

Priloga

Preglednica: Opis dejavnosti in časovnih načrtov izdelave vlakovnih poti in izdelave voznega reda omrežja

	Št.
	Opis dejavnosti
	Rok (do)

	1.
	Določitev tehničnih sestavin, potrebnih za izdelavo vlakovnih poti
	X – 12

	2.
	Vzpostavitev začasnih mednarodnih vlakovnih poti 
	X – 11

	3. 
	Izdelava kataloga vlakovnih poti
	X – 11

	4.
	Naročilo vlakovnih poti v rednem postopku
	X – 8

	5.
	Priprava in dostava osnutka voznega reda omrežja
	X – 5

	6.
	Pripombe prosilcev na osnutek voznega reda omrežja in usklajevanje
	X – 4

	7.
	Potrditev in sprejetje usklajene izdelave vlakovnih poti
	X – 4

	8.
	Naknadno naročanje vlakovnih poti v zapoznelem postopku 
	X – 3

	9.
	Naročilo informativnih vlakovnih poti 
	X – 2

	10.
	Posvetovalni postopek
	X – 3

	11.
	Dostava voznega reda omrežja upravljavcu
	X – 2

	12.
	Dodelitev vlakovnih poti prosilcem
	X – 2

	13.
	Sprejetje in objava voznega reda omrežja
	X – 2

	14.
	Objava dokumentov operativnega voznega reda
	X –15 dni

	15.
	Uveljavitev voznega reda omrežja
	X

	16.
	Izdelava sprememb in dopolnitev veljavnega voznega reda omrežja 
	X + 12









