POROČILO O IZVAJANJU

PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA

ZA OBDOBJE 2011—2015

# PRIPRAVLJAVEC POROČILA O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA ZA OBDOBJE 2011—2015

Nosilec: 			Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Naslov: 			Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Spletna stran ministrstva: 	http://www.mko.gov.si/

Datum izdelave:		april 2014

IZDELOVALCI STROKOVNIH PODLAG:

Koordinacija: 		Inštitut za vode Republike Slovenije

Hajdrihova 28 c

SI-1000 Ljubljana

Nosilec naloge: 		Neža Kodre

Avtorji:			Tanja Mohorko

Neža Kodre

Špela Petelin

Petra Repnik Mah

Jana Meljo

Leon Gosar

Nataša Smolar-Žvanut

NOSILCI IZVAJANJA UKREPOV PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA ZA OBDOBJE 2011 DO 2015:

Opise izvajanja ukrepov v Prilogi 3 so bili pridobljeni pri nosilci izvajanja ukrepov, ki so navedeni v Prilogah 1 in 2 v povzetkih temeljnih in dopolnilnih ukrepov.

# KAZALO

PRIPRAVLJAVEC POROČILA O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA ZA OBDOBJE 2011—2015	2

KAZALO	4

KRATICE IN OKRAJŠAVE	6

1. UVOD	6

1.1.	Ključni poudarki IZ poročila o izvajanju PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA	6

Izvajanje temeljnih ukrepov PU NUV	6

Izvajanje dopolnilnih ukrepov PU NUV	6

Priprava NUV za obdobje 2015—2021 in	6

finančna perspektiva 2014—2020	6

2.	VSEBINA PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA (PU NUV)	6

2. 1 Program temeljnih ukrepov PU NUV	6

2. 2 Program dopolnilnih ukrepov PU NUV	6

3.	STROŠKI IZVAJANJA PU NUV	6

3.1. Stroški izvajanja temeljnih ukrepov PU NUV	6

3.2 Stroški izvajanja dopolnilnih ukrepov PU NUV	6

3.3 Črpanje sredstev EU	6

3.4 KORIŠČENJE SREDSTEV IZ SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE	6

4.	Izvajanje temeljnih ukrepov	6

4.1 Učinkovitost temeljnih ukrepov glede na CILJ DOSEGANJA DOBREGA stanjA voda	6

4.1.1. OP ROPI — odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	6

4.1.2. OP ROPI — oskrba s pitno vodo	6

4.1.3. OP ROPI – zmanjševanje škodljivega delovanja voda	6

4.1.4. Investicije v vodno infrastrukturo – Sklad za vode, sanacije po poplavah in plazovih ter vzdrževanje voda in vodne infrastrukture	6

4.1.5. Program razvoja podeželja 2007—2013	6

4.1.6. Ukrepi, predpisani z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov	6

5. Izvajanje dopolnilnih ukrepov	6

5.1 Nosilci izvajanja dopolnilnih ukrepov PU NUV	6

5.2. ORGANIZACIJSKI UKREPI	6

5.2.1. Priprava NUV in izvajanje ukrepov PU NUV	6

5.2.2. Vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda	6

5.2.3. Organiziranost nadzora na področju voda	6

5.2.4. Javnost	6

5.2.5 Informacijska podpora načrtovanju, upravljanju in odločanju za javni in zasebni sektor	6

5.2.6 predpisi	6

5.2.7 Investicije	6

5.2.8 Črpanje sredstev EU	6

6. PRIPRAVA NUV IN PU NUV ZA OBDOBJE 2015—2021	6

6.1. PRIPOROČILA EVROPSKE KOMISIJE	6

6.2. REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA: IZVAJANJE ZAKONA O VODAH	6

6.3. NASLEDNJE FINANČNO OBDOBJE EU IN NUV	6

6.3.1. Evropski okvir finančneGA OBDOBJA 2014—2020	6

6.3.2. Slovenski okvir finančnega OBDOBJA 2014—2020	6

6.3.3 Predhodna pogojenost v povezavi s pripravo NUV in izvajanjem PU NUV	6

Priloga 1: Povzetek temeljnih ukrepov	6

Priloga 2: Povzetek dopolnilnih ukrepov	6

Priloga 3: Izvajanje PU NUV po posameznih ukrepih	6

Priloga 4: Sodelovanje drugih ministrstev in organov	6

Priloga 5: Ukrepi, ki jih izvaja zasebni sektor	6

Priloga 6: Predpisi, predvideni v PU NUV	6

Priloga 7: Finančne obdobje EU 2014—2020; aktivnosti, pomembne za ukrepe za doseganje dobrega stanja voda, z navedbo primerov predvidenih ukrepov in investicij	6

# KRATICE IN OKRAJŠAVE

ARSO 		Agencija Republike Slovenije za okolje

CPVO 		celovita presoja vplivov na okolje

EK		Evropska komisija

EU 		Evropska unija

ES 		Evropska skupnost

KČN 		komunalna čistilna naprava

MKO 		Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MPVT 		močno preoblikovana vodna telesa

NUMO 		načrt upravljanja z morskim okoljem

NUV 		načrt upravljanja voda

NZPO 		načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti

PE 		populacijski ekvivalent

PU NUV 	program ukrepov upravljanja voda

PUN2k 		program upravljanja Natura 2000 2007–2013.

PUN2000 	program upravljanja Natura 2000 2014–2020.

Vodna direktiva 	Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

Poplavna direktiva 	Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti

Morska direktiva 	Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja

Direktiva o podzemni vodi		Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem

Direktiva o pitni vodi 	Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode 	Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)

Nitratna direktiva 	Direktiva Sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (91/676/EGS)

Habitatna direktiva 	Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Ptičja direktiva 	Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic

# 1. UVOD

Vodna direktiva je bila sprejeta leta 2000, ker je bilo v 90-ih prejšnjega stoletja ugotovljeno, da več kakor polovica voda Skupnosti ni v dobrem stanju, kljub znatnim vlaganjem v zmanjšanje obremenitev iz poselitve, kmetijstva in industrije.

Že devet let pred Vodno direktivo so bile sprejete ključne direktive za zmanjšanje obremenitev iz poselitve, kmetijstva in industrije in sicer: direktiva o čiščenju komunalnih odpadnih vod, nitratna direktiva in IPPC direktiva IPPC. Kakor izhaja že iz naslovov direktiv, urejajo tri glavne vire obremenitev voda: poselitev, kmetijstvo in industrijo. Ukrepi na podlagi teh direktiv še danes tvorijo tri glavne stebre za zagotavljanje dobrega stanja voda.

Nedvomno so tudi ti ukrepi bistveno prispevali k izboljšanju stanja evropskih voda, vendar niso zadostovali, zato je bila sprejeta vodna direktiva. Ta je horizontalna in določa, da je treba preveriti učinkovitost že izvajanih ukrepov za stanje voda (temeljni ukrepi) in določiti nove ukrepe (dopolnilni ukrepi), kadar se izkaže, da samo z izvajanjem temeljnih ukrepov dobro stanje voda ne bo doseženo. Nesmiselno je namreč uvajati nove ukrepe, če je razlog za nedoseganje dobrega stanja neizvajanje ali neučinkovito izvajanje obstoječih ukrepov. Če so na primer razlog za slabo stanje vodotoka obremenitve iz poselitve, je seveda treba najprej zgraditi kanalizacijski sistem in komunalno čistilno napravo. Če tudi to ne zadošča za zagotovitev dobrega stanja voda, je smiselno določiti dopolnilne ukrepe.

Ključni cilj Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009—2015 (NUV) je doseganje dobrega stanja voda do leta 2015, kar je v skladu z zahtevami Vodne direktive.

Za izvedbo ciljev, opredeljenih v zakonu o vodah, nacionalnem programu upravljanja z vodami in NUV je Vlada Republike Slovenije s sklepom sprejela tudi Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2011—2015 (PU NUV)

Slovenija je s sprejetjem NUV in PU NUV zamujala leto in pol, zato je nujno, da se v najkrajšem času zamuda odpravi, tako pri izvajanju PU NUV, kakor pri pripravi NUV in PU NUV za obdobje 2015—2021. Ministrstvo si prizadeva zmanjšati zamudo, ki je nastala ob sprejemu, prav tako pa izvaja aktivnosti na pripravi NUV in PU NUV za naslednje obdobje. To je še toliko pomembnejše, ker bo sprejetje teh dokumentov do 22.12.2015 predhodni pogoj za črpanje sredstev EU za aktivnosti v okviru tematskega cilja 6 »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite in trajnostne rabe virov«. Predvidoma bodo od tega predpogoja odvisne investicije v odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode, oskrbo s pitno vodo ter delno v urejanje voda in namakanje.

Slovenija je o izvajanju ukrepov PU NUV v decembru 2013 poročala Evropski komisiji (obveznost poročanja do 22.12.2012 določa vodna direktiva). S predmetnim poročilom pa bo po sprejemu na Vladi RS izvedeno tudi poročanje Državnemu zboru (to obveznost poročanja določa Zakon o vodah – rok 12.8.2013). Obveznost letnega poročanja Vladi RS je določena s sklepom vlade.

Iz pregleda stanja izvajanja PU NUV izhaja, da je od skupno 66 ukrepov doslej:

- zaključenih 9 ukrepov (predvsem gre za prepovedi, omejitve in pogoje, določene z Uredbo o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 61/11, 49/12),

- v izvajanju jih je 30 in

- 27 se jih še ni začelo izvajati.

## Ključni poudarki IZ poročila o izvajanju PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA

- Ključni cilj Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009—2015 (NUV) je doseganje dobrega stanja voda do leta 2015, kar je v skladu z zahtevami iz Vodne direktive.

Za izvedbo ciljev, opredeljenih v zakonu o vodah, nacionalnem programu upravljanja z vodami in NUV je Vlada Republike Slovenije s sklepom sprejela tudi Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2011—2015 (PU NUV).

Za spremljanje doseganja ciljev so bili v Nacionalnem programu varstva okolja opredeljeni kazalniki tudi za področje voda. Na nujnost njihovega spremljanja je opozorilo tudi Računsko sodišče RS v reviziji izvajanja Zakona o vodah v letu 2013. Spremljanje doseganja ciljev preko kazalnikov je dosegljivo na spletni strani http://kazalci.arso.gov.si/

- Kakovosti vodotokov v Sloveniji glede dobrega ekološkega stanja oziroma dobrega ekološkega potenciala ne dosega 59 (38,1 %) vodnih teles površinskih voda, dobro kemijsko stanje pa je določeno za skoraj 95 % vodnih teles površinskih voda. Slabo kemijsko stanje je določeno za 7 vodnih teles.  Glavni pomembni vplivi, zaradi katerih ne bodo doseženi cilji za površinske vode do leta 2015, so obogatitev s hranili in organskimi snovmi (skupaj 46 % teles površinske vode), habitati, spremenjeni zaradi hidromorfoloških sprememb (30 % teles površinske vode), onesnaževanje z drugimi posebnimi onesnaževali na vodnem območju Donave ter onesnaževanje vodnih teles obalnega morja s prednostnimi snovmi in nekaterimi drugimi onesnaževali na vodnem območju severnega Jadrana.

- PU NUV sestavljajo temeljni in dopolnilni ukrepi. Temeljni ukrepi se s sprejetjem PU NUV ne uvajajo na novo, ampak so povzeti iz veljavnih predpisov, operativnih programov, akcijskih načrtov, idr. Stroški temeljnih ukrepov, ocenjeni za obdobje 2010—2015, pomenijo 98,3% vseh stroškov PU NUV (2.376 mio EUR).

Dopolnilni ukrepi se predvidijo, kadar iz analize izhaja, da dobro stanje voda, kljub izvedbi temeljnih ukrepov ne bo doseženo. Dopolnilni ukrepi se predvidijo tudi za cilj neposlabševanja obstoječega stanja in za zapolnitev vrzeli ugotovljenih v prvem NUV. Ocenjeni stroški dopolnilnih ukrepov so le 1,7% stroškov PU NUV (41 mio EUR).

### Izvajanje temeljnih ukrepov PU NUV

- Največ sredstev za temeljne ukrepe v skupni vrednosti 2.376 mio EUR gre za izvedbo operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, oskrba s pitno vodo in zmanjšanje škodljivega delovanja voda), programa razvoja podeželja (PRP) in urejanje voda (investicije Sklada za vode, vzdrževanje voda in vodne infrastrukture, sanacije).

- V okviru temeljnih ukrepov so vzpostavljeni ključni mehanizmi za zmanjševanje obremenitev voda iz poselitve in kmetijstva.

- Iz navedenega izhaja logični zaključek, da je za doseganje dobrega stanja voda v Sloveniji nujno, da temeljni ukrepi dejansko podpirajo cilj doseganja dobrega stanja voda.

- Ključni problem prvega načrtovalskega obdobja je bil, da dejanskega vpliva izvedbe temeljnih ukrepov na stanje voda v NUV ni bilo mogoče ovrednotiti. Velika večina investicijskih (OP ROPI in urejanje voda) in subvencijskih programov (PRP) namreč ne spremlja njihovega učinka na stanje voda.

- OP ROPI: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

  - Nedvomno ima izvajanje tega programa pozitiven učinek na stanje voda. Pri izgradnji komunalnih omrežij in komunalnih čistilnih naprav bi bilo treba v prihodnje določiti tudi pogoje za dodatne stopnje čiščenja, kjer stanje voda zaradi onesnaževanja iz poselitve ni dobro, in upoštevati stanje voda pri določanju prednostnih investicij.

  - Hkrati NUV opozarja, da s stališča stanja voda ni potrebno čiščenje komunalne odpadne vode z malimi komunalnimi čistilnimi napravami na celotnem območju RS za aglomeracije manjše od 50PE. Ta zahteva je naša posebnost, ki verjetno pomeni pretirano zahtevo glede na stanje voda v RS. Strošek opremljenosti aglomeracij manjših od 50 PE v RS je ocenjen na 400 mio EUR. Ponovno bi bilo treba preveriti tudi zahteve za čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeracijah 50—2000 PE na območjih, kjer so vode kljub obstoječim obremenitvam s hranili iz poselitve v dobrem stanju. Ukrep bi bil smiseln na območjih, kjer dobro stanje voda zaradi onesnaževanja iz poselitve ni doseženo.

- OP ROPI: oskrba s pitno vodo

  - Za celotno ozemlje RS je treba izvesti podrobnejšo analizo razpoložljivih zalog vodnih virov glede njihove možne rabe za vodno oskrbno.

  - Izvaja se tudi dopolnilni ukrep NUV »okrepitev in pospešitev aktivnosti pri sprejemanju predpisov o določitvi in zaščiti vodovarstvenih območij«, kjer pa bo treba zagotoviti pospešeno sprejemanje vladnih uredb, glede na to, da je treba zagotavljati učinkovit sistem varstva pitne vode v RS.

- Urejanje voda: OP ROPI – zmanjševanje škodljivega delovanja voda, sklad za vode, sanacije po poplavah in plazovih ter vzdrževanje voda in vodne infrastrukture

  - Ti programi ne vsebujejo ciljev in kazalnikov glede stanja voda, čeprav NUV izkazuje, da so prav hidromorfološke obremenitve (toge ureditve vodotokov) eden izmed dveh glavnih razlogov za nedoseganje dobrega stanja voda v RS.

  - Ključno je, da v naslednjem obdobju zmanjšanje vpliva na stanje voda postane eden od temeljev izvajanja ukrepov urejanja voda.

  - Glede na podatke, da je prav urejanje voda ena od ključnih obremenitev voda v RS, je zaskrbljujoče dejstvo, da se večina posegov izpelje kot interventni posegi, sanacije ali vzdrževalna dela, pri čemer se za posege na varovana območja v posameznih primerih ne pridobiva dovoljenj za posege v naravo in naravovarstvenih soglasij, za posege v vodna in priobalna zemljišča pa ne vodnih soglasij.

- Program razvoja podeželja (PRP)

  - NUV izkazuje, da so prav razpršene obremenitve iz kmetijstva eden izmed dveh glavnih razlogov za nedoseganje dobrega stanja voda v RS. Zato bi bilo v prihodnje treba poskrbeti, da bo dejanski vpliv ukrepov iz programa razvoja podeželja (PRP) na stanje voda večji.

  - Izvajanje PRP (2007—2013) je le v manjši meri prispevalo k zmanjšanju onesnaževanja z dušikom, saj so se kmetijska okoljska plačila, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja z dušikom, izvajala v zelo majhnem obsegu.

### Izvajanje dopolnilnih ukrepov PU NUV

- Iz pregleda stanja izvajanja PU NUV izhaja, da je od skupno 66 ukrepov doslej:

- zaključenih 9 ukrepov

- v izvajanju 30 ukrepov in

- 27 se jih še ni začelo.

- Ob sprejemanju PU NUV je sklep vlade določal, da je za izvajanje PU NUV potrebno zagotoviti sredstva, kar se je izvajalo v omejenem obsegu. Večina držav članic se je na izvajanje obsežnih zahtev Vodne direktive tudi organizacijsko pripravila bodisi znotraj obstoječe organiziranosti ali z ustanovitvijo uprav vodnih območji (eng. river basin authority). V Sloveniji se to ni zgodilo, vendar so na ministrstvu v okviru reorganizacije na področju voda predvidene okrepitve tudi pri izvajanju nalog priprave NUV in izvajanja PU NUV.

- V analizi je bilo ugotovljeno, da NUV kot ključni strateški dokument za obdobje 2009–2015, ni dal dovolj konkretnih podlag, v katerih bi bile obravnavane vse aktivnosti, ki vplivajo na vode. Sorazmerno dobro je obdelano področje varstva voda skladno z vodno direktivo, slabše pa področje spodbujanja trajnostne rabe in področje urejanja voda.

- Kritična pomanjkljivost upravljanja voda v RS ostaja pomanjkanje celovitega dolgoročnega načrtovanja urejanja voda. Potrebno bi bilo sprejeti 6-letne programe del javne službe urejanja voda, 6-letne programe investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture in vsaj 18-letne programe investicij. Za izvedbo teh načrtov je treba zagotoviti stabilen vir financiranja nalog države na področju upravljanja voda. Sklad za vode je v tem smislu namenjen področju upravljanja voda.

- Iz programa temeljnih ukrepov izhaja tudi, da je učinkovitost temeljnega ukrepa inšpekcijskega nadzora na področju voda zaradi omejenega števila kadrov okrnjena. Gre za zelo velik obseg nalog glede nadzora nad posegi na obalnih in priobalnih zemljiščih, rabe vode in varstva voda. V Sloveniji je 30.000 km vodotokov, večina površine države je na območjih podzemnih voda, nadzirati pa je treba tudi ravnanja na morju. Ne glede na navedena dejstva, pa si inšpekcijske službe z načrtnim usmerjanjem nadzora na najbolj problematična področja prizadevajo doseči čimvečjo uspešnost pri zagotavljanju dobrega stanja voda.

Vodovarstveni nadzor v skladu s 177. členom Zakona o vodah še ni vzpostavljen, vendar tudi na tem področju potekajo aktivnosti za njegovo vzpostavitev.

- Konkretno 14. člen vodne direktive nalaga državam članicam, da spodbujajo dejavno vključevanje vseh zainteresiranih strani v izvajanje direktive, zlasti v izdelovanje, pregledovanje in posodabljanje načrtov upravljanja povodij. Države članice morajo za vsako vodno območje omogočiti zbiranje pripomb javnosti, vključno z uporabniki. Ministrstvo bo do konca leta 2014 pripravilo osnutek NUV za obdobje 2015-2021 in v letu 2015 izvedlo potrebna posvetovanja z javnostjo.

- Za pripravo NUV in PU NUV je pomembna tudi dostopnost podatkov v zvezi z vodami, vodno infrastrukturo, rabo, obremenitvami, ekonomsko vsebino idr. v obliki, ki bi omogočala izvedbe analiz. Glede na razpršeno pristojnost upravljanja voda med različnimi službami, so tudi podatki, ki se zbirajo razpršeni in hranjeni v različnih oblikah. Pogosto ni omogočeno elektronsko poslovanje, ki bi olajšalo postopke strankam in občinskim ter državnim organom, zato na ministrstvu pospešeno dopolnjujemo obstoječe podatkovne zbirke, ki so tudi javno dostopne.

V izvajanju je projekt, s katerim bomo izpopolnili evidenco vodnih in priobalnih zemljišč, nujna pa je tudi nadgradnja evidence vodne infrastrukture, in sicer tako, da:

  - bo omogočala pripravo in spremljanje letnih ali 6-letnih načrtov vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter dolgoročnih načrtov investicij;

  - bo omogočala določitev vrednosti in stanja obstoječe vodne infrastrukture in objektov ter izdelavo natančne ocene potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje.

- V skladu z ukrepi PU NUV je treba sprejeti ali spremeneniti in dopolniti 37 predpisov. Doslej je sprejetih 30% predvidenih predpisov.

- PU NUV predvideva investicije v obnovo vodotoka na Kamniški Bistrici (8 mio EUR) in ukrepe na močno preoblikovanih vodnih telesih (MPVT) (16 mio EUR). Načrtovan je bil tudi nakup plovila za izvajanje spremljanja stanja morja in ukrepanja ob onesnaženjih (1 mio EUR). Ta nakup bo predvidoma izveden do leta 2015.

- Nekatere ukrepe je mogoče izvajati tudi v okviru projektov EU. Na MKO se tako že uspešno izvajajo ukrepi v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, Oskrba s pitno vodo in Zmanjšanje škodljivega delovanja voda), večje težave pa obstajajo pri izvajanju ukrepov,, kjer upravičenec ni RS in je težko zagotoviti, da bodo upravičenci za črpanje sredstev vsebine ukrepov iz PU NUV tudi prijavili na razpise (LIFE+, evropsko ozemeljsko sodelovanje, INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON in URBACT). Ministrstvo bo tako v letu 2014 izvedlo dodatne aktivnosti, ki bodo omogočile v prihodnosti poleg kohezijskega sklada čim več ukrepov financirati tudi v okviru preostalih EU skladov oz. EU projektov.

### Priprava NUV za obdobje 2015—2021 in

### finančna perspektiva 2014—2020

- Ključno je, da RS čim prej odpravi zamude pri pripravi NUV in PU NUV. Upravljanje voda mora v najkrajšem času dobiti učinkovito organizacijsko strukturo in stabilno financiranje za izvajanje nalog, drugače se NUV za obdobje 2015—2021 ne bo dalo pripraviti v skladu z zahtevami zakona o vodah in vodne direktive.

- Črpanje sredstev za finančno obdobje 2014—2020 je v okviru šestega tematskega cilja »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« odvisno od:

- pravočasnega sprejetja NUV (rok: 22. 12. 2015),

- zagotovitve prispevka različnih dejavnosti, ki obremenjujejo vodo, za povračilo stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda v skladu z 9. členom vodne direktive in

- politike določanja cen vode, ki zagotavlja ustrezne spodbude za uporabnike za učinkovito rabo vodnih virov v skladu z 9. členom vodne direktive.

Glede na osnutek partnerskega sporazuma bodo morali biti ti pogoji izpolnjeni vsaj za naslednje vodne sektorje, ki nameravajo črpati sredstva EU v okviru šestega tematskega cilja:

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,

- vodna oskrba,

- investicije v boljše stanje vodotokov.

V skladu s predlogom evropske uredbe o podporah iz programa razvoja podeželja (PRP) sta  dva pogoja glede izpolnjevanja 9. člena vodne direktive hkrati tudi predpogoja za črpanje sredstev za investicije v PRP za rabo vode (npr. namakanje).

Poleg navedenega je z Uredbo Komisije 1857/2006 določeno tudi, da je upoštevanje teh dveh pogojev nujno za dodeljevanje odškodnin v kmetijstvu zaradi suše.

- Pri pripravi NUV za obdobje 2015—2021 bo treba upoštevati tudi:

  - odpravo negotovosti in vrzeli, ki so bile zaznane v prvem NUV za obdobje 2009—2015;

  - priporočila Evropske komisije, navedena v nadaljevanju;

  - revizijsko poročilo Računskega sodišča “Izvajanje Zakona o vodah”, v delu, ki se nanaša na vsebine NUV.

# VSEBINA PROGRAMA UKREPOV UPRAVLJANJA VODA (PU NUV)

PU NUV sestavljajo temeljni in dopolnilni ukrepi (slika 1). Povzetek temeljnih ukrepov PU NUV je naveden v prilogi 1, povzetek dopolnilnih ukrepov pa v prilogi 2. Opis posameznih ukrepov je dostopen prek spletnega programa»Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«.

Slika 1: Ključni sklopi ukrepov iz programa ukrepov upravljanja voda

## 2. 1 Program temeljnih ukrepov PU NUV

Program temeljnih ukrepov tvorijo ukrepi skupne vodne politike, ki izhajajo iz predpisov, s katerimi so bila v slovenski pravni red prenesena določila vodne direktive in direktiv, navedenih v prilogi VI vodne direktive (preglednica 1), ter drugi temeljni ukrepi na podlagi slovenske zakonodaje, in sicer temeljni ukrepi za področja ekonomije, rabe, urejanja in varstva voda.

Preglednica 1: Evropske direktive, ki so podlaga ukrepom skupne vodne politike, vključenim v PU NUV

Evropske direktive, ki so podlaga za ukrepe skupne vodne politike

i) Direktiva o kopalnih vodah (76/160/EGS); ii) Direktiva o pticah (79/409/EGS)90; iii) Direktiva o pitni vodi (80/778/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo (98/83/ES); iv) Direktiva o večjih nesrečah (Seveso) (96/82/ES); v) Direktiva o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS); vi) Direktiva o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS); vii) Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS); viii) Direktiva o fitofarmacevtskih proizvodih (91/414/EGS); ix) Direktiva o nitratih (91/676/EGS); x) Direktiva o habitatih (92/43/EGS); xi) Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (96/61/ES).

Temeljni ukrepi, ki se izvajajo večinoma na podlagi slovenske zakonodaje (preglednica 2), večinoma iz zakona o vodah in zakona o varstvu okolja, pa tudi na podlagi predpisov drugih področij, ki urejajo dejavnosti ali dogodke, ki lahko vplivajo na stanje voda. Ključna področja, pomembna za upravljanje voda, so zlasti kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, energetika, rudarstvo, pomorstvo, prostorsko načrtovanje idr.

Temeljni ukrepi so tudi ukrepi ohranjanja narave, varstva tal in zraka idr., ki imajo v glavnem pozitiven učinek na vodne in obvodne ekosisteme.

Med temeljne ukrepe spadajo tudi vse zaveze iz mednarodnih pogodb glede stanja voda, ki so z ratifikacijo postale del slovenskega pravnega reda.

Preglednica 2: Temeljni ukrepi PU NUV iz slovenske zakonodaje

temeljni ukrepi pu nuv iz slovenske zakonodaje

ekonomski instrumenti

ukrepi za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve« ukrepi za gospodarno rabo vodnih virov ukrepi na vodovarstvenih območjih

temeljni ukrepi, ki se nanašajo na urejanje voda

ohranjanje in uravnavanje vodnih količin varstvo pred škodljivim delovanjem voda vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč izboljšanje hidromorfološkega stanja površinskih voda

temeljni ukrepi, ki se nanašajo na rabo površinskih in podzemnih voda

ukrepi za spodbujanje trajnostne rabe vode ukrepi, ki se nanašajo na dovoljevanje rabe vode

temeljni ukrepi, ki se nanašajo na varstvo površinskih in podzemnih voda

ukrepi v zvezi z onesnaževanjem voda ukrepi v zvezi s hidromorfološko obremenitvijo (posegi v vodno okolje, odvzemi idr.) ukrepi v zvezi z biološko obremenitvijo (tujerodni organizmi idr.) ukrepi v zvezi z območji s posebnimi zahtevami drugi ukrepi

## 2. 2 Program dopolnilnih ukrepov PU NUV

Program dopolnilnih ukrepov so naslednji sklopi ukrepov, ki so predstavljeni v preglednici 3. Povzetek dopolnilnih ukrepov je v prilogi 2. Opis posameznih ukrepov je dostopen prek spletnega programa »Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«.

Preglednica 3: Glavni sklopi dopolnilnih ukrepov PU NUV

Program dopolnilnih ukrepov

dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala

Predvideni za vodna telesa površinskih in podzemnih voda, kjer leta 2015 brez dopolnilnih ukrepov okoljski cilji ne bodo doseženi

dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja

Za vsa vodna telesa površinskih in podzemnih voda so predvideni tudi dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja. Tu so zajeti tudi ukrepi za trajnostno rabo voda.

drugi dopolnilni ukrepi

Predvidevajo predvsem dopolnitve pravnih, upravnih in administrativnih postopkov ter razvojno-raziskovalne ukrepe, kadar so bile v NUV zaznane pomanjkljivosti, negotovosti in vrzeli.

dopolnilni ukrepi — ekonomski instrumenti

Predvidevajo izboljšave pri zbiranju podatkov, izdelavo strokovnih podlag in spremembe veljavnih predpisov tako, da se v NUV za obdobje 2015—2021 izvede ekonomska analiza popolnoma v skladu z zahtevami vodne direktive. Predvidevajo zagotovitev popolnega povračila stroškov, ki pri obremenjevanju voda nastajajo v skladu z načelom plača povzročitelj obremenitve, in namensko porabo finančnih sredstev, zbranih s plačili teh stroškov.

dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe

Predvidevajo pripravo strategije in operativnega programa prilagajanja upravljanja voda podnebnim spremembam in razvoja rabe voda z upoštevanjem podnebnih sprememb.

# STROŠKI IZVAJANJA PU NUV

Stroški temeljnih ukrepov v PU NUV za obdobje 2011 – 2015 so ocenjeni na 2.376 mio EUR, stroški dopolnilnih ukrepov pa na 41 mio EUR. Stroški dopolnilnih ukrepov torej predstavljajo le 1,7 % vseh stroškov PU NUV.

Pri tem je potrebno podariti, da se je ob sprejemanju NUV in PU NUV že začela poglabljati ekonomska kriza, zato je bil predlog dopolnilnih ukrepov ministrstva pristojnega za okolje konzervativen. Kasneje se je izkazalo, da je tudi za ta obseg dopolnilnih ukrepov težko zagotoviti zadostna sredstva.

## 3.1. Stroški izvajanja temeljnih ukrepov PU NUV

Temeljni ukrepi se s sprejemom PU NUV ne uvajajo na novo, zato finančne posledice izvajanja le-teh obravnavajo dokumenti, ki so predmetne ukrepe vzpostavili (predpisi, operativni programi, akcijski načrti, idr.).

Učinkovito izvajanje temeljnih ukrepov je nujno za doseganje dobrega stanja voda. Med temeljne ukrepe namreč spadajo velike investicije na nivoju države in občin ter subvencije v kmetijstvu, ki imajo cilj zmanjševanja obremenjevanja voda iz poselitve. Skupna ocena stroškov temeljnih ukrepov, ki jih s ciljem zmanjšanja obremenjevanja voda že izvaja RS je, za obdobje 2010 do 2015, ocenjena na 2.376 mio EUR. 30% teh sredstev naj bi zagotavljala država, 26% občine, iz EU virov naj bi pridobili 28%, kar 17% pa naj bi za individualne čistilne naprave prispevali lastniki objektov (Slika 2).

Največji delež teh sredstev odpade na izvedbo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, Oskrba s pitno vodo in Zmanjšanje škodljivega delovanja voda), Programa razvoja podeželja (PRP) in urejanja voda (investicije Sklada za vode, vzdrževanje voda in vodne infrastrukture, sanacije) (Preglednica 4).

Preglednica 4: Ocena sroškov izvajanja temeljnih ukrepov PU NUV za obdobje 2011 - 2015

| TEMELJNI UKREPI | OCENA STROŠKOV (v 1000 EUR) |
| --- | --- |
| Ekonomski instrumenti | 2.400 |
| Raba voda (OP ROPI , vodna oskrba …) | 140.000 |
| Urejanje voda (OP ROPI – poplave, sklad, vzdrževanje, sanacije,…) | 422.938 |
| Varstvo voda (OP ROPI KČN, PRP…) | 1.810.703 |
| SKUPAJ | 2.376.041 |

Slika 2: Predvideni viri financiranja za izvedbo temeljnih ukrepov PU NUV 2011 - 2015

Stroški temeljnih ukrepov in viri financiranja so bili povzeti iz veljavnih dokumentov ki jih je sprejela Vlada RS (npr. OP ROPI, program Sklada za vode, PRP idr.).

Nosilci izvajanja ukrepov so bili pozvani, da poročajo tudi o oceni stroškov za izvedbo posameznih ukrepov v letih 2011 in 2012, v primeru, če stroški bistveno odstopajo od načrtovanih v PU NUV. Poročila o bistvenih odstopanjih niso bila poslana, zato je mogoče sklepati, da bodo ukrepi izvedeni v predvidenem obsegu.

V letu 2013 so bile izdane odločbe o odobritvi sredstev pomoči občinam upravičenkam, s katerimi so se dodelile vse predvidene razpoložljive pravice, ki izhajajo za okoljske kohezijske projekte iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) v obdobju 2007 - 2013, kakor tudi dodatne pravice, ki jih je s sklepom določila Vlada Republike Slovenije 11.10.2012. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na podlagi izdanih odločb o dodelitvi kohezijskih sredstev, ki jih je izdal Organ upravljanja – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, z upravičenci iz naslova rednih in dodatnih pravic porabe sklenilo za nekaj več kot 446 mio EUR (EU del) sofinancerskh pogodb. V podpisni proceduri je še dodatnih 135 mio EUR (EU del) sofinancerskih pogodb. Na projektu BOBER je sklenjenih za 19,9 mio EUR izvajalskih pogodb, v postopku je še za približno 7,8 mio EUR. Na poplavni varnosti je sklenjenih za 58 mio EUR (EU del) izvajalskih pogodb. Tako je skupaj podpisanih oziroma v podpisni procedure skoraj 667 mio EUR (EU del) sofinancerskih in izvajalskih pogodb.

V celotnem obdobju 2007 - 2012 (6 let) je bilo izplačanega EU dela iz proračuna Republike Slovenije za vse okoljske kohezijske projekte 98 mio EUR. Samo v letu 2013 pa je bilo izplačanih 75 mio EUR EU dela, kar pomeni, da se trend črpanja EU sredstev v zadnjem obdobju izrazito povečuje. Skupno je tako izplačano 173 mio EUR EU dela. Obdobje upravičenosti porabe EU sredstev se izteče v letu 2015, zato so aktivnosti ministrstva usmerjene v izvajanje aktivnosti, ki bodo zagotovile, da se dejansko pridobi v proračun Republike Slovenije vsa razpoložljiva EU sredstva, ki izhajajo iz OP ROPI.

## 3.2 Stroški izvajanja dopolnilnih ukrepov PU NUV

Finančne posledice sprejetja PU NUV predstavljajo torej dopolnilni ukrepi, ki so ocenjeni na 40.8 mio EUR v obdobju od avgusta 2011 do konca leta 2015. Od tega je iz državnega proračuna predvidenih 30.3 mio EUR (74 %) EUR, 10.5 mio EUR (26 %) naj bi zagotovili upravljavci in imetniki vodnih pravic. Seznam dopolnilnih ukrepov, ki naj bi jih izvajali upravljavci in imetniki vodnih pravic na močno preoblikovanih vodnih telesih, je v prilogi 4.

93 % (28.1 mio EUR) sredstev državnega proračuna mora za izvedbo aktivnosti zagotoviti ministrstvo, pristojno za okolje, 7 % (2,2 mio EUR) sredstev pa zagotavljajo drugi proračunski uporabniki (slika 3).

Slika 3: Viri financiranja dopolnilnih ukrepov v obdobju 2011—2015

Javna sredstva oziroma sredstva državnega proračuna, ki bi jih za izvedbo dopolnilnih ukrepov prispevali druga ministrstva in organi iz ustreznih proračunskih postavk, so opisana v NUV v poglavju 7 »Finančna sredstva za izvedbo programa ukrepov«. Natančnejša ocena stroškov po korakih je podana v opisih posameznih dopolnilnih ukrepov, ki so del PU NUV. Seznam dopolnilnih ukrepov po pristojnih ministrstvih je povzet v Prilogi 3.

Del sredstev ministrstva, pristojnega za okolje, naj bi se v skladu s sklepom Vlade RS zagotovil z uvedbo dveh novih ukrepov v veljavni načrt razvojnih programov, in sicer:

- ukrep »Doseganje dobrega stanja voda« št. 2511-11-0103 v skupni vrednosti 4.751.000 EUR in

- ukrep »Preprečitev poslabšanja stanja voda ob upoštevanju ekonomskih instrumentov in podnebne spremembe« št. 2511-11-0104 v skupni vrednosti 7.181.072 EUR.

Z ukrepom »Doseganje dobrega stanja voda« št. 2511-11-0103 naj bi se zagotovila okrepitev inšpekcijskih služb — emisije, kmetijstvo in ukrepi za izboljšanje stanja voda na močno preoblikovanih vodnih telesih.

Z ukrepom »Preprečitev poslabšanja stanja voda ob upoštevanju ekonomskih instrumentov in podnebne spremembe« št. 2511-11-0104 naj bi se zagotovila izvedba večine drugih dopolnilnih ukrepov PU NUV, razen tistih v zvezi s potrebnimi sistemskimi in kadrovskimi spremembami na področju upravljanja voda.

Ministrstvo, pristojno za okolje, naj bi v skladu s sklepom vlade sredstva zagotavljalo:

- iz sklada za vode			74,1 %,

- s prerazporeditvijo sredstev		5,2 % in

- z novimi sredstvi			20,7 %.

Ministrstvu ob stalnem krčenju sredstev ni uspelo s prerazporeditvami zagotoviti sredstev za ta dva nova ukrepa za izvajanje ukrepov PU NUV.

Je pa ministrstvo, glede na to, da je edini sistemski vir v RS za upravljanje z vodami sklad za vode in da je NUV ključni strateški dokument upravljanja voda, s spremembami zakona o vodah omogočilo, da se sredstva sklada za vode lahko porabijo tudi za strokovne in razvojne naloge za izvajanje zakona o vodah, ki jih opravljajo pravne osebe javnega prava, ki jih je ustanovila Republika Slovenija v ta namen.

Na ta način se lahko iz sredstev sklada za vode izvedejo tudi razvojne in strokovne naloge, ki so predmet PU NUV in so potrebne za pripravo novih NUV in PU NUV za obdobje 2015—2021.

V preglednici 5 je prikazana ocena stroškov dopolnilnih ukrepov po glavih sklopih. Iz prikaza je razvidno, da največji del stroškov pomenijo ukrepi za doseganje dobrega stanja, bistveno manj pa je namenjeno za preventivne ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja in druge ukrepe.

Preglednica 5: Prikaz ocene stroškov dopolnilnih ukrepov po glavnih sklopih za obdobje 2011 - 2015

| DOPOLNILNI UKREPI | OCENA STROŠKOV (v 1000 EUR) |
| --- | --- |
| Doseganje dobrega stanja | 24.452 |
| Preprečevanje poslabšanja stanja | 7.042 |
| Drugi dopolnilni ukrepi | 8.564 |
| Ekonomski instrumenti | 500 |
| Podnebne spremembe | 219 |
| SKUPAJ | 40.777 |

## 3.3 Črpanje sredstev EU

V PU NUV je navedeno, da si bo ministrstvo, pristojno za okolje, prizadevalo pridobiti del sredstev za izvedbo programa ukrepov tudi iz sredstev EU. Ob zagotovitvi zadostnih in ustreznih kadrov je bila predvidena priprava projektne dokumentacije za črpanje evropskih sredstev za najmanj naslednje aktivnosti, predvidene v okviru PU NUV:

- preveritev izvedljivosti obnove in izvedba morebitnih obnovitvenih ukrepov,

- obnova vodotoka,

- gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib,

- rekonstrukcija nefunkcionalnega ribjega prehoda za vodne organizme,

- priprava kataloga dobrih praks urejanja voda in smernic za izvedbo vodnih objektov, naprav, ureditev in vodnogospodarske infrastrukture,

- ureditev primarne rabe in sekundarnih rab vode v večnamenskih akumulacijah,

- neposredno odstranjevanje tujerodnih vrst,

- prepovedi, pogoji in omejitve rabe vode iz termalnih vodonosnikov,

- zagotovitev popolnega povračila okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira in

- razvoj rabe vode z upoštevanjem podnebnih sprememb.

Če bi bila pridobljena sredstva EU za izvedbo določenih aktivnosti v okviru PU NUV, se bi ustrezno zmanjšala potrebna sredstva državnega proračuna za ukrepe »Doseganje dobrega stanja voda« št. 2511-11-0103 in »Preprečitev poslabšanja stanja voda upoštevajoč ekonomske instrumente in klimatske spremembe« št.: 2511-11-0104.

## 3.4 KORIŠČENJE SREDSTEV IZ SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE

V skladu s 126. d členom zakona o varstvu okolja se v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad za nedoločen čas ustanovi sklad za podnebne spremembe. Njegov namen je sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. V okviru NUV so kot pomemben del upravljanja voda prepoznani tudi vplivi podnebnih sprememb na stanje voda.

V skladu s tem bi se lahko sredstva podnebnega sklada črpala vsaj za ukrepa:

- priprava strategije in operativnega programa prilagajanja upravljanja voda podnebnim spremembam do leta 2027 za porečja in povodja in

- razvoj rabe vode z upoštevanjem podnebnih sprememb.

Podnebnim spremembam prilagojeno upravljanje voda lahko namreč s pravočasno in dovolj natančno napovedjo vplivov podnebnih sprememb in njihovih posledic ter z ustreznim odzivom celotnega sektorja odločilno prispeva k omejevanju potencialnih škod. Zato se predvideva, da se bo del ukrepov NUV po vzpostavitvi sklada za podnebne spremembe (predvidoma od leta 2013 do leta 2015) financiral iz tega vira.

V PU NUV je bilo predvideno, da če bodo iz sklada za podnebne spremembe pridobljena sredstva za izvedbo določenih aktivnosti v okviru PU NUV, bodo ustrezno zmanjšana potrebna sredstva državnega proračuna za ukrepe »Doseganje dobrega stanja voda« št. 2511-11-0103 in »Preprečitev poslabšanja stanja voda upoštevajoč ekonomske instrumente in klimatske spremembe« št. 2511-11-0104.

Sredstva iz podnebnega sklada se za ukrepe PU NUV doslej niso koristila.

# Izvajanje temeljnih ukrepov

## 4.1 Učinkovitost temeljnih ukrepov glede na CILJ DOSEGANJA DOBREGA stanjA voda

Kakor je opisano v poglavju 3.3 Stroški izvajanja programa ukrepov, je bilo v Sloveniji s PU NUV na novo določenih sorazmerno malo dopolnilnih ukrepov v skupni vrednosti 41 mio EUR, kar je le 1,7 % vrednosti vseh ukrepov PU NUV.

Torej je za doseganje dobrega stanja voda v Sloveniji nujno, da temeljni ukrepi dejansko podpirajo cilj doseganja dobrega stanja voda.

Ključni problem prvega načrtovalskega obdobja je bil, da dejanskega vpliva izvedbe temeljnih ukrepov na stanje voda v NUV ni bilo mogoče ovrednotiti. Velika večina investicijskih in subvencijskih  programov namreč ne spremlja njihovega učinka na okolje. V preglednici 6 so navedeni ključni temeljni ukrepi PU NUV za doseganje dobrega stanja voda in njihova povezanost s ciljem dobrega stanja voda in z načrtovalskim procesom NUV in PU NUV.

Preglednica 6: Ključni temeljni ukrepi PU NUV za doseganje dobrega stanja voda in spremljanje vpliva izvedbe teh ukrepov na stanje voda ter povezanost z načrtovalskim procesom NUV in PU NUV.

| Temeljni ukrepi | Kazalci,pomembni za stanje voda | Kazalec vpliva na stanje voda | Ciljna usmerjenost ukrepov glede na stanje voda | Merljivost učinka ukrepov na stanje voda | Stopnja vključenosti v NUV 2009—2015 | Temeljni ukrepi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP ROPI odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | PE stopnja čiščenja | NE | NE | Delno | Samo povzeto iz sprejetega akta. | OP ROPI odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode |
| OP ROPI oskrba s pitno vodo | PE količina odvzema vode | NE | / | DA | Samo povzeto iz sprejetega akta. | OP ROPI oskrba s pitno vodo |
| Program razvoja podeželja – kmetijsko okoljski program | ha sredstva ukrepov | NE | NE | NE | Samo povzeto iz sprejetega akta.. | Program razvoja podeželja – kmetijsko okoljski program |
| OP ROPI zmanjševanje škodljivega delovanja voda | NE | NE | NE | NE | Samo povzeto iz sprejetega akta. | OP ROPI zmanjševanje škodljivega delovanja voda |
| Investicije – Sklad za vode | NE | NE | NE | NE | Samo povzeto iz sprejetega akta. | Investicije – Sklad za vode |
| Sanacije | NE | NE | / | NE | Samo povzeto iz sprejetega akta. | Sanacije |
| Vzdrževanje vodotokov in vodne infrastrukture | NE | NE | NE | NE | Letni programi niso bili povzeti v NUV. Večletnih ni. | Vzdrževanje vodotokov in vodne infrastrukture |

### 4.1.1. OP ROPI — odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Ključni cilj prednostne usmeritve je izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljene kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo v skladu s predpristopno pogodbo in evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Direktiva 91/271/EEC (UWWD) in predpristopna pogodba zahtevata, da so vse aglomeracije, ki imajo obremenitve, večje od 2000 PE, do konca leta 2015 opremljene s kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. Večje aglomeracije morajo biti praviloma opremljene prej.

Kazalniki:

- povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem;

- zmanjšanje emisij v vode (v PE);

- povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE), opremljenih z odvajanjem in čiščenjem;

- število projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Prek kazalnika »zmanjšanje emisij v vode (v PE)« se lahko posredno oceni zmanjšanje vpliva na vode. Neposredno se učinek KČN, ki obratuje, lahko oceni šele z obratovalnim spremljanjem emisij posamezne KČN in stopnje priključenosti. Noben od teh podatkov pa ne kaže stanja voda, saj ne spremlja, ali je stanje vodotoka, v katerega se izliva odpadna voda, po čiščenju dobro. Zato je nujno treba emisije v vode povezati s stanjem voda (prejemnika). Stanje voda je namreč funkcija kumulativnih vplivov in prejemnika. Npr. določena količina izpustov v velik vodotok omogoča doseganje dobrega stanja, v majhen vodotok pa ne.

RS bo v skladu z zahtevami Direktive 91/271/EEC (UWWD) in predpristopne pogodbe opremila vse aglomeracije nad 2000 PE, poleg tega merila pa bi bilo nujno še:

- uvesti pogoje dodatne stopnje čiščenja, kjer stanje voda zaradi onesnaževanja iz poselitve ni dobro;

- upoštevati stanje voda pri določanju prednostnih investicij;

Hkrati NUV opozarja, da s stališča stanja voda ni potrebno čiščenje komunalne odpadne vode z malimi komunalnimi čistilnimi napravami na celotnem območju RS za aglomeracije manjše od 50PE. Ta zahteva je naša posebnost, ki verjetno pomeni pretirano zahtevo glede na stanje voda v RS. Strošek opremljenosti aglomeracij manjših od 50 PE v RS je ocenjen na 400 mio EUR. Ponovno bi bilo treba preveriti tudi zahteve za čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeracijah 50—2000 PE na območjih, kjer so vode kljub obstoječim obremenitvam s hranili iz poselitve v dobrem stanju. Ukrep bi bil smiseln na območjih, kjer dobro stanje voda zaradi onesnaževanja iz poselitve ni doseženo.

V okviru OP ROPI prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je bilo do 31.12.2013 izdanih 17 odločb Kohezijskega sklada EU v skupni vrednosti 225.527.043,97 EUR in 7 odločb v okviru dodatnih pravic porabe (overcommitment) v skupni vrednosti 72.816.155,38 EUR. Projekti se uspešno izvajajo.

### 4.1.2. OP ROPI — oskrba s pitno vodo

Ključni cilji so :

- zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo;

- ohranitev naravnih virov pitne vode;

- izboljšanje kakovosti podzemne in površinske vode kot vira pitne vode;

- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev;

- izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo.

Med ključne aktivnosti spadata tudi:

- varovanje obstoječih in potencialnih virov pitne vode;

- bogatenje vodnih virov.

Kazalniki

- število projektov s področja oskrbe s pitno vodo;

- povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim spremljanjem;

- število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo.

Vpliv odvzema vode za oskrbo z vodo na stanje voda se preverja v postopku pridobitve vodne pravice. Strateško se preverja vpliv na vode tudi v postopku celovite presoje vplivov na okolje, in sicer na ravni operativnega programa, kjer pa pogosto vir vode oziroma mesto odvzema še nista dovolj konkretizirana.

V zvezi s temeljnim ukrepom oskrbe prebivalcev s pitno vodo sta bila v PU NUV predvidena še dva dopolnilna ukrepa, ki sta opisana v nadaljevanju.

V skladu z dopolnilnim ukrepom NUV »Analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe vode za obdobje do 2021« bo v naslednjem načrtovalskem obdobju treba pozornost v okviru operativnega programa oskrbe s pitno vodo in naslednjem NUV nameniti opredelitvi razpoložljivih zalog vodnih virov, in sicer:

- za celotno ozemlje RS je treba izvesti podrobnejšo analizo razpoložljivih zalog vodnih virov glede njihove možne rabe za vodooskrbno;

- kjer je to potrebno, se pripravi predlog omejitev in ukrepov, ki se nanašajo na varovanje in omejitve rabe izkoristljivih vodnih zalog na območjih iz prejšnje točke;

- opredelijo se območja virov podzemne in površinske vode s potrebami po rabi, ki presegajo razpoložljive zaloge.

V okviru OP ROPI prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo je bilo do 31.12.2013 izdanih 10 odločb Kohezijskega sklada EU v skupni vrednosti 131.521.224,62 EUR in 6 odločb v okviru dodatnih pravic porabe (overcommitment) v skupni vrednosti 87.907.419,46 EUR. Projekti se uspešno izvajajo.

Obstajajo določene težave pri izvajanju dopolnilnega ukrepa NUV »Okrepitev in pospešitev aktivnosti pri sprejemanju predpisov o določitvi in zaščiti vodovarstvenih območij«. Kljub temu, da je zakon o vodah že leta 2002 določil, da vlada določi vodovarstvena območja, je bilo z vladnimi uredbami o vodovarstvenih območjih ob sprejetju NUV zavarovanih le 7 območij vodnih virov, poleg tega se je uporabljalo še približno 300 občinskih odlokov o varstvenih pasovih. Zagotoviti je treba enako stopnjo varstva za vse vodne vire, ki so vključeni v sisteme javne oskrbe s pitno vodo.

Iz opisov izvajanja ukrepov PU NUV (priloga 3) je razvidno, da so bila z vladnimi uredbami zavarovana dodatno še 3 območja vodnih virov. Ugotovljeno je, da je dinamika sprejemanja vladnih uredb še vedno prepočasna, glede na to, da je treba zagotavljati učinkovit sistem varstva pitne vode v RS. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v letu 2014 v okviru predvidene reorganizacije področja upravljanja voda pospešilo aktivnosti na področju sprejemanja predpisov o določitvi in zaščiti vodovarstvenih območij in odpravilo zaostanke.

### 4.1.3. OP ROPI – zmanjševanje škodljivega delovanja voda

Ključni cilji so :

- povečanje poplavne varnosti;

- naravno bogatenje podtalnice;

- ohranjanje ekosistemov;

- preprečevanje erozije;

- večanje retenzijskega prostora;

- zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb.

Kazalniki

- število projektov s področja preprečevanja tveganj;

- število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda;

- zmanjšanje poplavno ogroženih območij [ha].

Kljub temu, da nekateri cilji tega programa izrazito podpirajo tudi cilj dobrega stanja voda, npr. ohranjanje ekosistemov in večanje retenzijskega prostora, v programu ni kazalnika, ki bi ta vpliv meril, kar bo treba upoštevati pri pripravi programa za naslednje obdobje in opredeliti tudi tovrstni kazalnik..

V okviru OP ROPI prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda sta bili do 31.12.2013 izdani 2 odločbi Kohezijskega sklada EU v skupni vrednosti 66.043.026,35 EUR in ena odločba v okviru dodatnih pravic porabe (overcommitment) v vrednosti 21.834.184,60 EUR. Projekti se uspešno izvajajo.

### 4.1.4. Investicije v vodno infrastrukturo – Sklad za vode, sanacije po poplavah in plazovih ter vzdrževanje voda in vodne infrastrukture

Programi Sklada za vode, sanacij škod po poplavah in plazovih ter letni programi vzdrževanja voda in vodne infrastrukture doslej niso vsebovali ciljev in kazalnikov glede stanja voda, čeprav NUV izkazuje, da so prav hidromorfološke obremenitve (toge ureditve vodotokov) eden izmed dveh glavnih razlogov za nedoseganje dobrega stanja voda v RS.

Ključno je, da v naslednjem obdobju zmanjšanje vpliva na stanje voda postane eden od temeljev načrtovanja urejanja voda.

Treba je preveriti možnosti vključitve ukrepov za izboljšanje stanja voda v intervencijske ukrepe ter sanacijske in letne programe vzdrževanja. Večina posegov v vode in priobalno zemljišče se namreč v Sloveniji izpelje kot interventni posegi, sanacije ali vzdrževalna dela, pri čemer se za posege na vodna in priobalna zemljišča praviloma ne pridobiva dovoljenj za poseg.

V modernem pristopu urejanja voda je paradigma sanacij v prejšnje stanje preživeta, saj privzema, da je bilo prejšnje stanje najboljša rešitev, kar pogosto ni res. Sanacije trajajo tudi več let, kar je dovolj časa, da se preveri, ali bi toge ureditve vodotokov lahko uredili na okolju bolj prijazen način ob hkratnem zagotavljanju enake stopnje varnosti pred poplavami.

Danes je jasno, da smo s togimi ureditvami v preteklosti vodi odvzeli veliko funkcij. Hkrati pa opažamo, da so ujme vedno bolj pogoste in da je treba za vzdrževanje teh ureditev zagotoviti velika sredstva. Zato danes velja, da je dolgoročno najboljša rešitev urejanja voda, da damo vodi prostor. Na ta način v največji meri upoštevamo naravne procese. V prihodnosti bomo zato morali več pozornosti namenili negradbenim ukrepom, kakor so odkupi zemljišč, na katerih bi omogočili širitev strug in zavarovanju pomembnih razlivnih površin.

Poplavna direktiva naj bi z uvedbo načela preventivnega delovanja pri obvladovanju poplavnih tveganj namesto preživetega koncepta zagotavljanja izbrane stopnje varnosti korenito izboljšala stanje na tem področju, zlasti ker je usmerjena v preprečitev prihodnjih gradenj na območjih nevarnosti, zaščito obstoječih območij poplavljanja in v pripravljenost na poplavne dogodke. Direktiva zavezuje k zmanjševanju ogroženosti predvsem z negradbenimi ukrepi obveščanja in ozaveščanja, prostorskega načrtovanja, pravočasnega alarmiranja, zaščite in reševanja ter zavarovalništva, kakor tudi gradbenih ukrepov in standardov gradnje na poplavnih območjih. Cilj je zmanjšati škodljive posledice poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti.

Inšpekcija za okolje in naravo pri svojem delu opaža precejšnje probleme tudi pri izvajanju nalog javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč v zvezi s posegi v vodno infrastrukturo na varovanih območjih.

V naslednjem obdobju bo treba preveriti, kje bi bilo najbolj smotrno za doseganje dobrega stanja voda predvideti obnove vodotokov, vključno z zagotavljanjem prehodnosti za vodne organizme.

Pomembno je, da se tudi za programe urejanja voda določijo kazalniki za spremljanje vpliva na stanje voda.

### 4.1.5. Program razvoja podeželja 2007—2013

NUV izkazuje, da so prav razpršene obremenitve iz kmetijstva eden izmed dveh glavnih razlogov za nedoseganje dobrega stanja voda v RS. Zato bi bilo ključno, da se oceni dejanski vpliv ukrepov iz programa razvoja podeželja (PRP) na stanje voda. Vendar pa poročilo o vmesnem vrednotenju PRP ugotavlja, da zaradi omejitev razpoložljivih podatkov, vpliva PRP na kakovost vode in tal ni bilo mogoče opredeliti z metodami, opredeljenimi v okviru skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF). O vplivu PRP na zmanjšanje onesnaževanja voda z dušikom je mogoče sklepati na podlagi tistih ukrepov PRP, ki za izvajanje določajo strožje omejitve od zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. Izvedba PRP je sicer vplivala na zmanjšanje vnosa dušika, vendar je bil vpliv izvedbe na državni ravni majhen zaradi majhnega obsega površin v ukrepih oziroma podukrepih PRP s strožjimi omejitvami. Območja vodnih teles, ki so po podatkih državnega spremljanja stanja okolja onesnažena, sovpadajo z območji intenzivnega kmetijstva, na njih pa so bili podukrepi kmetijsko okoljskih plačil, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja z dušikom, izvajani v zelo majhnem obsegu. V strožje podukrepe so namreč večinoma vključene površine, ki so že pretežno ekstenzivne in niso na velikih medzrnskih vodonosnikih, za katere je značilna velika občutljivost na onesnaževanje. V nadaljevanju bo treba v okviru izvajanja PRP spodbujati ukrepe, ki bodo opazneje prispevali k zmanjšanju onesnaževanja na z dušikom preobremenjenih območjih.

V obdobju 1992–2008 se je skupni vnos dušika na kmetijska zemljišča v Sloveniji zmanjšal za 17,1 % – s 84.000 ton N na 70.000 ton N – v povprečju torej za dober odstotek na leto. Glavni vzrok za zmanjšani vnos dušika v obdobju 1992–2008 je predvsem v 35,7 % manjšem vnosu dušika iz mineralnih gnojil, vnos dušika iz živinskih gnojil pa je večinoma ostal nespremenjen.

V naslednjem finančnem obdobju je zato nujna uskladitev ciljev kmetijske politike s cilji upravljanja voda in naravovarstvenimi cilji. Ukrepe kmetijske politike za zmanjšanje vpliva na stanje voda je treba usmeriti na vodna telesa, kjer zaradi pritiskov iz  kmetijstva, ni doseženo dobro stanje voda.

Na to v svojih poročilih opozarjajo tudi inšpekcijske službe, ki ugotavljajo, da je veliko posegov v vodna in priobalna zemljišča posledica neusklajenega delovanja in različnih ciljev med področji okolja in kmetijstva. Kmetijska politika namreč pospešuje širjenje kmetijskih površin prek finančnih subvencij in nadzora, ki izloča vse zaraščene, nekošene in neobdelane površine. Zato kmetovalci širijo kmetijske površine tako, da zasipajo in izsušujejo vedno več še preostalih "neplodnih" zemljišč, ki pa so s stališča okolja visoko vredni ekosistemi.

Izsekuje se tudi vse več vodnih in priobalnih zemljišč ob vodotokih, zemljišča se nasipajo in širijo se travniki v struge potokov, kar po drugi strani zaradi utesnjevanja voda vodi k povečani eroziji. Kot material za nasipanje in utrjevanje brežin se v večini primerov uporabljajo gradbeni odpadki in zemeljski izkop.

Inšpektorat predlaga povečanje glob za kršitelje, ki so zdaj nesorazmerno nizke glede na posledice posegov, še posebej, če kršitev stori fizična oseba (to pa je v večini primerov), za katero je zagrožena kazen samo 125 €.

Praksa tudi kaže, da kmetje pogosto ne poznajo ali razumejo omejitev, pogojev in prepovedi na področju okolja. Različne revizije in kontrole izvajanja programa razvoja podeželja ugotavljajo, da je Slovenija nekoliko šibka pri informiranju in ozaveščanju kmetov. Podobno je navedeno tudi v vmesnem vrednotenju programa razvoja podeželja 2007–2013, kjer je ugotovljeno, da precej kmetov ukrepov KOP sploh ne pozna ali pa ne razume, čemu so sploh namenjeni in zakaj so zahteve o prilagojeni kmetijski praksi določene tako, kot so. Dejansko je res, da je zakonodaja s tega področja vsako leto obsežnejša in jo je zahtevno spremljati, kar je za kmete dodatna obremenitev.

Kot zelo uspešna so se v drugih državah EU pokazala okoljska svetovanja na ravni kmetije, ko usposobljeni svetovalec skupaj s kmetom izdela t. i. okoljevarstveni načrt kmetije. Pomembno je, da se kmeta aktivno vključi v proces soodločanja ustrezne kmetijske dejavnosti na njegovi kmetiji (soodločajo, katere od zahtev bodo izvajali in katere ne) ter se hkrati izboljšata njihova informiranost in ozaveščenost. Ta pristop je najuspešnejši za doseganje spremembe kmetijskih praks, ki jih kmetje tradicionalno uporabljajo, kadar se države ne odločijo za obvezujoče ukrepe. To bomo upoštevali tudi pri pripravi NUV za obdobje 2015—2021.

### 4.1.6. Ukrepi, predpisani z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

V septembru 2012 je Slovenija skladno z 10. členom nitratne direktive, ki se nanaša na varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, poročala o izvajanju ukrepov predpisanih z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list  RS, št. 113/2009). Uredba šteje za program ukrepov za zmanjševanja vnosa dušika v tla in na tla zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Zavezanci za izvajanje ukrepov so vsa kmetijska gospodarstva v Sloveniji, pri katerih pri izvajanju dejavnosti nastajajo živinska gnojila ali bioplinska gnojevka, četudi ta ne vsebuje živinskih gnojil.

Poročilo v skladu z 10. členom nitratne direktive obravnava obdobje od 2008–2011. Iz poročila izhaja da se stanje površinskih in podzemnih voda, upoštevajoč obdobje 2008–2011, izboljšuje. Ob tem se izboljšuje tudi učinkovitost vnosov dušika, saj bilančni presežek dušika v kmetijstvu, ki se lahko izpere v vode ali konča v zraku, v obdobju 1992–2010 kaže trend zmanjševanja. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je delež odvzema dušika glede na vnos znašal zgolj dobrih 30 %, v obdobju poročanja (2008–2010) pa je le-ta znašal 64-68 %.

Nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja kmetijska inšpekcija. Iz vsebin vezanih na vrednotenja izvajanja ukrepov izhaja, da se je v obdobju od 2008–2011 pregledalo skupno le okoli 5 % vseh kmetijskih gospodarstev.

V letu 2013 so bile sprejete tudi Spremembe in dopolnitve uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list  RS, št. 113/2009, 05/2013), ki na novo določajo:

- strožje roke za gnojenje kmetijskih zemljišč s tekočimi organskimi gnojili;

- roke za gonjenje s tekočimi organskimi gnojili na zemljiščih na nadmorski višini 800 m;

- obdobja  prepovedi in omejitve za gnojene s hlevskim gnojem;

- določa strožje roke za gnojene ozimin z mineralnimi gnojili;

- zahteve za naprave za nanos mineralnih gnojil, hlevskega gnoja in tekočih organskih gnojil;

- pogoje v zvezi z gradnjo skladišč za živinska gnojila in njihovo najmanjšo skladiščno kapaciteto glede na vrsto gnojil in glede na različne tipe reje;

- pogoje za začasno shranjevanja uležanega hlevskega gnoja na kmetijskih zemljiščih.

Z namenom zaščite voda uredba na novo določa minimalno oddaljenost začasno shranjenega uležanega hlevskega gnoja od vodotokov (najmanj 25 m) in od objektov za zajem pitne vode, ki niso zavarovana z vodovarstvenimi režimi, se pa uporabljajo za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo (100 m).

Vpliv ukrepov, predpisanih z uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na stanje voda, se posredno spremlja preko bilance dušika.

# 5. Izvajanje dopolnilnih ukrepov

PU NUV je bil sprejet z eno in pol letno zamudo šele poleti 2011, zato je treba program ukrepov izvajati pospešeno, da bi zamude odpravili vsaj do roka za naslednji NUV, to je do 22. 12. 2015.

Iz pregleda stanja izvajanja PU NUV izhaja, da je od skupno 66 ukrepov doslej:

- zaključenih 9 ukrepov (predvsem gre za prepovedi, omejitve in pogoje, ki jih je uveljavila uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja).

- v izvajanju jih je 30 in

- 27 se jih še ni začelo.

Ob sprejemanju PU NUV je vlada sklenila, da je za izvajanje PU NUV treba zagotoviti sredstva, kar se je izvajalo v omejenem obsegu. Večina držav članic se je na izvajanje obsežnih zahtev vodne direktive tudi organizacijsko pripravila bodisi znotraj obstoječe organiziranosti ali z ustanovitvijo uprav vodnih območji (angleško: river basin authority). V Sloveniji se to ni zgodilo, vendar so na ministrstvu v okviru reorganizacije na področju voda predvidene okrepitve tudi pri izvajanju nalog priprave NUV in izvajanja PU NUV..

Ocenjujemo, da se zamuda predvsem zaradi kadrovskih in finančnih omejitev ne zmanjšuje dovolj hitro.

To postaja resen problem, ker bo izvajanje vodne direktive v naslednjem finančnem obdobju 2014—2020 pogoj za črpanje sredstev EU za tiste dejavnosti, ki vplivajo na vode. Več o tem je opisano v poglavju 6.3. »Naslednje finančne obdobje EU in NUV«.

## 5.1 Nosilci izvajanja dopolnilnih ukrepov PU NUV

##### Ministrstvo, pristojno za okolje

Program ukrepov vključuje 63 dopolnilnih ukrepov, ministrstvo, pristojno za okolje, sodeluje s svojimi aktivnostmi kar pri 45 ukrepih. Hkrati opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vseh dopolnilnih in temeljnih ukrepov PU NUV.

##### Druga ministrstva in organi

Na podlagi analize obremenitev in vplivov dejavnosti na stanje voda ter spremljanja stanja voda so v NUV ugotovljeni poglavitni problemi in obremenitve (npr. razpršeno in točkovno onesnaževanje), ki se urejajo po izvirnih pristojnostih drugih resorjev. Zaradi doseganja čim večje učinkovitosti ukrepov PU NUV je bila pri oblikovanju ustreznih dopolnilnih ukrepov načrtovana uporaba obstoječih mehanizmov in virov financiranja, ki so že vzpostavljeni v posameznih resorjih (npr. ukrepi kmetijske politike).

Bistvo predlaganih dopolnilnih ukrepov je, da se obstoječi ukrepi prilagodijo tako, da bodo v največji meri podpirali tudi cilj doseganja dobrega stanja voda. To pomeni predvsem prilagoditev ukrepov za doseganje večjih pozitivnih učinkov na stanje voda in usmeritev izvajanja teh ukrepov na območja, kjer se ocenjuje, da cilj doseganja dobrega stanja voda zaradi obremenitve ne bo dosežen.

Predvideno je tudi, da morajo biti ukrepi drugih politik oblikovani tako, da je mogoče spremljati njihov vpliv na stanje voda. To pomeni, da bo treba vzpostaviti ustrezne kazalnike za spremljanje vpliva sektorskih ukrepov na stanje voda v okviru njihovih programov, načrtov ipd.

Seznam dopolnilnih ukrepov po pristojnih ministrstvih in organih je prilogi 3. Pri tem je treba upoštevati, da lahko pri posameznem ukrepu sodeluje več pristojnih ministrstev in organov (npr. naravne in druge nesreče).

##### Zasebni sektor

V PU NUV je predvideno, da upravljavci in imetniki vodnih pravic na močno preoblikovanih vodnih telesih v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve« zagotavljajo izvedbo določenih aktivnosti, predvidenih v PU NUV.

Dopolnilni ukrepi, ki naj bi jih izvajali upravljavci in imetniki vodne pravice na močno preoblikovanih vodnih telesih, so navedeni v  prilogi 4.

## 5.2. ORGANIZACIJSKI UKREPI

### 5.2.1. Priprava NUV in izvajanje ukrepov PU NUV

Proces priprave NUV 2009-2015 je pokazal na izrazito pomanjkanje kadrov na področju priprave NUV in PU NUV, kar se je odrazilo v 18-mesečni zamudi pri sprejemanju uredbe NUV, NUV in PU NUV. Evropska komisija je zaradi zamude proti Republiki Sloveniji sprožila postopek , od katerega je po sprejetju teh dokumentov odstopila.

V skladu z vodno direktivo se morajo ukrepi PU NUV začeti izvajati do 22. decembra 2012. Iz poročila izhaja, da se za zdaj ne izvaja 43 % ukrepov PU NUV. Program ukrepov vključuje 63 dopolnilnih ukrepov, ministrstvo, pristojno za okolje, pa sodeluje s svojimi aktivnostmi kar pri 45 ukrepih. To pomeni izjemno velik obseg aktivnosti, ki na ministrstvu doslej niso bile zadostno kadrovsko pokrite. Ministrstvo bo zato v okviru predvidene reorganizacije upravljanja voda posebno pozornost posvetilo krepitvi izvajanja teh aktivnosti.

Hkrati z izvajanjem ukrepov PU NUV je treba pripraviti tudi osnutek naslednjega načrta (NUV 2015—2021), ga javno objaviti do konca leta 2014 in opraviti najmanj šestmesečno posvetovanje z javnostjo. Z obstoječi kadrovskim viri bo težko zagotoviti pravočasno in kakovostno pripravo naslednjih NUV in PU NUV, zato so v okviru reorganizacije tudi na tem področju predvidene ustrezne okrepitve.

V analizi je bilo ugotovljeno, da NUV kot ključni strateški dokument za obdobje 2009–2015 ni dal dovolj konkretnih podlag, da bi bile obravnavane vse aktivnosti, ki vplivajo na vode. Sorazmerno dobro je obdelano področje varstva voda v skladu z vodno direktivo, slabše pa področje spodbujanja trajnostne rabe in področje urejanja voda.

V Sloveniji ne obstaja dolgoročni načrt urejanja voda (ključne investicije), prav tako ni opredeljena razpoložljivost površinskih voda za rabo, kar je pomembna pomanjkljivost učinkovitega upravljanja voda. Ti dve področji bo zato treba v NUV za obdobje 2015—2021 šele vključiti.

Kljub temu, da je bil poudarek v prvem NUV na varstvu voda, je iz priporočil Evropske komisije, ki so navedena v poglavju 6.1, razvidno, da bo treba tudi v delu, ki se nanaša na varstvo voda, v naslednjem NUV nekatere vsebine še bistveno nadgraditi.

Vlada je ob sprejemanju PU NUV zaradi omejitev zaposlovanja v državni upravi zavrnila zahtevo ministrstva, pristojnega za okolje, po kadrovski okrepitvi, zato bi moralo ministrstvo kadrovske vire zagotoviti z notranjimi prerazporeditvami, ki so predvidene z reorganizacijo področja upravljanja voda.

### 5.2.2. Vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda

Urejanje voda obsega skrb za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima. Temeljna naloga države je zagotoviti celovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje škodljivega delovanja voda z uporabo prostorskega in vodnega načrtovanja, obveščanja, izobraževanja in ozaveščanja ljudi ter alarmiranja ob dogodkih.

V skladu z načeli ZV-1 in za doseganje ciljev na področju upravljanja voda bi pričakovali, da bo upravljanje voda organizirano celostno. Vendar ugotavljamo, da so pristojnosti upravljanja z vodami v Sloveniji še vedno precej razdrobljene in med seboj nepovezane, zato je izjemno težko dosegati okoljske cilje in izvajati ukrepe PU NUV.

V NUV je bila zaznana tudi slaba organiziranost na področju urejanja voda, zato PU NUV ukrep »Vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda« predvideva analizo obstoječega stanja in pripravo več rešitev za vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda (predvsem vzpostavitev ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje in uravnavanje  vodnih količin, na varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima ter za upravljanje vodne infrastrukture) v povezavi z doseganjem drugih ciljev upravljanja voda.

Urejanje vodotokov bi moralo biti za izvedbo sanacijskih, vzdrževalnih del in investicij načrtovano in vodeno celostno ter povezano z izvajanjem intervencijskih ukrepov, pri čemer bi bilo treba upoštevati okoljske cilje in ukrepe PU NUV.

Predmetni ukrep PU NUV predvideva tudi pripravo ustreznih pravnih podlag za vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda.

Ministrstvo v poročilu Vladi RS o procesu priprave reorganizacije na področju upravljanja voda navaja, da je področje upravljanja z vodami trenutno razpršeno med različnimi službami znotraj ministrstva, Agencijo RS za okolje in koncesionarji javne službe urejanja voda, zaradi česar doslej ni bilo mogoče vzpostaviti celovitega reševanja problematike voda v Sloveniji.

Iz poročila tudi izhaja, da se je zaradi slabe organiziranosti predmetnega področja in dolgoletnega premajhnega investiranja v vodotoke ponekod poslabšalo stanje slovenskih vodotokov, zaradi česar je po vse pogostejših poplavah treba bistveno več denarja vložiti v sanacije, kakor bi ga bilo treba vložiti v urejanje, če bi te investicije v urejanje voda izvedli pred poplavami.

Iz pregleda investicij na področju urejanja voda je razvidno, da se večina denarja Sklada za vode porablja na podlagi zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, manjši del pa na podlagi določil zakona o vodah. Investicije za zmanjševanje poplavne ogroženosti se niso vselej namenjale poplavno najbolj ogroženim območjem, saj projekti še niso bili pripravljeni do ustrezne stopnje (niso še pridobljena vsa potrebna gradbena dovoljenja). Na neskladje na tem področju opozarja tudi Računsko sodišče RS v revizijskem poročilu »Gospodarska javna služba urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (21. 9. 2011)«.

Pri organiziranosti je nelogično tudi, da je samo za investicije na spodnji Savi ustanovljeno javno podjetje, na poplavno bolj ogroženih območjih (Ljubljana, Savinja, Drava, Mura ipd.) pa takšne oblike podpore pripravi in vodenju investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti ni. Iz navedenega izhaja, da država edino na porečju spodnje Save zagotavlja zadostno kadrovsko podporo za pripravo in izvedbo investicij.

Poplave so zmeraj bile in tudi zmeraj bodo; so namreč naravni pojav in ljudje smo se z njimi vedno soočali. V zadnjem desetletju se tako v Republiki Sloveniji kakor tudi v celotni EU in na svetu nasploh soočamo z vedno bolj pogostimi in uničujočimi naravnimi nesrečami, med katere sodijo tudi poplave. V zvezi s tem se na zelo različnih ravneh, to je od najvišje politične ravni EU do domače politike in stroke do ne nazadnje ljudi in lokalnega gospodarstva, ki seveda najbolj občutita posledice ekstremnih poplavnih dogodkov, odpira tudi vedno več vprašanj na temo, kaj je treba storiti, kako ukrepati, kako se pripraviti in tudi, kako na pojavnost, pogostost in moč posameznih poplavnih dogodkov vplivajo podnebne spremembe.

Slovenija je decembra 2012 objavila »Predhodno oceno poplavne ogroženosti Republike Slovenije«, ki vsebuje:

- opis preteklih poplav in z njimi povezane erozije, ki so imele znatne škodljive posledice za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti in okolje ter za katere še zmeraj obstaja velika verjetnost, da se bodo v prihodnosti ponovile, vključno z njihovim obsegom in odtočnimi potmi poplavnih voda ter oceno škodljivih posledic, ki so jih povzročile, ter

- opis večjih poplav, ki so se zgodile v preteklosti in za katere se lahko pričakuje, da bi se lahko s podobnimi posledicami ponovile. .

Marca 2013 je bila objavljena tudi karta območij pomembnega vpliva poplav, ki prikazuje lokacije 61 območij v Sloveniji, ki so bila v skladu z evropsko poplavno direktivo ugotovljena kot območja, za katera lahko z dovolj visoko verjetnostjo pričakujemo, da bodo na njih v primeru poplav nastajale največje škode za zdravje ljudi, gospodarske dejavnosti, kulturno dediščino in okolje.

Države članice morajo na podlagi predhodne ocene poplavne ogroženosti in določitve območij, na katerih se pojavlja ali bi se lahko pojavila pomembna poplavna ogroženost (v nadaljevanju: območja pomembnega vpliva poplav), za ta območja do konca leta 2013 pripraviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, nato pa do konca leta 2015 pripraviti načrte zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki morajo vsebovati programe ukrepov, zasnovane na načelih solidarnosti in sprejemljivih razmerij stroškov, učinkov in koristi. Poplavna direktiva prepušča določanje ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti (ravni sprejemljivega tveganja) in ukrepov, ki jih je treba sprejeti za doseganje te ravni, kakor tudi časovni načrt izvajanja načrtov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, posamezni državi.

Na podlagi teh dokumentov je nujno treba v prihodnosti sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti prednostno usmerjati tja, kjer je ogroženost največja in je zato učinek vloženih sredstev na zmanjšanje škod po poplavah največji.

Na področju upravljanja voda v RS bo treba urediti tudicelovito dolgoročno načrtovanje urejanja voda, kjer bi za posamezna porečja predvideli potrebne investicije in vzdrževanje. Treba bi bilo sprejeti 6-letne programe del javne službe urejanja voda, 6-letne programe investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture in vsaj 18-letne programe investicij. Upravljanje voda je namreč ena od temeljnih nalog uprav v vseh državah, zato je odsotnost takšnih načrtovalskih dokumentov v evropskem prostoru nenavadna in kaže na dolgoletno zapostavljenost področja upravljanja voda.

Za izvedbo teh načrtov je treba zagotavljati stabilen vir financiranja nalog države na področju upravljanja voda. Sklad za vode je v tem smislu treba nameniti področju upravljanja voda. S pravilno cenovno politiko pa je treba doseči, da na podlagi načel »plača povzročitelj obremenitve« in »celovitega povračila stroškov« prilivi v vodni sklad zadostujejo za izvedbo nalog upravljanja voda.

Glede na podatke, da je prav urejanje voda ena od ključnih obremenitev voda v RS, je zaskrbljujoče dejstvo, da se večina posegov izpelje kot interventni posegi, sanacije ali vzdrževalna dela, pri čemer se za posege na varovana območja v posameznih primerih ne pridobiva dovoljenj in soglasij (dovoljenj za posege v naravo in vodovarstvena soglasja). Tudi na tem področju upravljanja voda bodo v prihodnje zato še potrebne izboljšave.

Za doseganje dobrega stanja voda, vrst in habitatov je treba vključiti varstvene ukrepe Programa upravljanja območij NATURA 2000 in ukrepe za izboljšanje hidromorfološkega stanja PU NUV v letne programe del javne službe, sanacijske programe, programe investicijskega vzdrževanja vodne infrastrukture in programe investicij Sklada za vode.

Poleg prednostnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti je treba v naslednjem NUV določiti tudi prednostne projekte za obnovo in zagotavljanje prehodnosti za vodne organizme, glede na okoljske cilje, socialno ekonomske učinke in izvedljivost.

Na ministrstvu potekajo intenzivne aktivnosti za reorganizacijo na področju upravljanja voda v prvi polovici leta 2014, kar bo omogočilo učinkovitejše upravljanje tega področja.

### 5.2.3. Organiziranost nadzora na področju voda

Iz programa temeljnih ukrepov izhaja tudi, da je učinkovitost temeljnega ukrepa inšpekcijskega nadzora na področju voda zaradi omejenega števila kadrov okrnjena. Gre za zelo velik obseg nalog s področij nadzora nad posegi na obalnih in priobalnih zemljiščih, rabo vode in varstvom voda. V Sloveniji je 30.000 km vodotokov, večina površine države je na območjih podzemnih voda, nadzirati pa je treba tudi ravnanja na morju. V zadnjem desetletju se je število predpisov na področju okolja povečalo za sedemkrat, število inšpektorjev je ostalo v tem obdobju nespremenjeno. Ne glede na navedena dejstva, pa si inšpekcijske službe z načrtnim usmerjanjem nadzora na najbolj problematična področja prizadevajo doseči čimvečjo uspešnost pri zagotavljanju dobrega stanja voda.

Dodatni mehanizem nadzora omogoča 177. člen zakona o vodah, ki določa, da vodovarstveni nadzor izvajajo rečni in morski nadzorniki, organizirani pri izvajalcu javne službe urejanja voda na podlagi podeljenega javnega pooblastila. Služba do danes še ni vzpostavljena. V obravnavanem obdobju je bila v letu 2012 sprejeta Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora (Uradni list RS, št. 30/2012 in 57/2012), medtem ko je treba sprejetri še pravilnik o vodovarstvenem nadzoru. V okviru programa nacionalne poklicne kvalifikacije se je začelo izvajati usposabljanje in izobraževanje potencialnih vodovarstvenih nadzornikov. Vsekakor pa bo treba vzpostaviti mehanizem usklajevanja dela vodovarstvenih nadzornikov in dela inšpektorata za kmetijstvo in okolje, kar v zakonu o vodah ni sistemsko urejeno.

V PU NUV je vključen tudi ukrep "Okrepitev inšpekcijskega nadzora – emisije, kmetijstvo«. Dopolnilni ukrep obravnava dve področji, in sicer kmetijstvo ter emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda. Za nadzor nad navedenimi področji je odgovoren Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje. Ukrep je predpisan z namenom kadrovske okrepitve in z namenom usmeritve inšpektorjev na območja, kjer do leta 2015 brez dopolnilnih ukrepov okoljski cilji ne bodo doseženi. Za področje kmetijstva ukrep predvideva prilagoditev programa dela inšpektorata tako, da se inšpekcijski nadzor izvaja na vodnih telesih, kjer zaradi kmetijske dejavnosti okoljski cilji ne bodo doseženi. Na podlagi uporabljene metodologije je predlagana usmeritev inšpektorjev, pristojnih za področje kmetijstva, na območja reke Mure, Drave in Savinje.

Poleg tega je bila v NUV zaznana potreba po okrepitvi nadzora tudi nad:

- odvzemi vode in odvzemi naplavin;

- izvedbo regulacij in drugih ureditev ter preverjanje skladnosti projektne dokumentacije z izvedbo na terenu;

- posegi v vodno in priobalno zemljišče;

- posegi na poplavnih območjih;

- vodovarstvenimi območji;

- vlaganjem organizmov.

#### POROČILA O DELU INŠPEKCIJE ZA OKOLJE IN NARAVO ZA LETI 2011 IN 2012

#### Nadzor emisij snovi in toplote v vode

Inšpektorji so na tem področju v letu 2012 opravili 1020 inšpekcijskih nadzorov in pri tem izrekli 250 inšpekcijskih ukrepov za odpravo neskladnosti ter uvedli 32 prekrškovnih postopkov. V letu 2011 so opravili 853 inšpekcijskih nadzorov in pri tem izrekli 266 inšpekcijskih ukrepov za odpravo neskladnosti ter uvedli 49 prekrškovnih postopkov.

Pri nadzoru na področju emisije snovi v vode inšpektorji ugotavljajo, da pri nekaterih zavezancih tehnološke odpadne vode še vedno presegajo predpisane mejne vrednosti, kljub že v preteklosti izdanim inšpekcijskim ukrepom in uvedenim izvršilnim postopkom; pri nekaterih zavezancih pa tehnološke odpadne vode še vedno presegajo predpisane mejne vrednosti, ki pa bi bile, če bi občine že zgradile javno kanalizacijo in omogočile zavezancem priključitev nanjo, v predpisanih mejah.

V letu 2012 je bil poudarek nadzora delovanje komunalnih čistilnih naprav (KČN) in ustreznega čiščenja in odvajanja odpadnih voda ter ustreznosti ravnanja z odvečnim biološkim blatom, ki nastane po čiščenju odpadnih voda. Zaradi neustreznega ravnanja z blatom so bile nekaj upravljavcem čistilnih naprav izdane odločbe za odpravo nepravilnosti, uvedeni so bili tudi postopki o prekršku. Pri nadzoru delovanja KČN se je kot problematično izkazalo dejstvo, da nekatere KČN že več let čezmerno onesnažujejo okolje, ker je zmogljivost KČN premajhna (nekatere so tudi na občutljivem območju), rok za prilagoditev delovanja KČN predpisanim mejnim vrednostim pa je šele leto 2014 oziroma 2015. Kljub neustreznemu delovanju KČN torej inšpekcija nima zakonske podlage za predčasno odreditev ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče preprečiti čezmerno onesnaževanje.

#### Nadzor nad urejanjem voda in gospodarjenjem z njimi

Inšpektorji so na področju urejanja voda in gospodarjenja z njimi v letu 2012 opravili 571 inšpekcijskih nadzorov in pri tem izrekli 142 inšpekcijskih ukrepov za odpravo neskladnosti ter uvedli 20 prekrškovnih postopkov. V letu 2011 so opravili 532 inšpekcijskih nadzorov in pri tem izrekli 186 inšpekcijskih ukrepov za odpravo neskladnosti ter uvedli 47 prekrškovnih postopkov.

Na področju urejanja voda so kot najpogostejši ugotovljeni nezakoniti posegi na vodna in priobalna zemljišča, ki se kažejo kot gradnja podpornih zidov, nasipov, nestrokovna regulacija vodotokov z namenom zavarovanja kmetijskih zemljišč pred poplavami, vse pa brez pridobljenih vodnih soglasij in dovoljenj.

Opisana nezakonita ravnanja so med drugim tudi posledica omejenega izvajanja dolžnosti ARSO in javnih podjetij, ki morajo vzdrževati vode, pa je to vzdrževanje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev iz leta v leto vse bolj omejeno in oteženo.

Precejšnje probleme opažajo tudi pri izvajanju posegov na vodni infrastrukturi na varovanih območjih, ki se izvaja v okviru javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč. Večina posegov se izpelje kot interventni poseg, sanacija ali vzdrževalna dela, pri čemer se za posege na varovana območja v posameznih primerih ne pridobijo dovoljenja za poseg v naravo.

Veliko posegov je posledica neusklajenega delovanja in različnih ciljev med področjem okolja in področjem kmetijstva, kakor je opisano v poglavju 4.1.5. »Program razvoja podeželja 2007—2013«.

#### Nadzor nad rabo voda

Tako kakor v letu 2010 so tudi v letu 2011 bolj sistematično izvajali nadzor na tem področju. Posledica tega je povečanje števila odkritih kršitev rabe vode (rabe vode v neskladju z določili v vodnih dovoljenjih), ker imetniki vodnih pravic ne zagotavljajo merilnih naprav, nimajo izdelanih poslovnikov itd. Kot zelo koristen pripomoček pri načrtovanega inšpekcijskega nadzora se je izkazal register vodnih dovoljenj, objavljen na spletnih straneh ARSO.

V naslednjih letih bo moral biti poudarek predvsem na vzpostavitvi preglednega in celovitega sistema nadzora nad vnosom nitratov, nad posegi v vodna in priobalna zemljišča in nad vodno-gospodarskimi objekti. V skladu z analizami obremenitev in vplivov na vode so v NUV prav obremenitev z nitrati in hidromorfološke obremenitve ključni problemi upravljanja voda, zaradi katerih dobro stanje voda ne bo doseženo. Na področju urejanja voda so najpogostejši ugotovljeni nezakoniti posegi na vodna in priobalna zemljišča, ki se kažejo v gradnji podpornih zidov, nasipov, nestrokovni regulaciji vodotokov z namenom zavarovanja kmetijskih zemljišč pred poplavami, vse pa brez pridobljenih vodnih soglasij in dovoljenj.

Iz analize PU NUV izhaja tudi, da je potrebna okrepitev inšpekcijskega nadzora tudi nad:

- rabo vode in zagotavljanjem ekološko sprejemljivega pretoka (Qes);

- prepovedjo gnojenja in rabe sredstev za varstvo rastlin v priobalnih zemljiščih;

- zagotavljanjem prehodnosti za vodne organizme;

- izpusti onesnažene vode v vodotoke, morje in podzemne vode.

### 5.2.4. Javnost

Vodna direktiva nalaga državam članicam, da vzpostavijo mehanizme obveščanja, posvetovanja in vključevanja javnosti ter deležnikov v pripravo in izvajanje NUV in PU NUV, kar je v skladu tudi z Aarhuško konvencijo.

V ta namen bi morala Slovenija uvesti vrsto metod in orodij, s katerimi bi upoštevala zahteve direktive po obveščanju, posvetovanju in vključevanju splošne in zainteresirane javnosti pri upravljanju z vodami, vendar tega doslej ni vzpostavila v formalizirani obliki. Zakon o vodah je v ta namen predvideval ustanovitev konferenc in svetov za vode, vendar so bili ti členi v spremenjenem zakonu o vodah iz leta 2012 črtani.

Konkretno pa 14. člen vodne direktive nalaga državam članicam, da spodbujajo dejavno vključevanje vseh zainteresiranih strani v izvajanje direktive, zlasti v izdelovanje, pregledovanje in posodabljanje načrtov upravljanja povodij. Države članice morajo za vsako vodno območje omogočiti zbiranje pripomb javnosti, vključno z uporabniki. Ministrstvo bo do konca leta 2014 pripravilo osnutek NUV za obdobje 2015-2021 in v letu 2015 izvedlo potrebna posvetovanja z javnostjo.

Na področju voda bi bilo treba razviti v okviru NUV šestletno komunikacijsko strategijo, kjer bi določili področja, načine in časovni načrt sodelovanja z javnostjo.

Posebno pozornost bo treba nameniti ozaveščanju ključnih skupin, ki največkrat kršijo sprejete predpise na področju voda. Lastniki vodnih in priobalnih zemljišč, na primer, ne poznajo statusa svojih parcel in s tem povezanih omejitev in zahtev po pridobljenih soglasjih in dovoljenjih. Inšpekcijski nadzor pa ne sme biti edini mehanizem za zmanjševanje števila prekrškov na področju voda.

### 5.2.5 Informacijska podpora načrtovanju, upravljanju in odločanju za javni in zasebni sektor

Za pripravo NUV in PU NUV je pomembna tudi dostopnost podatkov v zvezi z vodami, vodno infrastrukturo, rabo, obremenitvami, ekonomsko vsebino idr. v obliki, ki bi omogočala izvedbe analiz. Glede na razpršeno pristojnost upravljanja voda med različnimi službami, so tudi podatki, ki se zbirajo razpršeni in hranjeni v različnih oblikah. Pogosto ni omogočeno elektronsko poslovanje, ki bi olajšalo postopke strankam in občinskim ter državnim organom, zato na ministrstvu pospešeno dopolnjujemo obstoječe podatkovne zbirke, ki so tudi javno dostopne.

Ključna pomanjkljivost upravljanja voda je tudi pomanjkanje podatkovnih zbirk, ki bi omogočale celovito upravljanje. Tudi obstoječe delne zbirke, npr. vodni kataster, vodna knjiga, emisijske zbirke, bi bilo treba nadgraditi in povezati, kar bi pripomoglo k učinkovitejšemu upravljanju voda.

V izvajanju je projekt, s katerim bomo izpopolnili evidenco vodnih in priobalnih zemljišč,

Ena izmed nujnih nalog je torej vzpostavitev informacijskega sistema upravljanja voda v podporo načrtovanju, upravljanju in odločanju. Zagotavljati mora učinkovito izvajanje nalog države in lokalnih skupnosti (načrtovanje, odločanje v upravnih postopkih, nadzor ipd.) in olajšati delo strankam (investitorji, raba ipd.). V ta namen je treba zagotoviti tudi programe za pripravo produktov, ki jih potrebuje večje število strank (npr. sloj za prostorsko načrtovanje, razpoložljivost vodnih količin za rabo ipd.). Prav v zvezi s tem je verjetno mogoče doseči največje zmanjšanje birokratskih obremenitev, brez škode za doseganje okoljskih ciljev.

Skladno s tem je potrebna nadgradnja evidence vodne infrastrukture, in sicer tako, da:

- bo omogočala analize izvedenih posegov in izvedbe večine varstvenih ukrepov;

- bo omogočala pripravo letnih in 6-letnih načrtov vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter vsaj 18-letnih načrtov investicij;

- bo omogočala določitev vrednosti in stanja obstoječe vodne infrastrukture in objektov ter izdelavo natančne ocene potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje;

- bo povezljiva z upravljavskimi enotami NUV (vodna telesa, porečja in vodna območja).

### 5.2.6 predpisi

V prilogi 6 je navedenih 37 predpisov, ki bi morali biti sprejeti ali spremenjeni in dopolnjeni za doseganje ciljev upravljanja voda v skladu s PU NUV. Doslej je bilo sprejetih oziroma dopolnjenih 30 % predvidenih predpisov.

### 5.2.7 Investicije

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Največ sredstev temeljnih ukrepov v skupni vrednosti 2.376 mio EUR odpade na izvedbo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, Oskrba s pitno vodo in Zmanjšanje škodljivega delovanja voda), Programa razvoja podeželja (PRP) in urejanje voda (investicije Sklada za vode, vzdrževanje voda in vodne infrastrukture, sanacije). V okviru temeljnih ukrepov so vspostavljeni ključni mehanizmi za zmanševanje obremenitev voda iz poselitve in kmetijstva. Na MKO se tako že uspešno izvajajo ukrepi v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, Oskrba s pitno vodo in Zmanjšanje škodljivega delovanja voda).

V letu 2013 so bile izdane predvidoma zadnje odločbe o odobritvi sredstev pomoči občinam upravičenkam, s katerimi so se dodelile vse razpoložljive pravice, ki izhajajo za okoljske kohezijske projekte iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) v obdobju 2007 - 2013, kakor tudi dodatne pravice, ki jih je s sklepom določila Vlada Republike Slovenije 11.10.2012. V okviru OP ROPI prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda je bilo do 31.12.2013 izdanih 17 odločb v skupni vrednosti 225.527.043,97 EUR in 7 odločb v okviru dodatnih pravic porabe (overcommitment) v skupni vrednosti 72.816.155,38 EUR. V okviru OP ROPI prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo je bilo do 31.12.2013 izdanih 10 odločb v skupni vrednosti 131.521.224,62 EUR in 6 odločb v okviru dodatnih pravic porabe (overcommitment) v skupni vrednosti 87.907.419,46 EUR. V okviru OP ROPI prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda sta bili do 31.12.2013 izdani 2 odločbi v skupni vrednosti 66.043.026,35 EUR in ena odločba v okviru dodatnih pravic porabe (overcommitment) v vrednosti 21.834.184,60 EUR. Skupen znesek dodeljenih pravic porabe za okoljske projekte, ki izhaja iz navedenih dveh dokumentov, znaša (548.491.591 + 180.000.000) 728.491.591 EUR in opredeljuje le evropski del sofinanciranja. K temu deležu je potrebno prišteti še delež sredstev, ki jih kot lastna sredstva zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna (EU del : SLO del = 85 : 15).

Izdane odločbe opredeljujejo projekte, ki imajo dodeljena sredstva evropskega kohezijskega sklada. Za dejansko črpanje pa je potrebno skleniti sofinancerske oziroma izvajalske pogodbe, saj se na podlagi le teh v primeru upravičenosti zahtevkov lahko izvedejo izplačila in povračila iz EU blagajne. Do konca leta 2011 je bilo sklenjenih za 110 mio EUR EU dela sofinancerskih pogodb, v letu 2012 se je sklenilo 120 mio EUR sofinancerskih pogodb, v letu 2013 pa se je znesek le teh povečal za več kot 300 mio € EU dela!

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na podlagi izdanih odločb o dodelitvi kohezijskih sredstev, ki jih je izdal Organ upravljanja – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, z upravičenci iz naslova rednih in dodatnih pravic porabe sklenilo za nekaj več kot 446 mio EUR (EU del) sofinancerskh pogodb. V zaključni proceduri je še dodatnih 135 mio EUR (EU del) sofinancerskih pogodb. Na projektu BOBER je sklenjenih za 19,9 mio EUR izvajalskih pogodb, v postopku je še za približno 7,8 mio EUR. Na poplavni varnosti je sklenjenih za 58 mio EUR (EU del) izvajalskih pogodb. Tako je skupaj podpisanih oziroma v zaključni fazi priprave skoraj 667 mio EUR (EU del) sofinancerskih in izvajalskih pogodb.

V celotnem obdobju 2007 - 2012 (6 let) je bilo izplačanega EU dela iz proračuna Republike Slovenije za vse okoljske kohezijske projekte  98 mio EUR. Samo v letu 2013 pa je bilo izplačanih 75 mio EUR EU dela, kar pomeni, da se trend črpanja EU sredstev v zadnjem obdobju izrazito povečuje. Skupno je tako izplačano 173 mio EUR EU dela. Obdobje upravičenosti porabe EU sredstev se izteče v letu 2015, zato so aktivnosti ministrstva usmerjene v izvajanje aktivnosti, ki bodo zagotovile, da se dejansko pridobi v proračun Republike Slovenije vsa razpoložljiva EU sredstva, ki izhajajo iz OP ROPI.

Po nam znanih podatkih, s strani Evropske komisije za okoljske kohezijske projekte v večletnem finančnem obdobju 2007 - 2013, ni bil podan noben zahtevek za vrnitev dela sredstev.

Potrebno je tudi poudariti, da je veliko aktivnosti MKO vzporedno namenjeno tudi pripravi ustreznih dokumentov za naslednje finančno obdobje 2014 - 2020, saj bi želeli, da se odpravijo napake iz preteklosti in omogoči sofinanciranje okoljsko najbolj potrebnih projektov, zmanjševanje tveganja plačila kazni zaradi neizvedbe sprejetih obveznosti do EU, ter prehod v novo obdobje, ki bi omogočil nadaljevanje intenzivnega gospodarskega ciklusa za izgradnjo potrebne infrastrukture.

PU NUV je predvidel tudi investicije v obnovo vodotoka na Kamniški Bistrici (8 mio EUR) in ukrepe na močno preoblikovanih vodnih telesih (MPVT) (16 mio EUR). Načrtovan je bil tudi nakup plovila za izvajanje spremljanja stanja morja in ukrepanja ob onesnaženjih (1 mio EUR).

#### Obnova spodnjega dela Kamniške Bistrice

V PU NUV je bila predvidena le obnova spodnjega dela Kamniške Bistrice v višini 8 mio EUR. Ministrstvo k projektu še ni pristopilo, je pa podprlo prijavo na projekt LIFE+, ki je v delu vseboval tudi aktivnosti obnove, vendar projekt ni bil izbran za financiranje, zato bo treba zagotoviti druge vire financiranja.

#### Ukrepi na močno preoblikovanih telesih

V PU NUV je predvidena izvedba ukrepov na MPVT (večinoma gre za zadrževalnike), tako tistih, ki so v upravljanju države, kakor tistih, kjer so upravljavci imetniki vodnih pravic. V skladu z načelom »plača obremenitelj« bi morali zagotavljati izvedbo predvidenih aktivnosti tako imetniki vodnih pravic (v višini 10,5 mio EUR) kakor tudi država (v višini 5,5 mio EUR). Gre predvsem za izvajanje naslednjih dopolnilnih ukrepov PU NUV: gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib, namestitev odmrlih dreves, strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa, zasaditev in vzdrževanje avtohtone obrežne vegetacije sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin, idr.

O konkretnih izvedbah ukrepov imetniki vodnih pravic niso poročali, so pa nekateri že začeli pripravljati projektne naloge za izvedbo ukrepov.

Na MPVT v upravljanju države so bile za zdaj pripravljene šele strokovne podlage za določitev primarnih in sekundarnih rab voda (določitev prihodnje prednostne rabe voda, določitev prihodnjih sekundarnih rab voda, določitev upravljavca objekta, določitev nosilca stroškov upravljanja in vzdrževanja objekta (imetnik vodne pravice ali država ali občina itd.)). Zaradi različnih interesov rabe voda je treba na akumulacijah preveriti skladnost in prednost projektirane rabe voda in rabe voda, ki se izvaja v praksi, določiti sekundarne rabe voda v teh akumulacijah ter določiti nosilca stroškov vzdrževanja in investicij pregradnega objekta in akumulacije.

V okviru projektov LIFE+ poteka na MPVT mestna Ljubljanica projekt »Ljubljanica connects« – obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima, katerega prijavitelj je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Glavni del projekta bo izvedba ohranitveno- obnovitvenih ukrepov. Ti ukrepi bodo obsegali:

- rekonstrukcijo drče v Zalogu za prilagoditev vodne gladine,

- rekonstrukcijo ribjih stez na Fužinskem jezu in na zapornici na Ambroževem trgu ter

- operativno izboljšavo zapornice na Ambroževem trgu.

#### Nakup plovila

PU NUV je predvidel tudi nakup plovila za izvajanje spremljanja stanja morja in ukrepanja ob onesnaženjih. Ugotovljeno je namreč bilo, da je obstoječa oprema zastarela in ne zagotavlja učinkovitega ukrepanja v primeru onesnaženja.

Nakup ekološkega plovila doslej ni bil uspešen in bo predvidoma izveden do leta 2015

### 5.2.8 Črpanje sredstev EU

Največ sredstev temeljnih ukrepov od predvidenih 2.376 mio EUR odpade na izvedbo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI). Na MKO se ukrepi v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) (Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih, Oskrba s pitno vodo in Zmanjšanje škodljivega delovanja voda), uspešno izvajajo. Gre za sredstva Kohezijskega sklada EU, kjer je skupaj podpisanih oziroma v zaključni fazi priprave skoraj 667 mio EUR (EU del) sofinancerskih in izvajalskih pogodb. Obdobje upravičenosti porabe sredstev EU se izteče v letu 2015, zato so aktivnosti ministrstva usmerjene v izvajanje aktivnosti, ki bodo zagotovile, da se dejansko pridobi v proračun Republike Slovenije vsa razpoložljiva sredstva EU, ki izhajajo iz OP ROPI.

Nekatere ukrepe bi bilo mogoče izvajati tudi v okviru drugih projektov EU, kakor je opisano v poglavju 3.3 »Črpanje sredstev EU«, vendar v tem RS ni bila preveč uspešna.

Kadar upravičenec ni RS, je težko zagotoviti, da bodo upravičenci za črpanje sredstev vsebine ukrepov iz PU NUV tudi prijavili na razpise (LIFE+, evropsko ozemeljsko sodelovanje, INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON ter URBACT). Za projekte na področju stanja voda slabo izkoriščamo tudi možnost črpanja evropskega regionalnega sklada.

Kadar je upravičenec MKO, se srečujemo s problemom omejenih kadrovskih virov za pripravo in vodenje projektov, zato bo v okviru reorganizacije upravljanja voda posebna pozornost namenjena tudi krepitvi teh aktivnosti.

Problem je tudi v tem, ker ni enovitega pregleda nad projekti, financiranimi iz državnih in evropskih virov za področje upravljanja voda (urejanje, raba, varstvo voda). Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo tako v letu 2014 izvedlo dodatne aktivnosti, ki bodo omogočile, da bo možno v prihodnosti poleg kohezisjkega sklada čim več ukrepov financirati tudi v okviru preostalih EU skladov oz. EU projektov.

V času ekonomske krize bi morali izčrpati vsa razpoložljiva sredstva iz skladov EU in s tem zagotoviti tudi nova delovna mesta. Iz izkušenj drugih, bolj uspešnih držav članic, se lahko naučimo, da se je treba tega lotiti organizirano in potencialnim prijaviteljem nuditi podporo pri prijavah in pri morebitnem sofinanciranju projektov, ki so usmerjeni v izpolnjevanje ciljev državnih operativnih programov, akcijskih načrtov ali programov ukrepov.

# 6. PRIPRAVA NUV IN PU NUV ZA OBDOBJE 2015—2021

Ključno je, da RS čim prej odpravi zamude pri pripravi NUV in PU NUV. Upravljanje voda mora v najkrajšem času dobiti učinkovito organizacijsko strukturo in stabilno financiranje za izvajanje nalog. Skladno s tem potekajo na ministrstvu intenzivne aktivnosti za reorganizacijo področja upravljanja voda v prvi polovici leta 2014. To je ključni predpogoj, ki bo ogomogočil pripravo NUV za obdobje 2015—2021 v skladu z zahtevami zakona o vodah in vodne direktive.

Poleg tega bo treba pri pripravi NUV za obdobje 2015—2021 tudi:

- odpraviti negotovosti in vrzeli, ki so bile zaznane v prvem NUV za obdobje 2009—2015;

- upoštevati priporočila Evropske komisije, navedena v nadaljevanju;

- upoštevati revizijsko poročilo Računskega sodišča “Izvajanje Zakona o vodah”, v delu, ki se nanaša na vsebine NUV.

Uspešna priprava NUV za obdobje 2015—2021 je povezana tudi z možnostjo črpanja sredstev iz skladov EU v obdobju 2014—2020, kakor je opisano v poglavju »6.3. Naslednje finančne obdobje EU in NUV«.

## 6.1. PRIPOROČILA EVROPSKE KOMISIJE

Ob upoštevanju korakov za načrtovanje povodij iz okvirne direktive o vodah je treba zagotoviti, da gospodarjenje z vodo temelji na boljšem razumevanju glavnih tveganj in obremenitev povodja ter da so posegi stroškovno učinkoviti in zagotavljajo dolgotrajno trajnostno oskrbo z vodo za ljudi, gospodarstvo in naravo.

Za uspešno gospodarjenje z vodami je treba povezati te različne korake. Informacije o obremenitvah in tveganjih je treba upoštevati pri razvoju programov spremljanja, na podlagi informacij, pridobljenih iz programov spremljanja in ekonomske analize, pa je treba določiti stroškovno učinkovite programe ukrepov in utemeljiti izjeme. Preglednost celotnega postopka na podlagi jasne strukture upravljanja bo spodbudila sodelovanje javnosti pri vzpostavitvi in izvajanju potrebnih ukrepov za zagotovitev trajnostnega gospodarjenja z vodo.

Za zaključek prvega cikla upravljanja povodij in pripravo na drugi cikel okvirne direktive o vodah se priporoča:

- Pojasniti je treba povezavo med ugotovljenimi pomembnimi obremenitvami in analizo obremenitev.

- Metode ocenjevanja za razvrščanje po ekološkem stanju niso v celoti določene za vse biološke elemente kakovosti v vseh kategorijah voda. Določiti je treba vse metode ocenjevanja za ocenjevanje stanja.

- Državni okoljski standardi kakovosti za posebna onesnaževala v somornicah in obalnem morju so določeni na enaki ravni kakor standardi za sladko vodo, kar morda ni ustrezno glede na najnovejše tehnične napotke. Sklicevati se je treba na najnovejšo različico tehničnih smernic za izpeljavo okoljskih standardov kakovosti, objavljenih v okviru skupne strategije za izvajanje okvirne direktive o vodah.

- Pri oceni kemijskega stanja je treba uporabiti standarde za žive organizme za živo srebro, heksaklorobenzen in heksaklorobutadien iz direktive o okoljskih standardih kakovosti, razen če so izpeljani okoljski standardi kakovosti vode, ki zagotavljajo enako raven zaščite; zdi se, da v načrtu ni navedeno, kateri okoljski standardi kakovosti so bili uporabljeni. Okoljske standarde kakovosti za žive organizme je treba upoštevati tudi za druge snovi, pri katerih je analiza v vodi težko izvedljiva. Spremljanje trendov v usedlinah ali živih organizmih, ki je za več snovi določeno v členu 3(3) Direktive 2008/105/ES, je treba upoštevati tudi v naslednjem načrtu upravljanja povodja.

- Pri določitvi močno preoblikovanih vodnih teles morajo biti izpolnjene vse zahteve iz člena 4(3). V načrtih upravljanja povodij je treba izrecno navesti oceno pomembnih negativnih vplivov na uporabo teh teles ali na okolje in pomanjkanje bistveno boljših okoljskih možnosti. To je nujno za zagotovitev preglednosti postopka določitve.

- Vzpostaviti je treba povezavo med onesnaževali in posebnimi ukrepi za odpravo/omejevanje teh onesnaževal.

- Pojasniti je treba način izvedbe ocene pričakovanih vplivov dopolnilnih ukrepov.

- Povračilo stroškov mora zajemati širok razpon storitev za rabo vode, vključno z zajezitvijo, odvzemom, shranjevanjem, čiščenjem in distribucijo površinskih voda ter zbiranjem, čiščenjem in izpuščanjem odpadne vode, tudi kadar gre za „lastne storitve“, na primer lastni odvzem v kmetijstvu. Povračilo stroškov je treba pregledno predstaviti za vse posamezne sektorje porabe, pri čemer povračilo stroškov vključuje okoljske stroške in stroške virov. Zagotoviti je treba tudi informacije o spodbujevalnem učinku določanja cen vode za vse storitve za rabo vode, da bi se zagotovila učinkovita raba vode. V načrte upravljanja povodij je treba vključiti informacije o upoštevanju načela „plača povzročitelj obremenitve“.

- Vzpostaviti je treba povezavo z obstoječimi mednarodnimi načrti upravljanja povodij in mednarodnimi mrežami za spremljanje iz teh načrtov. V načrte upravljanja povodij je treba vključiti informacije o ključnih vprašanjih (npr. program ukrepov), v zvezi s katerimi se izvaja mednarodno usklajevanje. Slovenija mora okrepiti mednarodno sodelovanje s sosednjimi državami, predvsem v zvezi s povodji na vodnem območju Jadrana.

- V zvezi s pomanjkanjem vode in sušami je treba izračunati trende potrebe po vodi in trende razpoložljivosti vode.

## 6.2. REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA: IZVAJANJE ZAKONA O VODAH

Področje upravljanja z vodami in rabe vode do konca leta 2010 ni bilo celovito strateško urejeno, saj ministrstvo v predpisanem roku do konca leta 2009 ni pripravilo ključnega strateškega dokumenta, načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Dolgoročni cilji, pogoji in prednostne rabe vode zato niso bili določeni in tako niso bile vzpostavljene enotne podlage za trajnostno odločanje o rabi vode. NUV je bil sprejet avgusta 2011, vendar v okviru tega dokumenta še ni izdelana celovita ekonomska analiza rabe vode, ki bi bila podlaga za določitev cene za posamezne vrste rabe vode v skladu z načelom "povzročitelj obremenitve plača".

RSRS je zahtevalo, da ministrstvo kot popravljalni ukrep izdela načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, nosilcev njihove izvedbe in rokov za spremljanje ciljev upravljanja z vodami in rabe vode ter aktivnosti za doseganje teh ciljev v NUV. Ministrstvo bo ta popravljalni ukrep izvedlo v okviru priprave NUV za naslednje obdobje, tj. 2015-2021.

## 6.3. NASLEDNJE FINANČNO OBDOBJE EU IN NUV

### 6.3.1. Evropski okvir finančneGA OBDOBJA 2014—2020

- Komisija je predlagala uredbo s skupnimi določbami za vseh pet skladov. Predlog predvideva veliko tesnejše usklajevanje skladov, da bi dosegli usmerjenost sredstev v cilje strategije Evropa 2020 z nizom skupnih tematskih ciljev, h katerim bodo skladi prispevali;

- 11 tematskih ciljev (thematic objective), ki jih je določila EU in se navezujejo na strategijo EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, so:

- krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,

- povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti,

- povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v nadaljnem besedilu EKSRR) ter sektorja ribištva in akvakulture (evropski sklad za pomorstvo in ribištvo; v nadaljnem besedilu ESPR),

- podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih,

- spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj,

- varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,

- spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah,

- spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,

- spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini,

- vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko izobraževanje,

- izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

#### Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj spada med horizontalna načela in politike. Trajnostni razvoj zahteva skladnost razvojnih politik in ukrepov z okoljskim pravnim redom. Ker so skladi skupnega strateškega okvira (SSO) glavni vir financiranja EU za okolje, morajo tudi znatno prispevati k izboljševanju okolja, najmanj 20 % proračuna EU v obdobju 2014–2020 pa bi moralo biti dodeljenega ciljem na področju podnebnih sprememb.

Da bi zagotovili horizontalno vključenost trajnostnega razvoja, načelo „onesnaževalec plača“, določeno v členu 192 Pogodbe o delovanju Evropske unije, pomeni, da bi tisti, ki povzroči okoljsko škodo, moral nositi stroške izogibanja škodi ali nadomestila zanjo. Na splošno to pomeni, da sredstev ne bi smeli uporabiti za kritje stroškov, ki nastanejo zaradi izvajanja veljavne zakonodaje.

Načelo „onesnaževalec plača“ bi morali sistematično uvajati v programe in projekte. Načelo „onesnaževalec plača“ velja tudi za sredstva, namenjena dejavnostim, ki potencialno obremenjujejo okolje, predvsem financiranju infrastrukture. V takih primerih bi sredstva morali zagotoviti le, če zaračunavanje uporabniku in vključitev zunanjih stroškov ne pokrijeta stroška naložbe in stroška povzročene škode. Hkrati bi morali dokazati, da naložba prinaša družbene koristi.

V določenih primerih morda ni mogoče uporabiti načel „uporabnik plača“ in „onesnaževalec plača“, ali pa ju je mogoče uporabiti le delno:

- kadar so stroški ukrepov varovanja okolja ocenjeni kot nesorazmerni za javne oblasti držav članic, Pogodba o delovanju Evropske unije zagotovi finančno podporo iz kohezijskega sklada;

- kadar je vir onesnaženja ali uporabnik naravnih virov prebivalstvo, v regijah z nizkim dohodkom morda ni mogoče pokriti celotnega stroška izogibanja okoljski škodi ali stroška proizvodnje vira z zaračunavanjem uporabnikom (na primer za čiščenje odpadnih voda ali odpadkov, kadar zakonodaja EU predvideva upoštevanje socialnih vidikov);

- kadar onesnaževalca ni mogoče ugotoviti in pravne odgovornosti za okoljsko škodo ni mogoče pripisati onesnaževalcu ali drugim akterjem (na primer za onesnažena zemljišča, pri katerih onesnaženja ni mogoče nedvoumno pripisati onesnaževalcu). Podpora EKSRP se lahko zagotovi upravljavcem zemljišč v primeru, da so zaradi obveznih okoljskih zahtev posamezna območja v slabšem položaju.

Naložbe s podporo skladov SSO bi morale biti odporne na vplive podnebnih sprememb in naravnih katastrof (povečano tveganje poplav, vročinskih valov, ekstremnih vremenskih dogodkov itd.).

Eden ključnih poudarkov naslednjega obdobja je tudi usmeritev gospodarstva Evrope na pot trajnostne rasti. Zato so elementi trajnosti in varstva okolja zajeti skoraj v vseh 11 tematskih ciljih. Poleg tega je šesti tematski cilj namenjen izključno varstvu okolja in učinkoviti rabi virov. V prilogi 7 so posebej za področje voda navedene potencialne aktivnosti, ki so pomembne za doseganje dobrega stanja voda, z navedbo primerov potencialnih ukrepov oziroma investicij.

#### Splošna načela izvajanja šestega tematskega cilja »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«

V vodnem sektorju je treba naložbe izvajati v okviru NUV. Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnem besedilu: ESRR) in kohezijski sklad je treba uporabiti za financiranje ukrepov, potrebnih za izvajanje teh načrtov, zlasti naložb v zelene infrastrukture za izboljšanje ekosistemskih storitev, kakor so obnova razlivnih površin ter ponovna vzpostavitev naravnega stanja rek in rečnih bregov (obnove vodotokov). Podpora iz EKSRP mora biti usmerjena predvsem v zmanjšanje črpanja vode za namakanje, zlasti na območjih, kjer še vedno obstajajo netrajnostne ravni namakanja, neučinkovitosti obstoječih namakalnih sistemov pa povzročajo znatne izgube in trošenje vode za namakanje.

Naložbe morajo biti v skladu s hierarhijo možnih rešitev problemov z vodo, s poudarkom na možnosti upravljanja povpraševanja, kadar so bile izčrpane možnosti za varčevanje z vodo in njeno učinkovito rabo.

### 6.3.2. Slovenski okvir finančnega OBDOBJA 2014—2020

V osnutku strategije razvoja Slovenije  2014—2020 (SRS 2014—2020) so kot ključni izzivi poudarjeni podnebne spremembe in drugi naraščajoči pritiski na okolje ter naravne in druge nesreče. Iz tega izhaja, da okolja ne moremo več obravnavati le kot dejavnika omejevanja rasti, ampak kot priložnost za novo razvojno usmeritev s povezovanjem ciljev na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju.

Na podlagi analize stanja in analize SWOT ter ob upoštevanju svetovnih trendov, ki postavljajo širši okvir za delovanje Slovenije, so ugotovljena štiri prednostna področja, na katera se moramo osredotočiti v naslednjem sedemletnem obdobju, da bomo lahko gradili na svojih prednostih in izkoristili svoje razvojne zmožnosti in priložnosti. Ta področja smiselno povezujejo posamezne sektorske politike in tako postavljajo temelje za doseganje povezovalnih učinkov vseh ukrepov in dejavnosti, česar s klasičnim sektorskim pristopom ne bi mogli doseči.

Tudi Slovenja ima štiri ključne prednostne naloge svojega razvoja, med katerimi je poudarjeno tudi »zeleno življenjsko okolje«.

Cilji SRS 2014—2020 so med drugim tudi:

- Gospodarska rast bo upoštevala ekonomski, družbeni in okoljski vidik razvoja in bo temeljila na znanju in ustvarjanju višje dodane vrednosti in ugotovljenih priložnosti za prehod v zeleno gospodarstvo s trajnostno rabo naravnih virov.

- Zmanjšanje pritiskov na okolje s pozitivnimi in negativnimi spodbudami za znižanje onesnaževanja, učinkovito rabo naravnih virov in upravljanje z njimi, razvoj in uporaba proizvodov, storitev in tehnologij, ki bodo okolju prijazni ali bodo zmanjševali negativne vplive podnebnih sprememb.

### 6.3.3 Predhodna pogojenost v povezavi s pripravo NUV in izvajanjem PU NUV

V skladu z zahtevami iz uredb EU mora Slovenija izpolniti tudi t. i. predhodne pogoje (ang. ex-ante conditionalities), povezane s tematskimi cilji in splošne predhodne pogoje, povezane z izvajanjem kohezijske politike v obdobju 2014—2020.

Črpanje sredstev v okviru šestega tematskega cilja »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« je na področju voda odvisno od:

- pravočasnega sprejetja NUV (rok: 22. 12. 2015),

- zagotovitve prispevka različnih dejavnosti, ki obremenjujejo vodo, za povračilo stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda v skladu z 9. členom vodne direktive, in

- politike določanja cen vode, ki zagotavlja ustrezne spodbude za uporabnike za učinkovito rabo vodnih virov v skladu z 9. členom vodne direktive.

Po osnutku partnerskega sporazuma bodo morali biti ti pogoji izpolnjeni vsaj za naslednje vodne sektorje, ki nameravajo črpati sredstva EU v okviru šestega tematskega cilja:

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,

- oskrba z vodo,

- investicije v boljše stanje vodotokov.

V skladu s predlogom evropske uredbe o podporah iz programa razvoja podeželja (PRP) sta slednja dva pogoja glede izpolnjevanja 9. člena vodne direktive tudi predpogoj za črpanje sredstev za investicije v PRP za rabo vode (npr. namakanje).

Poleg navedenega je z Uredbo Komisije 1857/2006 določeno tudi, da je upoštevanje slednjih dveh zahtev pogoj za dodeljevanje odškodnin v kmetijstvu zaradi suše.

RS je v procesu načrtovanja črpanja sredstev v naslednjem finančnem obdobju izvedla tudi samooceno izpolnjevanja predhodnih pogojev za črpanje sredstev iz evropskih skladov za investicije v vodni sektor v skladu s šestim tematskim ciljem.

Iz samoocene izhaja, da Slovenija trenutno še ne izpolnjuje vseh predhodnih pogojev glede izvajanja vodne direktive, kar lahko ogrozi črpanje več kakor 500 mio EUR.

Slovenija trenutno izpolnjuje pogoj glede sprejetja NUV, vendar pa je ta veljaven le do 22. 12. 2015. Takrat morata biti sprejeta nova NUV in PU NUV za obdobje 2015—2021. Vendar Slovenija s pripravo teh dokumentov močno zamuja.

Glede vrzeli pri izpolnjevanju pogojev v skladu z. 9. členom vodne direktive je Slovenija že določila potrebne aktivnosti za doseganje popolne skladnosti z določbami tega člena (preglednica 7). Tudi pri tem je glavno tveganje obseg potrebnih aktivnosti, glede na obstoječe, predvsem kadrovske, vire.

Preglednica 7: Pregled potrebnih aktivnosti, nosilcev in rokov za izpolnitev vseh predhodnih pogojev vezanih na izvajanje vodne direktive

| Potrebne aktivnosti | Opis aktivnosti | Odgovorni organ | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocena trenutne stopnje povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda | Finančni stroški posamezne storitve, povezane z obremenjevanjem voda, se ocenijo na podlagi stroškov ukrepov iz programa ukrepov upravljanja voda za obdobje 2009—2015 (PU NUV), stroškov novih investicij, ki še niso zajete v PU NUV, ter na podlagi stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščena komunalne odpadne vode. Okoljski stroški in stroški vira se ocenijo po stroškovnem pristopu iz CIS Navodil EC za izvajanje vodne direktive št. 1 (WATECO) z upoštevanjem stroškov ukrepov iz PU NUV in stroškov novih investicij, ki še niso zajete v PU NUV. Ta naloga se ujema z dopolnilnima ukrepoma 2ED in 3ED iz PU NUV I. | MKO, občine | 31. 12. 2014 |
| Priprava dolgoročne napovedi ponudbe in povpraševanja po vodi po vodnem območju | Vsebine delno obravnava dopolnilni ukrep DDU 26 PU NUV – “Analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe vode za obdobje do 2021”. | MKO, občine, MGRT, MZIP in drugi ustrezni sektorji | 31. 12. 2014 |
| Priprava utemeljitev v skladu s četrtim odstavkom 9. člena vodne direktive | Za storitve, povezane z obremenjevanjem voda, katerih stopnja povračila stroškov ni 100 %, je predvideno povečanje cen in dajatev za obremenjevanje voda ali pa bodo utemeljene izjeme v skladu s četrtim odstavkom 9. člena vodne direktive. Pri utemeljitvah, zakaj cene storitev ne pokrivajo stroškov, se upoštevajo družbeni, okoljski in gospodarski učinki povračil ter geografske in podnebne razmere prizadete regije ali regij. Za to je treba pripraviti ekonomsko analizo, na primer presojo zmožnosti plačila »affordability assessment«. Necelovito povračilo stroškov določene storitve, povezane z obremenjevanjem voda (izjema v skladu z 9. členom vodne direktive), bo uporabljeno le, kadar to ne bo ogrozilo namenov in doseganja ciljev vodne direktive. | MKO, občine in drugi ustrezni sektorji | 31. 12. 2014 |
| V NUV (2015—2021) se opredelijo vse ključne vsebine v skladu z 9. členom vodne direktive. | V NUV (2015—2021) je treba posodobiti vse vsebine iz NUV (2009—2015), poleg tega pa je treba tudi opredeliti stopnjo povračila stroškov posamezne storitve, povezane z obremenjevanjem voda, ukrepe za izvajanje načela povračila stroškov (npr. dvig cen) in utemeljitve za storitve, pri katerih cene ne pokrijejo stroškov. | MKO | 22. 12. 2015 |

## Priloga 1: Povzetek temeljnih ukrepov

| Številka ukrepa | Ime ukrepa | Skupina ukrepa | Pristojnost ukrepa (izvajalec/nosilec ukrepa) | Predhodna ocena stroškov ukrepa | Časovni okvir izvajanja ukrepa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ET | Ukrepi za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda, v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve« | Temeljni ukrepi – ekonomski instrumenti | MOP, MOP–ARSO, MF–CURS | Stroški ukrepa (2010–2015) = 1.500.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| 2ET | Ukrepi za gospodarno rabo vodnih virov | Temeljni ukrepi – ekonomski instrumenti | MOP, izvajalci gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo | Stroški ukrepa (2010–2015) = 100.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| 3ET | Ukrepi na vodovarstvenih območjih Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima | Temeljni ukrepi – ekonomski instrumenti | Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo | Stroški ukrepa (leto 2010) = 800.000,00 EUR; stroški ukrepa (2011-2015) = še ni znano (Ker uredbe za nadaljnja leta še niso sprejete, se stroškov ne da ovrednotiti.) | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| R1 | Zagotavljanje nadzora nad odvzemi in zajezitvami površinskih voda | Temeljni ukrepi – ukrepi za spodbujanje trajnostne rabe voda | MOP | Ni ocene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| R2 | Inšpekcijski nadzor nad rabo voda | Temeljni ukrepi – ukrepi za spodbujanje trajnostne rabe voda | MOP, MOP–IRSOP | Ni ocene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| R3 | Omejitve, prepovedi in pogoji rabe voda | Temeljni ukrepi – ukrepi, ki se nanašajo na dovoljevanje rabe voda | MOP–ARSO, MOP | Ni ocene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| R4 | Zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo | Temeljni ukrepi – ukrepi za spodbujanje trajnostne rabe voda | MOP | Stroški ukrepa (2010–2015) = 140.000.000 EUR* | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| R5 | Uvajanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu in prilagoditev vrste in načina kmetovanja | Temeljni ukrepi – ukrepi za spodbujanje trajnostne rabe voda | MKGP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa od leta 2008 |
| R6 | Zagotavljanje nadzora nad bogatenjem podzemnih voda | Temeljni ukrepi – ukrepi za zagotavljanje nadzora nad umetnim napajanjem ali bogatenjem vodnih teles podzemne vode | MOP–ARSO, MOP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| U1.1 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju Soče | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 39.400.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U1.2 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju jadranskih rek z morjem | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 12.000.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U1.3 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Mure | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2010–2015) = 14.000.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U1.4 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Drave | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2010-2015) = 66.300.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U1.5 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Savinje | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2010-2015) = 105.700.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U1.6 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju zgornje Save | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 36.200.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U1.7 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju srednje Save | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 32.500.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U1.8 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju spodnje Save | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 98.300.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepov 2011–2015 |
| U4 | Ocena in zmanjšanje poplavne ogroženosti | Temeljni ukrepi – urejanje | MOP | Stroški ukrepa (2010–2015) = 18.500.000 EUR | 1. 2009–2011 2. 2009–2013 3. 2011–2015 4. 2010–2015 |
| BI1 | Preprečevanje vnosa tujerodnih vrst | Temeljni ukrepi – varstvo | MOP, MKGP, imetniki vodnih pravic za gospodarsko rabo za gojitev rib oziroma izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih ter izvajalci ribiškega upravljanja v ribiških okoliših. | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2011–2015 |
| BI2 | Tehnična ureditev vzrejnih objektov | Temeljni ukrepi – varstvo | MKGP | Stroški ukrepa (2010–2015) = 30.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2011–2012 |
| BI3 | Spremljanje vodnih organizmov | Temeljni ukrepi – varstvo | MKGP, MOP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2011–2015 |
| HM1 | Temeljni ukrepi, zapisani v koncesijskih pogodbah za proizvodnjo električne energije iz velikih hidroelektrarn | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavci in nosilci koncesije za posebno rabo vode | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| HM6 | Presoja vplivov na okolje | Temeljni ukrepi – varstvo | Izvajalec presoje vplivov na okolje/pobudnik posega | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2016 |
| HM7 | Ukrepi, predpisani z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) | Temeljni ukrepi – varstvo | MKGP, MKGP–IRSKGH, MOP, MOP–IRSOP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| HM8 | Ukrepi, predpisani z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) | Temeljni ukrepi – varstvo | MOP, MOP–IRSOP, MOP–ARSO | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| HM9 | Ukrepi, predpisani z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US: U-I-98/04 in 17/08) | Temeljni ukrepi – varstvo | Izvajalec posegov v okolje | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON1.1 | Izgradnja komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja | Temeljni ukrepi – varstvo | Izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, lokalne skupnosti | Stroški ukrepa (2010–2015) = 1.260.000.000,00 EUR* | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 (2017) |
| ON1.2 | Izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav oziroma neprepustnih greznic | Temeljni ukrepi – varstvo | Izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, lokalne skupnosti | Stroški ukrepa (2010–2015) = 400.000.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 (2017) |
| ON1.3 | Dodatna obdelava komunalne odpadne vode na vplivnih območjih kopalnih voda | Temeljni ukrepi – varstvo | Izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, lokalne skupnosti | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Časovni okvir sovpada z okvirom ukrepov "izgradnja komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja" in "izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav oziroma neprepustnih greznic" in so odvisni od izgradnje posameznih čistilnih naprav. Končni rok je 31. 12. 2015. |
| ON2 | Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav | Temeljni ukrepi – varstvo | Izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, lokalne skupnosti Evidenca o uporabi blata v kmetijstvu: MOP Nadzor nad izvajanjem ukrepa: MOP–IRSOP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON3 | Ukrepi, predpisani z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09) | Temeljni ukrepi – varstvo | Posamezno gospodarstvo/MKGP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON4 | Ukrepi s področja varovanja voda pred onesnaževanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi | Temeljni ukrepi – varstvo | Posamezno gospodarstvo/MKGP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON5 | Ukrepi s področja varovanja voda pred onesnaževanjem s hranili in FFS | Temeljni ukrepi – varstvo | Posamezno gospodarstvo/MKGP | Izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti Stroški nadzora: MOP - IRSOP | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.1 | Nadzor nad emisijami — zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode, ter njihovih mešanic v vode | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave ali komunalne čistilne naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja z poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010 - 2015 |
| ON6.2 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec komunalne čistilne naprave: izvajanje spremljanja in poročanje MOP–ARSO: vodenje podatkovnih zbirk emisij | Težko ovrednotenje stroškov nadzora nad emisijami – stroški so del stroškov storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in se financirajo skozi ceno storitve – cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Stroški izgradnje potrebne infrastrukture za izvajanje nadzora so zajeti v okviru stroškov izgradnje potrebne infrastrukture (operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod) – so zajeti v okviru ukrepa ON 1.1. MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.3 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih voda pri proizvodnji piva in slada, mineralnih vod in brezalkoholnih pijač, alkohola in alkoholnih pijač | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.4 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave ali komunalne čistilne naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.5 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.6 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.7 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.8 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.9 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.10 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s podarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.11 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–-2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.12 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.13 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.14 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za kloralkalno elektrolizo | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.15 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.16 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.17 | Nadzor nad emisijami iz proizvodnje titanovega dioksida | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.18 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode, ki lahko vsebujejo azbest | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.19 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.20 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.21 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.22 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.23 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.24 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.25 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.26 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode, ki lahko vsebuje nevarne halogenirane ogljikovodike | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.27 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode, ki lahko vsebujejo kadmij | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.28 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode, ki lahko vsebujejo živo srebro | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.29 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za hlajenje in iz naprav za proizvodnjo pare in vroče vode | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.30 | Nadzor nad emisijami — izcedn vode z vseh vrst odlagališč odpadkov, razen odlagališč radioaktivnih odpadkov | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.31 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju padavinskih vod z javnih cest | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.32 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz objektov in naprav za pripravo vode | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.33 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz objektov za rejo domačih živali | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.34 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.35 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.36 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.37 | Nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: stroški, povezani s spremembo proizvodnega procesa, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda ali kombinacijo ukrepov. Stroški lahko vplivajo na ceno proizvoda (odvisnost od trga, možnost trženja s poudarjanjem ekološkega statusa produkta ipd.). MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.38 | Nadzor nad emisijami — ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi | Temeljni ukrepi – varstvo | Občinska gospodarska javna služba | Upravljavec: stroški, povezani s shranjevanjem in odvozom odpadnih jedilnih olj in masti. MOP: Vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010-2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON6.39 | Nadzor nad emisijami — ravnanje z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in pri z njo povezanih raziskavah | Temeljni ukrepi – varstvo | Povzročitelj amalgamskih odpadkov | Povzročitelj amalgamskih odpadkov: stroški, povezani z vgradnjo filtrov ali ločevalnikov. MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON7 | Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (CPNO) – pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave | Upravljavec: strošek priprave dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in po potrebi strošek spremembe proizvodnega procesa, nadgradnje čiščenja odpadnih voda ali podobno. MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON8 | Nadzor nad sistemi proti obraščanju na ladjah | Temeljni ukrepi – varstvo | MOP, MZP, MZP–URSP | MOP: vodenje postopka, nadzor nad izvajanjem uredbe (2010–2015) = 35.000,00 EUR | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON9 | Program temeljnih ukrepov za področje onesnaževanja zaradi večjih nesreč – stacionarni viri, cestni, železniški promet ter pomorski promet | Temeljni ukrepi – varstvo | Upravljavec industrijske naprave |  | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON10 | Program temeljnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja morja | Temeljni ukrepi – varstvo |  |  | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON11 | Program temeljnih ukrepov za varstvo pred onesnaževanjem zaradi nesreč pri prevozu nevarnega blaga v cestnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu – načrti zaščite in reševanja | Temeljni ukrepi – varstvo |  |  | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON12 | Program temeljnih ukrepov, sprejetih v zvezi s čezmejnim onesnaževanjem | Temeljni ukrepi – varstvo |  |  | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON13 | Program temeljnih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti vnosa škodljivih in patogenih organizmov z balastnimi vodami | Temeljni ukrepi – varstvo |  |  | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| ON14 | Ukrep "kmetijsko okoljska plačila" iz programa razvoja podeželja 2007-2013 | Temeljni ukrepi – varstvo | MKGP | 110.000.000 EUR* * Izplačana sredstva za izvedbo ukrepov iz skupine 214 v obdobju 2007–2010 (stanje 30. 6. 2010). | Stalno izvajanje ukrepa 2011–2013. |
| ON15 | Ukrepi s področja rabe kemikalij in biocidov | Temeljni ukrepi – varstvo | MKGP, MZ |  | Stalno izvajanje ukrepa 2011–2013 |
| ON16 | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji v okviru projekta BOBER | Temeljni ukrepi – varstvo | MOP — ARSO | Stroški ukrepa (2010–2015) = 32.962.821 EUR | 2009–2015 |
| ON17 | Določila glede izvajanja ribiške in ribogojske prakse | Temeljni ukrepi – varstvo | Izvajalci ribiškega upravljanja v ribiških okoliših |  | Stalno izvajanje ukrepa 2010—2015 (2017) |
| OPZ1 | Vodovarstvena območja | Temeljni ukrepi – varstvo | MOP-ARSO, MOP | Ni ocenjene stroškov ukrepa | Stalno izvajanje ukrepa 2010 - 2015 |
| OPZ2 | Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 | Temeljni ukrepi – varstvo | Postopki presoj sprejemljivosti - izvajalci so z resorno zakonodajo določeni za vsako vrsto postopka posebej Varstveni ukrepi iz operativnega programa – nosilec priprave (podrobnejših) načrtov upravljanja voda in ZRSVN (izdaja naravovarstvene smernice) | Postopki presoj sprejemljivosti ter priprava in sprejetje aktov so administrativni stroški obstoječe javne uprave, ki se spreminjajo glede na število postopkov. | Postopki presoj sprejemljivosti – stalno, varstveni ukrepi iz operativnega programa do leta 2013 |
| OS1 | Program temeljnih ukrepov za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles zaradi možnosti odstopanj od okoljskih ciljev | Temeljni ukrepi - varstvo | Upravljavci in imetniki vodnih pravic |  | Stalno izvajanje ukrepa 2010–2015 |
| OS2 | Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v obalnem pasu | Temeljni ukrepi - varstvo |  | 40.000 EUR | 31. 5. 2011 do 31. 5.2 014 |
| OS3 | Izvajanje direktive o morski strategiji | Temeljni ukrepi - varstvo | MOP | (zao1. faza 2009—2015): 6.275.000 € | 1. faza ukrepa: 2009—2015; 2. faza: 2016—2023 |

## Priloga 2: Povzetek dopolnilnih ukrepov

| Številka ukrepa | Ime ukrepa | Skupina ukrepa | Pristojnost (izvajalec /nosilec ukrepa) | Predhodna ocena stroškov | Časovni okvir izvajanja ukrepa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDU1 | Preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah | Drugi dopolnilni ukrepi | MO, MOP, MOP – IRSOP, MNZ, pravosodje, tožilstvo, pravobranilstvo, MKGP – IRSKGH | Stroški ukrepa (2011–2015) = 24.000 EUR | 1.) 2012 2.) 2012 |
| DDU2 | Vzpostavitev službe vodovarstvenega nadzora | Drugi dopolnilni ukrepi | 1.) MOP 2.) Izvajalci obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda in MOP — IRSOP (koordinator) 3.) MOP (izobraževanje za rečne in morske nadzornike) | Stroški ukrepa (2011–2015) = 3.210.000 EUR | 1.) 2011 2.) 2012 3.) 2012 – stalno na letni ravni |
| DDU4 | Priprava navodila za izvedbo in delovanje javne službe pri izvedbi interventnih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda ali izrednem onesnaženju | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 60.000 EUR | Izvedba: do 22. 12. 2012 |
| DDU7.1 | Preveritev sistema nadzora nad emisijami iz točkovnih virov obremenjevanja | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 291.000 EUR | 1.) 2012 2.) 2012 3.) 2012—2015 |
| DDU7.3 | Prilagoditev izvajanja ribiške in ribogojske prakse – omejitev hranjenja | Drugi dopolnilni ukrepi | A) 1.) MOP 2.) MKGP, MOP B) 1.) MKGP 2.) Imetniki vodnih pravic oziroma ribiči 3.) MKGP | Stroški ukrepa (2011—2015)= 166.000 EUR | 1.) 2011, 2012 2.) Stalno izvajanje ukrepa od 2011 3.) 2012, 2014 |
| DDU7.4 | Druga določitev vodnih teles površinskih voda | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP, MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 70.000 EUR | 1.) 2011 2.) 2012 3.) 2012 |
| DDU7.5 | Prilagoditev načrta zaščite in reševanja ob nesrečah na morju v okviru podregionalnega načrta | Drugi dopolnilni ukrepi | 1. MO (URSZR), MOP 2. MZZ | Stroški ukrepa (2011–2015) = 169.000 EUR | Izvedba: do 22. 12. 2012 |
| DDU7.6 | Preveritev in prilagoditev inšpekcijskega nadzora pomorskega prometa in turističnih plovil | Drugi dopolnilni ukrepi | MZP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 267.000 EUR | 1.) 2011 2.) 2012—2015 |
| DDU7.8 | Podrobnejša določila za zagotavljanje izvedbe tehničnih ukrepov za zadrževanje in čiščenje čistilnega vala po padavinah | Drugi dopolnilni ukrepi | 1.) MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 6.000 EUR | 1.) 2011 |
| DDU7.9 | Preveritev sistema nadzora nad emisijami iz razpršenih virov obremenjevanja | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 458.000 EUR | 1.) 2012 2.) 2012 3.) 2012—2015 |
| DDU8.1 | Določitev meril in/ali kazalnikov za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov – poselitev | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 81.000 EUR | 1.-3.) 2012 4.) 2014 |
| DDU8.2 | Določitev meril in/ali kazalnikov za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov – kmetijstvo | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP, MKGP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 81.000 EUR | 1.)—3.) 2012 4.) 2014 |
| DDU9 | Sistematično zbiranje in obdelava podatkov o tujerodnih vrstah | Drugi dopolnilni ukrepi | 1. in 2.) MOP, MKGP 3.-5.) MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 121.000 EUR | 1.) 2012-2015 2.) 2012–2015 3.) 2012–2015 4.) 2012–2015 5.) 2013 in po potrebi letna nadgradnja |
| DDU13 | Preprečevanje vnosa tujerodnih vrst z balastnimi vodami | Drugi dopolnilni ukrepi | 1.) MZZ v sodelovanju z MZP in MOP 2.) MZP, MOP 3.) MZP, MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 92.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepa od 2012 |
| DDU15 | Priprava kataloga dobrih praks urejanja voda in usmeritev za izvedbo vodnih objektov, naprav, ureditev in vodnogospodarske infrastrukture | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 220.000 EUR | 1.) 2011 2.)–3.) 2012 3.)–4.) 2013 5.) od 2013 stalno izvajanje |
| DDU16 | Vzpostavitev in izvajanje spremljanja prodonosnosti | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP, MOP– ARSO | Stroški ukrepa (2011-2015)= 39.000 EUR* | 1.) 2011 2.) 2012—2015 3.) 2013—2015 |
| DDU18.1 | Dopolnitev oblike in načina vodenja vodne knjige | Drugi dopolnilni ukrepi /smotrna raba voda | 1.) MOP 2.) MOP– ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 124.000 EUR | 1.) 2012 2.) 2013—2015 |
| DDU18.3 | Zagotovitev preverjanja zbranih podatkov iz obratovalnega spremljanja imetnikov vodnih pravic | Drugi dopolnilni ukrepi/smotrna raba voda | 1) MOP 2) MOP–ARSO 3) MOP in MOP–ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 163.000 EUR | 1) 2012 2) Stalno izvajanje ukrepa od 2012 3) Stalno izvajanje ukrepa od 2012 |
| DDU18.5 | Dopolnitev oblike in načina vodenja vodnega katastra | Drugi dopolnilni ukrepi/smotrna raba voda | 1.) MOP 2.) MOP– ARSO 3.) MOP– ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 920.000 EUR | 1.) 2011 2.) in 3.) 2012–2015 |
| DDU19 | Ureditev primarne in sekundarnih rab vode v večnamenskih akumulacijah | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 144.000 EUR | 1.) 2011, 2012 2.) 2012, 2013 |
| DDU20 | Okrepitev in pospešitev aktivnosti pri sprejemanju predpisov o določitvi in zaščiti vodovarstvenih območij | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011—2015) = 840.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepa od 2011 |
| DDU24 | Vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda | Drugi dopolnilni ukrepi | 1.) MOP, MOP–ARSO, druga vpletena ministrstva 2.) MOP 3.) MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 197.000 EUR | 1.) 2011, 2012 2.) 2012 3.) 2012 vzpostavitev, polno delovanje 2013 |
| DDU25 | Opredelitev in priprava kart globokih vodonosnikov in priprava predloga zaščitnih ukrepov | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 31.000 EUR | 2012 |
| DDU26 | Analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe vode za obdobje do 2021 | Drugi dopolnilni ukrepi | 1.) MOP 2.) MOP ob sodelovanju MKGP, MG in drugih sektorjev 3.) MOP | Stroški ukrepa (2011—2015)= 248.000 EUR | 1.) 2011—2012 2.) 2014 3.) 2015 |
| DDU28 | Dopolnitev in nadgradnja analize obremenitev in vplivov | Drugi dopolnilni ukrepi | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 517.000 EUR | 1.–3.) 2011—2014 |
| DUPPS1 | Informiranje, ozaveščanje in izobraževanje strokovne in splošne javnosti o upravljanju voda | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | A) MOP B1) MOP B2) MKGP B3) MOP, izvajalci gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda | Stroški ukrepa (2011—2015)= 723.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepa od 2011 |
| DUPPS2 | Preveritev pragov in vsebin za CPVO, PVO, metodologije za določitev Qes ter vodnega soglasja glede vpliva na stanje voda | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja/smotrna raba voda | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 411.000 EUR | 1.) 2011–2012 2.) 2013 |
| DUPPS3 | Neposredno odstranjevanje tujerodnih vrst | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | MOP MGKP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 226.000 EUR | 1.)–3.) 2011–2012 4.) Od leta 2012 naprej (v skladu s točko 2), (2011–2015 stalno izvajanje ukrepa; pilotni primer neposrednega odstranjevanja tujerodnih vrst: visokogorska jezera Triglavskega narodnega parka in Čatež) 5.) Stalno (5 let po zaključku) za izbrane lokacije |
| DUPPS4 | Okrepitev inšpekcijskih služb | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | A) 1) MOP — IRSOP, 2) MOP — IRSOP, 3) MOP — IRSOP, 4) MOP — ARSO, MOP — IRSOP, 5) MOP — ARSO, MOP — IRSOP. B) 1) MKGP — IRSKGH, MOP — IRSOP, 2) MOP — IRSOP in 3) MKGP — IRSKGH, MOP — IRSOP. C) 1) MKGP — IRSKGH, MOP — IRSOP in 2) MKGP — IRSKGH, MOP — IRSOP. D) 1) in 2) MOP — IRSOP | Stroški ukrepa (2011—22. 12. 2015) =3.723.000 EUR | A) 1.) 2011 2.) - 5.) stalno izvajanje ukrepa 2012—2015 B) 1) 2011 2) 2012 — stalno 3) ni podatka oziroma podatek samo za 1. in 2. točko C) 1) in 2) od 2012 do 2015 stalno izvajanje ukrepa D) 1) 2011 2) 2012—2015 |
| DUPPS8.1.2 | Omejitev rabe površinskih voda za namakanje | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja/smotrna raba voda | MOP– ARSO, MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) – dodatni stroški niso predvideni |  |
| DUPPS8.1.3 | Omejevanje rabe voda na območjih velikih namakalnih sistemov | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja/smotrna raba voda | 1.) MKGP 2.) MOP — ARSO, MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) – dodatni stroški niso predvideni | 1.) 2011 2.) Stalno izvajanje od sprejetja predpisa iz točke 1.) dalje |
| DUPPS8.2.1 | Prepovedi rabe površinskih voda na odsekih za določitev referenčnih razmer in v zaledju | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja/smotrna raba voda | MOP–ARSO, MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) – dodatni stroški niso predvideni |  |
| DUPPS8.3.2 | Prepoved rabe površinskih voda na povirjih in vodotokih z malimi specifičnimi odtoki malih vod | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja/smotrna raba voda | MOP– ARSO, MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) – dodatni stroški niso predvideni |  |
| DUPPS8.3.5 | Prepoved stalnega sidranja izven območij pristanišč | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja/smotrna raba voda | 1. a) MG v soglasju z MOP 1. b) MOP 1. c) imetnik vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–2015) – dodatni stroški niso predvideni |  |
| DUPPS8.5 | Prepovedi, pogoji in omejitve rabe podzemne vode za toplotne črpalke in prepoved posegov v vode | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | 1. a) MG 1. b) MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 61.000 EUR | 1. a) 2012 1. b) 2011 |
| DUPPS8.6 | Prepovedi, pogoji in omejitve rabe vode iz termalnih vodonosnikov | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | 1.) MOP 2.) MOP 3) MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 82.000 EUR | 1) 2012 2) 2012 3) 2015 |
| DUPPS8.7 | Prepovedi, pogoji in omejitve za podelitev rudarske pravice in vodne pravice v gramoznicah | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) – dodatni stroški niso predvideni | 2011 – stalno izvajanje |
| DUPPS9.1 | Izdelava tehničnih smernic za vzrejne objekte | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | A) MKGP B) MKGP C) MKGP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 74.000 EUR | A) 2013 B) 2013 C) od 2013 stalno |
| DUPPS9.3 | Priprava predpisa o načinu in pogojih odvzema naplavin | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 72.000 EUR | Izvedba: do 22. 12. 2012 |
| DUPPS10 | Preprečevanje oziroma omejevanje emisij po načelu preprečitve in omejitve vnosa onesnaževal v podzemno vodo | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | 1.) MOP 2.) MOP — ARSO 3.) MOP 4.) MOP 5.) MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 143.000 EUR | 1.) 2011 2.) 2011 – stalno 3.) 2012 4.) 2012–2013 5.) 2014 |
| DUPPS11 | Dodatne zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda za odvajanje v tla na zakraselih območjih | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | Izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, lokalne skupnosti | Stroški ukrepa (2011–2015) = * | 1.) 2011 2.) do 31. 12. 2015 |
| DUPPS13 | Vključitev smernic s področja voda v postopek za pridobitev rudarske pravice | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 31.000 EUR | 2012 |
| DUPPS14 | Optimizacija delovanja in opreme obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih služb morja | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | MOP v sodelovanju z MP, MO in MNZ | Stroški ukrepa (2011-2015)= 1.605.569 EUR | 1. 2011 2. 2011 in 2012 3. 2012 |
| DUPPS15 | Nadgradnja vsebin načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja | Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja ali slabšanja stanja | 1.), 2.) in 3.) MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 800.000 EUR | 1.) 2013—2014 2.) 2014 3.) 2015 |
| PS1 | Priprava strategije in operativnega programa prilagajanja upravljanja voda podnebnim spremembam do leta 2027 na ravni porečij in povodij | Dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe | 1.) MOP – ARSO 2.) MOP– ARSO 3.) MOP– ARSO | Stroški ukrepa (2011–2015) = 123.000 EUR | Izvedba do 22. 12. 2012 |
| PS4 | Raba vode z upoštevanjem podnebnih sprememb | Dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 96.000 EUR | 1.) 2013–2014 2.) 2013–2014 |
| 2ED | Analiza cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja | Dopolnilni ukrepi – ekonomski instrumenti | MOP, izvajalci gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode | Stroški ukrepa (2011—2015)= 57.000 EUR | Stalno izvajanje ukrepa od 2010 |
| 3ED | Zagotovitev popolnega povračila okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira | Dopolnilni ukrepi – ekonomski instrumenti | MOP, zunanji izvajalec | Stroški ukrepa (2011–2015) = 307.000 EUR | 1) 2011–2012 2) 2011–2012 3) 2011 4) 2013 5) 2013 – stalno |
| 4ED | Prilagoditve in spremembe veljavne zakonodaje glede namenske rabe sredstev, pridobljenih iz plačil za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, iz plačil vodnih povračil in iz plačil koncesij za rabo vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin (občinski in državni del sredstev) | Dopolnilni ukrepi – ekonomski instrumenti | MF, MOP, SVLR, SVREZ | Stroški ukrepa (2011–2015) = 122.000 EUR | Izvedba: do 22. 12. 2012 |
| 5ED | Prilagoditev zbiranja podatkov in povezovanje zbirk podatkov o obremenjevanju voda za izdelavo ekonomskih analiz | Dopolnilni ukrepi – ekonomski instrumenti | MOP, MOP — ARSO, MF — CURS, drugi upravljavci | Stroški ukrepa (2011–2015) = 14.000 EUR | 1.) 2012 – stalno po potrebi 2.) 2013 – stalno |
| DUDDS1 | Okrepitev inšpekcijskih služb – emisije, kmetijstvo | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | Industrija: 1.)–4.) MOP–IRSOP Kmetijstvo: 1.)–2.) MKGP – IRSKGH 3.) MKGP 4.) MKGP – IRSKGH | Stroški ukrepa (2011–2015) = 70.000 EUR** | Stalno izvajanje ukrepa od 2011 |
| DUDDS2.4 | Spodbujanje uporabe hitrih talnih nitratnih testov ter sestava in uporaba gnojilnih načrtov na podlagi rezultatov analiz in potreb rastlin po hranilih ter podaljšanje obdobja za omejitev nanašanja gnojevke in/ali gnojnice po spravilu pridelka | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | MKGP | A.)Stroški podukrepa (2011–2015) = 37.000 EUR B.) Stroški podukrepa (2011–2015) = 227.000 EUR | 1.) 2011 2.) 2011–2015 in 2014–2020 |
| DUDDS3 | Optimizacija programa razvoja podeželja 2007–2013 – prednostna podpora in dvig subvencij za ukrepe s pozitivnimi učinki na dobro stanje voda | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | MKGP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 163.000 EUR | 1.) 2011–2015 2.) 2011 (sprememba predpisa) 3.) 2011–2015 |
| DUDDS4 | Zasaditev in vzdrževanje za ekološki tip značilne obrežne vegetacije | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice*** 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice *** Nosilec za izdelavo podrobnih strokovnih podlag je MOP v sodelovanju z MKGP | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015) = 7.340.000 EUR | 1.) in 4.) v skladu z DUDDS24 2.) 2011 3.) 2014 |
| DUDDS5.1 | Preveritev izvedljivosti obnove in izvedba morebitnih obnovitvenih ukrepov | Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 129.000 EUR | Izvedba: do 22. 12. 2012 |
| DUDDS5.2 | Obnova vodotoka | Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | MOP | Stroški ukrepa (2011–2015) = 8.000.000 EUR | 1.) 2011 2.) 2011 3.) 2012 4.) 2013–2015 |
| DUDDS6 | Uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode | Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015) = * * Za točki 1.) in 2.) je ocena stroškov podana v okviru ukrepa DUDDS24. *3.) Obseg dela bo določen v okviru koraka 1.), zato v tej fazi ocena stroškov ni mogoča. | 1.) in 2.) v skladu z DUDDS24 3.) 2013 – stalno |
| DUDDS7 | Zagotavljanje premeščanja za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin | Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015)= * * Za točki 1.) in 2.) je ocena stroškov podana v okviru ukrepa DUDDS24. *3.) Obseg dela bo določen v okviru koraka 1.), zato v tej fazi ocena stroškov ni mogoča. | 1.) in 2.) v skladu z DUDDS24 3.) 2013 – stalno |
| DUDDS9 | Gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015)* = 5.888.000 EUR | 1.) in 4.) v skladu z DUDDS24 3.) 2015 |
| DUDDS10 | Namestitev odmrlih dreves | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015) = 544.000 EUR | 1.) in 4.) v skladu z DUDDS24 3.) 2013 – stalno |
| DUDDS11 | Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015) = 503.000 EUR | 1.) in 2.) v skladu z DUDDS24 3.) 2014 |
| DUDDS12 | Rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015)= 204.000 EUR | 1.) in 2.) v skladu z DUDDS24 3.) 2013 |
| DUDDS13 | Sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin | Dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.) MOP 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 4.) MOP 5.) Upravljavci in imetniki vodne pravice | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015)* = 286.000 EUR | 1.) in 4.) v skladu z DUDDS24 3.) 2014 |
| DUDDS21 | Ciljno vodenje aktivnosti za optimizacijo PRP 2014–2020 – prednostna podpora ukrepom s pozitivnimi učinki na stanje voda | Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja | MKGP, MOP | Stroški ukrepa (2011–22.12. 2015) = 110.000 EUR | Datumi: 1.) 2011–2012 2.) 2011–2012 3.) 2012–2014 4.) 2014–2020 |
| DUDDS23 | Dopolnilni ukrepi za uporabo fitofarmacevtskih sredstev | Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | MKGP s sodelovanjem MOP | Stroški ukrepa (2011–22.12.2015) = 67.000 EUR | 1.)–4.) 2011 5.) 2012–2015 |
| DUDDS24 | Opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT-jih | Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala | 1.) in 3.) Upravljavci in imetniki vodne pravice 2.), 4.) in 5.) MOP | Stroški ukrepa (2011–22. 12. 2015) = 1.120.000 EUR | 1.) - 2.) 2011 3.) - 4.) 2012 5.) 2013 |

## Priloga 3: Izvajanje PU NUV po posameznih ukrepih

| OPIS ukrepa | Šifra ukrepa | Ime dopolnilnega ukrepa (PU-NUV) | Stanje izvajanja ukrepov* NS: Not started, OG: On-going COM: Completed | Opis izvajanja ukrepa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-UPB2, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/07 Odl. US: U-I-76/07-9, 32/08 Odl. US: U-I-386/06-32) je zapisano, da ministrstvo izjemoma dovoli naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst, če se v postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti. Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev (Uradni list RS, št. 62/07), določa prosto živeče živalske vrste, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev živali domorodnih in tujerodnih vrst, ker ne ogrožajo domorodnih živalskih vrst. Ukrep predvideva omejevanje ali prepoved uporabe tujerodnih vrst za potrebe gojenja ter vlaganja tujerodnih vrst v ribiške okoliše za potrebe ribolova. Vrste rib, ki se opredelijo kot invazivne vrste, se z določenimi ukrepi izločajo iz ribiškega okoliša. | BI1 | Preprečevanje vnosa tujerodnih vrst | OG | Postopek presoje tveganja za naravo je vzpostavljen, v poročevalskem obdobju po podatkih ARSO, ki vodi evidenco opravljenih presoj, ni bila opravljena nobena presoja tveganja za naravo. Vnašanje rib je dovoljeno le v skladu s potrjenimi ribiško gojitvenimi načrti, kontrola pa se izvaja že ob gojitvi rib, ki so namenjene za poribljavanje, in tudi pri izvajalcih ribiškega upravljanja v ribiških okoliših. |
| V Zakonu o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) je zapisano, da se ribe, razen rib iz sonaravne gojitve, lahko gojijo le v ribogojnici, ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja, vendar niso navedeni tehnične lastnosti in nadzor nad temi tehničnimi sredstvi. Zato je za vsako vzrejno vodno površino treba zbrati podatke o konstrukciji samega objekta. | BI2 | Tehnična ureditev vzrejnih objektov | OG | Podrobni tehnični pogoji oziroma Pravilnik o tehničnih smernicah vzrejnih objektov za ribe še niso določeni in veljajo splošni pogoji iz Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), ki določa, da se ribe, razen rib iz sonaravne gojitve, lahko gojijo le v ribogojnici, ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja, ter iz Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02), ki določa, da morajo imeti bazeni za gojitev rib ali ribnik ustrezne naprave za uravnavanje pretoka vode. Pripravlja se nov zakon o živinoreji. |
| V Zakonu o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in v Zakonu o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) je predpisano spremljanje rib, v Pravilniku o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09) pa je predpisano spremljanje vodnih organizmov (elementi kakovosti) za oceno ekološkega stanja voda. | BI3 | Spremljanje vodnih organizmov | OG | Spremljanje vodnih organizmov poteka v skladu z izvajanjem javne službe Zavoda za ribištvo Republike Slovenije, ki vključuje ihtiološke in biološke inventarizacije posameznih odsekov vodotokov kakor tudi vodenje ribiškega katastra. Izvaja se tudi spremljanje ekološkega stanja voda. |
| Ukrepi, ki jih upravljavci in nosilci koncesije za posebno rabo vode upoštevajo v povezavi z vodnim režimom in rabo vode, so zagotovitev poplavne varnosti, preprečitev škodljivega odlaganja gramoza in plavin, izvajanje obstoječih in prihodnjih vodnih pravic. Prav tako morajo upravljavci in nosilci koncesije za posebno rabo vode izvajati ukrepe za zagotovitev biološke raznovrstnosti, varovanje kakovosti voda, varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ukrepe za zagotavljanje turistične in rekreacijske dejavnosti. Pri izkoriščanju vodnega energetskega potenciala upravljavci in nosilci koncesije za posebno rabo vode upoštevajo najvišje in najnižje kote v zajezitvah in hitrosti sprememb gladin. | HM1 | Temeljni ukrepi zapisani v koncesijskih pogodbah za proizvodnjo električne energije iz velikih hidroelektrarn | OG | Koncesionarji izvajajo vse ukrepe in monitoring v skladu s koncesijsko pogodbo in drugimi dokumenti, v katerih so določene obveznosti glede varstva okolja in v povezavi z rabo vode in prostora. V skladu s koncesijsko pogodbo posredujejo na MKO oziroma ARSO vsako leto revidirano letno poročilo, načrt vzdrževanja in obratovanja za tekoče leto in plan naslednjih dveh let ter letno poročilo o stanju pregradnih objektov in monitoringu, ki je zahtevan v skladu z izdanim uporabnim dovoljenjem za obratovanje. |
| Obvezna izvedba upravnega postopka presoje vplivov na okolje za vse, v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02, 78/06), predpisane posege. | HM6 | Presoja vplivov na okolje | OG | Izvajajo se celovite presoje vplivov na okolje za načrte in programe v skladu z Direktivo 42/2001, v katerih je večja pozornost namenjena presoji stanja voda ter kazalnikom ob uporabi ciljev iz načrta urejanja voda. Hkrati so se natančneje preverjali sorazmerni ukrepi po Zakonu o vodah oziroma omilitveni ukrepi po Zakonu o varstvu okolja v okoljskih poročilih. Določena je bila prva izjema od okoljskih ciljev (člen. 4.7 Direktive 2000/60/ES) Izvajajo se tudi projektne presoje vplivov na okolje za javne in zasebne projekte po Direktivi 97/2011 s celovito presojo voda. |
| Upravljanje rib med drugim obsega naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja. Gradnje objektov na vodnih zemljiščih po predpisih o graditvi objektov se lahko izvajajo po predhodni pridobitvi soglasja Zavoda za ribištvo Slovenije. Investitor grajenega objekta v vodah mora zagotoviti ustrezni prehod za ribe, lastnik oziroma najemnik pa mora zagotoviti funkcionalnost prehoda. | HM7 | Ukrepi, predpisani z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) | OG | Predpisani ukrepi se izvajajo. |
| Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) predpisuje pogoje, omejitve in ukrepe, ki se nanašajo na: - posege in dejavnosti v vodna, priobalna ter druga zemljišča, - zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka, - odvzemanje naplavin, - ohranitev ekosistema somornice, - posege in dejavnosti na poplavnem območju, - izboljšanje hidromorfološkega stanja površinskih voda, - postopek pridobitve vodnega soglasja, - posege v prostor, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, - področje ohranjanja in uravnavanja vodnih količin, - plovbo, - urejanje voda in - intervencijo v primeru škodljivega delovanja voda. | HM8 | Ukrepi, predpisani z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) | OG | V okviru rednih nalog ministrstva, pristojnega za okolje, se naloga ohranjanja in uravnavanja vodnih količin izvaja v okviru javne službe na področju urejanja voda v okviru razpoložljivih sredstev. Inšpekcijski nadzor se v večini primerov izvaja v omejem obsegu samo na podlagi prijav. Posegi in dejavnosti na poplavnem območju dodatno ureja Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08). |
| Eden izmed namenov Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US: U-I-98/04 in 17/08) je ohranjanje in povečanje biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih združb. Zakon predpisuje pogoje, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na urejanje vodotokov in osuševanje: - pri urejanju vodotokov je treba ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge, - z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni dovoljeno uničevati močvirij oziroma vlažnih biotopov, - pri osuševanju zemljišč je treba vsaj petino površine ohraniti v prvotnem stanju ter - v času gnezdenja ptic (med 1. marcem in 1. avgustom) je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja. Predvidena je možnost določitve posebnih ukrepov pri posegih v okolje. | HM9 | Ukrepi, predpisani z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 odl. US: U-I-98/04 in 17/08) | OG | Kršitve nadzorujeta lovski inšpektor in lovski čuvaj, vendar ima možnost sankcioniranja le lovski inšpektor. |
| Da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivali na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino, vlada določi vodovarstveno območje. Velikost notranjih območij se glede na vrsto površinskega ali podzemnega vodnega telesa in značilnosti njunega napajalnega območja določi na podlagi časa zadrževanja onesnaževala, razredčenje onesnaževala od mesta vnosa do zajetja ali časa za ukrepanje. Na vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov, ali zaveže lastnike ali druge posestnike zemljišč na vodovarstvenem območju, da izvedejo ali dopustijo izvedbo ukrepov, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. Na notranjih območjih se določi vodovarstveni režim v obliki prepovedi, omejitev in zaščitnih ukrepov za posege v okolje, ki so sorazmerni zahtevnosti vodovarstvenega režima na posameznem notranjem območju. | OPZ1 | Vodovarstvena območja | OG | Z vladnimi uredbami o vodovarstvenih območjih je trenutno zavarovanih 10 območij, s katerimi je zavarovanih 258 zajetij, iz katerih se prek javnih vodovodnih sistemov s pitno vodo oskrbujejo prebivalci. Do sprejetja drugih uredb vlade se uporabljajo občinski odloki o varstvenih pasovih. |
| Zakon o ohranjanju narave (ZON) nalaga zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz ratificiranih mednarodnih pogodb na posebnih varstvenih območjih (Natura 2000), ki so določena z uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000). Zagotavljanje tega stanja na območjih Natura se dosega z varstvenimi ukrepi. Varstveni ukrep, neposredno predpisan že z direktivo o habitatih, je presoja sprejemljivosti vplivov načrtov ali posegov v naravo na varstvene cilje območij Natura. Presoja sprejemljivosti je urejena za načrte v okviru celovite presoje vplivov na okolje, ki se izvajajo na podlagi predpisov o varstvu okolja, za posege v naravo pa v okviru okoljevarstvenega soglasja, naravovarstvenega soglasja, dovoljenja za poseg v naravo oziroma drugega dovoljenja (npr. vodnega dovoljenja), posredno pa tudi v okviru izdaje drugih vodnih pravic (npr. določitve ekološko sprejemljivega pretoka). Zmanjšanje možnega bistvenega negativnega vpliva posegov, kakor so gradnje državne vodne infrastrukture in izvajanje vzdrževalnih del na vodnih in priobalnih zemljiščih, poteka v okviru teh postopkov. Nadaljnji varstveni ukrepi so ukrepi po ZON in ukrepi po drugih predpisih, ki lahko prispevajo k ohranitvi območij Natura, kamor se uvrščajo tudi načrti upravljanja naravnih dobrin. Ti varstveni ukrepi so podrobneje določeni v operativnem programu – programu upravljanja območij Natura 2000. Ta program ukrepov določa, da je zagotavljanje ciljev na območjih Natura (ugodnega stanja 110 vrst in habitatnih tipov, ki so odvisni od vode) povezano z upravljanjem z vodami, ker na vrste in habitatne tipe vplivajo predvsem spremembe hidromorfoloških lastnosti površinskih voda ter količinskega in kemijskega stanja podzemnih voda. Program v okviru upravljanja naravnih dobrin (vode) zato določa okvir ekoloških zahtev vrst oziroma habitatnih tipov, ki se vključujejo v ustrezne dele načrtov upravljanja voda z uporabo naravovarstvenih smernic (kot dopolnilni ukrepi). Nadalje program vključuje tudi izvedbo nekaterih renaturacij. | OPZ2 | Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 | OG | Presoja sprejemljivosti vplivov načrtov ali posegov v naravo na varstvene cilje območij Natura se je izvajala: — v okviru celovite presoje vplivov na okolje za DPN, — za posege v naravo v okviru okoljevarstvenega soglasja, naravovarstvenega soglasja, dovoljenja za poseg v naravo oziroma drugega dovoljenja (npr. vodnega dovoljenja), posredno pa tudi v okviru izdaje drugih vodnih pravic (npr. določitve ekološko sprejemljivega pretoka) v Sloveniji v skupaj 530 primerih. Varstveni ukrepi iz operativnega programa – programa upravljanja območij Natura 2000 se vključujejo v ustrezne dele načrtov upravljanja voda z uporabo naravovarstvenih smernic (kot dopolnilni ukrepi). Program vključuje tudi izvedbo nekaj renaturacij. |
| V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005–2017 je predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav. Za komunalne odpadne vode mora biti tako pred izpustom v okolje zagotovljeno sekundarno čiščenje odpadne vode na komunalnih čistilnih napravah. Za komunalne čistilne naprave nad 10.000 PE na VO Donave je v okviru zakonodaje predvidena terciarna stopnja čiščenja. Terciarno stopnjo čiščenja je potrebno zagotoviti tudi za komunalne čistilne naprave nad 2.000 PE, ki se nahajajo na občutljivih območjih. Delež priključenosti prebivalcev ter stopnja čiščenja komunalne odpadne vode sta odvisna od velikosti naselja, gostote poselitve ter občutljivosti območja. Mejne vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku komunalnih čistilnih naprav morajo ustrezati zahtevam, ki so predpisane glede na njihovo zmogljivost ter glede na zahtevano stopnjo čiščenja. V primeru mešanih kanalizacijskih sistemov je potrebno zagotavljati razbremenjevanje čistilnih naprav (hidravlično) in preprečevanje posledic onesnaženja prvega vala po močnejših padavinah. | ON1.1 | Izgradnja komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja | OG | Izgradnjo lokalne javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda morajo zagotoviti lokalne skupnosti, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Lokalne skupnosti o izgradnji infrastrukture letno poročajo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. O izvajanju predpisanih zahtev je treba skladno z Direktivo 91/271/EGS vsaki dve leti poročati EK. Zadnje poročilo iz leta 2011 je dostopno na sledeči povezavi: http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/uwwt/envt2wxow |
| V okviru operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005–2017 je predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav. Za komunalne odpadne vode mora biti tako pred izpustom v okolje zagotovljeno sekundarno čiščenje odpadne vode na komunalnih čistilnih napravah. Za komunalne čistilne naprave nad 10.000 PE na VO Donave je v okviru zakonodaje predvidena terciarna stopnja čiščenja. Terciarno stopnjo čiščenja je treba zagotoviti tudi za komunalne čistilne naprave nad 2.000 PE, ki so na občutljivih območjih. Delež priključenosti prebivalcev ter stopnja čiščenja komunalne odpadne vode sta odvisna od velikosti naselja, gostote poselitve in občutljivosti območja. Mejne vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku komunalnih čistilnih naprav morajo ustrezati zahtevam, ki so predpisane glede na njihovo zmogljivost ter glede na zahtevano stopnjo čiščenja. Pri mešanih kanalizacijskih sistemih je treba zagotavljati razbremenjevanje čistilnih naprav (hidravlično) in preprečevanje posledic onesnaženja prvega vala po močnejših padavinah. | ON1.1 | Izgradnja komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja | OG | Izgradnjo lokalne javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda morajo zagotoviti lokalne skupnosti v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Lokalne skupnosti o izgradnji infrastrukture letno poročajo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. O izvajanju predpisanih zahtev je treba v skladu z Direktivo 91/271/EGS vsaki dve leti poročati EK. Zadnje poročilo iz leta 2011 je dostopno na povezavi: http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/uwwt/envt2wxow |
| Ukrep predvideva izgradnjo komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja na območjih z manj kakor 2000 PE. Za območja poselitve, za katera v okviru operativnega programa ni predvidena opremljenost z javno kanalizacijo, morajo lastniki stavb do 2015 (2017) sami zagotoviti čiščenje na mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje komunalnih odpadnih vod v nepretočni greznici, v nasprotnem primeru odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod zagotavlja javna služba. Odvoz odpadnega blata iz malih čistilnih naprav se mora zagotoviti najmanj vsaka 4 leta. Greznice in male čistilne naprave prazni javna služba za odvajanje komunalnih vod, ki mora o tem voditi evidenco. Pomembno je tudi ustrezno redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Komunalno odpadno vodo je dovoljeno zbirati v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode, ali zaradi posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje male komunalne čistilne naprave, na primer zaradi posebnih geografskih razmer ali za nestalno naseljene stavbe. | ON1.2 | Izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav oziroma neprepustnih greznic | OG | Izgradnjo lokalne javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za območja poselitve s celotno obremenitvijo manjšo od 2000 PE morajo zagotoviti lokalne skupnosti, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Lokalne skupnosti o izgradnji infrastrukture letno poročajo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Glede na zadnje razpoložljive podatke iz zbirke zavezancev za izvajanje obratovalnega spremljanja odpadnih voda, ki jo vodi ARSO, je z obratovanjem mKČN, katerih zmogljivost znaša med 50 in 2000 PE, v letih 2010 in 2011 začelo 14 mKČN na vodnem območju Donave in 10 na vodnem območju Jadranskega morja. Izgradnjo zasebne (individualne) infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (mKČN < 50PE) na območjih, kjer javna kanalizacija ni predpisana, morajo zagotoviti lastniki stavb. Pri novogradnjah je zagotovitev ustrezne infrastrukture pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja in se izgradnja ustrezne infrastrukture zagotovi ob gradnji objekta. Za obstoječe stavbe morajo lastniki zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode do leta 2015, če je stavba na občutljivem območju ali vodovarstvenem območju, oziroma do 2017, če stavba ni na tem območju. Evidenco individualnih čistilnih naprav ali drugih individualnih ureditev (greznica, nepretočna greznica) vodijo izvajalci javnih služb, ki o tem letno poročajo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. |
| Kopalne vode: Čistilne naprave: Dodatna obdelava odpadne vode – čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, s katerim se dosega odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja tako, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode iztekajo, ustrezno kakovost v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda. Med kopalno sezono, določeno s predpisi, ki urejajo upravljanje kakovosti kopalnih voda, mora upravljavec komunalne čistilne naprave poleg terciarnega čiščenja zagotoviti tudi dodatno obdelavo komunalne odpadne vode, če gre za odvajanje na vplivnem območju kopalnih voda, določenih s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda. Pri odvajanju komunalne odpadne vode kakovost odpadne vode na iztoku iz dodatne obdelave ne sme presegati mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre (preglednica 3, priloga 2 – uredbe). Male čistilne naprave: Pri posrednem odvajanju v podzemno vodo na vplivnem območju kopalnih voda mora biti komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način, pri katerem mejne vrednosti za mikrobiološke parametre na iztoku niso presežene, razen če gre za malo komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Pri neposrednem odvajanju v tekočo celinsko površinsko vodo na vplivnem območju kopalnih voda mora biti komunalna odpadna voda dodatno obdelana na način iz prejšnjega odstavka, razen če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. | ON1.3 | Dodatna obdelava komunalne odpadne vode na vplivnih območjih kopalnih voda | OG | Dodatna obdelava mora biti v skladu s predpisi zagotovljena najpozneje do 31. decembra 2015. Ne glede na to so nekatere komunalne čistilne naprave že opremljene z dodatno stopnjo čiščenja za odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja. Iz podatkov, ki jih vodi Agencija RS za okolje, je razvidno, da dodatno obdelavo komunalne odpadne vode že zagotavlja KČN Piran (vodno območje Jadranskega morja). |
| Blato iz čistilne naprave (odpadek, ki nastane po čiščenju odpadne vode v čistilnih napravah, ali ostaja kot blato ob praznjenju greznic za odpadno vodo iz gospodinjstev) je treba biološko obdelati v primernih napravah, predvsem v regijskih centrih za ravnanje z odpadki, v takih količinah in predvsem tistih blat, ki niso oziroma so manj onesnažena s težkimi kovinami. Zagotoviti je treba zadostne zmogljivosti za toplotno obdelavo odpadkov. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda določa, da se blato iz čistilnih naprav, kjer ni možnosti za vnos blata v tla, sežiga. Med prednostna območja za sežig blata čistilnih naprav so uvrščena urbana območja, kjer ni drugih možnosti za uporabo blata. Predvidena je izgradnja enega do dveh objektov za energetsko obdelavo oziroma sežig preostanka odpadkov in blata čistilnih naprav. Upravljavci čistilnih naprav (> 500 PE) morajo Ministrstvu za okolje in prostor o uporabi obdelanega blata v kmetijstvu pošiljati letna poročila. Ministrstvo za okolje in prostor mora vzpostaviti in voditi evidenco o uporabi blata v kmetijstvu. | ON2 | Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav | OG | Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode mora zagotoviti prevzem blata iz mKČN, nepretočnih greznic in čistilnih naprav z zmogljivostjo nad 2000 PE, ki niso opremljene za prevzem in obdelavo blata, ter zagotoviti njegovo obdelavo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave, kakor so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija in podobno, s katerimi se doseže učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke predelave ali odstranjevanja obdelanega blata v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Predpisane zahteve se izvajajo kot obvezne storitve izvajalca javne službe. Komunalne čistilne naprave o ravnanju z blatom poročajo Agenciji RS za okolje. |
| Posamezni ukrepi v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov Ur. l.. 113/2009: - Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na zemljiščih brez zelene odeje prepovedano od 15. novembra do 15. februarja, razen na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje v katastrskih občinah, določenih v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, kjer je vnos prepovedan od 1. decembra do 31. januarja. - Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na zemljiščih z zeleno odejo prepovedano od 1. decembra do 15. januarja, razen na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo v katastrskih občinah, določenih v prilogi 2 te uredbe. - Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, je prepovedano od 15. novembra do 15. februarja, razen če gre za gnojenje ozimin ali za gnojenje kmetijskih rastlin v rastlinjakih. - Gnojenje z gnojevko, gnojnico in mineralnimi gnojili je prepovedano na poplavljenih tleh, na tleh, nasičenih z vodo, na tleh, prekritih s snežno odejo, in na zamrznjenih tleh. - Na strmih kmetijskih zemljiščih na strmih zemljiščih, kjer je nevarnost odtekanja gnojevke in gnojnice v površinske vode, je treba odmerke gnojevke in gnojnice razdeliti v več delov tako, da posamezni odmerek ne presega 80 kg N/ha. - Na njivah,na strmih zemljiščih s pogostimi površinskimi vodami je treba, pri poljščinah s počasnim spomladanskim razvojem (koruza, pesa) ob gnojenju z gnojevko, gnojnico ali mineralnimi dušikovimi gnojili zagotoviti enega od naslednjih ukrepov: — njiva mora biti razmejena s prečnimi ozelenjenimi pasovi, ki preprečujejo odplavljanje gnojil, — med njivo in površinsko vodo mora biti najmanj 15 m širok pas zemljišča, porasel z zeleno odejo, ali drugimi kmetijskimi rastlinami, razen poljščinami s počasnim spomladanskim razvojem, — njiva mora biti obdelana prečno na strmino ali — njiva mora biti preko zime prekrita z zeleno odejo. - Vnos gnojil v tla ali na tla je prepovedan na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju ter na nerodovitnih in vodnih zemljiščih. - Vnos gnojil v tla ali na tla je prepovedan na gozdnih zemljiščih, razen pri presajanju sadik in pri sejanju za spodbujanje in utrjevanje ob ozelenitvi brežin, ob cestah in na površinah, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, določene za raziskovalne namene. - Vnos gnojil v tla ali na tla in preoravanje trajnega travinja sta prepovedana v razdalji 100 m od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta s posebnimi predpisi ni določen vodovarstveni režim. - Živinska gnojila je treba skladiščiti v zbiralnikih gnojnice ali gnojevke oziroma na gnojiščih ali drugih vodotesnih objektih tako, da je preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske ali podzemne vode ali v okolje. - Zmogljivost skladišč za gnojnico, gnojevko ali hlevski gnoj mora biti prilagojena številu in vrsti živali na kmetijskem gospodarstvu in ne sme biti manjša od predpisanih velikosti iz preglednice 3 iz priloge 1 te uredbe. Če kmetijsko gospodarstvo nima na voljo dovolj velikega skladišča za živinska gnojila, lahko manjkajoče zmogljivosti najame, kar mora biti izkazano z ustreznim pisnim dokazilom. - Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se lahko uležani hlevski gnoj začasno shranjuje na kmetijskem zemljišču v uporabi, vendar ne dlje kakor šest mesecev z obvezno menjavo lokacije vsako leto. Začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno najmanj 25 m. - Ne glede na prejšnji odstavek je na vodovarstvenih območjih prepovedano začasno shranjevanje uležanega hlevskega gnoja. - Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se lahko pri reji na globokem nastilu hlevski gnoj skladišči tudi v hlevu. V tem primeru se zahtevana zmogljivost skladišč za živinska gnojila iz drugega odstavka tega člena zmanjša za prostornino skladišča v hlevu. - Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena pri reji živali, ki se pasejo osem mesecev ali več, ni treba zagotavljati skladiščnih zmogljivosti, ki jih določa preglednica 3 iz priloge 1 te uredbe. V tem primeru je treba za vsak mesec bivanja živali v hlevu zagotoviti 1/6 zmogljivosti, ki jih določa preglednica 3 iz priloge 1 te uredbe. - Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena skladišče za gnojnico ali gnojevko ni potrebno, če zaradi posebnih načinov reje in skladiščenja gnoja z nastilom gnojevka ali gnojnica ne nastajata. - Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, dovoli manjšo zmogljivost skladišč za živinska gnojila, kakor jo določa preglednica 3 iz priloge 1 te uredbe, če kmetijsko gospodarstvo zaradi posebnih načinov reje ali obdelave živinskih gnojil utemelji manjšo potrebo po zmogljivosti skladišč za živinska gnojila. - Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je na območju katastrskih občin iz priloge 2 te uredbe treba zagotoviti 2/3 skladiščnih zmogljivosti, ki jih določa preglednica 3 iz priloge 1 te uredbe. - V skladu z zakonom, ki ureja vode, gradnja zbiralnikov gnojnice ali gnojevke ali gnojišč ali drugih vodotesnih objektov, namenjenih skladiščenju živinskih gnojil, na priobalnih zemljiščih ni dovoljena. - Gnojila je treba uporabljati v skladu s potrebami rastlin. Te se določijo na podlagi pričakovanih pridelkov, vrste tal, razmer v tleh, podnebnih razmer, rabe zemljišč in drugih pridelovalnih razmer. Ob upoštevanju navedenih dejavnikov skupni letni vnos dušika pri gnojenju posameznih vrst kmetijskih rastlin ne sme presegati mejnih vrednosti, ki so navedene v preglednici 4 priloge 1 te uredbe. - Letni vnos dušika iz organskih gnojil na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 250 kg N/ha. - Če koncentracija nitrata v vodi za namakanje presega 50 mg nitrata/l, je treba skupno količino z namakanjem dodanega dušika upoštevati pri mejnih vrednostih vnosa dušika v tla. - Letni vnos dušika iz živinskih gnojil na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč se izračuna na podlagi vsebnosti dušika v živinskih gnojilih iz preglednice 2 priloge 1 te uredbe ali na podlagi analize dušika v teh gnojilih ali na podlagi drugih strokovnih priporočil, če jih za izvajanje te uredbe potrdi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. - Kmetijsko gospodarstvo, na katerem letni vnos dušika iz živinskih gnojil iz drugega odstavka 5. člena te uredbe presega 350 kg N/leto, hkrati pa letna obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha kmetijske zemlje v uporabi, mora voditi podatke o uporabi živinskih gnojil v pisni obliki. Podatki morajo vsebovati seznam enot rabe kmetijskih zemljišč, gnojenih z živinskimi gnojili, ter količino, čas in vrsto uporabljenih gnojil - Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja kupljena ali izven lastnega kmetijskega gospodarstva pridobljena organska gnojila, mora imeti nakup ali prejem organskih gnojil izkazan z ustreznim pisnim dokazilom. - Mineralna in organska gnojila morajo biti po površini, ki se jo gnoji, enakomerno raztrošena. Pri prevozu in gnojenju je treba preprečiti nenadzorovani raztros gnojil in gnojenje izven predvidenega območja gnojenja. - Naprave za gnojenje ne smejo imeti vidnih poškodb delov, ki lahko vplivajo na enakomernost raztrosa, zagotavljati morajo pravilne odmerke in njihovo porazdelitev ter čim manjše izgube pri vnosu. - Za zagotovitev višje ravni varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov se na kmetijskih gospodarstvih priporoča izvajanje dejavnosti v skladu s priporočili, ki jih ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavita na svojih spletnih straneh. | ON3 | Ukrepi, predpisani z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09) | OG | Ukrepe za izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda določa tudi Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13), ki je bila nazadnje dopolnjena leta 2013. Spremembe in dopolnitve uredbe na novo določajo: — strožje roke za gnojenje kmetijskih zemljišč s tekočimi organskimi gnojili; — roke za gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na zemljiščih na nadmorski višini 800 m; — obdobja prepovedi in omejitve za gnojenje s hlevskim gnojem; — določa strožje roke za gnojenje ozimin z mineralnimi gnojili; — zahteve za naprave za nanos mineralnih gnojil, hlevskega gnoja in tekočih organskih gnojil; — pogoje v zvezi z gradnjo skladišč za živinska gnojila in njihovo najmanjšo skladiščno zmogljivostjo glede na vrsto gnojil in glede na različne vrste reje; — pogoje za začasno shranjevanja uležanega hlevskega gnoja na kmetijskih zemljiščih. Za zaščito voda uredba na novo določa minimalno oddaljenost začasno shranjenega uležanega hlevskega gnoja od vodotokov (najmanj 25 m) in od objektov za zajem pitne vode, ki niso zavarovana z vodovarstvenimi režimi, se pa uporabljajo za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo (100 m). Uredba velja kot program ukrepov izvajanja ukrepov zmanjševanja vnosa dušika v tla in na tla zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Zavezanci za izvajanje ukrepov so vsa kmetijska gospodarstva v Sloveniji, pri katerih pri izvajanju dejavnosti nastajajo živinska gnojila oziroma kjer pri izvajanju njihove dejavnosti nastajajo živinska gnojila ali bioplinska gnojevka, četudi ta ne vsebuje živinskih gnojil. O izvajanju predpisanih zahtev se v skladu z Direktivo 91/686/EGS poroča Evropski komisiji na štiri leta za štiriletno obdobje. Zadnje poročilo iz leta 2012, ki obravnava obdobje 2008—2011, je dostopno na povezavi: http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/nid/envue3x8a |
| Posamezni ukrepi, predpisani z zakonskimi in podzakonskimi akti s področja fitofarmacevtskih sredstev: - Pravna ali fizična oseba uporablja fitofarmacevtska sredstva le, če izpolnjuje predpisane pogoje glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti, in fitofarmacevtska sredstva nanaša z ustreznimi napravami za nanašanje. - Uporaba fitofarmacevtskih sredstev, kakor je predpisano na etiketah in navodilih za uporabo, ter skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda. - Uporabnik mora skrbeti, da fitofarmacevtsko sredstvo ne pride v neposredni stik s človekom in do zanašanja v vode. - Pri čiščenju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev je prepovedano točkovno izpuščanje vode. - Ravnanje s škropilno mešanico, pripravljanje škropilne mešanice in spiranje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev niso dovoljeni v neposredni bližini izvirov, vodotokov, jezer, drugih voda in objektov za preskrbo s pitno vodo. - Pri uničenju zalog fitofarmacevtskih sredstev morajo imetniki zalog in uporabniki ravnati v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z odpadki. Novosti iz direktive za doseganje trajnostne rabe pesticidov so: izdelava državnih akcijskih načrtov, s katerimi se določijo pridelki, dejavnosti ali območja, ki pomenijo tveganja, ter cilji in časovni razporedi za njihovo doseganje. Določitev območij, kjer se uporaba pesticidov zmanjša oziroma prepove, kakor so javni parki, športna igrišča, rekreacijska, šolska in otroška igrišča ter v bližini javnih zdravstvenih ustanov (klinik, bolnišnic, centrov za rehabilitacijo, zdravilišč, domov za ostarele). Predlog direktive predvideva tudi uvedbo zaščitnih pasov ob vodotokih, vodnih virih, cestah in železniških progah. | ON4 | Ukrepi s področja varovanja voda pred onesnaževanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi | OG | Minimalni varnostni pasovi do površinskih voda so zakonsko določeni. Dodatni ukrepi oziroma razširitev varnostnih pasov se določajo pri postopku registracije posameznega FFS, kjer se ocenjuje sprejemljivost tveganja za spiranje FFS v podzemne vode in tveganja za površinske vode. Pri postopku registracije sredstev se posebno pozornost namenja doseganju ciljev strategije na področju voda. Omejevanje uporabe FFS je tudi sestavni del NAP (državni akcijski program: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/nacionalni_akcijski_program/, ki je bil sprejet decembra 2012. |
| Prepovedano je gnojenje in/ali uporaba sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 m od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda. | ON5 | Ukrepi s področja varovanja voda pred onesnaževanjem s hranili in FFS | OG | Minimalni varnostni pasovi do voda so določeni v zakonu o vodah. Varnostni pas se v postopku registracije in na podlagi ocene FFS lahko ustrezno poveča, če je to potrebno za zagotavljanje sprejemljivega tveganja za vodne organizme. Uporaba sredstev, ki bi zahtevala varnostni pas, večji od 50 m, se ne dovoli. S prepovedjo takih uporab se zagotavlja zaščita vodnih organizmov. Omejevanje uporabe FFS je tudi sestavni del NAP (državni akcijski program: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/nacionalni_akcijski_program/), ki je bil sprejet decembra 2012. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi zahtev iz uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (navzkrižna skladnost), to je iz standarda za nitrate, standarda za fitofarmacevtska sredstva (oba iz predpisanih zahtev ravnanja, priloga I) in standarda za varovalne pasove ob vodotokih (dobri kmetijski in okoljski pogoji pri kmetovanju, priloga II — GAEC), pripravi analizo tveganja na najmanj 1 % vzorcu zavezancev za omenjene zahteve (okrog 900 zavezancev) in jih preveri na kraju samem. V primeru kršitev teh zahtev se zavezancu del sredstev, do katerih je upravičen, odvzame (običajno 3 % sankcija). Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 133/09 in 5/13) in zakona o vodah v okviru svojega rednega dela opravlja nadzor nad spoštovanjem prepovedi gnojenja in skladiščenja živinskih gnojil na priobalnih zemljiščih. Do 31.12.2012 je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje na podlagi zakona o fitofarmacevtskih sredstvih opravljal nadzor tudi nad uporabo FFS na priobalnih pasovih v okviru svojega rednega dela. |
| Zmanjševanje onesnaževanja vodnega okolja zaradi emisij snovi in toplote v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic. | ON6 | Nadzor nad emisijami | OG | Nadzor nad emisijami se zagotavlja s predhodnimi ureditvami, in sicer predpisi določajo prepovedi glede emisij pri odvajanju odpadnih voda ter mejne vrednosti emisij in druge pogoje za odvajanje odpadnih voda v vode. Predpis pod oznako ON6.1 določa splošne zahteve za nadzor nad emisijami pri odvajanju odpadnih voda. Predpisi, ki so navedeni pod oznakami ON 6.2. do ON 6.39 (sklop ON6), določajo mejne vrednosti in ukrepe za zmanjševanje emisij pri odvajanju odpadnih voda iz posameznih dejavnosti ali posameznih vrst naprav ali določajo mejne vrednosti in ukrepe za zmanjševanje emisij posameznega onesnaževala. Nadzor nad posameznimi viri se zagotavlja z izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih izdaja Agencija RS za okolje. Izjeme glede pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja so določene le za nekatere naprave, ki odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ali nekatere narave, za katere se pričakuje, da glede na svoje značilnosti in pričakovane emisije ne morejo povzročiti škodljivih vplivov na okolje. Za te naprave mora biti izdelana strokovna ocena, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zavezanec za izvajanje predpisanih zahtev je upravljavec naprave. Agencija RS za okolje je do 31. 12. 2012 izdala 594 okoljevarstvenih dovoljenj za naprave, ki povzročajo emisije v vode oziroma tla v primeru, da se odpadne vode odvajajo posredno v podzemne vode (ponikajo), od tega 165 okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje čistilnih naprav in 429 okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje industrijskih naprav. Podatki veljajo za obe vodni območji skupaj. Nadzor nad obratovanjem posameznih naprav in skladnost njihovega obratovanja z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja oziroma s predpisanimi zahtevami zagotavlja Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje (IRSKO). IRSKO — ION v okviru letnega programa dela izvaja redni nadzor nad približno 7000 zavezanci. Zavezanci, ki ne sodijo med naprave oziroma dejavnosti, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, so pregledani vsaj enkrat v 2 letih. |
| Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09) (v nadaljnjem besedilu ZVO-1) predpisuje, da morajo upravljavci industrijskih obratov, ki so navedeni v prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04 in 1/07, 122/07), pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Pri izdajanju teh dovoljenj morata veljati načeli celovitosti (5. člen ZVO-1) in preventive (7. člen ZVO-1). Načelo celovitosti se kaže v celovitem pristopu k preprečevanju in nadzoru nad onesnaževanjem (vključene so emisij snovi v tla, vode in zrak, pravila ravnanja z odpadki ter drugi ukrepi za zaščito okolja) ter v združevanju postopkov in istovrstnih naprav istega upravljavca na isti lokaciji. Načelo preventive pa določa, da mora biti vsak poseg v okolje načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. Mejne vrednosti emisije (i), standarde kakovosti okolja (ii), pravila ravnanja (iii) in druge ukrepe varstva okolja (iv) se dosegajo z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik (NRT) dostopnih na trgu. | ON7 | Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (CPNO) – pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega | OG | Nadzor nad emisijami se zagotavlja s predhodnimi ureditvami, in sicer predpisi določajo prepovedi glede emisij pri odvajanju odpadnih voda ter mejne vrednosti emisij in druge pogoje za odvajanje odpadnih voda v vode. Nadzor nad posameznimi viri se zagotavlja z izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih izdaja Agencija RS za okolje. Zavezanec za izvajanje predpisanih zahtev je upravljavec naprave. Nadzor nad obratovanjem posameznih naprav in skladnost njihovega obratovanja z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja oziroma s predpisanimi zahtevami zagotavlja Inšpekcija RS za kmetijstvo in okolje. IRSKO — ION v okviru letnega programa dela izvaja redni nadzor nad približno 7000 zavezanci. Zavezanci, ki sodijo med dejavnosti in naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (t. i. zavezanci IPPC), so pregledani najmanj enkrat letno. |
| Konvencija določa, da: (1) pogodbenica prepove in/ali omeji uporabo ali ponovno uporabo organskih kositrovih spojin, ki delujejo kot biocidi proti obraščanju ladij (začetek veljavnosti 1. januar 2001), (2) pogodbenica prepove in/ali omeji takšne spojine na trupu ali zunanjih delih ali površinah ali, v primeru ladje, ki že imajo take spojine na trupu, se z premazom prepreči izpiranje (začetek veljavnosti 1. januar 2008), (3) se uporablja za ladje, ki plujejo pod zastavo pogodbenice konvencije, kakor tudi na ladjah, ki ne plujejo pod njihovo zastavo, vendar poslujejo v okviru pristojnosti pogodbenice konvencije, in za vse ladje, ki priplujejo v pristanišče, ladjedelnico ali priobalni terminal pogodbenice. To velja za vse ladje, vključno s fiksnimi ali plavajoče ploščadi, plavajočimi shranjevalnimi enotami in plavajočimi proizvodnimi, skladiščnimi in pretovornimi enotami, (4) pogodbenica ob upoštevanju mednarodnih predpisov, standardov in zahtev sprejme ustrezne ukrepe na svojem ozemlju, s katerimi zahteva, da se odpadki, nastali pri uporabi ali odstranitvi sistemov proti obraščanju iz priloge 1, zbirajo, obravnavajo, obdelujejo in odstranjujejo na varen in okolju prijazen način zaradi varstva zdravja ljudi in okolja. Konvencija določa tudi mehanizem za vrednotenje in ocenjevanje drugih sistemov proti obraščanju in na ta način preprečuje možne prihodnje uporabe drugih škodljivih snovi v teh sistemih. | ON8 | Nadzor nad sistemi proti obraščanju na ladjah | OG | Za vodno območje Jadranskega morja: pomorska inšpekcija izvaja stalni nadzor. Nadzoruje se, če so ladje, ki priplujejo v koprsko pristanišče, ustrezno certificirane in če izpolnjujejo pogoje iz konvencije. Nadzor slovenskih pristanišč in marin v zvezi s pravilnim ravnanjem z odpadki protirastlinskih premazov, njihovim shranjevanjem in odlaganjem Konvencija velja za velike ladje (nad 400 ton). Slovenija izvaja konvencijo tudi za ladje do 24 m |
| Upravljavcem obratov, ki zaradi uporabe velikih količin nevarnih snovi pomenijo potencialno nevarnost za nastanek večjih nesreč ali druga tveganja za okolje, uredba nalaga razširjene ukrepe varstva pred večjimi nesrečami. Poleg tega določa tudi zahteve o povezovanju rezultatov ocen tveganja in prostorskega načrtovanja ob upoštevanju naravnih značilnosti in ranljivosti okolja. Ukrep, ki izhaja iz navedenih določil, je pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga obrati pridobijo na podlagi poročila o ukrepih, ki se izvajajo v industrijskih obratih, za varstvo pred večjimi nesrečami. Ta ukrep izboljšuje obvladovanje nevarnosti večjih nesreč v industrijskih in drugih obratih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje nevarnosti večjih nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic. | ON9 | Program temeljnih ukrepov za področje onesnaževanja zaradi večjih nesreč – stacionarni viri, cestni, železniški promet ter pomorski promet | OG | Upravljavci obratov večjega in manjšega tveganja za okolje morajo za svoje obratovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in v skladu s tem dovoljenjem tudi obratovati. Agencija RS za okolje je pristojna za izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj upravljavcem obratov večjega in manjšega tveganja za okolje. Upravljavec obrata mora za pridobitev dovoljenja agenciji prikazati, da obvladuje nevarnosti večjih nesreč. Za ta namen mora agenciji prikazati: da pozna nevarnosti, povezane z njegovim obratovanjem ali lokacijo njegovega obratovanja, ki bi bile lahko vzrok nenadzorovanega izpusta nevarne snovi, da zna oceniti scenarije većjih nesreć (skupek dogodkov, po katerih lahko izpust nevarne snovi doseže razsežnosti večje nesreče) in njihove škodljive posledice za ljudi in okolje (tudi površinske in podzemne vode), da ima na voljo ustrezne in zadostne ukrepe za preprečitev većjih nesreč in za zmanjšanje njihovih posledic in da je organiziral pripravljenost za odziv na izredne dogodke in večje nesreče . Inšpekcija za okolje in naravo IRSKO nadzoruje, ali obrati v praksi obratujejo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. |
| Za preprečevanja onesnaževanja morskih voda je pomembno preprečevanje incidentnih izlitij, tako na območju slovenskih teritorialnih voda kot izven njih. Mednarodne konvencije imajo pomembno vlogo pri usklajevanju ciljev, oceni stanja okolja ter ugotavljanju potrebnih ukrepov na svetovni in regionalni ravni. V okviru Mednarodne pomorske organizacije (IMO) je veljavnih 42 konvencij, protokolov in dopolnitev, namenjenih varovanju morij pred škodljivimi vplivi pomorskega prometa, vključno z varovanjem ljudi v primeru nesreč. Slovenija je v tem okviru sprejela 34 konvencij. Instrumenti se nanašajo na varnost v pomorskem prometu, onesnaževanje morja in odgovornosti in odškodnine za škodo, nastalo zaradi onesnaževanja morskega okolja. V skladu s Pomorskim zakonikom (Ur. l. RS, št. 120/06-UPB2) se izvaja vrsta ukrepov za povečevanje varnosti v pomorskem prometu. | ON10 | Program temeljnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja morja | OG | Za vodno območje Jadranskega morja: pomorska inšpekcija v skladu s Pomorskim zakonikom (Ur. l. št. RS, št. 120/06-UPB2, 88/10 in 59/11) in ustreznimi veljavnimi konvencijami izvaja inšpekcijski nadzor. |
| Na MORS – URSZR so pripravili načrte zaščite in reševanja ob nesreči v železniškem prometu (EVA: 2004-1911-0012), Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči (Vlada RS, št. 84300-4/2010/3 z dne 22.7.2010) in Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju (EVA: 2004-1911-0011) in Podregionalni načrt ukrepov za preprečevanje večjega onesnaženja Jadranskega morja, za pripravljenost in odzivanje nanj (EVA: 2008-1811-0037). | ON11 | Program temeljnih ukrepov za varstvo pred onesnaževanjem zaradi nesreč pri prevozu nevarnega blaga v cestnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu – načrti zaščite in reševanja | OG | Ministrstvo za notranje zadeve ima za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah izdelane načrte dejavnosti ministrstva, in sicer za ukrepanje v primerih poplav, železniške nesreče, nesreče zrakoplova, za primer potresa, za primer ob jedrski ali radiološki nesreči, nesreče na morju, množične kužne bolezni pri živalih, pandemije gripe, ob velikem požaru v naravnem okolju in ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, ki so usklajeni z državnimi načrti in jih tudi potrjuje Uprava za zaščito in reševanje. V teh načrtih so določene naloge policije in drugih služb ministrstva, ki glede na vrsto posledice tudi predvidevajo posredne ali neposredne ukrepe za preprečevanje posledic onesnaženja voda. Poleg navedenih načrtov so pripravljeni tudi načrti za zaščito in reševanje na regijski ravni za primere nesreč v predorih in množičnih nesreč na avtocestah ter načrti zaščite in reševanja po direktivi SEVESO, ki se nanašajo na nevarne snovi. Policija ima vzpostavljen sistem sodelovanja in izmenjave informacij s CORS in centri za obveščanje. Stalno sodeluje s CZ ter v intervencijah z gasilci in reševalci oziroma nujno medicinsko pomočjo. Poleg aktivnosti iz že omenjenih načrtov zaščite in reševanja policija izvaja stalen nadzor in ukrepe tudi na področju prevozov nevarnega blaga. |
| Na področju čezmejnega onesnaževanja so aktivne mednarodne komisije (tristranska komisija Italija–Slovenija–Hrvaška). Čezmejno onesnaževanje se ureja z mednarodnimi sporazumi: - slovensko-avstrijska komisija za vodno gospodarstvo za reki Dravo in Muro, - slovensko-italijanska komisija za vodno gospodarstvo za reko Sočo, - slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo, - slovensko-madžarska komisija za vodno gospodarstvo. Upravni postopki presoje vplivov na okolje in zakonodaje za preprečevanje večjih nesreč obravnavajo tudi čezmejno onesnaževanje. To ureja zakonodaja, ki izhaja iz Zakona o varstvu okolja, Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09) in Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09). | ON12 | Program temeljnih ukrepov, sprejetih v zvezi s čezmejnim onesnaževanjem | OG | Čezmejna presoja se izvaja v skladu s konvencijo Espoo in domačo zakonodajo. |
| Pregled dogajanja na področju ravnanja z balastnimi vodami na ravni evropskih morij je pokazal, da je potreben skupni in koordinirani pristop na širši evropski ravni za učinkovito preprečevanje prenosov škodljivih in patogenih organizmov z balastnimi vodami (David in Gollasch, 2008). Evropska komisija je skupaj z Evropsko agencijo za varnost pomorskega prometa (EMSA) to stališče že sprejela in začela usklajevati aktivnosti na EMSA. Svetovni program za balastne vode (GloBallast partnership) pod okriljem IMO/GEF/UNEP, namenjen za učinkovito izvajanje konvencije o balastnih vodah, jv svoje aktivnosti vključuje tudi Sredozemlje kot eno od območij, REMPEC na Malti pa je prevzel vodenje aktivnosti. Učinkovitost ukrepov za Slovenijo je zelo odvisna od sosednjih držav Italije in Hrvaške, saj je učinkovitost ukrepov le v koprskem pristanišču zelo omejena, če ukrepov ne uvedeta tudi vsaj sosednji državi, smiselno pa bi bilo tudi širše sodelovanje zaradi skladnosti delovanja pomorskega prometa na regionalni in evropski ravni. | ON13 | Program temeljnih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti vnosa škodljivih in patogenih organizmov z balastnimi vodami | NS | Za vodno območje Jadransko morje: mednarodne konvencije za nadzor in upravljanje ladijskih balastnih voda in sedimentov (predlagana 2004) Slovenija še ni ratificirala. |
| Kmetijsko okoljska plačila – ukrep 214. Cilj ukrepa je vzpostaviti ravnotežje med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja. V okviru ukrepa kmetijsko okoljskih plačil se izvajajo naslednje skupine podukrepov, ki vplivajo na zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine in varovanje zavarovanih območij. Iz vseh treh skupin podukrepov ukrepa kmetijsko okoljskih plačil imajo največji vpliv na zmanjševanje onesnaževanja voda naslednji ukrepi: 214-I/1 Ohranjanje kolobarja, 214-I/2 Ozelenitev njivskih površin, 214-I/3 Integrirano poljedelstvo, 214-I/4 Integrirano sadjarstvo, 214-I/5 Integrirano vinogradništvo, 214-I/6 Integrirano vrtnarstvo, 214-I/7 Ekološko kmetovanje, 214-III/6 Pokritost tal na vodovarstvenem območju. | ON14 | Ukrep Kmetijsko okoljska plačila iz programa razvoja podeželja 2007—2013 | OG | V letu 2012 se je v okviru programa razvoja podeželja 2007—2013 in ukrepov KOP ponovno odprla finančna shema za izvajanje ohranjanje kolobarja in ozelenitev njivskih površin. Finančna shema je zagotovila financiranje navedenih ukrepov na območjih, kjer cilji NUV ne bodo doseženi zaradi kmetijske dejavnosti. |
| Ukrepi urejajo: – uvajanje biocidnih proizvodov v promet in uporabo v Republiki Sloveniji, – medsebojno priznavanje dovoljenj za dajanje biocidnih proizvodov v promet in uporabo znotraj Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), – domači del postopka za vključitev aktivnih snovi, ki jih je mogoče uporabiti v biocidnih proizvodih, na seznam aktivnih snovi, – javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preizkušanje njihove učinkovitosti, – nadzor nad izvajanjem tega zakona, – druga vprašanja, povezana z biocidnimi proizvodi, – promet s kemikalijami določa ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij in predpisuje obveznosti in postopke, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo kemikalije, z njimi opravljajo promet ali jih uporabljajo, – promet in nadzor aktivnih snovi, ki so fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), registracijo FFS, izdajo dovoljenj na podlagi tega zakona, promet, uporabo in nadzor FFS, ostanke FFS, vodenje registra FFS in registra pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s prometom FFS, sporočanje podatkov in vodenje evidenc v zvezi s FFS, tehnične zahteve za naprave za nanašanje FFS (v nadaljnjem besedilu: naprave) in njihove sestavne dele, pooblastila organov, ki so odgovorni za izvajanje tega zakona in nadzor nad njegovim izvajanjem, ter predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona, – prepoved prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki vsebujejo določene aktivne snovi, v skladu z Direktivo Sveta št. 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 (UL L, št. L 033, z dne 8. 2. 1979, str. 36, z vsemi spremembami) o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi, – pogoje za preveritev registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi, ki so uvrščene na seznam za promet in uporabo v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: seznam) v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L št. 230 z dne 19. 8. 1991, str. 1–32) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/414/EGS). | ON15 | Ukrepi s področja rabe kemikalij in biocidov | OG | Urad RS za kemikalije kot organ Ministrstva za zdravje redno izvaja vse ukrepe v zvezi z dajanjem v promet in uporabo biocidnih proizvodov. Tako redno izdaja dovoljenja za vse vrste biocidnih proizvodov iz priloge V Direktive 98/8/ES po različnih postopkih: po državnem postopku, po postopku avtorizacije in postopku medsebojnega priznavanja dovoljenj med državami članicami. V postopku odobritve biocidnih proizvodov koordinira tudi ocenjevanje tveganja biocidnih proizvodov z zunanjimi izvajalci. Znotraj programa pregleda aktivnih snovi, ki so lahko na trgu EU, izvaja tudi ocenjevanje tveganja biocidnih aktivnih snovi za njihovo vključitev na pozitivni seznam. Nadzor nad izvajanjem zakona o biocidnih proizvodih opravlja kemijska inšpekcija |
| V okviru projekta BOBER, kar je kratica za boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve (angl. Better Observation for Better Environmental response), bodo na področju voda izvedene štiri vsebine, in sicer: - nadgradnja merilne mreže za spremljanje stanja podzemnih voda, - izdelava ekspertno numeričnih sistemov za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije, - nadgradnja merilne mreže za spremljanje površinskih voda in - nadgradnja hidroloških prognostičnih sistemov na rekah Sava in Soča. Podatki iz novih merilnih mest bodo pomembno prispevali k načrtovanju in vrednotenju učinkov ukrepov za izboljšanje oziroma ohranjanje stanja voda in s tem k boljšemu upravljanju z vodami. Vzpostavili se bodo informacijski sistem za spremljanje kmetijske suše, operativno prognostični hidrološko-hidravlični modeli za napovedovanje stanja rek v porečjih Save in Soče ter operativne verige oceanografskih modelov za napovedovanje dinamike morja, površinskih valov, transporta snovi v morju in širjenja površinskih oljnih madežev ob izrednih dogodkih na morju. Na aluvialnih vodnih telesih podzemnih voda se bodo vzpostavili sistemi za podporo pri razvoju strategij trajnostne rabe strateških virov podzemnih voda. Ocene količinskega stanja podzemnih voda izbranih vodnih teles bodo na podlagi ekspertno numeričnih sistemov vodno bilančno modelsko podprte. Tako bo upravljanje z vodami temeljilo na rezultatih modelskih simulacij predvidenih posegov v te občutljive vodonosne sisteme. Največji del projekta BOBER je namenjen opozarjanju pred škodljivim delovanjem voda. V sklopu projekta se bo avtomatiziralo in na novo zgradilo 90 padavinskih merilnih postaj ter postavilo drugi meteorološki radar. Za potrebe kemijskega laboratorija, vzdrževanja merilnih mrež, delovanja hidrometrične službe ter napovedovanja izrednih hidroloških dogodkov bodo zgrajeni novi prostori. | ON16 | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji v okviru projekta BOBER | OG | Na področju nadgradnje merilne mreže za spremljanje površinskih voda poteka ali je v fazi zaključevanja urejanje zemljiško knjižnih dokumentov (pogodbe o služnosti oziroma stavbni pravici), izdelava projektne dokumentacije IDZ, PZI ali PGD. V februarju 2012 je bila zaključena 1. faza nadgradnje hidroloških prognostičnih sistemov na rekah Sava in Soča. Sistem je v operativni rabi, hkrati pa poteka nadgradnja sistemov v okviru druge faze projekta. Izdelava ekspertno numeričnega sistema na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije poteka v skladu s časovnim in finančnim načrtom, določenim v projektni nalogi, ki je priloga 3 k pogodbi o izdelavi modelskih orodij za spremljanje suše, ocenjevanje stanja podzemnih voda in napovedovanje dinamike morja 2523-11-500039. |
| Ukrep predvideva omejevanje ali prepoved hranjenja oziroma privabljanja rib pri ribolovu. Privabljanje oziroma krmljenje rib pri ribolovu je s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 75/10) omejeno na 5 kg na ribolovni dan. Pravilnik tudi določa, da se lahko strožje omejitve ali prepoved krmljenja predpišejo v ribiških gojitvenih načrtih. Omejevanje in kontrola krmljenja rib pri ribolovu je pomembno predvsem v stoječih vodah z manjšim dotokom sveže vode, da ne pride do morebitne evtrofikacije. Pomembna je kontrola izvajanja ribolova. | ON17 | Določila v zvezi z izvajanjem ribiške in ribogojske prakse | OG | Zakon o živinoreji določa, da mora krmljenje ustrezati fiziološkim in etološkim potrebam živali. Podrobneje to za ribe ni predpisano. Za odprte vode velja omejitev krmljenja rib v skladu s pravilnikom o ribolovnem režimu, ki določa tudi, da se ribolovni režim lahko po potrebi zaostri z ribiško gojitvenimi načrti, ki so v pripravi. Tako se bo lahko dodatno omejilo privabljanje rib na posebej občutljivih vodnih površinah. |
| Ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnega telesa, kadar so predvidena odstopanja od okoljskih ciljev. Ukrepi in pogoji za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles, ki jih mora upoštevati upravljavec in imetnik vodne pravice za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice, so določeni v: — 4. členu Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 20/04-UPB1, 91/07), — Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04, 125/04), — Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki so jo sklenili Republika Slovenija, Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. in Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., dne 8. 7. 2002. Pri gradnji načrtovanih objektov je treba upoštevati tudi: — ugotovitve izvedene celovite presoje vplivov — omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila* in — ugotovitve izvedene presoje vplivov na okolje — pogoje iz okoljevarstvenega soglasja. *Okoljsko poročilo za DPN za območje HE Brežice je bilo 12. 10. 2010 še v usklajevanju, v NUV so zato navedeni omilitveni pogoji iz osnutka okoljskega poročila. Okoljsko poročilo za DPN za območje HE Mokrice je bilo še v postopku izdelave. | OS1 | Program temeljnih ukrepov za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles zaradi možnosti odstopanj od okoljskih ciljev | OG | Za vodno območje Donave: Ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnega telesa so bili vključeni v Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice. Ukrepi in pogoji za območje, za katerega je bil sprejet DPN za HE Brežice pa je v pripravi ločena Uredba o izjemah doseganja dobrega stanja in dobrega ekološkega stanja potenciala vodnega telesa Sava Krško – Vrbina (SI1VT913) na vplivnem območju HE Brežice, s katero bo določena izjema od doseganja dobrega stanja voda in podani pogoji in sorazmerni ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov na stanje voda. |
| Ukrep predvideva: — vključitev orodja prostorskega načrtovanja v postopke sprejemanja državnih in občinskih aktov zaradi vzpostavitve celovitega upravljanja z vodnimi viri, vključno z izboljšanjem poplavne varnosti, zagotavljanjem dobrega ekološkega stanja in načrtovanjem razvoja, ki upošteva prilagajanje podnebnim spremembam, — vzpostavitev nove organizacijske strukture za učinkovito izvajanje ukrepov na regionalni ravni (območje obalnih občin), — izdelavo analize površin za določitev in razglasitev obalnega pasu v skladu s protokolom, — izboljšanje sodelovanja med posameznimi upravnimi organi in uporabniki obalnega pasu ter — uporabo mehanizma prostorskega načrtovanja na morju. V okviru ukrepa se predvideva vzpostavitev geografsko informacijskega sistema (GIS) za učinkovito prostorsko načrtovanje na obali in morju. | OS2 | Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v obalnem pasu | OG | Za vodno območje Jadranskega morja: V okviru projekta SHAPE (program IPA čezmejnega ozemeljskega sodelovanja, kohezijska politika EU 2007—2013), v katerem kot slovenski partner sodeluje RRC Koper, bo ob upoštevanju možnih izjem, preverjenih več možnosti za prenos 8. člena protokola ICZM, ki določa, da morajo države podpisnice opredeliti območje, na katerem gradnja ni dovoljena, v obsegu najmanj 100 m od najvišje zimske vodne črte z upoštevanjem podnebnih sprememb. |
| Direktiva 2008/56/ES nalaga, da mora vsaka država članica razviti morsko strategijo za svoje morske vode v skladu s 5. členom direktive. Namen direktive je trajnostna raba morja, znotraj tega pa je zastavljeni okoljski cilj doseganje dobrega stanja morskega okolja do leta 2020. Morska strategija je zastavljena kot načrtovalski proces s 6-letnimi cikli. Prvo načrtovalsko obdobje poteka od 2009—2015. Program za pripravo morske strategije obsega začetno presojo, določitev dobrega okoljskega stanja in opredelitev okoljskih ciljev. Ti morajo biti pripravljeni za naslednje izbrane deckriptorje: biotska raznovrstnost (D1), tujerodne vrste (D2), ribji stalež (D3), prehranjevalne verige (D4), onesnaževanje s hranili (D5), ohranjenost morskega dna (D6), hidrografske lastnosti (D7), onesnaženje morskega okolja (D8), onesnaževala v morski hrani (D9), odpadki (D10), podvodni hrup (D11). V nadaljevanju mora biti pripravljen program spremljanja stanja (monitoring) tako, da daje podlago za pripravo strategije in v njenem okviru tudi prvega programa ukrepov, ki se mora začeti izvajati v letu 2016. Za dosego usklajenosti ukrepov med državami mora ves čas potekati usklajevanje v okviru ustreznih po možnosti obstoječih regionalnih institucionalnih struktur, vključno s tistimi, ki jih določajo konvencije o regionalnih morjih. Za vzpostavitev in izvajanje morskih strategij si morajo države članice v posamezni morski regiji ali podregiji prizadevati za uskladitev svojih ukrepov s tretjimi državami, ki imajo suverenost ali pristojnost nad vodami iste morske regije ali podregije. | OS3 | Izvajanje direktive o morski strategiji | OG | Za vodno območje Jadranskega morja: Slovenija je aprila 2013 pripravila in objavila poročila o začetni presoji stanja morskega okolja v pristojnosti Republike Slovenije, opis dobrega stanja morskega okolja in okoljske cilje. Poročila so dostopna na spletni strani ministrstva: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/okvirna_direktiva_o_morski_strategiji/zacetna_presoja_stanja_morskega_okolja_dolocitev_dobrega_stanja_morskega_okolja_ciljnih_vrednosti_in_kazalnikov/ |
| Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti zajema oceno in obvladovanje poplavnih tveganj s ciljem zmanjšanja škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti. Vpeljuje celovite preventivne metode in ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, zlasti z negradbenimi ukrepi prostorskega načrtovanja, obveščanja in ozaveščanja, pravočasnega alarmiranja, zaščite in reševanja ter zavarovalništva kakor tudi z gradbenimi ukrepi. Problematika obstoječih poplavno ogroženih območij se rešuje z določanjem prednostnih nalog in sprejemljive stopnje ogroženosti (vključno z analizo stroškov in koristi). 1. Predhodna ocena poplavne ogroženosti 2. Karte poplavne nevarnosti in ogroženosti 3. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 4. Priprava poročil Evropski komisiji in vzpostavitev državnega informacijskega sistema podatkov načrta | U4 | Ocena in zmanjšanje poplavne ogroženosti | OG | V Sloveniji smo v okviru izvajanja t. i. poplavne direktive EU konec leta 2011 zagotovili t. i. predhodno oceno poplavne ogroženosti RS, ki je javno dostopna na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/predhodna_ocena_poplavne_ogrozenosti.pdf V letu 2013 smo ugotovili tudi 61 območij pomembnega vpliva poplav, ki so javno objavljena v atlasu okolja, poročilo o njihovi določitvi, njihov seznam in druge ključne informacija pa so javno dostopne na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/porocilo_OPVP.pdf Karta 61 območij pomembnega vpliva poplav je javno dostopna tudi na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/karta_obmocij_OPVP.pdf Trenutno se za teh 61 območij pomembnega vpliva poplav pripravljajo karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti. Potekajo tudi priprave načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. |
| Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju Soče 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS 2. Graditev vodne infrastrukture 3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 6. Sanacije območij plazov 7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij | U1.1 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju Soče | 1. OG; 2. OG; 3. OG | Za vodno območje Jadranskega morja: 1. strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada.; 2. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada; 3. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju jadranskih rek z morjem: 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS 2. Graditev vodne infrastrukture 3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 6. Sanacije območij plazov 7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij | U1.2 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na povodju jadranskih rek z morjem | 1. OG; 2. OG; 3. OG | Za vodno območje Jadranskega morja: 1. strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada.; 2. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada; 3. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS 2. Graditev vodne infrastrukture 3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 6. Sanacije območij plazov 7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij | U1.3 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Mure | 1. OG; 2. OG; 3. OG | Za vodno območje Donave: 1. strokovne podlage se izvajajo skladno z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada.; 2. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada; 3. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS 2. Kohezijski projekti: zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave 2.1 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Meže z Mislinjo — ureditev vodnih razmer Meže v Ravnah na Koroškem, — ureditev struge Meže v Prevaljah, — ureditev povirja Meže, — ureditev Mislinje v Otiškem vrhu, — ureditev Suhadolnice s Homščico v Slovenj Gradcu, — ureditev povirja Mislinje — ureditev Popošnice. 2.2 Zagotovitev poplavne varnosti porečja zgornje in spodnje DraveZgornja Drava — ureditev povirja Drave — ureditev Blažovnice in Plavžnice, — ureditev pritokov reke Drave v občini Ruše, — ureditev pritokov reke Drave v občini Selnica ob Dravi. Spodnja Drava Območje Maribora — ureditev reke Drave na odseku od Vurberka do Zgornjega Dupleka, — ureditev reke Drave od Dogoš do jezu v Melju, — ureditev severovzhodnih pohorskih potokov. Območje Ptuja — ureditev Drave med Ptujem in Ormožem, — poplavna varnost Ptuja, ureditev Grajene in Rogoznice. 2.3 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Pesnice — rekonstrukcija reke Pesnice, rekonstrukcija AK Pristava, — Sejanski potok, ureditev nove struge med Trgoviščem in Mihovci, — rekonstrukcija HMS Pesnice. 2.4 Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Dravinje s Polskavo — rekonstrukcija Hotinskega ponikovalnika, — ureditev odvodnje visokih voda Hotinjskega vodnega vozlišča, — ureditev Framskega potoka, — ureditev Polskave v Zg. Polskavi in odseka dolvodno od sotočja s Framskim potokom, — zadrževalnik Medvedce na porečju Polskave, — ureditev reke Dravinje na območju Zbelovo-Loče,— zadrževalnik Perovec na porečju Oplotnice, — ureditev reke Dravinje na odseku Stogovci-Koritno, — ureditev prodne pregrade v Loški gori–Sopočnica,, — ureditev povirnega dela Dravinje in njenih pritokov. 3. Graditev vodne infrastrukture 4. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 5. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 6. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 7. Sanacije območij plazov | U1.4 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Drave | 1. OG; 2. OG; 3. OG 4. OG | Za vodno območje Donave: 1. strokovne podlage se izvajajo skladno z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada.; 2. kohezijski projekt Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Drava, I. faza, priprava dokumentacije za operativno izvedbo ukrepov; 3. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada. 4. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS 2. Kohezijski projekt: zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje 2.1 Ureditev poplavne varnosti na območju Mestne občine Celje — ukrepi ob Savinji, ukrepi ob Ložnici, ukrepi ob Koprivnici, na Ostrožnem in Lavi, ukrepi ob Sušici, ukrepi ob Podsevčnici, ukrepi ob Voglajni, ukrepi ob Hudinji, ukrepi ob vzhodni Ložnici 2.2 Ureditev poplavne varnosti na območju Ločica-Letuš — zagotavljanje poplavne varnosti na Paki in Savinji z razbremenilnikom Ložnice 2.3 Ureditev poplavne varnosti na območju Luč — ureditev Savinje pod sotočjem z Lučnico, ureditev sotočja Lučnice in Savinje, znižanje praga pod obstoječim mostom v Lučah, zamenjava mostu, sanacija nasipa na desnem bregu Savinje, sanacija iztočnega dela mlinščice 2.4 Ureditev poplavne varnosti na območju pod Laškim — I. etapa (1. faza — ureditev Savinje v območju marijagraškega ovinka in ureditev izlivnega odseka Lahomnice od izliva do železniškega prepusta, 2. faza — ureditev levega in desnega brega Savinje pod železniškim mostom), — II. etapa (ureditev Savinje od profila P15 do profila P36), — III. etapa (ureditev Savinje od ovinka v Udmatu in ureditev Lahomnice od železniškega prepusta do cestnega mostu). 2.5 Ureditev poplavne varnosti na območju spodnje Savinjske doline — kontrolirano zadrževanje poplavnih voda na še nepozidanih površinah spodnje Savinjske doline 3. Graditev vodne infrastrukture 4. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 5. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 6. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 7. Sanacije območij plazov 8. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij | U1.5 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju Savinje | 1. OG; 2. OG; 3. OG 4. OG | Za vodno območje Donave: 1. strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada. 2. kohezijski projekt Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje, I. faza, ki obsega izvedbo lokalnih ukrepov, je v operativnem izvajanju, II. faza je priprava dokumentacije za naslednje finančno obdobje, 3. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada, 4. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS 2. Graditev vodne infrastrukture 3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 6. Sanacije območij plazov 7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij | U1.6 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju zgornje Save | 1. OG; 2. OG; 3. OG | Za vodno območje Donave: 1. strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada, 2. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada, 3. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS 2. Graditev vodne infrastrukture 3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 6. Sanacije območij plazov 7. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij | U1.7 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju srednje Save | 1. OG; 2. OG; 3. OG | Za vodno območje Donave: 1. strokovne podlage se izvajajo skladno z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada, 2. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada, 3. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| 1. Strokovne podlage za urejanje voda in opravljanje strokovnih razvojnih nalog IzVRS (porečje Save) 2. Graditev vodne infrastrukture 3. Investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture in vzdrževanje vodne infrastrukture v javno korist 4. Redno vzdrževanje vodne infrastrukture 5. Sanacijski programi za odpravo posledic neurja s poplavami 18. 9. 2007 6. Sanacije območij plazov 7. Gradnja vodne in druge državne in lokalne infrastrukture na območju gradnje HE na spodnji Savi 8. Vzpostavitev informacijskega sistema, ki podpira projektno in programsko vodenje programov javnih služb in investicij | U1.8 | Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju spodnje Save | 1. OG; 2. OG; 3. OG | Za vodno območje Donave: 1. strokovne podlage se izvajajo v skladu z vsakoletnim programom vodnega sklada, IZVSR izvaja svoje naloge na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi Vlada RS in je sestavni del programa vodnega sklada, 2. gradnja vodne infrastrukture poteka po programu vodnega sklada, 3. investicijsko vzdrževanje vodne infrastrukture se izvaja na podlagi pobud ARSO in je sestavni del letnega programa vodnega sklada. |
| Zagotavljanje nadzora se izvaja z vodenjem evidenc (vodna knjiga in vodni kataster) ter možnostjo države, da odloča o pravici rabe vode ali zajezitve vodotoka. Zagotavljanje nadzora nad odvzemi in zajezitvami voda je pravno urejeno z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08), člen 108, 150, 154, 155 in drugi. | R1 | Zagotavljanje nadzora nad odvzemi in zajezitvami površinskih voda | OG | Izvajanje nadzora nad podeljenimi vodnimi pravicami se izvaja prek vodne knjige in inšpekcijskega nadzora. Izvajanje nadzora nad zajezitvami se izvaja na podlagi prijav ARSO, koncesionarjev za urejanje voda ali ZRSVN, kadar jih izvajajo osebe oziroma povzročitelji, ki si za posege niso pridobili ustreznih vodnih ali naravovarstvenih soglasij (območja Natura). |
| Inšpekcijski nadzor je pravno urejen z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08); členi 174–180. Nadzor nad rabo vode se izvajajo inšpekcijske službe, predvsem rečna in morska nadzorna služba. | R2 | Inšpekcijski nadzor nad rabo vode | OG | Inšpekcijski nadzor nad rabo vode izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo inšpektorji, pristojni za vode, ter rečna in morska nadzorna služba. V praksi nadzor izvajajo inšpektorji za okolje in naravo (med drugi pristojni tudi za vode), medtem ko morska in rečna nadzorna služba v praksi ne deluje in ne izvaja predpisanih nalog, ne vodi postopkov za nadzor in ne izvaja sankcij za prekrške. Pošilja le prijave inšpektorjem o ugotovitvah na terenu. Inšpekcijski nadzor nad rabo vode se izvaja v okviru rednega programa dela pri inšpekcijskih zavezancih, tako pri industrijskih uporabnikih kakor tudi pri izvajalcih javnih služb preskrbe prebivalstva s pitno vodo v okviru akcij nadzora in na podlagi prijav. Zaradi kadrovskih omejitev se nadzor izvaja v omejenem obsegu. |
| Raba voda je omejena z naslednjimi omejitvami: — splošne omejitve in pogoji podelitve vodne pravice za rabo voda, — omejitve in pogoji podelitve vodne pravice za odvzem naplavin, — omejitve in pogoji podelitve vodne pravice za komercialni ribnik, — prepovedi, omejitve in pogoji podelitve vodne pravice za odvzem gramoza. | R3 | Omejitve, prepovedi in pogoji rabe voda | OG | MKO in ARSO podrobneje določata omejitve, prepovedi in pogoje rabe voda pri podeljevanju vodnih pravic. IRSKO — ION nadzira izpolnjevanje pogojev rabe vode in ukrepa v primeru kršitev. Zaradi kadrovskih omejitev se nadzor izvaja v omejenem obsegu. |
| Izvajanje operativnega programa oskrbe s pitno vodo: operativni program oskrbe s pitno vodo je eden temeljnih dokumentov za načrtovanje oskrbe prebivalstva s pitno vodo in doseganje ciljev iz državnega programa varstva okolja. Državni operativni program je bil sprejet za obdobje 2006–2013. Operativni program oskrbe s pitno vodo je izvedbeni dokument, s katerim so določena ciljna območja tako, da bodo občine ob podpori države izboljšale trenutno stanje oskrbe s pitno vodo. | R4 | Zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo | OG | Po podatkih SURS-a za leto 2011 ima v Sloveniji zagotovljeno oskrbo z vodo v stanovanjih 99,06 % prebivalcev, 92,56 % pa se s pitno vodo oskrbuje iz javnega vodovoda. |
| V skladu z načeli strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam (18. 6. 2008) in načeli akcijskega načrta izvedbe predlagane strategije (stanje december 2009: akcijski načrt je v pripravi) se bodo prilagodili načini in vrste kmetovanja pogostejšim kmetijskim sušam in podnebnim spremembam. Upoštevanje načel strategije bo pripomoglo k zmanjšani porabi vode v kmetijstvu | R5 | Uvajanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu in prilagoditev vrste in načina kmetovanja | OG | Izvedena sta bila dva ciljna raziskovalna projekta, ki sta obravnavala to problematiko. |
| Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) Bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Bogatenje vodnih teles v času nizkih stanj voda je ukrep za urejanje voda, in sicer za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, da se zagotovi količinska, časovna in prostorska razporeditev vode, ki je potrebna za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov in za izvajanje vodnih pravic. Bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik mora biti načrtovano in izvedeno tako, da bistveno ne poslabša lastnosti vodnega režima in bistveno ne poruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06) Pogoji in pravila ravnanja umetnega napajanja vodonosnikov za vodovarstvena območja: (1) Voda, ki umetno napaja vodonosnik, ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo. (2) Območje med mestom umetnega napajanja in območjem zajetja mora biti uvrščeno v najožje območje, če je čas dotoka od mesta napajanja do zajetja pri najintenzivnejšem napajanju krajši od 50 dni. (3) Objekti umetnega napajanja morajo upoštevati enak vodovarstveni režim kakor objekti zajetja. (4) Če je razdalja med mestom umetnega napajanja in območjem zajetja manjša od 50 m in vodonosnik ni prekrit z zveznimi neprekinjenimi zelo slabo prepustnimi geološkimi plastmi debeline najmanj 5 m ali najmanj 8 m, če je hitrost toka večja od 10 m/dan, mora biti celotno območje ograjeno. (5) Določitev meje širšega območja vodonosnika, ki se umetno napaja, je odvisno od količine in kakovosti naravne podzemne vode glede na količino in kakovost površinske vode, ki se uporablja za umetno bogatenje. | R6 | Zagotavljanje nadzora nad bogatenjem podzemnih voda | OG | / |
| Upoštevanje načela povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda, je predpisano v 3. členu ZV (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08). 9. člen Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike določa,da morajo države članice upoštevati načelo povračila stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, vključno z okoljskimi stroški in stroški virov, v skladu z načelom "plača povzročitelj obremenitve".Vodna direktiva poleg omenjenega zahteva tudi,da se s cenovno politiko ustvari zadostne spodbude za varčno rabo vode in prepreči onesnaževanje. Okoljski stroški se v RS krijejo z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (okoljska dajatev).Plačevanje okoljske dajatve je določeno s predpisi o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009),Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 104/09, 14/10)). Stroški vode kot naravnega vira se v RS krijejo s plačili za vodno pravico in z vodnimi povračili. Vodna pravica je pravica do rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin. Pridobljena je z vodnim dovoljenjem ali s koncesijo. Podeljevanje vodnega dovoljenja ali koncesije za plačilo je predpisano z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08). Plačevanje vodnih povračil je določeno z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08),Uredbo o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02, 122/07) in s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08).Vodno povračilo se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države in pomeni plačilo za rabo vode kot naravne dobrine. Kritje okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira se izvaja v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«. | 1ET | Ukrepi za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda, v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve« | OG | Ukrepi za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«, se izvajajo v skladu z zakonodajo RS. |
| S cenovno politiko se spodbuja gospodarna raba pitne vode. Poleg drugih ekonomskih instrumentov, kakor je plačilo za vodno pravico in vodno povračilo, velja tudi, da se cena porabe pitne vode, ki je večja od normirane porabe, poveča za 50 %. Pravna podlaga za oblikovanje cen storitev za oskrbo s pitno vodo sta Zakon o kontroli cen (ZKC-UPB1) (Uradni list RS, št. 51/06) in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). | 2ET | Ukrepi za gospodarno rabo vodnih virov | OG | Ukrep se izvaja. S cenovno politiko se spodbuja gospodarna raba vode. V skladu z zakonom o vodah in zakonom o varstvu okolja je za storitve, povezane z obremenjevanjem voda, treba plačevati dajatve za obremenjevanje voda. Plačila dajatev za posamezno storitev, povezano z obremenjevanjem voda, so večinoma odvisna od povzročene količine obremenitve. Sedmi odstavek 18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) določa, da se prekomerna poraba pitne vode obračuna tako, da se vodarina poviša za 50 odstotkov. |
| Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki imajo zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima zmanjšan dohodek iz kmetijske dejavnosti in katerim ni mogoče zagotoviti nadomestnega zemljišča, so v skladu z 79. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) upravičeni do nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti. Za leto 2010 so bili vrste ukrepov na najožjem vodovarstvenem območju, za katere se lahko izplačajo nadomestila, način izplačevanja in merila za izračun višine nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti predpisani v Uredbi o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 5/2010, 102/2010). V letu 2010 je bilo nadomestilo mogoče pridobiti za izvajanje ukrepov, ki se nanašajo na prepoved rabe gnojevke in gnojnice, in ukrepov, ki se nanašajo na prepoved rabe fitofarmacevtskih sredstev. Zavezanec za plačilo nadomestila je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Nadomestila so se financirala iz sredstev za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo GJS in s prodajo vode. To pomeni, da se stroški nadomestil prek cene za oskrbo s pitno vodo prenesejo na uporabnike javne storitve oskrbe s pitno vodo. | 3ET | Ukrepi na vodovarstvenih območjih — nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima | OG | Evropska komisija je dne 2. 7. 2013 sprejela sklep, da shemi pomoči št. SA.34205 (2012/N) – Slovenija: Nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, ne ugovarja in da se predvidena pomoč šteje za združljivo z notranjim trgom in se lahko začne izvajati. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Služba za državne pomoči in razvoj, je 12. 7. 2013 izdalo mnenje št. K-M004-2399253-2013 s katerim je potrdilo, da je predmetna shema pomoči de minimis v skladu z uredbo Evropske komisije, ki ureja pomoč de minimis v kmetijskem sektorju. |
| Ugotoviti je potrebno upoštevanje načela povračila stroškov storitev gospodarskih javnih služb (GJS) oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v RS. Republika Slovenija je skladno z 9. členom vodne direktive dolžna zagotoviti upoštevanje načela povračila stroškov storitev (GJS) oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Povračilo stroškov je potrebno zagotoviti za finančne stroške, okoljske stroške in stroške vode kot naravnega vira. Postopno doseganje kritja finančnih stroškov s ceno (GJS) je predpisano s 4., 5. in 28. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih (GJS) varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). Zaradi nedostopnosti podatkov, povračila finančnih stroškov (GJS) oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ni možno oceniti. Zato se predlaga redno zbiranje potrebnih podatkov in izdelava analiz za oceno povračila finančnih stroškov. Predlaga se sprememba 5. odstavka 34. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih (GJS) varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), ki se nanaša na poročanje izvajalcev (GJS) varstva okolja ministrstvu, pristojnemu za okolje. Predlaga se, da izvajalci (GJS) oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode posredujejo podatke o prodanih količinah, lastnih cenah in o prodajnih cenah ministrstvu, pristojnemu za okolje. Potrebno je vsakoletno poročanje opisanih podatkov na občino natančno. Analiza o upoštevanju načela povračila stroškov je skladno z Uredbo o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09) obvezni del načrtov upravljanja voda. Zato je potrebno uvesti redno vsakoletno spremljanje prodajnih in lastnih cen storitev (GJS) oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v RS. | 2ED | Analiza cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja | OG | Sprejeta je bila Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012). |
| Upoštevanje načela povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda, je predpisano v 3. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08). V Republiki Sloveniji popolno povračilo okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira za vse storitve, povezane z obremenjevanjem voda, še ni zagotovljeno. Zato se predlagata: uvedba predpisa, ki določa merila za določitev plačila vodne pravice, kadar je vodna pravica podeljena na podlagi vodnega dovoljenja v skladu s 123. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZDRI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) in – postopna sprememba cen za plačilo vodnih povračil, vodne pravice ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu s 3. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZDRI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) z upoštevanjem zunanjih stroškov. Ukrep predvideva pripravo strokovnih podlag za pripravo predloga cen, ki morajo do leta 2015 zagotoviti popolno povračilo okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira na področju obremenjevanja voda. V skladu z ugotovitvami iz strokovnih podlag, izdelanih po izbrani metodologiji, je treba spremeniti predpise, ki določajo cene dajatev, povezanih z obremenjevanjem voda. V predpisih je treba spremeniti način določanja cen, tako da bodo cene za vse zavezance določene na enaki podlagi in na pravičen in enakopraven način po načelu "plača povzročitelj obremenitve z upoštevanjem načela povračila stroškov", pri tem pa morajo biti jasno določena merila, po katerih bo cena dajatve določena. Upoštevano mora biti tudi merilo pridobljenih koristi na enoto obremenjevanja voda. * Strokovne podlage predvidijo tudi predloge sprememb predpisov, kadar je to potrebno. | 3ED | Zagotovitev popolnega povračila okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira | OG | V letu 2012 smo začeli s pripravo vsebin za podrobnejšo opredelitev okoljskih stroškov in stroškov vira. Od opredelitev bo odvisno, kaj se bo z dajatvami za obremenjevanje voda zaračunavalo. Začeli smo s presojo o tem, katere dejavnosti vključiti med storitve, povezane z obremenjevanjem voda. Vse izbrane dejavnosti bodo morale v skladu z načelom povračila stroškov plačevati dajatve za obremenjevanje voda. V pripravi je pregled o tem, kje in na kakšen način se okoljski stroški že plačujejo (ne samo z dajatvami, ampak tudi z omilitvenimi ukrepi za zmanjševanje vpliva na vodno okolje). V letu 2012 smo začeli pripravljati pregled stroškov upravljanja voda, ki bi jih po stroškovnem pristopu lahko uporabili za oceno okoljskih stroškov. V pripravi je tudi nov predpis z merili za plačilo vodne pravice, pridobljene na podlagi vodnega dovoljenja |
| V skladu z zakonom o varstvu okolja država z okoljskimi dajatvami pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja. Dajatve za obremenjevanje voda so plačilo za vodno pravico in vodno povračilo ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva, zbrana z dajatvami za obremenjevanje voda, bi se morala porabiti za doseganje ciljev upravljanja voda. Cilji upravljanja z vodami so glede na zakon o vodah naslednji: doseganje dobrega stanja oziroma potenciala voda, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda. 1. Predlaga se sprememba Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Ur. l. RS, št. 123/06, 101/07, Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08) na način, da se sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, porabijo izključno za izvajanje temeljnih ukrepov iz NUV v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 2. Predlaga se, da se ob prvi spremembi zakona o izvrševanju proračunov RS vsa sredstva, zbrana s plačili za vodne pravice, ki pripadajo državi, vsa sredstva, zbrana z vodnimi povračili, in vsa sredstva od prodaje vodnih zemljišč ter plačil za ustanovljene stvarne služnosti ali stavbne pravice namenijo nalogam Sklada za vode v skladu s 162. členom Zakona o vodah (Ur .l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08). Predlaga se sprememba Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. .l. RS, št. 20/04, 91/07), tako da se bodo sredstva Sklada za vode porabljala izključno za namene, določene z zakonom o vodah. 3. Predlaga se sprememba zakona o financiranju občin (ZFO-1), tako da bo v zakonu opredeljena namenska poraba občinskih sredstev, zbranih s plačili za vodne pravice za financiranje ukrepov, ki omogočajo doseganje ciljev upravljanja z vodami v skladu z zakonom o vodah. | 4ED | Prilagoditve in spremembe veljavne zakonodaje za potrebe namenske porabe sredstev, pridobljenih iz plačil za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, iz plačil vodnih povračil in iz plačil koncesij za rabo vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin (občinski in državni del sredstev) | OG | Osnutek strokovnih podlag za predlog sprememb predpisov je pripravljen. |
| Pri izdelavi ekonomskih analiz so bile med drugimi ugotovljene tudi naslednje vrzeli: — podatkovne zbirke, povezane z upravljanjem voda, vodijo različni upravljavci, — prihaja do neskladnih podatkov za enako vsebino iz različnih zbirk, — pridobivanje podatkov je za potrebe ekonomske analize neustrezno, — podatki, potrebni za določene vsebine ekonomske analize, niso na voljo. Zato se predlaga ureditev zbiranja podatkov o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč in podatkov o plačilih za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč ter podatkov o odvajanju industrijske in komunalne odpadne vode in podatkov o plačilu okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda na način, da bodo podatki uporabni za izdelavo ekonomskih analiz, ki so predpisane z Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008) in z Uredbo o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Ur. l. RS, št. 26/06, 5/09). Navedeni podatki se zbirajo na MOP – ARSO in MF – CURS. Predlog o spremembi načina zbiranja podatkov o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč in o plačilih za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki bi bil primeren za izdelavo ekonomskih analiz, je bil podan MOP – ARSO in je v usklajevanju. Podatke bo treba zbirati tako, da bodo v prvi fazi omogočali analize na vodno območje natančno. Podatki morajo biti v največji možni meri strukturirani tako, bo omogočena analiza posameznih sektorjev dejavnosti na podlagi vrste obremenjevanja voda, ki ga subjekti dejansko povzročajo. Podatki morajo biti v največji možni meri georeferencirani. Podatki morajo podpirati najmanj vsebine, potrebne za: — ekonomsko analizo obremenjevanja voda (kazalniki po sektorjih dejavnosti), — potrebe Statističnega urada RS (okoljski računi in drugo), — izdelavo strokovnih podlag za zagotovitev popolnega povračila okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira (ukrep 3ED). | 5ED | Prilagoditev zbiranja podatkov in povezovanja zbirk podatkov o obremenjevanju voda za izdelavo ekonomskih analiz | OG | Pripravljen je predlog spremembe načina zbiranja podatkov. |
| Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike o podnebnih spremembah (DeONSPPS) (Uradni list RS, št. 95/09) zavezuje k oblikovanju politike prilagajanja podnebnim spremembam, ki se določi z državno podnebno strategijo, na podlagi katere se podrobneje opredeli politika prilagajanja z operativnim državnim programom. Strategija in operativni program prilagajanja vodarstva podnebnim spremembam sta vključena v državno podnebno strategijo in operativni državni program. | PS1 | Priprava strategije in operativnega programa prilagajanja upravljanja voda podnebnim spremembam do leta 2027 na ravni porečij in povodij | OG | Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v juniju 2013 pristopilo k ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo strategije prilagajanja podnebnim spremembam. |
| Ukrep predvideva predlog prilagoditve rabe vode z upoštevanjem podnebnih sprememb, zahteve po vpeljavi najboljše razpoložljive tehnologije, preveritev možnosti ponovne uporabe vode in priprava načrtov za povezovanje vodooskrbnih sistemov. | PS4 | Razvoj rabe vode z upoštevanjem podnebnih sprememb | NS | / |
| Industrija: ukrep predvideva izvajanja inšpekcijskega nadzora nad iztoki, ki čezmerno obremenjujejo in kjer leta 2015 brez dopolnilnih ukrepov okoljski cilji ne bodo doseženi, ter preveritev in izboljšanje izvajanja neodvisnega, nenapovedanega kontrolnega spremljanja emisij v skladu s 3. točko 157. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09). Na letni ravni na podlagi spremljanja, preverjanja stanja oziroma podatkov obratovalnega spremljanja emisij o čezmernem obremenjevanju MOP – ARSO pošlje podatke MOP – IRSOP, ki jih upošteva pri pripravi letnih programov dela. Kmetijstvo: predlaga se poostritev inšpekcijskega nadzora na prispevni površini vodnega telesa površinskih voda, kjer leta 2015 brez dopolnilnih ukrepov zaradi kmetijske dejavnosti okoljski cilji ne bodo doseženi, s poudarkom na kmetijsko-okoljskih problematikah. | DUDDS1 | Okrepitev inšpekcijskega nadzora – emisije, kmetijstvo | NS | Za vodno območje Donave: / |
| A) Spodbujanje uporabe hitrih talnih nitratnih testov ter sestava in uporaba gnojilnih načrtov na podlagi rezultatov analiz in potreb rastlin po hranilih: ukrep predvideva spodbujanje uporabe hitrih analiz vsebnosti hranil v tleh za vsako leto na prispevnih površinah naslednjih vodnih teles: SI38VT34 kMPVT zadrževalnik Perniško jezero, SI434VT52 kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero, SI442VT12 KMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero in vodnih telesih podzemnih voda: VTPodV_3012 Dravska kotlina, VTPodV_4016 Murska kotlina, VTPodV_1002 Savinjska kotlina. Ukrep za ustreznejše doziranje hranil v tla, da ne prihaja do pregnojevanja in večanja količine hranil v tleh. Izvajanje ukrepa je predvideno na prispevnih površinah vodnih teles, kjer leta 2015 brez dopolnilnih ukrepov zaradi kmetijske dejavnosti okoljski cilji ne bodo doseženi. Dobra kmetijska praksa predvideva izdelavo in uporabo gnojilnega načrta za gnojenje, ki obsega oceno skupne količine gnojil na kmetiji, čas gnojenja, potrebo po gnojilih in odmerke za vsa razpoložljiva zemljišča. B) Podaljšanje obdobja za omejitev nanašanja gnojevke in/ali gnojnice po spravilu pridelka: ukrep predvideva podaljšanje obdobja, določenega v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009), da je nanašanje gnojevke in/ali gnojnice prepovedano po spravilu pridelka v jeseni, in sicer do 15. novembra; gre za površine, kjer ne bo ozimine. Namen ukrepa je zmanjšanje skupne količine dušika. Izvajanje ukrepa je predvideno za potrebe doseganja dobrega stanja vodnih teles, kjer leta 2015 brez dopolnilnih ukrepov zaradi kmetijske dejavnosti (hranila) okoljski cilji ne bodo doseženi. | DUDDS2.4 | Spodbujanje uporabe hitrih talnih nitratnih testov ter sestava in uporaba gnojilnih načrtov na podlagi rezultatov analiz in potreb rastlin po hranilih ter podaljšanje obdobja za omejitev nanašanja gnojevke in/ali gnojnice po spravilu pridelka | NS | Za vodno območje Donave: / |
| Ukrepi programa razvoja podeželja 2007–2013 so že v izvajanju, vendar se kljub temu za 4 VTPV (SI1668VT kMPVT zadrževalnik Šmartinsko jezero, SI38VT34 kMPVT zadrževalnik Perniško jezero, SI434VT52 kMPVT zadrževalnik Gajševsko jezero, SI442VT12 KMPVT zadrževalnik Ledavsko jezero) in 3 VTPodV (1002 Savinjska kotlina, 3012 Dravska kotlina, 4016 Murska kotlina) ocenjuje, da okoljski cilji zaradi onesnaževanja s hranili in sredstvi za varstvo rastlin v letu 2015 ne bodo doseženi. Iz tega razloga se na podlagi tega ukrepa spodbuja vključevanje kmetov v program razvoja podeželja oziroma v kmetijske svetovalne službe, in sicer za izvajanje ukrepov iz skupine zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje — za ukrepe, ki vplivajo na zmanjševanje onesnaževanja površinskih in podzemnih voda: — 214-I/1 ohranjanje kolobarja (3 VTPodV, 4 VTPV), — 214-I/2 ozelenitev njivskih površin, — 214-I/7 ekološko kmetovanje (3 VTPodV, 4 VTPV), — 214-III/6 pokritost tal na vodovarstvenem območju (3 VTPodV, 4 VTPV). Izvajanje ukrepa je predvideno na prispevnih površinah vodnih teles, kjer leta 2015 brez dopolnilnih ukrepov zaradi kmetijske dejavnosti okoljski cilji ne bodo doseženi. Razvoj kazalcev za spremljanje učinkovitosti ukrepov. Vključitev vsebin s področja onesnaževanja in varstva voda v izobraževanja, ki so organizirana v okviru KOP. | DUDDS3 | Optimizacija programa razvoja podeželja 2007–2013 – prednostna podpora in povečanje subvencij ukrepov, ki imajo pozitivne učinke na dobro stanje voda | OG | Za vodno območje Donave: Na podlagi ukrepa DUDDS3 se je v letu 2012 v okviru programa razvoja podeželja 2007—2013 in ukrepov KOP ponovno odprla finančna shema za izvajanje ohranjanje kolobarja in ozelenitev njivskih površin. Finančna shema je zagotovila financiranje navedenih ukrepov na območjih, kjer cilji NUV ne bodo doseženi zaradi kmetijske dejavnosti. |
| Zasaditev in vzdrževanje za ekološki tip značilne obrežne vegetacije prispeva k doseganju dobrega potenciala voda na močno preoblikovanih vodnih telesih, kjer okoljski cilji 2015 ne bodo doseženi zaradi hidromorfoloških obremenitev, obremenitev zaradi kmetijske dejavnosti ali kombinacije obojega, hkrati pa raba obrežnega pasu vodnega telesa pomeni pomembno obremenitev. Obrežna vegetacija se zasadi v širini, ki se določi na podlagi strokovnih podlag**, na območjih neposrednega stika vodnega telesa in tistih kmetijskih površin, na katere se nanašajo hranila in sredstva za varstvo rastlin. Na močno preoblikovanih vodnih telesih na posebnih varstvenih območjih upošteva tudi varstvene cilje, določene z operativnim programom – program upravljanja območij Natura 2000. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). **Za vseh 9 vodnih teles MOP v sodelovanju z MKGP izdela podrobne strokovne podlage do leta 2012. Na podlagi rezultatov se v tem načrtovalskem obdobju (do leta 2015) v ustreznem obsegu izvede druge korake iz ukrepa DUDDS4. Zaradi izdelave podrobne analize se po potrebi za eno leto prestavi tudi izdelava naslednjih korakov iz ukrepa DUDDS4. | DUDDS4 | Zasaditev in vzdrževanje za ekološki tip značilne obrežne vegetacije | NS | Za vodno območje Donave: Na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| Za obstoječe regulacije je treba analizirati namembnost in upravičenost njihove umeščenosti v prostor. Glede na stanje je treba preveriti možnosti za izvedbo obnove in izvedbo morebitno potrebnih nadomestnih ukrepov za ohranjanje prvotne namembnosti regulacije. Ob upoštevanju ekonomske učinkovitosti ukrepov je treba pripraviti predlog morebitnih obnovitvenih ukrepov in predlagane ukrepe nato izvajati. | DUDDS5.1 | Preveritev izvedljivosti obnove in izvedba morebitnih obnovitvenih ukrepov | OG | Za vodno območje Donave: V letu 2012 je bila pripravljena izhodiščna analiza stanja na VTPV, na katerih je ta ukrep predviden (VT Meža Črna na Koroškem—Dravograd in VT Kobiljski potok državna meja—Ledava). |
| Predvideni ukrep za doseganje dobrega stanja voda predvideva posamezne ureditve, ki bodo podrobneje določene v okviru priprave projektne dokumentacije, predvsem pa: — odpiranje starih rokavov, — po potrebi utrditev brežin z naravnimi materiali, — izvedba dinamično stabilnega profila, — mestoma izvedba bolj strmih brežin, kjer je to mogoče, pa tudi enostransko razširitev obstoječe struge, — zasaditev brežine reke z za posamezni tip značilno obrežno vegetacijo, — povečanje pestrosti habitatov z nametanim lesom in posameznimi večjimi kamni v strugi, — odstranitev umetnega materiala v strugi (beton), — ureditev prehodnosti na objektih v strugi (ribje steze). | DUDDS5.2 | Obnova vodotoka | NS | Za vodno območje Donave: Vsebina ukrepa je delno navedena v vlogi za za sredstva EU (finančna shema Life+). Prijava je bila oddana v septembru 2012. |
| Z ukrepom se uravnava nihanje vodnih količin dolvodno od pregrade. Za pregrado se vedno zagotavlja predpisani ekološko sprejemljiv pretok (Qes). Režim spuščanja vode iz akumulacije je takšen, da pretoki nihajo, vendar nikoli pod mejo Qes. Od količine izpuščene vode sta odvisni hitrost vode in hitrost dviga gladine vode. Če pride do prevelike hitrosti dviga spodnje vode v kratkem časovnem intervalu, pride do povečanega izpiranja materiala ter posledično poglabljanja vodotoka in odplakovanja vodnih organizmov. Z ukrepom se kontrolirano uravnavajo hitrosti dviga spodnje vode, da ne pride do negativnih vplivov na morfologijo struge in vodne organizme. Ukrep se izvaja na zadnjih pregradah v verigi hidroelektrarn ali na zadrževalnikih. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). | DUDDS6 | Uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode | NS | Za vodno območje Donave: na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| Zaradi hidroenergetskih pregrad in pregrad na zadrževalnikih je prekinjen transport rinjenih plavin, kar vpliva na hidromorfološko strukturo vodotoka, posledično pa na ekološko stanje. Transport rinjenih plavin se omogoči z obratovanjem pregrade, če to omogoča (dviganje in spuščanje zapornice). Ukrep se izvaja na pregradah na zadrževalnikih in na zadnjih hidroelektrarnah v verigi. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). | DUDDS7 | Zagotavljanje premeščanja za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin | NS | Na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| V skladu z 19. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) mora vsak poseg v ribiški okoliš zagotavljati ohranjanje rib, njihove pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Investitor vsakega grajenega objekta v vodah mora zagotoviti ustrezen prehod za ribe, lastnik oziroma najemnik prehoda pa zagotovi funkcionalnost. Osnovni tipi ribjih prehodov so obtočni kanal, ribja steza in ribje dvigalo. Z gradnjo obtoka se omogoči prehod vsem vodnim organizmom, z gradnjo steze ali dvigala pa predvsem ribam. V prvi fazi načrtovanja ribjega prehoda je treba imeti oziroma izvesti analize o vrstah rib, s čimer se opredeli smiselnost gradnje prehoda. Tip prehoda za ribe se izbere na podlagi bioloških podatkov, podatkov o značilnostih območja ter hidroloških in hidravličnih značilnosti vodotoka. Pomembno je, da se ribji prehod dimenzionira na način, da se zagotovi prehajanje najmanjših in najšibkejših ribjih vrst, s čimer se omogoči izmenjava genetskega materiala, pomembnega za razvoj in ohranjanje ribjih vrst. Migracije rib se lahko omogoči tudi s premeščanjem rib, ki se jih izlovi dolvodno od ovire in premosti gorvodno od ovire v vodotoku. Pred izvedbo ukrepa je treba zagotoviti izvedbo ukrepa "neposredno odstranjevanje tujerodnih vrst" (DUPPS3) pod pregradnim objektom, kadar je to smiselno. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). Izgradnja in rekonstrukcija prehodov za vodne organizme lahko omogoča migracijo tujerodnih vrst, zato je treba izvesti prehode tako, da omogočajo in spodbujajo prehod prednostno za avtohtone vrste. | DUDDS9 | Gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib | NS | Na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| S sidranjem odmrlih dreves se vpliva na morfologijo struge (tolmuni, prodišča, meandri) in hidravlične lastnosti ter s tem na kopičenje anorganskih in organskih delcev. Sidranje odmrlih dreves ima ključno vlogo pri nastajanju kakovostnih obrežnih habitatov v rekah. Pozitiven je vpliv na produkcijo nevretenčarjev in rib. Ukrep je treba izvesti tako, da dreves visoka voda ne odplavi. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). | DUDDS10 | Namestitev odmrlih dreves | NS | Na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa omogoča doseganje dobrega stanja ali potenciala voda. Hidrološke lastnosti vodotokov so se zaradi pregrad spremenile, kar pomeni, da je zaradi zmanjšane hitrosti vode povečano usedanje suspendiranih delcev v vodi in s tem zamuljevanje dna vodnega telesa. Če so sedimenti kontaminirani, se odložijo na za ta namen primerna odlagališča, v nasprotnem primeru pa se lahko uporabijo za kmetijske namene. Na močno preoblikovanih vodnih telesih na posebnih varstvenih območjih izvedba ukrepa upošteva tudi varstvene cilje, določene z operativnim programom — program upravljanja območij Natura 2000. Od obravnavanih vodnih teles je na posebnem varstvenem območju MPVT zadrževalnik Ledavsko jezero. Glede MPVT— zadrževalnikov se do leta 2015 izdelajo strokovne podlage za strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). | DUDDS11 | Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa | NS | Na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| Tiste ribje prehode, ki so na pregradnih objektih že zgrajeni in ne opravljajo svoje naloge, je treba rekonstruirati in omogočiti migriranje rib. Namen ukrepa je, da se vzpostavijo pogoji za uspešno delovanje ribjega prehoda, kar pomeni, da morajo deli ribjega prehoda (vhod v ribji prehod, ribji prehod, izhod iz ribjega prehoda) delovati brezhibno. Pred izvedbo ukrepa je treba zagotoviti izvedbo ukrepa "neposredno odstranjevanje tujerodnih vrst" (DUPPS3) pod pregradnim objektom, kadar je to smiselno. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). Izgradnja in rekonstrukcija prehodov za vodne organizme lahko omogoča migracijo tujerodnih vrst, zato je treba izvesti prehode tako, da omogočajo in spodbujajo prehod prednostno za avtohtone vrste. | DUDDS12 | Rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme | NS | Za vodno območje Donave: na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| Sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin pomeni odstranitev togih obrežnih zavarovanj in nadomestitev z materiali, ki se uporabljajo pri sonaravnem urejanju vodotokov (vrbovi podtaknjenci, vrbovi popleti, plotovi, grmovni popleti, fašine, kašte, skalomet, kamnomet). Vzpostaviti je treba hidromorfološke strukture (akumulacije plavnega lesa, prodišča, peščine, brzice, vodne brazde) in obrežne strukture (obtoki, kotanje z zastalo vodo, zapadlo drevje), da se vzpostavijo pogoji za doseganje dobrega ekološkega potenciala. Pri načrtovanju izvajanja ukrepa je treba ponovno presojati poplavno in erozijsko varnost poselitvenih območij. Podrobna izvedba ukrepa je določena z ukrepom DUDDS24 (opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT). | DUDDS13 | Sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin | NS | Za vodno območje Donave: na posameznih MPVT-jih se sicer izvajajo posamezni ukrepi v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar je treba izvajanje preveriti in po potrebi spremeniti v skladu z izhodišči načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. |
| Spodbuja se vključevanje kmetijske svetovalne službe v program ukrepov iz programa razvoja podeželja , s poudarkom na izvajanje ukrepov, ki vplivajo na zmanjševanje onesnaževanja površinskih. Od leta 2014 naprej bo veljal novi program razvoja podeželja 2014–2020. Nekateri ukrepi iz obstoječega programa bodo postali del I. osi. Ukrep predlaga vključitev novih ukrepov v PRP 2014–2020, ki vplivajo na zmanjševanje onesnaževanja površinskih in podzemnih voda. | DUDDS21 | Ciljno vodenje aktivnosti za optimizacijo PRP 2014–2020 – prednostna podpora ukrepov s pozitivnimi učinki na stanje voda | NS | Za vodno območje Donave: / |
| Podrobnejša usmeritev na lokalne razmere in probleme ter tveganje na določenih območjih, s pregledom načina kmetovanja na teh območjih in vrste sredstev, ki se pri tem uporabljajo. Glede na ugotovljeno tveganje je treba določiti primerne alternativne možnosti za obstoječo kmetijsko prakso, kadar je to potrebno, in izvesti ustrezno izobraževanje in usposabljanje za uporabo teh možnosti. | DUDDS23 | Dopolnilni ukrepi za uporabo fitofarmacevtskih sredstev | OG | Za vodno območje Donave: na posebnih območjih, kjer je lahko nepravilna raba FFS glede doseganja okoljskih ciljev še posebej problematična, je posebna pozornost namenjena izobraževanju uporabnikov FFS glede tveganj, ki jih s svojim ravnanjem lahko povzročijo. Ta območja so vodovarstvena območja in območja površinskih vod, v bližini katerih poteka kmetijska proizvodnja. |
| Z ukrepom se določi način izvedbe ukrepov na MPVT. Gre za pripravo in strokovni pregled projektne naloge, strokovnih podlag ter po potrebi spremembo poslovnikov za posamezni MPVT. Predmet tega ukrepa so dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala, ki so predvideni na posameznih MPVT (glej prilogo); in sicer: zasaditev in vzdrževanje za posamezni ekološki tip značilne obrežne vegetacije (DUDDS4), uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode (DUDDS6), zagotavljanje premeščanja za posamezni ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin (DUDDS7), gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib (DUDDS9), namestitev odmrlih dreves (DUDDS10), strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa (DUDDS11), rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme (DUDDS12) in sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin (DUDDS13). Na močno preoblikovanih vodnih telesih na posebnih varstvenih območjih se upoštevajo tudi varstveni cilji, določeni z operativnim programom – programom upravljanja območij Natura 2000. | DUDDS24 | Določitev načina izvedbe ukrepov na MPVT-jih | OG (VO Donava) NS (VO Jadransko morje) | Za vodno območje Donave: projektne naloge so Savske elektrarne d. o. o poslale na IzVRS. IzVRS je opravil strokovni pregled projektne naloge ter mnenje in potrebne dopolnitve poslal MKO. Za vodno območje Jadranskega morja: projektne naloge še niso bile poslane na IzVRS, kjer bi opravili strokovni pregled naloge. |
| Glede upravljanja voda je ključnega pomena ozaveščanje širše javnosti in izvajanje izobraževalnih projektov, zato se v prvem načrtovalskem obdobju izvaja sklop različnih aktivnosti, razdeljenih na splošne vsebine in posamezne vsebine, ki izhajajo iz problematike, poudarjene v okviru tega načrta. A) Splošne vsebine izhajajo iz evropskih direktiv na področju voda (vodna direktiva in z njo povezane direktive, morska direktiva, poplavna direktiva), prenesenih v slovenski pravni red. Poudarek bo tudi na upravljanju vodovarstvenih območij in območjih kopalnih voda. B) Posamezne okoljske problematike oziroma vsebinski sklopi, poudarjeni v okviru tega načrta: B1) vplivi hidromorfoloških obremenitev, Glede na to, da je področje hidromorfoloških obremenitev še neuveljavljeno v širši javnosti, so predvideni informiranje, ozaveščanje in izobraževanje celotne javnosti, poudarek pa bo na mlajših starostnih skupinah. Namen je predvsem predstaviti področje dela in poudariti, da so hidromorfološke lastnosti rek, jezer in obalnega morja pomemben dejavnik v celotni strukturi kakovosti voda. B2) Vplivi tujerodnih vrst (ukrep je namenjen športnim ribičem, ribogojcem, upravljavcem voda in vodnih organizmov, trgovcem, ki tržijo vodne živali, uslužbencem na carinskih upravah – obmejnih prehodih.) B3) Vplivi različnih virov onesnaževanja z možnimi viri onesnaževanja voda in njihovimi vplivi s poudarkom na onesnaževanju s prednostnimi in prednostno nevarnimi snovmi. Tako splošna javnost kakor tudi industrija imata pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja, saj sami odločata o tem, katere izdelke bodo kupovali oziroma uporabljali in kako bodo z njimi ravnali. Ukrep predvideva tudi spodbujanje odlaganja odpadkov, kakor so vatirane palčke in higienski vložki, v koše za smeti, in ne v straniščne školjke, prek katerih gredo odpadki v kanalizacijski sistem. | DUPPS1 | Informiranje, ozaveščanje in izobraževanje strokovne in splošne javnosti o upravljanju voda | OG | Izobraževanja na področju direktiv se večinoma izvajajo. A) Splošne vsebine, ki izhajajo iz evropskih direktiv na področju voda Pri kopalni direktivi je enkrat letno organizirano posvetovanje z upravljavci kopalnih voda in drugimi deležniki – gradivo je dostopno na http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library?l=/sodelovanj_institucijami/izvajanje_sloveniji_1&vm=detailed&sb=Title. Pred začetkom kopalne sezone je vsako leto skupaj z ministrstvom za zdravje izvedena novinarska konferenca,. Vsako leto je opravljenih približno 30 poizvedb slovenskih medijev o kopalnih vodah. V letu 2012 je bilo izvedenih več regionalnih delavnic za pobudnike novih kopalnih voda. V letu 2012 je bila pripravljena zloženka o naravnih jezerih, nadaljuje se distribucija publikacije iz leta 2009 Kopalne vode, zdravo in varno kopanje. Z izobraževalnimi vsebinami kopalne direktive smo sodelovali na več sejmih in v različnih ustanovah, na primer v Prirodoslovnem muzeja s ciklom predavanj Modri planet. Prek spletne strani so med kopalno sezono interaktivno dostopni podatki o kakovosti kopalnih voda, http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/amp/index.html. B1) Posamezne okoljske problematike: vplivi hidromorfoloških obremenitev Potekajo aktivnosti za promocijo, izvajanje in registracijo kranjske stene v registru kulturne dediščine kot dobre prakse pri hidromorfološkem urejanju voda. B2) Posamezne okoljske problematike: vplivi tujerodnih vrst Izvedenih je bilo več akcij za splošno javnost v zvezi s tujerodno vrsto školjke – trikotničarko in pripravljena je bila zloženka, http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/030294-Trikotnicarka_SLO_www.pdf. B3) Posamezne okoljske problematike: vplivi različnih virov onesnaževanja Izveden je bil posvet s strokovno raziskovalno javnostjo o stanju na področju onesnaževanja s prednostnimi in prednostno nevarnimi snovmi, z Gospodarsko zbornico Slovenije o predlogu nove direktive na tem področju, http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library?l=/sodelovanj_institucijami/izvajanje_prednostnih&vm=detailed&sb=Title in s splošno javnostjo, na konferenci Eko 2013. |
| Ukrep zajema preveritev pragov in vsebin za CPVO, PVO, metodologije za določitev Qes ter vodnega soglasja glede vpliva na stanje voda ter pripravo predlogov za spremembe in dopolnitve: — pragov za izdelavo CPVO in PVO, — izjem za Qes, — meril in metodologij za ugotavljanje vpliva na stanje voda, — drugo. | DUPPS2 | Preveritev pragov in vsebin za CPVO, PVO, metodologije za določitev Qes ter vodnega soglasja glede vpliva na stanje voda | OG | Ukrep DUPPS2 je horizontalni ukrep, katerega cilj je priprava ustreznih metodologij in sprememb predpisov za vrednotenje vpliva na stanje voda v različnih postopkih. Prepoznane so ključne metodologije in stopnje razvoja metodologij, izdelan je povzetek teh metodologij in pregled literature glede na posamezno metodologijo. Pregledana je praksa članic EU: Avstrije in Združenega kraljestva in podan opis njihovih sistemov presoje vpliva na stanje voda. Pripravljen je osnutek predloga, v katerih predpisih je treba obravnavati vpliv na stanje voda in na kakšen način. Predlog vsebuje opis sistema, kako bo vpliv na stanje voda obravnavan na različnih ravneh (npr. DPN, OPN, GD ipd.). Pripravljen je predlog za dopolnitev splošnih smernic za OPN za področje voda. Izdelan je osnutek predloga sektorskih dokumentov (načrtov, akcijskih in operativnih programov ipd.), pri čemer je pomembno, da se presoja vpliv na stanje voda. Pripravljen je osnutek predloga, na kakšen način, če ne gre za CPVO, naj bi se vključitev cilja dobrega stanja voda izvedla za načrte rabe naravnih dobrin, ki vplivajo na vode. Ukrep bo v prihodnjih letih še nadgrajen, pri čemer bo treba razviti vsebino smernic, podlage za pogoje, mnenja in drugo v upravnih postopkih. Izdelan bo tudi konkretizirani predlog sprememb in dopolnitev predpisov v zvezi z vplivom na stanje voda. |
| Ta ukrep je najbolj učinkovit v zaprtih vodnih telesih brez dotoka in iztoka in predvsem v začetku naselitve tujerodnih vrst. Pozneje, ko se vrsta ustali, popolna odstranitev iz narave običajno ni uspešna. Ukrep pogosto ni učinkovit v tekočih vodah in velikih jezerih. V začetni fazi je treba oceniti, za katere vrste so smiselni ukrepi neposrednega odstranjevanja. Pred začetkom odstranjevanja je treba ugotoviti velikost populacije in oceniti stopnjo invazivnosti. | DUPPS3 | Neposredno odstranjevanje tujerodnih vrst | OG (VO Donava) NS (VO Jadransko morje) | Vodno območje Donave: v letu 2012 se je na primeru Triglavskih jezer preverila možnost vzpostavitve degradiranega območja v skladu z ZVO. Z NUV je predviden odlov rib (jezerska zlatovčica) v Triglavskih jezerih – ukrep ni bil izveden, je pa tudi v programu upravljanja Triglavskega narodnega parka, kjer so že poskušali z odlovi, vendar se vseh rib ni dalo izloviti, pripravljen pa je projekt za izsušitev dvojnega jezera v zimskem času z drenažo. Vodno območje Jadranskega morja: / |
| Ukrep zajema poostren inšpekcijski nadzor (IN) na več področjih: 1. Odvzemi vode in odvzemi naplavin: zaradi nezadostnega obsega IN na terenu pogosto prihaja do prevelikih, ponekod tudi ilegalnih odvzemov vode, predvsem v sušnih obdobjih, in do ilegalnih odvzemov naplavin. 2. Izvedba regulacij in drugih ureditev ter preverjanje skladnosti projektne dokumentacije z izvedbo na terenu: pogosto prihaja do odstopanj med projektne dokumentacije za posege, za katere ni treba pridobiti gradbenega Dovoljenja, in izvedba na terenu 3. Posegi v vodno in priobalno zemljišče: kljub jasnim določilom zakona o vodah (ZV-1) in ZGO na terenu pogosto prihaja do kršitev in posegov v vodna in priobalna zemljišča. 4. Posegi na poplavnih območjih: kljub določilom ZV-1, pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti in uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja na terenu pogosto prihaja do kršitev in posegov v poplavna območja. 5. Vodovarstvena območja (VVO): IN na VVO izvajajo IRSKGH (kmetijstvo), IRSOP (gradnja, emisije) in občine. Zaradi nezadostnega obsega IN na nekmetijskih zemljiščih prihaja do nepravilne rabe zemljišč, nepravilnega gnojenja in uporabe FFS, nepravilne gradnje ipd. Ukrep predpisuje prilagoditev programa dela inšpekcij ter pogostejše izvajanje IN na nekmetijskih zemljiščih na ravni države in občin. VVO. 6. Vlaganje organizmov: v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu, zakonom o ohranjanju narave, Pravilniku o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila, OP za razvoj ribištva v RS 2007—2013 in uredbo Sveta o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu je treba vzpostaviti nadzor nad vrstami, ki se vlagajo. 7. Odvzemi podzemne vode: uvedba sistematičnega nadzora za ustrezni razvoj in nadzor razpoložljivih virov podzemne vode. | DUPPS4 | Okrepitev inšpekcijskih služb | NS | / |
| S tem ukrepom se omejuje rabo voda glede na 3. odstavek 10. člena Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09). Določen je najnižji pretok, pod katerim odvzem ni dovoljen niti v izjemnih primerih, sicer lahko v praksi pride do tolikšnih odvzemov, ki bi povzročili presušitev vodotokov. Odvzem vode za namakanje v obdobju, ko je dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši od ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s predpisom, ki ureja merila za določitev ter način spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka, se omejuje. Ne glede na 3. točko 10. člena omenjene uredbe odvzem vode za namakanje iz vodotokov ni dovoljen, kadar je: — dejanski pretok vode v sušnem obdobju na mestu odvzema manjši od 0,6 × sQnp, če gre za odvzeme na vodotokih s prispevno površino, večjo od 2.500 km2 ali sQs > 50 m3/s, ali za odvzeme na vodotokih iz skupine ekoloških tipov 3 s prispevno površino med 100 in 1.000 km2 ali — dejanski pretok vode v sušnem obdobju na mestu odvzema manjši od 0,7 × sQnp, če gre za odvzeme na vodotokih, ki niso vodotoki iz prejšnje alineje. | DUPPS 8.1.2 | Omejitev rabe površinskih voda za namakanje | COM | V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o načrtu upravljanja voda za VO Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS 61/2011). Sedma točka 5. člena uredbe določa omejitev rabe površinskih voda za namakanje. Ta omejitev se upošteva pri podelitvi vseh novih vodnih pravic in pri izdaji dopolnilnih odločb za določitev ekološko sprejemljivega pretoka |
| Vodna pravica za namakanje se ne podeli, če je zemljišče, ki naj bi se namakalo, na območju vzpostavljenega velikega namakalnega sistema. Prepoved velja le, dokler veliki namakalni sistem ni popolno izkoriščen (glede na količino odvzema, za katerega je VNS dimenzioniran). | DUPPS 8.1.3 | Omejevanje rabe voda na območjih velikih namakalnih sistemov | COM | V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o načrtu upravljanja voda za VO Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS 61/2011). Šesta točka 5. člena in 8. točka 8. člena uredbe določata omejevanje rabe na območjih velikih namakalnih sistemov. Omejitve rabe vode se upoštevajo v postopkih podeljevanja vodnih pravic. |
| Vodna pravica se ne podeli na tistih odsekih vodotokov in na jezerih, ki so pomembni za določitev referenčnih razmer (v nadaljevanju: odseki). Prepoved ne velja za rabo voda za: — oskrbo s pitno vodo, — namakanje, če odvzem ne presega 0,1 odstotka vrednosti sQs. Vodna pravica na vodotokih in drugih vodah v zaledju odseka se lahko podeli, če izvajanje vodne pravice ne poslabša stanja voda na teh odsekih. Način odvzema mora biti izveden tako, da ne prekinja vzdolžne neprekinjenosti vodotoka, ne posega v morfologijo struge (brez jezovne zgradbe oziroma kot zajetje, ki ne povzroča zastajanja vode). Na odsekih se ne podeli vodna pravica za odvzem naplavin. Prepoved velja, dokler ni drugače določeno s predpisom na podlagi ukrepa DUPPS9.3: priprava predpisa o načinu in pogojih odvzema naplavin. | DUPPS 8.2.1 | Prepoved rabe površinskih voda na odsekih vodotokov in jezerih, pomembnih za določitev referenčnih razmer | COM | V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o načrtu upravljanja voda za VO Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS 61/2011). Določbe 6. člena uredbe določajo prepovedi oziroma omejitve rabe površinskih voda na odsekih vodotokov in na jezerih, pomembnih za določitev referenčnih razmer. Prepovedi oziroma omejitve rabe vode se upoštevajo v postopkih podeljevanja vodnih pravic. |
| Vodna pravica se ne podeli, če je vrednost sQnp v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,020 m3/s in hkrati sQs v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,080 m3/s. Izjeme: 1. Vodna pravica za oskrbo s pitno vodo se podeli. 2. Vodna pravica za namakanje kmetijskih zemljišč se podeli, če: gre za odvzem vode, ki ne presega 0,1 odstotka sQs v profilu predvidenega odvzema, – gre za odvzem vode, ki ne presega 5 odstotkov sQs, pod pogojem, da je pretok v času odvzema večji od 1 x sQs in se odvzem vode izvede na višini sQs (način odvzema mora biti izveden tako, da je mogoč odvzem vode samo takrat, ko je pretok vode v vodotoku enak ali višji kakor sQs, – gre za odvzem vode, ki ne presega 10 odstotkov sQs, pod pogojem, da je pretok v času odvzema večji od 2 x sQs in se odvzem vode izvede na višini sQs (način odvzema mora biti izveden tako, da je mogoč odvzem vode samo takrat, ko je pretok vode v vodotoku enak ali višji kakor 2 x sQs. Ne glede na zgornja določila, se vodna pravica za rabo voda za proizvodnjo električne energije ne podeli na odseku vodotoka, ki ima prispevno površino manjšo od 10 km2, ali če je vrednost sQnp v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,080 m3/s, razen v primeru samooskrbnih gospodinjstev, ki izkažejo, da priključitev na distribucijsko omrežje ni izvedljiva. Način odvzema mora biti izveden tako, da ne prekinja vzdolžne neprekinjenosti vodotoka, ne posega v morfologijo struge (brez jezovne zgradbe oziroma kot zajetje, ki ne povzroča zastajanja vode). | DUPPS 8.3.2 | Prepoved rabe površinskih voda na povirjih in vodotokih z malimi specifičnimi odtoki malih vod | COM | V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o načrtu upravljanja voda za VO Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS 61/2011). Uredba v točkah od ena do pet v 5. členu določa prepovedi in omejitve rabe površinskih voda na povirjih in vodotokih z malimi specifičnimi odtoki malih vod, ki se upoštevajo v postopkih podeljevanja vodnih pravic. |
| Na vodnih zemljiščih je izven območij pristanišč, opredeljenih z vodno pravico, prepovedano stalno sidranje. | DUPPS 8.3.5 | Prepoved stalnega sidranja izven območij pristanišč | COM | V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o načrtu upravljanja voda za VO Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS 61/2011). Uredba v prvi točki 9. člena določa prepoved stalnega sidranja izven območji pristanišč. Prepoved posega na vodnih in priobalnih zemljiščih se upošteva v postopkih podeljevanja vodnih pravic. |
| Vpeljava pogojev, omejitev in prepovedi za podeljevanje vodnih pravic za odvzem podzemne vode ter izboljšanje nadzora in pridobivanja podatkov o rabi podzemne vode. | DUPPS 8.5 | Prepovedi, pogoji in omejitve rabe podzemne vode za toplotne črpalke in prepoved posegov v vode | COM | V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o načrtu upravljanja voda za VO Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS 61/2011). Uredba v prvi in drugi točki 8. člena določa prepovedi, pogoje in omejitve rabe podzemne vode za toplotne črpalke in prepoved posegov v vode. Prepovedi oziroma omejitve rabe vode se upoštevajo v postopkih podeljevanja vodnih pravic. |
| Ukrep predvideva določitev prepovedi, pogojev in omejitev rabe vode iz termalnih vodonosnikov. | DUPPS 8.6 | Prepovedi, pogoji in omejitve rabe vode iz termalnih vodonosnikov | OG | Vodno območje Donave: Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Ur l. RS, št. 61/2011) v 3., 4. in 5 odstavku 8. člena uveljavlja prepoved in omejitev rabe termalne in termalno-mineralne vode v mursko-zalskem in krško-brežiškem bazenu. Uredba določa, da se vodne pravice za rabo vode za izkoriščanje termalne in termalno-mineralne vode v mursko-zalskem in krško-brežiškem bazenu lahko podelijo na podlagi ugotovitve, da trend gladine podzemne vode v vodonosnikih določenih vodnih teles ni več padajoč (vodne pravice na podlagi 199. člena zakona o vodah se lahko podelijo, pri čemer je obseg vodne pravice odvisen od ugotovitve iz tretjega odstavka 8. člena uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Iz tega izhaja nujnost, da se čim prej določi trend globokih vodonosnikih zgoraj naštetih VTpodV. Naloga je povezana z izvajanjem dopolnilnega ukrepa "opredelitev in priprava kart globokih vodonosnikov in priprava predloga zaščitnih ukrepov" (DDU 25). V izvajanju je naloga, ki bo zbrala vse obstoječe podatke za določitev količinskega stanja/trendov za predmetne globoke vodonosnike, oblikovala specifične prepovedi in/ali omejitve rabe in podala predlog usklajenega izvajanja enotnega spremljanja in geotermalnega modela (izvaja Geološki zavod Slovenije). |
| Uvesti je treba prepovedi, pogoje in omejitve za podelitev rudarskih pravic za posege pod gladino podzemne vode in za posege pri opravljanju rudarske dejavnosti in vodnih pravic v gramoznicah. | DUPPS 8.7 | Prepovedi, pogoji in omejitve za podelitev rudarske pravice in vodne pravice v gramoznicah | COM | V letu 2011 je bila sprejeta Uredba o načrtu upravljanja voda za VO Donave in Jadranskega morja (Ur. l. RS 61/2011). Uredba v šesti in sedmi točki 8. člena določa prepovedi, pogoje in omejitve za podelitev rudarske pravice in vodne pravice v gramoznicah. Prepovedi oziroma omejitve rabe vode se upoštevajo v postopkih podeljevanja vodnih pravic. |
| V skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), Pravilnikom o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/07), Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in Operativnim programom za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji (2007–2013) je treba pripraviti tehnične smernice za preprečevanje uhajanja rib iz ribogojnic (npr. odvračalne naprave). Izvajanje ukrepa je v skladu z Uredbo sveta (ES) št. 708/2007 z dne 11. junija 2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu in Uredbo komisije (ES) št. 535/2008 z dne 13. junija 2008 o določitvi podrobnejših pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu. | DUPPS 9.1 | Priprava tehničnih smernic za vzrejne objekte | NS | / |
| Priprava predpisa o načinu in pogojih odvzema naplavin pri: a) neposrednem koncesijskem razmerju za odvzem naplavin, b) odvzemu naplavin, ki je dodatna obveznost iz koncesijskega razmerja za proizvodnjo električne energije, c) odvzemu naplavin, ki je dodatna obveznost iz koncesijskega razmerja za vzdrževanje vodotokov (npr. vodnogospodarska podjetja). | DUPPS 9.3 | Priprava predpisa o načinu in pogojih odvzema naplavin | NS | / |
| Podrobnejša vpeljava postopka za izpolnjevanje načela o preprečevanju in omejevanju vnosa onesnaževal iz izpustov v tla. | DUPPS 10 | Preprečevanje oziroma omejevanje emisij po načelu preprečitve in omejitve vnosa onesnaževal v podzemno vodo | OG (delno) | 1. 9. 2012 je začela veljati nova Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št 64/12), ki določa: 1. zahteve za dokumentacijo, priloženo k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki vključuje podrobnejše zahteve za opredelitev morebitnega zakraselega območja na mestu nameravanega iztoka, zahteve za opredelitev vplivnega območja odvajanja odpadne vode in za izdelavo ocene vpliva na podzemno vodo, 2. obveznost vodenja podatkov o vplivnih območjih in njihovih geografskih mejah v informacijskem sistemu okolja, 3. možnost določitve strožjih mejnih vrednosti emisij pri odvajanju odpadnih voda, če je to potrebno zaradi doseganja okoljskih ciljev za vode, in 4. razširjen seznam snovi, ki so predmet nadzora nad emisijami, usklajen s seznami snovi, za katere so določeni okoljski standardi kakovosti, 5. mejne vrednosti emisije za razširjeni seznam snovi iz prejšnje točke. |
| Za izpuste komunalnih odpadnih vod na kraških tleh se uvede dodatne zahteve za obdelavo odpadne vode zaradi nadomeščanja zaščitne vloge nenasičene cone. *S spremembami in dopolnitvami se zahteve veljavne uredbe dopolnijo z novo obveznostjo dodatne obdelave odpadne vode, kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in gre za odvajanje posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje oziroma ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo. Glede na razpoložljive podatke o območju kraških in razpoklinskih vodonosnikih ter podatke o območjih poselitve, ki so na teh območjih, se ocenjuje, da bo treba pri približno 5 % območjih poselitve oziroma komunalnih čistilnih napravah poleg zahtevane stopnje čiščenja zagotoviti tudi dodatno obdelavo zaradi odstranjevanja mikrobiološkega onesnaženja. | DUPPS 11 | Dodatne zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda za odvajanje v tla na zakraselih območjih | COM | Dodatne zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda za odvajanje v tla na zakraselih območjih so vključene v dve uredbi. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10) v četrtem odstavku 10. člena določa, da mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode, kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in se odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje, oziroma pri najvišji gladini podzemne vode ni mogoče zagotoviti odvajanja prek zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) v drugem odstavku 4. člena določa, da mora biti pri odvajanju komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave na površje tal ali s ponikanjem v tla na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov zagotovljeno ponikanje prek objekta za ponikanje vode, določa pa tudi podrobnejše zahteve za tak objekt, in sicer minimalno zahtevano prostornino ter minimalno debelino plasti neomočenih sedimentov ali kamnin ali filtrnega materiala med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode. V skladu z navedenim je obvezna vsebina dokumentacije, ki se v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št 64/12) priloži k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pri posrednem odvajanju v podzemne vode, tudi določitev zakraselosti na mestu iztoka ter presoja drugih predpisanih zahtev v zvezi s posrednim odvajanjem komunalne odpadne vode na zakraselem območju. |
| S spremembami zakona o vodah se v okviru postopka za pridobitev rudarske pravice določi tudi zahteva za pridobitev smernic za področje voda. | DUPPS 13 | Vključitev smernic s področja voda v postopek za pridobitev rudarske pravice | OG | Izdelane so bile strokovne podlage, ki obravnavajo gramoznice in podajajo predlog vključitve smernic s področja voda v postopek za pridobitev rudarske pravice. |
| Ukrep predvideva nakup plovila za izvajanje spremljanja stanja morja in ukrepanja ob onesnaženjih. Obstoječa oprema je zastarela in ne zagotavlja učinkovitega ukrepanja v primeru onesnaženja. Ukrep predvideva tudi pripravo predloga nove organiziranosti obvezne gospodarske javne službe varstva morja, kjer se optimizira organiziranost te službe tako, da zagotavlja izvedbo nalog s tega področja, za katere so pristojne različne službe na morju (MOP, MP, MO, MNZ idr.). Predvideva tudi pripravo predpisa, s katerim se določi nova organiziranost. | DUPPS 14 | Optimizacija delovanja in opreme obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih služb morja | NS | Vodno območje Jadranskega morja / |
| V skladu z vmesnim poročilom o napredku in izvajanju programa ukrepov upravljanja voda (konec leta 2012) in glede na rezultate prvega koraka ukrepa DDU28 "dopolnitev in nadgradnja analize obremenitev in vplivov" je treba nadgraditi vsebine načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. V okviru nadgradnje je potrebna prilagoditev vodnim telesom površinskih voda (ukrep DDU7.4 druga določitev vodnih teles površinskih voda). V okviru nadgradnje vsebin načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja se vključijo tudi ustrezne vsebine, povezane s strategijo za morje, poplavno direktivo, habitatno in ptičjo direktivo. Če se v okviru spremljanja in na podlagi strokovnih podlag (nadgradnje analize obremenitev in vplivov, vrednotenja ekološkega stanja ipd.) ugotovi, da je to potrebno, se izdela tudi predlog potrebnih dodatnih ukrepov za doseganje okoljskih ciljev. | DUPPS 15 | Nadgradnja vsebin načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja | OG | V letu 2012 se je začela priprava strokovnih podlag, potrebnih za pripravo NUV II. |
| Ukrep predvideva preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah. Potrebna so jasna določitev pristojnosti in povezave med službami za sprejemanje informacij o namernih posegih v vodno okolje (onesnaževanje voda, odvzemi vode, odvzemi proda itd.), službami za vodenje evidenc o posegih ter organi s pristojnostmi za kaznovalno politiko (policija, tožilstvo, pravobranilstvo, inšpekcija). V okviru ukrepa se poleg povezav med posameznimi službami pregledajo in podrobneje obdelajo tudi temeljni problemi na področju odkrivanja kršiteljev, realnost kazni za kršitelje, kadrovske težave institucij, pristojnih za odkrivanje, ter se pripravijo priporočila za dopolnitve na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji. | DDU1 | Preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah | NS | / |
| Ukrep predvideva vzpostavitev vodovarstvenega nadzora, ki se nanaša na spoštovanje prepovedi, omejitev in varstvenih režimov vodovarstvenih nadzornikov (rečnih in morski nadzorniki). Gre za opravljanje nalog v skladu z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08). Ukrep predvideva tudi pripravo ustreznih podzakonskih aktov (uredbe in pravilnika) ter izvedbo izobraževanja nadzornikov. Ukrep se navezuje tudi na ukrep "DUPPS4 Okrepitev inšpekcijskih služb". | DDU2 | Vzpostavitev službe vodovarstvenega nadzora | OG (delno) | V letu 2012 je bila sprejeta Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora (Uradni list RS, št. 30/2012 in 57/2012), medtem ko pravilnik o vodovarstvenem nadzoru še ni pripravljen. Izvedba oziroma vzpostavitev službe se še ni začela. Usposabljanje in izobraževanje se izvaja v okviru programa nacionalne poklicne kvalifikacije |
| Ukrep predvideva pripravo navodil za izvajanje intervencije v primeru škodljivega delovanja voda ali izrednega onesnaženja (operativne naloge) (Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08), 96. člen, in Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10)). | DDU4 | Priprava navodila za izvedbo in delovanje javne službe pri izvedbi interventnih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda ali ob izrednem onesnaženju | NS | / |
| Obratovalno spremljanje emisij se glede na veljavne predpise izvaja po načelu ugotavljanja onesnaževanja na izpustu. Zaradi tega lahko le predvidevamo, kakšen je njihov dejanski vpliv na okolje. Ukrep zaradi tega predpisuje: — preveritev ustreznosti obstoječih meril za dovoljevanje emisij snovi, preveritev stopnje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik, preveritev ustreznosti veljavnih mejnih vrednosti emisij in po potrebi določitev meril za dovoljevanje emisij, ki bodo upoštevala dejansko stanje in hidrološke lastnosti vodotoka; — preveritev in določitev najustreznejšega varstva odsekov za določitev referenčnih razmer; — preveritev ustreznosti obstoječih meril za določitev občutljivih območji zaradi evtrofikacije. Ukrep temelji na vodni politiki Skupnosti, ki pravi, da naj preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja temelji na kombiniranem pristopu, ki uporablja nadzor nad onesnaževanjem pri viru tako, da se določijo mejne vrednosti emisij in okoljski standardi kakovosti. Če doseganja okoljskih ciljev za posamezna vodna telesa površinskih voda na podlagi obstoječih predpisov ni mogoče doseči, se lahko določi ustrezen strožji nadzor nad emisijami. | DDU7.1 | Preveritev sistema nadzora nad emisijami iz točkovnih virov obremenjevanja | OG | 1. 9. 2012 je začela veljati nova Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št 64/12), ki delno ureja zadevno področje, in sicer določa: 1. strožje mejne vrednosti emisije snovi, kadar je to potrebno zaradi strožjih okoljskih standardov kakovosti, 2. možnost določitve strožjih mejnih vrednosti emisij pri odvajanju odpadnih voda, če je to potrebno zaradi doseganja okoljskih ciljev za vode, 3. strožje pogoje za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za odvajanje odpadnih voda v vode, in sicer se okoljevarstveno dovoljenje za odvajanje v čezmerno obremenjeno vodno telo (površinske ali podzemne vode) lahko izda le, če odpadna voda ne vsebuje onesnaževal, ki so vzrok za to čezmerno obremenjenost, ter 4. ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij v referenčne odseke vodotokov. |
| V zakonodaji za ciprinidno ribogojstvo še ni določenih pogojev in omejitev glede obremenitev na stanje voda, zato se te dejavnosti še ne spremljajo. Ukrep predvideva pripravo strokovnih podlag za določitev vpliva dejavnosti ciprinidnega ribogojstva na stanje voda, potrebno pripravo tehničnih smernic oziroma predpisov za določitev pogojev in omejitev. ZSRib (Ur. l. RS, št. 61/06) dovoljuje dva načina ribolova: ribolov in ribolov v komercialnih ribnikih. Ta ne določa omejitev ali prepovedi krmljenja rib v ribogojnicah oziroma ne določa, kakšna krma se sme uporabljati v ribogojnicah. V okviru Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur. l. RS, št. 75/10) so določene omejitve krmljenja pri ribolovu, in sicer "skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora". Omejitev hranjenja rib se predpiše ko: (i) VTPV/MPVT ne bodo ali verjetno ne bodo dosegla okoljskih ciljev glede na trofičnost in/ali saprobnost, (ii) na zadrževalnikih in jezerih gre dejansko za "ribištvo, rekreacijo, turizem", (iii) na prispevnem območju VT je prisotna akumulacija z dejansko rabo "športni ribolov v komercialnih ribnikih in ribolov na stoječih vodah, ki so v upravljanju koncesionarja". Omejitev hranjenja se predpiše tudi, ko: (i) VTPV/MPVT ne bodo ali verjetno ne bodo dosegla okoljskih ciljev glede na trofičnost in/ali saprobnost, (ii) so na prispevnem območju VTPV/MPVT ribogojnice, (iii) ocena vpliva obremenitev kaže, da na VTPV/MPVT ni velikih vplivov iz različnih točkovnih in razpršenih obremenitev. Ukrep predvideva omejitve krmljenja in privabljanja rib z vabami rastlinskega in živalskega izvora po predpisih v gramoznicah, mrtvicah in glinokopih oziroma vseh stoječih vodah zaprtega tipa. Na VT Mura Petanjci–Gibina in VT Ledava državna meja–zadrževalnik Ledavsko jezero se določi obstoječe stanje in se po potrebi omeji hranjenje rib. | DDU7.3 | Prilagoditev izvajanja ribiške in ribogojske prakse – omejitev hranjenja | NS | Splošna prepoved vnosa hranil v vode, razen v skladu s predpisom, ki ureja ribolovni režim, in odločbo, s katero je podeljena vodna pravica za gojenje vodnih organizmov, je določena z Uredbo o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 61/11, 49/12). Poleg tega je del ukrepa DDU7.3, tj. da se v stoječih vodah, kjer bi zaradi vnosa hranil lahko prišlo do poslabšanja stanja voda, dovoljena količina za privabljanje rib s 5 kg zmanjša ali se privabljanje s hrano v celoti prepove, krmljenje rib izven ribolovnega dneva pa je prepovedano, vključen v program upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje 2010—2021 (v pripravi; http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Ribistvo/program_upravljanja_rib_2010_2021_februar2013.pdf). Ker je program upravljanja rib podlaga za pripravo načrtov ribiškega upravljanja (za ribiška območja) in ribiško gojitvenih načrtov (za ribiške okoliše), bo ta del ukrepa DDU7.3 upoštevan tudi v teh podrobnejših načrtih, ko bodo pripravljeni. |
| Izhodišče za drugo določitev vodnih teles površinskih voda je uskladitev vodnih teles z ekološkimi tipi rek in jezer. V trenutno veljavni temeljni določitvi vodnih teles (Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06, 32/11)) so bili upoštevani rezultati študije ekološke regionalizacije na podlagi hidroekoregij (Smolar Žvanut et al., 2004). Uskladitev vodnih teles z ekološkimi tipi rek in jezer prinaša možnost ustreznejše postavitve spremljanja in s tem vrednotenja ekološkega stanja vodnih teles. S tem bodo ustrezneje izpolnjene zahteve Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) in zahteve vodne direktive na evropski ravni, kar prinaša doslednejše temelje za upravljanje voda v Sloveniji. | DDU7.4 | Druga določitev vodnih teles površinskih voda | OG | Pripravljene so strokovne podlage za drugo določitev vodnih teles površinskih voda |
| 1. Ukrep predvideva revizijo načrta zaščite in reševanja ob nesreči na morju iz leta 2004 ter njegovo uskladitev v okviru podregije Jadran, saj na območju Jadrana načrt še ne velja. V okviru revizije načrta se izvede analiza ukrepanja v preteklem obdobju in predlog za izboljšanje učinkovitosti odziva pristojnih organov. Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju bo izdelan na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10). 2. Za učinkovito preprečevanje in ravnanje v primeru nesreč na morju bo v okviru podregije Jadran treba zagotoviti razvojna sredstva za države nečlanice EU. | DDU7.5 | Prilagoditev načrta zaščite in reševanja ob nesrečah na morju v okviru podregionalnega načrta | OG (delno) | Za vodno območje Jadranskega morja: načrt zaščite in reševanja ob nesrečah na morju je prenovljen, tristranskega podregionalnega načrta za severni Jadran pa italijanska stran še ni ratificirala. |
| Ukrep predvideva preveritev učinkovitosti in po potrebi prilagoditev obstoječega mehanizma za nadzor. Ukrep zajema preveritev učinkovitosti izvajanja Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1) in Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06-UPB2). | DDU7.6 | Preveritev in prilagoditev inšpekcijskega nadzora pomorskega prometa in turističnih plovil | OG (delno) | Za vodno območje Jadranskega morja: izvajanje inšpekcijskega nadzora - izvaja se stalni inšpekcijski nadzor pomorskega prometa in turističnih plovil v slovenskem akvatoriju v celoletnem obdobju. |
| Za območje poselitve ali njegov del, ki je opremljeno z javno kanalizacijo za odvajanje mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, morata lastnik in upravljavec javne kanalizacije zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za ustrezno zadrževanje čistilnega vala v napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter za zadržani čistilni val po končanih padavinah zagotoviti odvajanje in čiščenje v komunalni ali skupni čistilni napravi. Ukrep predvideva podrobnejšo določitev prvega vala padavinske vode. Prvi nalivu padavinske odpadne vode je padavinska odpadna voda tista, ki se po daljšem sušnem obdobju na začetku močnejših padavin odvede v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. Za izračun količine prvega naliva padavinske odpadne vode se upoštevata čas trajanja padavin in intenzivnost padavin z utrjenih površin in streh, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije. | DDU7.8 | Podrobnejša določila za zagotavljanje izvedbe tehničnih ukrepov za zadrževanje in čiščenje čistilnega vala po padavinah | COM | Podrobnejša določila za zagotavljanje izvedbe tehničnih ukrepov za zadrževanje in čiščenje čistilnega vala po padavinah so vključena v 9. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10) in za javno kanalizacijo v 9. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/11 in 8/12). |
| Obstoječi sistem nadzora nad emisijami iz razpršenih virov ne omogoča določitve dejanskih vplivov na okolje. Ukrep zaradi tega predpisuje: — preveritev ter priprava sprememb oziroma dopolnitev sistemskih rešitev za nadzor nad razpršenimi viri onesnaževanja voda; — glede na ugotovitve iz prejšnje alineje se pripravijo metodološke rešitve za predpise, ki bodo urejali nadzor nad emisijami iz razpršenih virov onesnaževanja voda. Ukrep temelji na vodni politiki Skupnosti, ki pravi, da naj preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja temelji na kombiniranem pristopu, ki uporablja nadzor nad onesnaževanjem pri viru tako, da se določijo mejne vrednosti emisij in okoljski standardi kakovosti. Če doseganja okoljskih ciljev za posamezna vodna telesa površinskih voda na podlagi obstoječih predpisov ni mogoče doseči, se lahko določi ustrezen strožji nadzor nad emisijami. | DDU7.9 | Preveritev sistema nadzora nad emisijami iz razpršenih virov obremenjevanja | NS | / |
| Ukrep določa, da se za naslednje načrtovalsko obdobje pridobi zanesljivejše podatke o učinkih izvajanja temeljnih ukrepov na stanje voda. Pri tem se podrobneje obravnavajo ukrepi, ki so predpisani v okviru izvajanja domače zakonodaje s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. | DDU8.1 | Določitev meril in/ali kazalnikov za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov – poselitev | NS | / |
| Ukrep določa, da se za naslednje načrtovalsko obdobje pridobijo zanesljivejši podatki o učinkih izvajanja temeljnih ukrepov na stanje voda. Pri tem se podrobneje obravnavajo ukrepi, ki so predpisani v okviru izvajanja domače zakonodaje s področja onesnaževanja voda s hranili in sredstvi za varstvo rastlin iz kmetijske dejavnosti. | DDU8.2 | Določitev meril in/ali kazalnikov za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov – kmetijstvo | OG | Pregledani so bili obstoječi okoljski kazalniki in v zvezi z njimi ugotovljene nekatere pomanjkljivosti . |
| Ukrep vključuje zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah ter oblikovanje in vodenje podatkovne zbirke. Podatke je treba zbirati v državni zbirki podatkov na ustrezni instituciji v pristojnosti MOP ali MKGP. Zbiranje podatkov mora obsegati: — znanstveno ime vrste, — datum pridobitve podatka, — datum pojava tujerodne vrste in način vnosa v vodno telo, — območje naselitve, — njene ekološke značilnosti, — oceno vpliva na domorodne populacije ali vrste, — možne ukrepe za odstranitev, — ukrepe, ki se že izvajajo. Zbiranje podatkov mora biti sprotno in na voljo javnosti ter raziskovalnim ustanovam in ustreznim službam nadzora (carina, policija, inšpekcijske službe itd.). Za tujerodne vrste se opredeli invazivnost (risk assessment). Pri oceni invazivnosti tujerodnih vrst je treba preučiti njene ekološke lastnosti in vpliv na domorodne vrste in negativne vplive na vodne ekosisteme. Na vseh vodnih telesih, kjer se oziroma se bodo gojile tujerodne vrste, ter na vseh vodnih telesih, kjer prihaja oziroma bo prihajalo do izpustov termalnih voda in voda s povečano temperaturo, je treba izvajati tudi spremljanje tujerodnih vrst. | DDU9 | Sistematično zbiranje in obdelava podatkov o tujerodnih vrstah | OG | V letu 2012 smo izvedli pregled vključenosti podatkov o tujerodnih in invazivnih vrstah v metodologije za določanje ekološkega stanja voda v Sloveniji in pripravili predlog, katere podatke je treba zbirati. |
| Med druge dopolnilne ukrepe, ki so določeni le za vodno območje Jadransko morje, štejemo preprečevanje vnosa tujerodnih vrst z balastnimi vodami. Zato mora Slovenija čim prej ratificirati konvencijo o nadzoru in upravljanju z ladijskimi balastnimi vodami in sedimenti (v nadaljevanju konvencija) in vzpostaviti državno telo za njeno izvajanje. Korak k rešitvi problematike balastnih voda v podregiji Jadran je priprava načrta upravljanja z balastnimi vodami v okviru strategije za Jadran. | DDU13 | Preprečevanje vnosa tujerodnih vrst z balastnimi vodami | NS | Za vodno območje Jadranskega morja: mednarodne konvencije za nadzor in upravljanje ladijskih balastnih voda in sedimentov (predlagana 2004) Slovenija še ni ratificirala. |
| Trenutno nimamo pregleda nad izvedenimi dobrimi praksami s področja urejanja voda. Glede na to, da so tovrstni katalogi zelo uporabni pri načrtovanju novih ukrepov, je treba pripraviti katalog dobrih praks. Katalog bo podajal predvsem informacije o trendih, učinkovitosti posameznih ukrepov, stroških, časovni zahtevnosti ukrepov in omogočal izmenjavo idej in izkušenj s področja sonaravnega urejanja voda, predstavljal nove tehnike urejanja, omogočal promocijo projektantskega znanja ter ne nazadnje pripomogel k boljšemu razumevanju pomena sonaravnega urejanja voda. Glede na informacije, zbrane v katalogu, in informacije, pridobljene iz pregleda dobrih praks v tujini, je treba izdelati usmeritve za izvedbo vodnih objektov, naprav, ureditev in vodne infrastrukture. Pri pripravi usmeritev je treba upoštevati tudi vpliv posameznih ureditev na ekološko stanje/potencial voda. Usmeritve se uporabljajo pri projektiranju objektov in načrtovanju posegov v prostor. | DDU15 | Priprava kataloga dobrih praks pri urejanju voda in usmeritev za izvedbo vodnih objektov, naprav, ureditev in vodnogospodarske infrastrukture | OG | Zbrani so primeri dobrih praks urejanja voda s podrobnejšimi opisi. |
| Na podlagi preteklih meritev in analiz prodonosnosti ter stalnega spremljanja je treba ugotoviti, ali so rečne struge v dinamičnem ravnovesju oziroma ali se struge zaplavljajo ali poglabljajo. Glede na rezultate bo mogoče določiti ukrepe za preprečitev slabšanja stanja oziroma za izboljšanje stanja. Rezultati bodo tudi pomemben podatek pri presoji vlog za pridobitev vodne pravice za odvzeme naplavin. V okviru spremljanja prodonosnosti je treba prednostno obravnavati večja mejna ali prekomejna vodna telesa površinskih voda (Soča, Sava, Drava in Mura). | DDU16 | Vzpostavitev in izvajanje spremljanja prodonosnosti | NS | / |
| 1) Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) v 157. členu določa pripravo predpisa o obliki in načinu vodenja vodne knjige. Predpis o obliki in načinu vodenja vodne knjige še ni sprejet. S tem načrtom se določata priprava in sprejetje tega predpisa. 2) Vodna knjiga je operativna, vendar le za vodna dovoljenja. Na podlagi tega predpisa bo omogočeno vodenje skupne evidence o vseh podeljenih vodnih pravicah in vodnih soglasjih v vodni knjigi. | DDU18.1 | Dopolnitev oblike in načina vodenja vodne knjige | OG | V letu 2012 je bil sprejet Pravilnik o vodni knjigi (Ur. l. RS št.: 10/2012). V skladu z določili pravilnika bo ARSO vzpostavil vodno knjigo v celoti v dveh letih po uveljavitvi pravilnika Sprejeti pravilnik le delno upošteva zahteve za podatke iz dopolnilnega ukrepa 5ED PU NUV. |
| Iz Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) izhaja, da se lahko z vodnim dovoljenjem ali s koncesijsko pogodbo določi tudi obveznost in način izvajanja spremljanja naravnih pojavov, povezanih s posebno rabo vodnega ali morskega dobra, ter način sporočanja podatkov ministrstvu. V vodnih dovoljenjih večinoma to ni določeno. V okviru tega ukrepa bo pripravljen in sprejet predpis, ki bo določal sistematično zbiranje podatkov odvzete in druge rabljene vode. | DDU18.3 | Zagotovitev preverjanja zbranih podatkov iz obratovalnega spremljanja imetnikov vodnih pravic | NS | / |
| 1) Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08) v 157. členu določa pripravo predpisa o obliki in načinu vodenja vodnega katastra. Vodni kataster je že vzpostavljen, vendar predpis o obliki in načinu vodenja podatkov vodnega katastra še ni sprejet. S tem načrtom se določata priprava in sprejetje tega predpisa. 2) Vodenje podatkov v vodnem katastru v skladu s sprejetim predpisom iz točke 1), kar pomeni popis voda o površinskih in podzemnih vodah, vodnih in priobalnih zemljiščih, vodnem in morskem dobru, varstvenih in ogroženih območjih po tem zakonu in zavarovanih območjih po drugih zakonih. Potrebna je povezava vodnega katastra z zbirko na MF, z evidenco gospodarske javne infrastrukture in projektom določanja vodnih zemljišč, služnosti, cenitve vodne infrastrukture. V vodni kataster je treba vključiti podatke iz evidence melioracijskih sistemov in naprav ter količino vode za namakanje, ki jih zbirajo in vodijo tudi MKGP in SURS, ter jih povezati z drugimi evidencami MOP. 3) V vodnem katastru se vodijo različne evidence. Evidenca vodnih objektov ne omogoča "pripravo poizvedb" za širšo strokovno javnost na področju varstva, urejanja in rabe voda, zato je treba nadgraditi programsko opremo (npr. nadgradnja informacijskega sistema) tako, da bo to omogočala. | DDU18.5 | Dopolnitev oblike in načina vodenja vodnega katastra | OG | Sprejet je bil Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 20/13), ki pa v celoti ne vključuje zahtev tega ukrepa, ki jih bo treba vključiti v celovit informacijski sistem upravljanja voda. |
| Zaradi različnih interesov rabe voda je treba na akumulacijah preveriti skladnost in prednostne naloge projektirane rabe voda in rabe voda, ki se izvaja v praksi, določiti sekundarne rabe voda v teh akumulacijah ter določiti nosilca stroškov vzdrževanja in investicij pregradnega objekta in same akumulacije. | DDU19 | Ureditev primarne in sekundarnih rab vode v večnamenskih akumulacijah | OG | Delno so pripravljene strokovne podlage za ureditev primarne in sekundarnih rab vode v večnamenskih akumulacijah. |
| Pospešitev aktivnosti pri sprejemanju predpisov o določitvi in zaščiti vodovarstvenih območij v obliki krepitve človeških virov in zagotavljanja strokovnih podlag za predpise. Z vladnimi uredbami o vodovarstvenih območjih je trenutno zavarovanih 7 območij vodnih virov, do sprejetja uredb vlade pa se uporablja še približno 300 občinskih odlokov o varstvenih pasovih. Z vodovarstvenimi režimi je v Republiki Sloveniji zavarovanih približno 20 % slovenskega ozemlja. Zagotoviti je treba enako stopnjo varstva za vse vodne vire, ki so vključeni v sisteme javne oskrbe s pitno vodo. Treba je tudi preveriti razmejitve pristojnosti glede varstva vodnih virov v sistemu javne oskrbe s pitno vodo med lokalno skupnostjo in državo ter zagotoviti ustrezno spremembo predpisov. | DDU20 | Okrepitev in pospešitev aktivnosti pri sprejemanju predpisov o določitvi in zaščiti vodovarstvenih območij | OG | S sprejetjem sprememb in dopolnitev zakona o vodah je zagotovljena pravna podlaga za stabilnejše zagotavljanje sredstev za strokovne podlage (162. člen ZV-1). Strokovne podlage, na podlagi katerih se pripravijo uredbe o vodovarstvenih območjih, se pripravijo v skladu z letnim programom dela. Poleg strokovnih podlag, na podlagi katerih se v letu 2013 že pripravljajo uredbe o vodovarstvenih območjih, so pripravljene oziroma se dopolnjujejo strokovne podlage za 11 vodovarstvenih območij (za Bled in Gorje, Litijo, Hrastnik, Tržič, Jesenice II, Polhov Gradec, Brežice ter območje Brestovice, Raše in dela Vipavske doline, za Savinjsko kotlino za Dobrno, Celje, Štore, Vitanje in Vojnik, območje Novega mesta, Dolenjskih Toplic, Straže, Mirne peči, Šentjerneja, Škocjana, Šmarjeških Toplic in Žužemberka, ter območje Prebolda, Tabora in Vranskega . |
| Ukrep predvideva analizo obstoječega stanja in pripravo več različic rešitev za vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda (predvsem za ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, ukrepe, ki se nanašajo na varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ukrepe, ki se nanašajo na vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima ter za upravljanje vodne infrastrukture) v povezavi z doseganjem drugih ciljev upravljanja voda. Ukrep predvideva tudi pripravo ustreznih pravnih podlag za vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda. | DDU24 | Vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda | OG | Vzpostavljena je bila delovna skupina za pripravo reorganizacije na področju upravljanja voda. Pripravljen je bil predlog nove organizacije na področju upravljanja voda, s katerim je bila v marcu 2013 seznanjena tudi vlada RS. Skladno s tem v prvi polovici leta 2014 načrtujemo ustanovitev direktorata za vode, kar bo predstavljalo prvi korak k celoviti ureditvi področja upravljanja voda. |
| Ukrep predvideva opredelitev in pripravo kart globokih vodonosnikov in pripravo predloga zaščitnih ukrepov. | DDU25 | Opredelitev in priprava kart globokih vodonosnikov in priprava predloga zaščitnih ukrepov | OG (VO Donave) NS (VO Jadranskega morja) | Vodno območje Donave V letu 2013 so bile za vodonosnike krško-brežiška termalna voda, Ptuj-globoki, murska termalna voda in radgonsko-vaška termalno-mineralna voda izdelane: 1. strokovne podlage za spremembe in dopolnitve pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda, vključno s prikazom na kartah, 2. analiza obremenitev in vplivov ter določitev pomanjkljivosti. 3. analiza temeljnih ukrepov, 4. predlog dopolnilnih ukrepov. Vodno območje Jadranskega morja: / |
| Treba je opredeliti razpoložljive zaloge podzemne in površinske vode, ki bi lahko bile na voljo za rabo. Kadar je to potrebno, se predlagajo tudi dopolnilni ukrepi za varovanje teh zalog na območjih, ki danes niso varovana, in izboljšanje postopkov pridobivanja vodnih pravic. | DDU26 | Analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe vode za obdobje do 2021 | NS | / |
| Treba je dopolniti in nadgraditi analize obremenitev in vplivov, in sicer na področjih hidromorfološke obremenitve, onesnaževanja in biološke obremenitve. Hidromorfološke obremenitve: treba je nadgraditi analize odvzemov vode, pomembnih ureditev vodnega toka, vključno s prenosom in preusmeritvijo vode na celotne značilnosti toka, nadgraditi analize morfoloških sprememb vodnih teles. Ker so na področju hidromorfoloških obremenitev podatki pomanjkljivi, je predvideno obsežno delo za vzpostavitev podatkovnih zbirk. Predvidevata se kabinetni in terenski zajem podatkov ter njihova nadaljnja analiza. Med analizami je treba določiti tudi pomembne hidromorfološke obremenitve. Onesnaževanje: nadgradnja analize obremenitev in ocene vplivov za področje onesnaževanja voda se izvede za ugotovitev virov onesnaževanja, zaradi katerih vodna telesa ne dosegajo dobrega stanja. S podrobnejšo analizo obremenitev na prispevnih območjih vodnih teles se bodo lahko z večjo gotovostjo določile pomembne obremenitve ter morebitna odstopanja od okoljskih standardov kakovosti in se nato določili učinkoviti in strokovno podprti ukrepi za njihovo pozitivno sanacijo. Na podlagi tako pripravljenih podatkov se bo lahko z večjo gotovostjo in glede na potrebe izvajalo tudi preiskovalno spremljanje. Biološke obremenitve: izhodišče za pripravo meril in metodologije vrednotenja bioloških obremenitev je nadgradnja podatkovne zbirke o tujerodnih vodnih organizmih. Poleg prisotnosti tujerodnih vrst je treba opredeliti tudi druge biološke obremenitve (popolni izlovi rib, množično pojavljanje organizmov) ter na podlagi strokovno utemeljenih meril določiti tiste, ki so največja biološka obremenitev za vodni ekosistem. | DDU28 | Dopolnitev in nadgradnja analize obremenitev in vplivov | OG | V okviru ukrepa "druga določitev vodnih teles" (DDU7.4) se je izvedla nadgradnja analize obremenitev in vplivov v delu hidromorfoloških obremenitev. |
| Direktiva o kopalnih vodah |  |  |  | V obdobju od 2010 do 2012 so bile kopalne vode vrednotene kot skladne z obvezujočimi zahtevami iz direktive, zaradi česar ukrepi za izboljšanje niso bili potrebni. Profili kopalnih voda so bili vzpostavljeni marca 2011 in so dostopni na http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/kopalne_vode/seznam_in_profili_kopalnih_voda/. O izvajanju predpisanih zahtev se v skladu z Direktivo 2006/7/EC Evropski komisiji poroča dvakrat letno. Poročila so dostopna na http://cdr.eionet.europa.eu/si/eu/nbwd |

* 	»Not started« pomeni, da se postopek (tehnični in/ali administrativni) za izvedbo ukrepa še ni začel.

»On-going« pomeni "poteka", in sicer:

- da je bila za raziskavo ali študijo sklenjena pogodba oziroma da se je delo v zvezi z ukrepom začelo in poteka,

- da je bil upravni spis odprt in da je bil prvi korak izveden (npr. pripravljen je bil poziv za dopolnitev ipd.),

Končan (»Completed«) pomeni:

- da je raziskava ali študija končana in da so rezultati študije na voljo (poročilo, model itd.),

- upravni akt je bil sklenjen (npr. izdano je bilo dovoljenje, uredba je bila sprejeta itd.). Če ukrep vključuje več korakov, je ukrep "končan", ko so vsi koraki izvedeni.

## Priloga 4: Sodelovanje drugih ministrstev in organov

#### Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V programu ukrepov so predvidene aktivnosti ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru naslednjih dopolnilnih ukrepov:

- okrepitev inšpekcijskega nadzorih služb — emisije, kmetijstvo,

- PRP — poraba hitrih analiz vsebnosti hranil v tleh ter sestava in uporaba gnojilnih načrtov na podlagi rezultatov analiz in potreb rastlin po hranilih,

- PRP — podaljšanje obdobja za omejitev nanašanja organskih gnojil po spravilu pridelka,

- optimizacija programa razvoja podeželja 2007—2013 - prednostna podpora in dvig subvencij ukrepov s pozitivnimi učinki na dobro stanje voda,

- ciljno vodenje aktivnosti za optimizacijo PRP 2014—2020 — prednostna podpora ukrepov s pozitivnimi učinki na stanje voda,

- dopolnilni ukrepi za uporabo fitofarmacevtskih sredstev,

- informiranje, osveščanje in izobraževanje strokovne in splošne javnosti o upravljanju voda,

- neposredno odstranjevanje tujerodnih vrst,

- okrepitev inšpekcijskih služb,

- priprava tehničnih smernic za vzrejne objekte ,

- prilagoditev izvajanja ribiške in ribogojske prakse — omejitev in/ali prepoved hranjenja,

- določitev meril in/ali kazalnikov za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov – kmetijstvo,

- sistematično zbiranje in obdelava podatkov o tujerodnih vrstah in

- analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe vode za obdobje do 2021.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obdobju 2011—2015 je 911.700  EUR.

#### Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo

V programu ukrepov so predvidene aktivnosti ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v okviru naslednjih dopolnilnih ukrepov:

- prepovedi, pogoji in omejitve za podeljevanje pravic za odvzem podzemne vode za toplotne črpalke,

- vzpostavitev spremljanja obremenitev rudarskih objektov na podzemno vodo in vključitev smernic s področja voda v postopek za pridobitev rudarske pravice ter

- analiza razpoložljivih zalog podzemne in površinske vode ter obstoječe in predvidene rabe vode za obdobje do 2021.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo v obdobju 2011—2015 je 118.700 EUR.

#### Ministrstvo za zunanje zadeve

V programu ukrepov so predvidene aktivnosti Ministrstva za zunanje zadeve v okviru naslednjih dopolnilnih ukrepov:

- prilagoditev načrta zaščite in reševanja ob nesrečah na morju in

- preprečevanje vnosa tujerodnih vrst z balastnimi vodami.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti Ministrstva za zunanje zadeve v obdobju 2011—2015 je 174.000 EUR.

#### Ministrstvo, pristojno za promet

V programu ukrepov so predvidene aktivnosti ministrstva, pristojnega za promet, v okviru naslednjih dopolnilnih ukrepov:

- preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah,

- preveritev in prilagoditev inšpekcijskega nadzora pomorskega prometa in turističnih plovil,

- preprečevanje vnosa tujerodnih vrst z balastnimi vodami in

- optimizacija delovanja in opreme obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih služb morja.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti Ministrstva za promet v obdobju 2011—2015 je 675.000 EUR. Od tega je v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za promet za izvedbo aktivnosti za optimizacijo delovanja in opreme obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih služb morja že zagotovljenih 350.000 EUR.

#### Ministrstvo za obrambo

V programu ukrepov so predvidene aktivnosti Ministrstva za obrambo v okviru naslednjih dopolnilnih ukrepov:

- preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah in

- optimizacija delovanja in opreme obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih služb morja.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti Ministrstva za obrambo v obdobju 2011—2015 je 306.769 EUR. Od tega je v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za obrambo za izvedbo aktivnosti za optimizacijo delovanja in opreme obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih služb morja že zagotovljenih 305.569 EUR.

#### Ministrstvo za notranje zadeve

V programu ukrepov so predvidene aktivnosti Ministrstva za notranje zadeve v okviru naslednjega dopolnilnega ukrepa:

- preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti  Ministrstva za notranje zadeve v obdobju 2011—2015 je 20.400 EUR.

#### Vrhovno državno tožilstvo in Vrhovno pravobranilstvo

V programu ukrepov so predvidene aktivnosti Vrhovnega državnega tožilstva in Vrhovnega pravobranilstva v okviru naslednjega dopolnilnega ukrepa:

- preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti Vrhovnega državnega tožilstva in Vrhovnega pravobranilstva v obdobju 20112015 je 1.200 EUR.

## Priloga 5: Ukrepi, ki jih izvaja zasebni sektor

V programu ukrepov je predvideno, da upravljavci in imetniki vodnih pravic na močno preoblikovanih vodnih telesih v skladu z načelom »plača obremenitelj« zagotavljajo izvedbo naslednjih aktivnosti, predvidenih za izvedbo programa ukrepov NUV:

- zasaditev in vzdrževanje za posamezni ekološki tip značilne obrežne vegetacije,

- gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib,

- namestitev odmrlih dreves,

- strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa,

- rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme,

- sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin in

- določitev načina izvedbe ukrepov na MPVT-jih.

Ocena stroškov zgoraj naštetih aktivnosti v obdobju 2011—2015 je 10.495.000  EUR.

## Priloga 6: Predpisi, predvideni v PU NUV

| Dopolnilni ukrep | Predpis | Nov (N) ali spremembe in dopolnitve (S&D) obstoječih predpisov | Izveden (DA / NE / DELNO*) | OPOMBA / Ur.l. objavljenih predpisov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2ED) Analiza cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja | Sprememba Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obcinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), | S&D | DA | Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) |
| (3ED) Zagotovitev popolnega povračila okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira | Po potrebi dopolnitev obstoječih uredb: Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09, 14/10). | S&D | DA | Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/2012) |
|  | Po potrebi dopolnitev obstoječih uredb: Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02, 122/07). | S&D | NE |  |
|  | Priprava in sprejetje novega predpisa s kriteriji za plačilo vodne pravice, pridobljene na podlagi vodnega dovoljenja | N | NE |  |
| (4ED) Prilagoditve in spremembe obstoječe zakonodaje za potrebe namenske porabe sredstev, pridobljenih iz plačil za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, iz plačil vodnih povračil in iz plačil koncesij za rabo vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin (občinski in državni del sredstev) | Sprememba Zakona o financiranju obcin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08) Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS) Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-UPB1) (Uradni list RS, št.20/04, 87/11) Zakon o financiranju občin (ZFO) (Uradni list RS, št. 32/06-UPB1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A) | S&D | NE |  |
| (DUDDS21) Ciljno vodenje aktivnosti za optimizacijo PRP 2014-2020 - prednostna podpora ukrepov, ki imajo pozitivne učinke na stanje voda | Uredba o ukrepih Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 | N | NE |  |
| (DUDDS24) Opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT-jih | Po potrebi sprememba poslovnika za posamezen MPVT. | S&D | NE |  |
| (DUDDS3) Optimizacija Programa razvoja podeželja 2007-2013 - prednostna podpora in dvig subvencij ukrepov, ki imajo pozitivne učinke na dobro stanje voda | Uredba o ukrepih Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 | / | / | Uredba ni bila spremenjena; Izvedeno: priprava gradiva; ponovno odprta finančna shema v sklopu KOP ukrepov |
| (DUPPS10) Preprečevanje oziroma omejevanje emisij po načelu preprečitve in omejitve vnosa onesnaževal v podzemno vodo | Predpis ki ureja emisije in imisije v podzemne vode | S&D | DELNO | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št 64/12) |
| (DUPPS11) Dodatne zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda za odvajanje v tla na zakraselih območjih | Za izpuste komunalnih odpadnih vod na kraških tleh se uvede dodatne zahteve za obdelavo odpadne vode zaradi nadomeščanja funkcije zaščitne vloge nenasičene cone. | S&D | DA | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) |
| (DUPPS13) Vključitev smernic s področja voda v postopek za pridobitev rudarske pravice | Sprememba Zakona o vodah tako, da se predvidi v okviru postopka za pridobitev rudarske pravice tudi zahtevo pridobitve smernic iz področja voda. | S&D | NE |  |
| (DUPPS14) Optimizacija delovanja in opreme obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih služb morja | Priprava predpisa za določitev nove organiziranosti. | S&D | NE |  |
| (DUPPS15) Nadgradnja vsebin Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja | Uredba o Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (za obdobje 2015-2021) | S&D (ali N) | NE |  |
| (DUPPS2) Preveritev pragov in vsebin za CPVO, PVO, metodologije za določitev Qes ter vodnega soglasja z vidika vpliva na stanje voda | Spremembe in dopolnitve pragov za izdelavo CPVO. | S&D | NE |  |
|  | Spremembe in dopolnitve pragov za izdelavo PVO | S&D | NE |  |
|  | Spremembe in dopolnitve izjem za Qes. | S&D | NE |  |
|  | Spremembe in dopolnitve meril in metodologij za ugotavljanje vpliva na stanje voda. | S&D | NE |  |
| (DUPPS8) Omejitve, prepovedi in pogoji rabe voda | Uredba o Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja | N | DA | Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 61/11, 49/12) |
| (DUPPS8.1.2) Omejitev rabe površinskih voda za namakanje |  |  |  |  |
| (DUPPS8.1.3) Omejevanje rabe voda na območjih velikih namakalnih sistemov |  |  |  |  |
| (DUPPS8.2.1) Prepoved rabe površinskih voda na odsekih vodotokov in na jezerih, pomembnih za določitev referenčnih razmer |  |  |  |  |
| (DUPPS8.3.2) Prepoved rabe površinskih voda na povirjih in vodotokih z malimi specifičnimi odtoki malih vod |  |  |  |  |
| (DUPPS8.3.5) Prepoved stalnega sidranja izven območij pristanišč |  |  |  |  |
| (DUPPS8.5) Prepovedi, pogoji in omejitve rabe podzemne vode za toplotne črpalke in prepoved posegov v vode |  |  |  |  |
| (DUPPS8.6) Prepovedi, pogoji in omejitve rabe vode iz termalnih vodonosnikov |  |  |  |  |
| (DUPPS8.7) Prepovedi, pogoji in omejitve za podelitev rudarske pravice in vodne pravice v gramoznicah |  |  |  |  |
| (DUPPS9.1) Izdelava tehničnih smernic za vzrejne objekte | Pravilnik o tehničnih smernicah za vzrejne objekte | N | NE |  |
| (DUPPS9.3) Priprava predpisa o načinu in pogojih odvzema naplavin | Priprava predpisa o načinu in pogojih odvzema naplavin | N | NE |  |
| (DDU1) Preveritev učinkovitosti in vzpostavitev učinkovitejšega sistema ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na vodah | Po potrebi dopolnitev dokumentov in sistema, ki urejajo postopke in pristojnosti za ukrepanje. | S&D | NE |  |
| (DDU13) Preprečevanje vnosa tujerodnih vrst z balastnimi vodami | Ratifikacija konvencije o nadzoru in upravljanju z ladijskimi balastnimi vodami in sedimenti | N | NE |  |
| (DDU16) Vzpostavitev in izvajanje monitoringa prodonosnosti | Predpis o monitoringu prodonosnosti | S&D (ali N) | NE |  |
| (DDU18.1) Dopolnitev oblike in načina vodenja vodne knjige | Priprava predpisa o obliki in načinu vodenja vodne knjige | N | DELNO | Pravilnik o vodni knjigi (Ur.l. RS, št. 10/2012) je bil sprejet, vendar zbiranje podatkov v vodni knjigi ni urejeno v skladu z dopolnilnim ukrepom 5 ED iz NUV (»Prilagoditev zbiranja podatkov in povezovanja baz podatkov o obremenjevanju voda za namen izdelave ekonomskih analiz«). |
| (DDU18.3) Zagotovitev preverjanja zbranih podatkov iz obratovalnega monitoringa imetnikov vodnih pravic | Priprava predpisa o spremljanju količin odvzete in druge rabljene vode pri vodnih pravicah | N | NE |  |
| (DDU18.5) Dopolnitev oblike in načina vodenja vodnega katastra | Priprava predpisa o obliki in načinu vodenja vodnega katastra | N | DELNO | Pravilnik o vodnem katastru (Ur.l. RS, št. 20/2013); Vodni kataster skladno s tem pravilnikom ne omogoča: - analize izvedenih posegov in izvedbe ukrepov PU NUV; - pripravo letnih in 6 - letnih načrtov vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter vsaj 18 - letnih načrtov investicij; - določitev vrednosti in stanja obstoječe vodne infrastrukture in objektov ter izdelavo natančne ocene potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje. To bo treba zagotoviti v okviru celovitega informacijskega sistema upravljanja voda. |
| (DDU19) Ureditev primarne in sekundarnih rab vode v večnamenskih akumulacijah | Ureditev pristojnosti upravljavcev glede na dejansko rabo voda | N | NE |  |
| (DDU2) Vzpostavitev službe vodovarstvenega nadzora | Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora | N | DA | Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora (Ur.l. RS, št. 30/12) |
|  | Pravilnik o službenem znaku in izkaznici vodovarstvenega nadzornika | N | NE |  |
| (DDU20) Okrepitev in pospešitev aktivnosti pri sprejemanju predpisov o določitvi in zaščiti vodovarstvenih območij | Uredbe o vodovarstvenih območjih | N | DELNO | V letu 2011 in 2012 so bile spremenjene in dopolnjene določene in prav tako sprejete nove Uredbe o vodovarstvenih območjih. Kljub temu ugotavljmo da velika območja v RS še niso pokrita s predmetnimi uredbami. Zamude torej še niso odpravljene. |
| (DDU24) Vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju urejanja voda | Ureditev organizacije in pristojnosti | S&D | NE |  |
| (DDU25) Opredelitev in priprava kart globokih vodonosnikov in priprava predloga zaščitnih ukrepov | Spremembe in dopolnitve Pravilnika o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 63/2005) | S&D | NE |  |
| (DDU4) Priprava navodila za izvedbo in delovanje javne službe pri izvedbi interventnih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda ali izrednem onesnaženju | Navodila za izvajanje intervencije v primeru škodljivega delovanja voda ali izrednega onesnaženja skladno z Zakonom o vodah. | N | NE |  |
| (DDU7.1) Preveritev sistema nadzora nad emisijami iz točkovnih virov obremenjevanja | Spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo emisije | N | DELNO | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št 64/12) Zaradi številnih sprememb ta Uredba razveljavlja staro splošno emisijsko uredbo. |
| (DDU7.3) Prilagoditev izvajanja ribiške in ribogojske prakse – omejitev hranjenja | Priprava tehničnih smernic oziroma predpisov za določitev pogojev in omejitev ciprinidnega ribogojstva. | N | NE |  |
| (DDU7.4) Druga določitev vodnih teles površinskih voda | Spremembe in dopolnitve Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur.l. RS, št. 63/2005, 26/2006, 32/2011) | S&D | NE |  |
| (DDU7.8) Podrobnejša določila za zagotavljanje izvedbe tehničnih ukrepov za zadrževanje in čiščenje čistilnega vala po padavinah | Sprememba predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode | S&D | DA | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/11 in 8/12) |
| (DDU7.9) Preveritev sistema nadzora nad emisijami iz razpršenih virov obremenjevanja | Priprava, spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo emisije iz razpršenih virov onesnaževanja | S&D (ali N) | NE |  |

* Delno pomeni, da je bil v predpisu upoštevan le del zadev, predlaganih v ukrepih PU NUV.

## Priloga 7: Finančne obdobje EU 2014—2020; aktivnosti, pomembne za ukrepe za doseganje dobrega stanja voda, z navedbo primerov predvidenih ukrepov in investicij

| Tematske prioritete EU 2014-2020 | SKLADI EU KOHEZIJSKE POLITIKE |
| --- | --- |
| Št. | Naslov prioritete | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) | Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | Kohezijski sklad (KS) | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) |
| 1. | Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij | Pospeševanje inovacij in baz znanja na podeželskih območjih z uvedbo zelenih tehnologij; – vzpostavitvijo in uporabo svetovalnih storitev, vključno z upravljanjem kmetij ter kmetijskimi svetovalnimi službami, obenem pa zagotavljanjem, da imajo kmetje, lastniki gozdov in MSP na podeželskih območjih dostop do svetovalnih storitev za boljšo gospodarsko in okoljsko učinkovitost; PRIMER: Priprava stroškovno učinkovitih okoljevarstvenih načrtov za kmetije. |  |  |  |
| 2. | Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |  | – aplikacije e-uprave s ciljem krepitve inovacij, posodobitve javnih uprav in dostopa državljanov do teh storitev, vključno z marginaliziranimi skupinami in invalidi; Med aplikacije sodi tudi e – Okolje PRIMER: Vspostavitev integrane podatkovne baze za področje okolja in razvoj aplikacij za posamezne deležnike (npr. kmetje, prostorsko načrtovanje, odločanje v upravnih postopkih…) – aplikacije informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), ki prispevajo k reševanju učinkovite rabe virov PRIMER: Aplikacija, ki povezuje stanje voda, razpoložljivost, obstoječo rabo in nove pobude za rabo namenjena načrtovanju trajnostne rabe vode in odločanju o novih rabah. |  |  |
| 3. | Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za Evropski sklad za razvoj podeželja-EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo-ESPR) | Obvladovanje tveganja v okviru kmetij z vrsto orodij za pomoč kmetom pri učinkovitem upravljanju vedno večjih gospodarskih in okoljskih tveganj, vključno z boleznimi živali in rastlin, ter podpora za naložbe v preventivne in sanacijske ukrepe. PRIMER: Priprava stroškovno učinkovitih okoljevarstvenih načrtov za kmetije. |  |  |  |
| 4. | Podpora prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih | Zmanjševanje emisij dušikovega oksida in metana iz kmetijstva s podporo za manjšo uporabo dušikovih gnojil; boljšimi praksami upravljanja živine (za obdelavo živalskih odpadkov) in podporo za podnebju bolj prijazno kolobarjenje; Podpora EKSRP na tem področju bi lahko ustvarila pomembne sinergije z dejavnostmi v okviru tematskega cilja „varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov “z zmanjšanjem prekomerne uporabe gnojil in pesticidov, ki lahko resno ogrozijo kopenske in vodne ekosisteme. PRIMER: Podpora za manjšo uporabo dušikovih gnojil; boljšimi praksami upravljanja živine (za obdelavo živalskih odpadkov) in podporo za podnebju bolj prijazno kolobarjenje. |  |  |  |
| 5. | Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj | Trajnostno gospodarjenje z vodo, vključno z učinkovito rabo vode (v povezavi z ekosistemi), z vzpostavitvijo območij za skladiščenje vode na kmetijah; podpora za vzorce pridelovanja z učinkovito rabo vode ter vzpostavitev in upravljanje zaščitnih gozdnih pasov proti eroziji; PRIMER: Spodbujanje kapljičnega namakanja, skladiščenja vode, spodbujanje poljščin, ki so manj občutljive na sušo, ohranjanje in vzpostavitev zarasti ob vodotokih. | Večje naložbe v prilagajanje na podnebne spremembe ter preprečevanje in upravljanje tveganj, vključno z zmanjšanjem prihodnjega pritiska na vodne vire; naložbami v poplavne in obalne zaščite ter zmanjšanjem ranljivosti ekosistemov, da se poveča odpornost ekosistemov in omogoči prilagoditev na podlagi na ekosistemov; PRIMER: Investicije v ukrepe zmanjševanja poplavne ogroženosti s poudarkom na ne-gradbenih ukrepih (ohranjanje razlivih površin, manj toge ureditve, zagotavljanje več prostora vodotokom). Investicije v tehnologije in infrastrukturo, ki je glede rabe vode bolj učinkovita oz. zmanjšuje vodne izgube. Razvoj orodij (odkrivanje, sistemi za zgodnje opozarjanje in obveščanje, določanje območij tveganj in njihovo ocenjevanje); večje naložbe v sisteme obvladovanja nesreč, da se okrepi pripravljenost na nesreče, preprečevanje tveganj in upravljanje naravnih tveganj, vključno z vremenskimi tveganji (kot so suše, poplave) in geofizikalnimi tveganji (kot so zemeljski plazovi). PRIMER: Poleg nadgradnje obstoječih sistemov odkrivanja, opozarjanja in obveščanja) tudi naložbe v individualne rešitve na območjih ogroženosti. Npr. primerna zidava stavb, ki ob pojavu poplav zmanjšuje škodo. |  |
| 6. | Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov | Povečanje učinkovitosti pri uporabi vode v kmetijstvu z naložbami v bolj učinkovito namakanje, svetovanje o učinkoviti rabi vode ter ohranjanje funkcij tal za zaščito in filtriranje; Izboljšanje kakovosti vode in tal ter prispevanje k varovanju tal pred erozijo. PRIMER: Spodbujanje kapljičnega namakanja, skladiščenja vode, spodbujanje poljščin, ki so manj občutljive na sušo, ohranjanje in vzpostavitev zarasti ob vodotokih. Svetovanje o pomenu okoljskih ciljev. Spodbujanje kolobarjev, ki potrebujejo manj dušika. Spodbujanje ukrepov, ki zmanjšujejo proizvodnjo nitrata iz živinoreje na območjih, kjer stanje voda ni dobro. Priprava stroškovno učinkovitih okoljevarstvenih načrtov za kmetije. | Naložbe v učinkovito oskrbo z vodo, čiščenje odpadnih voda, ponovno uporabo vode, vključno z novimi naložbami v zmanjšanje uhajanja vode in izvajanje načrtov upravljanja voda (NUV); Naložbe v zeleno infrastrukturo, vključno v varstvo pred poplavami, zaščito obale, zmanjšanje razdrobljenosti naravnih območij, povečanje razpoložljivosti vode ter obnovo močno preoblikovanih območij in habitatov; PRIMER: Izvajanje ukrepov Programa ukrepov upravljanja voda (PU NUV). Investicije v ukrepe zmanjševanja poplavne ogroženosti s poudarkom na ne-gradbenih ukrepih (ohranjanje razlivih površin, manj toge ureditve, zagotavljanje več prostora vodotokom). Investicije v tehnologije in infrastrukturo, ki je glede rabe vode bolj učinkovita oz. zmanjšuje vodne izgube. Investicije v obnove vodotokov, ukrepe na močno preoblikovanih vodnih telesih in vzpostavljanje prehodnosti za vodne organizme. Naložbe v rezervne vire pitne vode na vododeficitarnih območjih. Investicije v odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode skladno z zakonodajo in upoštevajoč stanje voda. | Naložbe v prehod na okoljsko trajnostni ribolov v skladu s cilji skupne ribiške politike za izkoriščanje staležev rib na največji dovoljeni ravni biološkega izkoriščanja in odpravo zavržkov; Naložbe v ekološke inovacije, kot so selektivnejše ribolovno orodje in druge inovacije za zmanjšanje vpliva ribištva in ribogojstva na okolje; Naložbe v ribogojstvo z visoko ravnjo varstva okolja in zagotavljanje okoljskih storitev. |
| 7. | Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah |  | Naložbe morajo vključevati določanje cen v prometu in sisteme cestninjenja, da bi se olajšal prehod k popolni uporabi načela „onesnaževalec in uporabnik plačata“ za vse vrste prometa. Ukrepe za preprečevanje ali, če to ni mogoče, za zmanjšanje ali izravnavo negativnih vplivov prometne infrastrukture na okolje je treba podpreti s skladi skupni strateški okvir (SSO); |  |

# Footnotes

Direktiva 96/61/EC oziroma direktiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) je predpis  Evropske skupnosti za celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja, ki je posledica industrijske dejavnosti. Leta 2010 jo je nadomestila Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah t.i. IED (Industrial Emission Directive).

Objavljeno na spletni strani ministrstva pristojnega za okolje: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda_za_vodni_obmocji_donave_in_jadranskega_morja_2009_2015/ (vpogledano 18.9.2013)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:SL:HTML (vpogledano 3.10.2013)

Sklep št. 35500-4/2011/5, z dne 28.7.2011

Objavljeno na spletni strani ministrstva pristojnega za okolje: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/operativni_program_program_upravljanja_obmocij_natura_2000_za_obdobje_2007_2013/ (vpogledano 18.9.2013)

Ker pogajanja še niso zaključena, bi lahko bile v ta tematski cilj potencialno vključene tudi investicije za zmanjševanje poplavne ogroženosti in ribogojstvo ter morebitni drugi ukrepi iz Programa razvoja podeželja.

Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=346 (vpogledano 19.11.2013)

Neformalni osnutek partnerskega sporazuma – Slovenija; različica 2; 3. julij 2013. Objavljen na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Nacrtovanje/Partnerski_sporazum.pdf. (vpogledano 20. 9. 2013)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural development (EAFRD) — Consolidated draft regulation (ST 13349/13 z dne 6. 9. 2013)

Formalni začetek postopka preverjanja skladnosti NUV za obdobje 2009—2015 je Evropska komisija napovedala za februar 2014. Če bodo v tem postopku nastale nove ugotovitve, jih bo prav tako treba upoštevati.

Sestavni del načrta je tudi računalniška aplikacija »Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«, ki omogoča pregled vsebin NUV in PU NUV na vodno telo natančno. Podaja tudi opise vseh ukrepov PU NUV.

Opis temeljni ukrepov PU NUV je dostopen na spletni strani: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/pregled_ukrepov.php?sklop=vtpv&ukrep=temeljni (vpogledano 18.9.2013).

Opis dopolnilnih ukrepov PU NUV je dostopen na spletni strani:

http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/pregled_ukrepov.php?sklop=vtpv&ukrep=dopolnilni (vpogledano 18.9.2013).

Onesnaževanje voda zajema: onesnaževanja iz industrijskih virov, kmetijskih virov in onesnaževanja voda zaradi poselitve.

Med hidromorfološke pritiske štejejo pregrade, jezovi, kanali, vzdrževanje /izkopavanje/ odstranjevanje materiala, pomorske poti, izravnave /utrditve strug, izsuševanje zemljišč, krčenje/ spremembe namembnosti vodnih zemljišč, motnje v kontinuumu reke in transportu sedimentov, spremembe v profilu rek, prekinitve povezave jezer ali mokrišč , krčenje /izguba poplavnih ravnic, nizki/zmanjšani pretoki, mehanske poškodbe živalskih/rastlinskih vrst, umetni pretočni režimi, spremembe ravni podzemne vode, erozija tal/zamuljevanje idr.

Območja s posebnimi zahtevami  so: vodovarstvena območja, kopalne vode, ogrožena območja, občutljiva območja, ranljiva območja, območja, pomembna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, območja salmonidnih in ciprinidnih voda, zavarovana in varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda, ter območja varstvenih voda v skladu s predpisi, ki urejajo ribištvo.

Med druge temeljne ukrepe spadajo ukrepi v zvezi z: onesnaževanjem zaradi incidentnih dogodkov, ukrepi za varstvo pred onesnaževanjem zaradi nesreč pri prevozu nevarnega blaga v prometu ter ob jedrskih nesrečah, ukrepi v zvezi s čezmejnim onesnaževanjem ter ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnega telesa, kjer so predvidena odstopanja od okoljskih ciljev, idr.

Opis posameznih ukrepov je dostopen prek spletnega programa »Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/pregled_ukrepov.php?sklop=vtpv&ukrep=dopolnilni (vpogledano 18. 9. 2013).

Ukrepi za izboljšanje stanja voda na močno preoblikovanih vodnih telesih so:

- zasaditev in vzdrževanje za ekološki tip značilne obrežne vegetacije,

- preveritev izvedljivosti obnove in izvedba morebitnih obnovitvenih ukrepov,

- obnova vodotoka (priprava projektne dokumentacije),

- gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib,

- strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa.

- Rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme

- Opredelitev načina izvedbe ukrepov na MPVT-jih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B) (Uradni list RS, št. 57/12)

Kazalnika sta število prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem, in zmanjšanje emisij v vode (v PE). Prek slednjega se lahko ovrednoti vpliv na vode. Stanje voda je funkcija kumulativnih vplivov in prejemnika. Npr. določena emisija v velik vodotok omogoča doseganje dobrega stanja, v majhen vodotok pa ne.

Vpliv na stanje voda se presoja na ravni CPVO, PVO, vodnih dovoljenj in soglasij.

Vpliv na stanje voda se presoja na ravni CPVO, PVO, vodnih dovoljenj in soglasij.

Program sklada za vode in ustrezni prostorski načrti.

Predpisi in program, objavljeni na spletni strani: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/odprava_posledic_naravnih_nesrec/ (vpogledano 8. 10. 2013)

Povzeto po operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, objavljenem na spletni strani: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/ijsvo/op_ropi_2011.pdf (vpogledano 8. 10. 2013.)

V Sloveniji je 163 takih aglomeracij, ki so opredeljene v državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, na katerih se prednostno gradi javna infrastruktura s sredstvi iz kohezijskega sklada.

Povzeto po operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, objavljenem na spletni strani: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/ijsvo/op_ropi_2011.pdf (vpogledano 8. 10. 2013).

Celotno besedilo dopolnilnega ukrepa je dostopno na spletni strani: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/DDU/DDU26.pdf (vpogledano 8. 10. 2013).

Celotno besedilo dopolnilnega ukrepa je dostopno na spletni strani: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/DDU/DDU20.pdf (vpogledano 8. 10. 2013).

Drugi razlog ja razpršeno onesnaževanje iz kmetijstva.

Povzeto po »Predhodna ocena poplavne ogroženosti Republike Slovenije«, objavljeni na spletni strani: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/predhodna_ocena_poplavne_ogrozenosti.pdf (vpogledano 29. 10. 2013).

Drugi glavni razlog so hidromorfološke obremenitve vodotokov (toge ureditve).

Povzeto po poročilu o vmesnem vrednotenju programa razvoja podeželja 2007–2013 (MKO 2010), objavljeno na spletni strani: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Program_razvoja_podezelja/Porocilo_MTE1.pdf

Letni poročili o delu Inšpekcije za okolje in naravo sta objavljeni na spletni strani: http://www.iko.gov.si/si/delovna_podrocja/inspekcija_za_okolje_in_naravo/porocila/ (vpogledano 28. 8. 2013.)

Povzeto po »Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 v okviru projekta Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020 – SI Natura 2000 Management; AKCIJA A1,A2 - Sektor upravljanje z vodami in ribištvo; objavljeno na spletni strani: http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/A1_A2_vode_ribe_cistopis_za_net.pdf (vpogledano 29. 10. 2013.)

Poročilo je dostopno na spletni strain: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nd_porocilo_2008_2011.pdf (vpogledano 6.11.2013)

Bilanca dušika je dostopna na spletni strani: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nitratna_direktiva/ (vpogledano 19. 11. 2013)

Kršitev št. 2010/2082) zaradi neobjave načrtov upravljanja povodij do 22. decembra 2009 in ker njihove kopije niso bile poslane Komisiji do 22. marca 2010, kakor zahteva Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike.

Posledice zamud pri sprejemanju naslednjih NUV in PU NUV, povezane s črpanjem sredstev v naslednjem finančnem obdobju 2014—2020, so opisane v poglavju 6.3.3 “Predhodna pogojenost v povezavi s pripravo NUV in izvajanjem PU NUV”.

Povzeto po »Predhodno oceno poplavne ogroženosti Republike Slovenije« objavljeni na spletni strani: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/predhodna_ocena_poplavne_ogrozenosti.pdf (vpogledano 29. 10. 2013).

Opis ukrepa je objavljen na spletni strani: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/DDU/DDU24.pdf

Poročilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje o napredku reorganizacije na področju upravljanja voda, s katerim se je Vlada RS seznanila na 53. redni seji dne 7. 3. 2013 (št. sklepa vlade: 00400-3/2013/5).

Povzeto po »Predhodno oceno poplavne ogroženosti Republike Slovenije« objavljeni na spletni strani: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/predhodna_ocena_poplavne_ogrozenosti.pdf (vpogledano 29. 10. 2013).

Na atlasu okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

; vpogledano: 29. 10. 2013) so objavljene nove poplavne evidence, in sicer:

- karta območij pomembnega vpliva poplav, ki prikazuje lokacije 61 območij v Sloveniji, ki so bila v skladu z evropsko poplavno direktivo ugotovljena kot območja, za katera lahko z dovolj visoko verjetnostjo pričakujemo, da bodo na njih v primeru poplav nastajale največje škode za zdravje ljudi, gospodarske dejavnosti, kulturno dediščino in okolje;

- integralna karta poplavne nevarnosti (iKPN Si), ki v enotno karto združuje rezultate poplavnih študij, ki so se v preteklih 5 letih večinoma naročale iz davkoplačevalskega denarja, nikoli pa niso bile združene v eno in javno dostopno karto. V okviru karte so prikazana območja poplavljanja ob nastopu 10-, 100- in 500-letnih voda (karta se bo v prihodnje dopolnjevala in nadgrajevala najmanj dvakrat letno);

- integralna karta razredov poplavne nevarnosti (iKRPN Si), ki v enotno karto združuje rezultate poplavnih študij, ki so se v preteklih 5 letih večinoma naročale iz davkoplačevalskega denarja, nikoli pa niso bile združene v eno in javno dostopno karto. V okviru karte so prikazani razredi poplavne nevarnosti (velika, srednja, majhna in preostala nevarnost), ki so namenjeni predvsem za postopke s področij prostorskega načrtovanja, umeščanja v prostor in graditve objektov (karta se bo v prihodnje dopolnjevala in nadgrajevala najmanj dvakrat letno),

- karta poplavnih dogodkov, ki prikazuje območja, ki so bila poplavljena ob posameznih največjih poplavnih dogodkih v zadnjih 30 letih v Sloveniji.

Naloga vzpostavitev službe vodovarstvenega nadzora je vključena v PU NUV. Opis dopolnilnega ukrepa je objavljen na spletni strani: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/DDU/DDU2.pdf (vpogledano 14. 10. 2013).

Opis dopolnilnega ukrepa je objavljen na spletni strani: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/DUDDS/DUDDS1.pdf (vpogledano 14. 10. 2013).

To vsebino obravnava ukrep PU NUV "Okrepitev inšpekcijskih služb" (DUPPS4), objavljen na spletni strani: http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/DUPPS/DUPPS4.pdf (vpogledano 14. 10. 2013).

Letni poročili o delu inšpekcije za okolje in naravo sta objavljeni na spletni strani:

http://www.iko.gov.si/si/delovna_podrocja/inspekcija_za_okolje_in_naravo/porocila/ (vpogledano 28. 8. 2013).

Konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah.

Povzeto po poročilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje o napredku reorganizacije na področju upravljanja voda, s katerim se je Vlada RS seznanila na 53. redni seji dne 7. 3. 2013 (št. sklepa vlade: 00400-3/2013/5).

Gre za izvajanje naslednjih aktivnosti:

- zasaditev in vzdrževanje za ekološki tip značilne obrežne vegetacije,

- gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib,

- namestitev odmrlih dreves,

- strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa,

- rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme,

- sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin idr.

Spletna stran projekta: http://ksh.fgg.uni-lj.si/ljubljanicaconnects/ANG/04_documents/default.htm (vpogledano 30. 9. 2013).

Formalni začetek postopka preverjanja skladnosti NUV za obdobje 2009—2015 je Evropska komisija napovedala za februar 2014. Čer bodo v tem postopku nastale nove ugotovitve, jih bo prav tako treba upoštevati.

Besedilo tega poglavja je v celoti povzeto iz dokumenta Evropske komisije: »DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE; država članica: Slovenija; spremni dokument K POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju okvirne direktive o vodah (2000/60/ES) Načrti upravljanja povodij so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/CWD-2012-379_EN-Vol27_SI_si.pdf (vpogledano 25. 9. 2013).

Objavljeno na spletni strani: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K6F65FBAE468DCE7CC1257B3A001DCD98/$file/MOP_ZV1_SP09-10.pdf (vpogledano 26. 9. 2013).

Poglavje je povzeto po I in II delu »Delovnega dokumenta služb Komisije -  elementi za skupni strateški okvir za obdobje 2014–2020 za evropski sklad za regionalni razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski sklad, evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in evropski sklad za pomorstvo in ribištvo« (SWD(2012) 61 final). To je delovni dokument služb, ki je bil sestavljen na podlagi predlogov uredb, ki jih je Evropska komisija sprejela 6. oktobra 2011, 12. oktobra 2011 in 2. decembra 2011. Dokument ne predvideva dokončnosti aktov niti vsebine katerega koli delegiranega ali izvedbenega akta, ki ga morda pripravlja Komisija. Besedilo tudi ne določa položaja RS v pogajanjih  o novem finančnem obdobju .Objavljeno na spletni strani: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_sl.pdf in http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_sl.pdf (vpogledano 20.9.2013)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), evropski socialni sklad (ESS), kohezijski sklad (KS), evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Zunanji stroški nastanejo, ko:

- določena dejavnost povzroči zmanjšanje blaginje za nekoga drugega in

- ko oškodovanec za zmanjšanje blaginje ne prejme nadomestila. (Navodila CIS: Guidance Document No. 1: Economics and the Environment – The implementation challenge of the Water Framework Directive (2003)).

Povzeto po “ Strategija razvoja Slovenije  2014—2020  (osnutek); avgust 2013. Objavljeno na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf (vpogledano 20.9.2013)

SWOT analiza (PSPN matrika v slovenski terminologiji) obravnava štiri aspekte in sicer prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Namen analize je pomoč pri strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje, katere programe opustit ali jih ojačiti ali podobno.

Prednostne naloge so:

1.	konkurenčno gospodarstvo,

2.	znanje in zaposlovanje,

3.	zeleno življenjsko okolje,

4.	vključujoča družba.

Neformalni osnutek partnerskega sporazuma – Slovenija; različica 2; 3. julij 2013. Objavljen na spletni strani: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Nacrtovanje/Partnerski_sporazum.pdf. (vpogledano 20. 9. 2013).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural development (EAFRD) - Consolidated draft regulation (ST 13349/13 z dne 6. 9. 2013).

http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/ED/2ED.pdf

http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/ED/3ED.pdf

http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/maske/DDU/DDU26.pdf

Glede na to, da je bil PU NUV sprejet še pred reorganizacijo ministrstev v letu 2012, se v besedilu uporabljajo  imena  ministrstva, kakor so navedena v NUV in PU NUV, pri čemer gre seveda za prenos nalog na ministrstva,ki so po novem pristojna za predmetna področja.