Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzip@gov.si

www.mzip.gov.si

| Številka: 410-7/2019/124 |
| --- |
| Ljubljana, 2. 9. 2019 |
| EVA |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Sprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2019–2022 pri Direkciji RS za infrastrukturo: uvrstitev in sprememba projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne .... pod točko …. sprejela naslednji SKLEP V veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo naslednji projekti: 2431-19-0021 Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrhu, 2431-19-0022 Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica, 2431-19-0023 Sanacija plazu in ceste Solčavsko, 2431-19-0024 Sanacija plazu z reko. ceste Bohinjska Bela, 2431-19-0025 Sanacija ceste, plazu in brežin Dolič, 2431-19-0026 Sanacija plazov in ceste Prelasko, 2431-19-0027 Sanacija plazu in ceste Govejk, 2431-19-0028 Sanacija plazu Krašči, 2431-19-0029 Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica, 2431-19-0030 Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181), 2431-19-0031 Ureditev križišča v Brestanici, 2431-19-0032 Rekonstrukcija ceste Goriče-Kal, 2431-19-0033 Protihrupni ukrepi na državnih cestah, 2431-19-0034 Rekonstrukcija mostu čez Idrijco (GO0185), 2431-19-0035 Ureditev ceste skozi Cerkno, 2431-19-0036 Ureditev križišča Sebeborci, 2431-19-0037 Izvennivojska navezava Trebnje, 2431-19-0038 Novogradnja ceste Kranj–Škofja Loka, 2431-19-0039 Novogradnja ceste Kidričeva–Polule v Celju, 2431-19-0040 Ureditev ceste skozi Šentjakob, 2431-19-0041 Rekonstrukcija ceste Straža na Gori, 2431-19-0042 Ureditev križišča Podgrad, 2431-19-0043 Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina–Laško, 2431-19-0044 Sanacija brežin, usadov in ceste Davča–Novaki, 2431-19-0045 Ureditev križišča v Parižljah za Poljče, 2431-19-0046 Ureditev ceste skozi Lemerje, 2431-19-0047 Ureditev ceste s kolesarsko potjo Brežice–Dobova, 2431-19-0048 Obvoznica Gabrovka, 2431-19-0049 Nadomestna cesta Ilirska Bistrica–Grda Draga, 2431-19-0050 Ureditev križišča v Zg. Koreni, 2431-19-0051 Ureditev križišča Trnava, 2431-19-0052 Rekonstrukcija Trojane–Izlake, 2431-19-0053 Rekonstrukcija ceste Črnolica–Gorica pri Slivnici, 2431-19-0054 Ureditev križišča Preserje, 2431-19-0056 Ureditev ceste skozi Ptujsko Goro, 2431-19-0057 Prestavitev ceste pod mostom čez Dobličico, 2431-19-0058 Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji, 2431-19-0059 Ureditev ceste Hrašče in Smrekce, 2431-19-0061 Ureditev ceste in križišča v Ljutomeru, 2431-19-0062 Rekonstrukcija ceste Dobliče–Sv. Ana–Stari trg, 2431-19-0063 Sanacija zidov in ceste Podbrdo–Petrovo Brdo, 2431-19-0064 Sanacija brežin, usadov in obnova ceste Boharina, 2431-19-0065 Ureditev krožnega križišča Lipica pri Škofji Loki, 2431-19-0066 Ureditev ceste in križišča Razkrižje, 2431-19-0067 Ureditev ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč, 2431-19-0068 Kolesarske povezave Ptuj–Poljčane, 2431-19-0069 Ureditev ceste skozi Stranice, 2431-19-0070 Kolesarska povezava MP Robič–Kobarid–Ladra, 2431-19-0071 Sanacija zidov in ceste Koprivna–Črna, 2431-19-0072 Sanacija zidov in ceste Podsreda–Brestanica, 2431-19-0073 Sanacija brežin in ceste Vrhovo, 2431-19-0074 Sanacija plazov in ceste Rebernice, 2431-19-0075 Sanacija plazov in ceste Jezersko, 2431-19-0076 Sanacija usadov in ceste Sorica, 2431-19-0078 Sanacija zidov in ceste Bistrica pri Tržiču, 2431-19-0079 Ureditev križišča na obvoznici v Ajdovščini, 2431-19-0080 Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško, 2431-19-0081 Ureditev križišča v Gornji Radgoni, 2431-19-0082 Ureditev ceste skozi Kostanjevico in Vojščico, 2431-19-0083 Ureditev ceste skozi Ig, 2431-19-0084 Ureditev cest v Velenju, 2431-19-0085 Rekonstrukcija mostu čez Pivko (KP0017), 2431-19-0086 Rekonstrukcija ceste Pondor–Tabor, 2431-19-0087 Ureditev križišča priključek AC Hrušica, 2431-19-0088 Rekonstrukcija ceste Gorje–Bled, 2431-19-0089 Ureditev ceste v naselju Sp. Kanomlja, 2431-19-0090 Ureditev ceste Pečnik (Marof)–Žiri, 2431-19-0091 Rekonstrukcija ceste Sodražica–Hrib–Trava, 2431-19-0092 Sanacija plazu in ceste Lenart-Benedikt, 2431-19-0093 Rekonstrukcija ceste Idrija–Podroteja, 2431-19-0094 Ureditev križišča Kidričevo, 2431-19-0095 Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce Pečica, 2431-19-0096 Ureditev površin za kolesarje med Framom in Morjem, 2431-19-0097 Ureditev Ljubljanske ceste v Domžalah, 2431-19-0098 Ureditev ceste skozi Srebrniče, 2431-19-0099 Ureditev priključka zah. obvoznice Ivančna Gorica, 2431-19-0100 Ureditev cest v Kranju, 2431-19-0101 Rekonstrukcija ceste Idrsko–Livek, 2431-19-0102 Informacijsko modeliranje objektov-BIM, 2431-19-0103 Rekonstrukcija mostu čez Špehovo Grapo (GO0180), 2431-19-0104 Rekonstrukcija mostu čez pritok Kolpe (NM0196), 2431-19-0105 Rekonstrukcija mostu čez Čabranko (NM0166), 2431-19-0106 Rekonstrukcija podvoza železnica (LJ0263) Črnuče, 2431-19-0107 Ureditev dveh glavnih cest na območju Dravograda, 2431-19-0108 Rekonstrukcija mostu čez Dobravo (LJ0226), 2431-19-0109 Rekonstrukcija križišča v Mozirju, 2431-19-0110 Dravska kolesarska pot: Dravograd–Maribor, 2431-19-0111 Slovensko-goriške kolesarske poti, 2431-19-0112 Rekonstrukcija križišča Maharovec, 2431-19-0113 Rekonstrukcija križišča Škofije. V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremenijo naslednji projekti: 2415-10-0099 KRIŽ Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju, 2415-10-0169 R1-201 in R1-202: Hrušica–Rateče–Planica, 2431-17-0010 Rekonstrukcija AC priključka–rondo Šentjernej, 2431-17-0025 Sanacija plazov in obnova ceste Stročja vas–Pavlovci, 2431-17-0026 Sanacija plazu in brežine Ščenk, 2431-17-0027 Sanacija brežine Jelični vrh, 2431-18-0084 Ureditev ceste skozi Birčno vas, 2431-18-0075 Ureditev ceste Dole–Šentjur, 2431-18-0135 Zaščita pred padajočim kamenjem in skalnimi podori, 2431-18-0145 Ureditev ceste v naselju Sp. Senarska. Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR Priloga: Tabela. Prejmejo: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ministrstvo za finance, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| mag. Alenka Bratušek, ministrica Monika Pintar Mesarič, direktor v. d. direktorice Direkcije RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart, vodja Sektorja za investicije v ceste mag. Mihaela Dovč, vodja službe za finance in planiranje, Direkcija RS za infrastrukturo mag. Andreja Knez, v. d. generalne direktorice Direktorata za kopenski promet mag. Emilija Placer Tušar, vodja Finančnega sektorja |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Direkcija RS za infrastrukturo je po Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) kot upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav pristojna za vzdrževanje in razvoj državnega cestnega omrežja. Za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju je potrebno v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstiti 90 novih projektov. Tabela 1: Novi projekti za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju Projekt Vrednost (eur) 2019 2020 2021 po 2021 2431-19-0021 Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrhu 9.526.608 57.931 972.690 4.672.284 3.823.703 2431-19-0022 Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica 1.881.389 2.038 97.237 956.381 825.733 2431-19-0023 Sanacija plazu in ceste Solčavsko 2.326.251 118.815 1.337.030 870.406 0 2431-19-0024 Sanacija plazu z reko. ceste Bohinjska Bela 2.061.050 9.175 100.113 769.202 1.182.560 2431-19-0025 Sanacija ceste, plazu in brežin Dolič 1.648.860 9.456 98.306 621.721 919.377 2431-19-0026 Sanacija plazov in ceste Prelasko 2.680.668 2.038 97.238 | 1.324.438 1.256.954 2431-19-0027 Sanacija plazu in ceste Govejk 2.079.594 9.175 96.775 685.729 1.287.915 2431-19-0028 Sanacija plazu Krašči 3.080.486 9.940 99.329 1.042.744 1.928.473 2431-19-0029 Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica 1.544.566 | 9.746 102.451 1.050.759 381.610 2431-19-0030 Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) 312.363 15.566 63.123 233.674 0 2431-19-0031 Ureditev križišča v Brestanici 518.697 118.561 400.136 0 0 2431-19-0032 Rekonstrukcija ceste Goriče-Kal 10.646.754 9.994 1.490.870 | 1.698.952 7.446.938 2431-19-0033 Protihrupni ukrepi na državnih cestah 6.496.827 2.000 1.028.668 1.291.609 4.174.550 2431-19-0034 Rekonstrukcija mostu čez Idrijco (GO0185) 1.051.198 41.775 208.462 800.961 0 2431-19-0035 Ureditev ceste skozi Cerkno | 2.228.261 10.000 788.337 1.429.924 0 2431-19-0036 Ureditev križišča Sebeborci 816.526 11.324 98.944 706.258 0 2431-19-0037 Izvennivojska navezava Trebnje 7.457.195 40.463 102.300 1.677.617 5.636.815 2431-19-0038 Novogradnja ceste Kranj–Škofja Loka 18.068.491 1.991 173.791 266.677 17.626.032 2431-19-0039 Novogradnja ceste Kidričeva-Polule v Celju 55.227.758 8.132 83.193 709.206 54.427.227 2431-19-0040 Ureditev ceste skozi Šentjakob 1.230.704 500.424 730.280 0 0 2431-19-0041 Rekonstrukcija ceste Straža na Gori 3.422.418 1.998 68.859 163.928 3.187.633 2431-19-0042 Ureditev križišča Podgrad 947.453 9.646 95.715 475.902 366.190 2431-19-0043 Sanacija plazov z reko. ceste Štore–Svetina–Laško 1.882.010 2.038 96.196 931.511 852.265 2431-19-0044 Sanacija brežin, usadov in ceste Davča–Novaki 2.429.655 9.924 96.417 870.406 1.452.908 2431-19-0045 Ureditev križišča v Parižljah za Poljče 938.879 4.996 597.175 336.708 0 2431-19-0046 Ureditev ceste skozi Lemerje 10.480.130 9.995 1.155.698 5.122.274 4.192.163 2431-19-0047 Ureditev ceste s kolesarsko potjo Brežice–Dobova 6.939.643 101.724 200.445 134.604 6.502.870 2431-19-0048 Obvoznica Gabrovka 2.159.496 27.972 28.503 25.919 2.077.102 2431-19-0049 Nadomestna cesta Ilirska Bistrica–Grda Draga 6.502.109 15.589 31.896 | 114.201 6.340.423 2431-19-0050 Ureditev križišča v Zg. Koreni 602.184 182.766 419.418 0 0 2431-19-0051 Ureditev križišča Trnava 978.148 4.996 624.500 348.652 0 2431-19-0052 Rekonstrukcija Trojane–Izlake 12.410.110 9.923 99.514 431.332 11.869.341 2431-19-0053 Rekonstrukcija ceste Črnolica–Gorica pri Slivnici 2.207.464 37.258 57.174 40.140 2.072.892 2431-19-0054 Ureditev križišča Preserje 1.038.237 4.990 664.766 368.481 0 2431-19-0056 Ureditev ceste skozi Ptujsko Goro 1.423.406 10.465 158.515 1.254.426 | 0 2431-19-0057 Prestavitev ceste pod mostom čez Dobličico 429.679 14.053 6.720 202.129 206.777 2431-19-0058 Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji 830.413 9.866 97.283 213.546 509.718 2431-19-0059 Ureditev ceste Hrašče in Smrekce 2.614.927 7.609 | 103.409 491.239 2.012.670 2431-19-0061 Ureditev ceste in križišča v Ljutomeru 1.612.832 9.984 72.388 1.063.974 466.486 2431-19-0062 Rekonstrukcija ceste Dobliče–Sv.Ana–Stari trg 3.271.103 9.924 155.391 1.613.036 1.492.752 2431-19-0063 Sanacija zidov in ceste Podbrdo–Petrovo Brdo 12.901.804 111.684 274.571 2.002.544 10.513.005 2431-19-0064 Sanacija brežin, usadov in obnova ceste Boharina 9.146.170 1.989 926.693 4.375.426 3.842.062 2431-19-0065 Ureditev krožnega križišča Lipica pri Škofji Loki 1.247.767 | 9.826 97.024 811.536 329.381 2431-19-0066 Ureditev ceste in križišča Razkrižje 1.798.782 10.465 207.556 1.580.761 0 2431-19-0067 Ureditev ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč 1.650.759 7.661 146.612 1.496.486 0 2431-19-0068 Kolesarske povezave Ptuj–Poljčane 15.492.414 12.556 152.866 4.856.477 10.470.515 2431-19-0069 Ureditev ceste skozi Stranice 1.349.899 9.758 99.283 830.671 410.187 2431-19-0070 Kolesarska povezava MP Robič–Kobarid–Ladra 7.565.567 9.258 2.034.761 1.096.898 4.424.650 2431-19-0071 | Sanacija zidov in ceste Koprivna–Črna 2.248.021 2.000 849.467 875.706 520.848 2431-19-0072 Sanacija zidov in ceste Podsreda–Brestanica 4.332.683 10.000 1.691.444 1.740.813 890.426 2431-19-0073 Sanacija brežin in ceste Vrhovo 595.852 226.346 369.506 0 0 2431-19-0074 Sanacija plazov in ceste Rebernice 10.747.194 71.358 3.130.661 3.170.660 4.374.515 2431-19-0075 Sanacija plazov in ceste Jezersko 8.008.896 2.000 102.240 3.933.242 3.971.414 2431-19-0076 Sanacija usadov in ceste Sorica 3.083.626 10.000 1.457.157 1.616.469 0 2431-19-0078 Sanacija zidov in ceste Bistrica pri Tržiču 2.487.448 20.000 557.354 739.016 1.171.078 2431-19-0079 Ureditev križišča na obvoznici v Ajdovščini 1.105.466 55.425 141.344 908.697 0 2431-19-0080 Rekonstrukcija ceste Zagorje–Bevško 2.058.587 74.897 120.970 943.868 918.852 2431-19-0081 Ureditev križišča v Gornji Radgoni 793.134 102.773 359.074 331.287 0 2431-19-0082 Ureditev ceste skozi Kostanjevico in Vojščico 1.465.693 9.996 894.169 561.528 0 2431-19-0083 Ureditev ceste skozi Ig 723.725 570.411 153.314 0 0 2431-19-0084 Ureditev cest v Velenju 10.036.878 49.926 2.444.176 5.719.668 1.823.108 2431-19-0085 Rekonstrukcija mostu čez Pivko (KP0017) 486.737 21.860 7.693 364.075 93.109 2431-19-0086 Rekonstrukcija ceste Pondor–Tabor 2.789.070 45.514 95.081 785.434 1.863.041 2431-19-0087 Ureditev križišča priključek AC Hrušica 1.074.986 14.997 400.645 659.344 0 2431-19-0088 Rekonstrukcija ceste Gorje–Bled 2.072.296 2.000 273.845 1.621.343 175.108 2431-19-0089 Ureditev ceste v naselju Sp. Kanomlja 666.232 1.995 664.237 0 0 2431-19-0090 Ureditev ceste Pečnik (Marof)–Žiri 1.332.088 31.543 1.156.687 143.858 0 2431-19-0091 Rekonstrukcija ceste Sodražica–Hrib–Trava 2.639.985 40.683 968.110 753.633 877.559 2431-19-0092 Sanacija plazu in ceste Lenart–Benedikt 2.643.050 50.000 951.712 1.641.338 0 2431-19-0093 Rekonstrukcija ceste Idrija–Podroteja 1.366.358 29.199 991.086 346.073 0 2431-19-0094 Ureditev križišča Kidričevo 505.316 505.316 0 0 0 2431-19-0095 Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce Pečica 629.368 629.368 0 0 0 2431-19-0096 Ureditev površin za kolesarje med Framom in Morjem 518.517 518.517 0 0 0 2431-19-0097 Ureditev Ljubljanske ceste v Domžalah 6.436.065 358.783 933.544 933.544 4.210.194 2431-19-0098 Ureditev ceste skozi Srebrniče 1.340.444 10.736 559.451 770.257 0 2431-19-0099 Ureditev priključka zah. obvoznice Ivančna Gorica 886.107 11.682 203.149 335.638 335.638 2431-19-0100 Ureditev cest v Kranju 9.343.328 9.996 2.369.193 3.097.729 3.866.410 2431-19-0101 Rekonstrukcija ceste Idrsko–Livek 1.014.447 34.137 534.798 445.512 0 2431-19-0102 Informacijsko modeliranje objektov-BIM 4.088.554 57.351 782.274 800.240 2.448.689 2431-19-0103 Rekonstrukcija mostu čez Špehovo Grapo (GO0180) 377.313 18.169 76.010 283.134 0 2431-19-0104 Rekonstrukcija mostu čez pritok Kolpe (NM0196) 394.656 17.588 78.976 298.092 0 2431-19-0105 Rekonstrukcija mostu čez Čabranko (NM0166) 777.374 32.930 118.791 625.653 0 2431-19-0106 Rekonstrukcija podvoza železnica (LJ0263) Črnuče 3.658.064 9.997 710.670 2.937.397 0 2431-19-0107 Ureditev dveh glavnih cest na območju Dravograda 5.962.512 9.996 602.858 2.882.252 2.467.406 2431-19-0108 Rekonstrukcija mostu čez Dobravo (LJ0226) 650.274 27.853 129.706 492.715 0 2431-19-0109 Rekonstrukcija križišča v Mozirju 619.714 278.998 340.716 0 0 2431-19-0110 Dravska kolesarska pot: Dravograd–Maribor 29.627.734 9.783 238.588 6.580.460 22.798.903 2431-19-0111 Slovensko-goriške kolesarske poti 17.435.083 7.403 85.374 3.648.579 13.693.727 2431-19-0112 Rekonstrukcija križišča Maharovec 571.714 48.411 523.303 0 0 2431-19-0113 Rekonstrukcija križišča Škofije 549.938 11.561 538.377 0 0 Skupaj 393.302.231 5.698.955 43.544.371 103.049.003 241.009.902 Proračunski viri 348.828.724 4.530.885 38.546.488 90.034.403 215.716.948 Ostali viri 44.473.507 1.168.070 4.997.883 13.014.600 25.292.954 Dela na projektih se bodo skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, razen pri 5 projektih (štiri novogradnje in ena obvoznica), kjer bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Predvideni so različni »ukrepi«, in sicer v okviru: 15 projektov sanacija plazov in usadov, kjer je izvedba nujno potrebna zaradi zagotavljanja prometne varnosti, ohranjanja prevoznosti in dostopnosti, 13 projektov rekonstrukcije ceste, s katero se spreminja zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, 17 projektov ureditve oz. rekonstrukcije križišč predvsem zaradi zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti, 20 projektov ureditve cest skozi naselja, kjer je načrtovana predvsem obnova voziščne konstrukcije, izgradnja pasov za levo zavijanje ter površin za pešce in kolesarje ter postavitev prometne opreme in signalizacije, 8 projektov rekonstrukcije mostov oz. premostitvenih objektov, predvsem zaradi dotrajanosti in slabega stanja objektov ter zagotavljanja prevoznosti cestnega omrežja, 5 projektov sanacije zidov in brežin s sanacijo poškodb na voziščih in ureditev odvodnjavanja oz. meteorne kanalizacije za zagotavljanje prevoznosti in prometne varnosti, 5 projektov izgradnje kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, povezanosti državnega kolesarskega omrežja ter prometne varnosti za kolesarje, 4 projektov gradnje nove cestne povezave, z namenom zmanjšanja potovalnih časov, stroškov uporabnikov cest in negativnih vplivov na okolje ter povečanja prometne varnosti, izgradnje obvoznice za razbremenitev središča naselja in povečanje kvalitete bivanja ter zmanjšanja stroškov uporabnikov in nivoja hrupa/ prašnih delcev, izvedbe protihrupnih ukrepov na državnih cestah, aktivne in pasivne zaščite s predhodno izdelavo študije hrupa, elaboratov pasivne zaščite in projektne dokumentacije, vzpostavitve in uporabe informacijskega modeliranja objektov (BIM procesov) v vseh fazah investicije za racionalnejše načrtovanje in porabo proračunskih sredstev. Predmet vladnega gradiva je tudi sprememba že uvrščenih projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP). Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) so bile izdelane novelacije investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Podlage za novelacije so predvsem izdelane projektne dokumentacije, ki v fazi priprave DIIP še niso bile pripravljene. V strokovnih podlagah je bila ugotovljena bodisi potreba po razširitvi območja, bodisi izvedbi dodatnih ukrepov, ki jih v osnovni dokumentacij ni bilo moč identificirati/ predvideti. Predlaga se tudi sprememba na desetih projektih, od tega na štirih ureditvah cest skozi naselja, štirih geotehničnih projektih (sanacijah plazov, brežin in zaščite pred padajočim kamenjem in skalnimi podori) ter po enem projektu sanacije voziščne konstrukcije in rekonstrukcije križišča. Tabela 2: Sprememba vrednosti obstoječih projektov v NRP Projekt Izhodiščna vrednost (eur) Nova vrednost (eur) Skupna sprememba (eur) Sprememba v 2019 (eur) 2415-10-0099 KRIŽ Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju 969.500 1.659.841 690.341 449.426 2415-10-0169 R1-201 in R1-202: Hrušica–Rateče–Planica 7.020.001 10.182.399 3.162.398 5.053 2431-17-0010 Rekonstrukcija AC priključka-rondo Šentjernej 1.708.926 9.799.898 8.090.972 472.751 2431-17-0025 Sanacija plazov in obnova ceste Stročja vas–Pavlovci 700.000 2.048.170 1.348.170 288.247 2431-17-0026 Sanacija plazu in brežine Ščenk 600.000 3.363.657 2.763.657 71.140 2431-17-0027 Sanacija brežine Jelični vrh 3.000.000 8.551.385 5.551.385 2.608.687 2431-18-0075 Ureditev ceste Dole–Šentjur 1.607.401 3.074.910 1.467.509 0 2431-18-0084 Ureditev ceste skozi Birčno vas 675.631 2.439.394 1.763.763 0 2431-18-0135 Zaščita pred padajočim kamenjem in skalnimi podori 3.999.992 7.651.827 3.651.835 3.964.847 2431-18-0145 Ureditev ceste v naselju Sp. Senarska 893.688 1.466.536 572.848 462.592 Skupaj 21.175.139 50.238.017 29.062.878 8.322.743 Proračunski viri 20.268.204 45.616.046 25.347.842 7.372.892 Ostali viri 906.935 4.621.971 3.715.036 938.341 |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2415-10-0099 KRIŽ Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 13.790,12 EUR | 300.000,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2415-10-0169 OBNO R1-201 in R1-202: Hrušica-Rateče-Planica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 4.050,40 EUR | 300.000,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-17-0010 Ureditev AC priključek - rondo Šentjernej | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 747.147,99 EUR | 400.000,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-17-0025 Sanacija plazov in obnova ceste Stročja vas–Pavlovci | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 11.753,15 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-17-0026 Sanacija plazu in brežine Ščenk | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 8.860,25 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-17-0027 Sanacija brežine Jelični vrh | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 1.578.796,78 EUR | 100,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-18-0075 Ureditev ceste Dole-Šentjur | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 253,15 EUR | 200.000,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-18-0084 Ureditev ceste skozi Birčno vas | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-18-0135 Zaščita pred padajočim kamenjem in skalnimi podori | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 504.126,36 EUR | 2.141.000,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-18-0135 Zaščita pred padajočim kamenjem in skalnimi podori | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest | 150.802,71 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-18-0145 Ureditev ceste v naselju Sp. Senarska | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest | 726.730,81 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0021 Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrhu | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0022 Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0023 Sanacija plazu in ceste Solčavsko | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0024 Sanacija plazu z reko. ceste Bohinjska Bela | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0025 Sanacija ceste, plazu in brežin Dolič | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0026 Sanacija plazov in ceste Prelasko | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0027 Sanacija plazu in ceste Govejk | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0028 Sanacija plazu Krašči | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0029 Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0030 Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0031 Ureditev križišča v Brestanici | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0032 Rekonstrukcija ceste Goriče-Kal | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0033 Protihrupni ukrepi na državnih cestah | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0034 Rekonstrukcija mostu čez Idrijco (GO0185) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0035 Ureditev ceste skozi Cerkno | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0036 Ureditev križišča Sebeborci | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0037 Izvennivojska navezava Trebnje | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0038 Novogradnja ceste Kranj–Škofja Loka | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0039 Novogradnja ceste Kidričeva-Polule v Celju | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0040 Ureditev ceste skozi Šentjakob | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0041 Rekonstrukcija ceste Straža na Gori | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0042 Ureditev križišča Podgrad | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0043 Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina-Laško | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0044 Sanacija brežin, usadov in ceste Davča-Novaki | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0045 Ureditev križišča v Parižljah za Poljče | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0046 Ureditev ceste skozi Lemerje | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0047 Ureditev ceste s kolesarsko potjo Brežice-Dobova | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0048 Obvoznica Gabrovka | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0049 Nadomestna cesta Ilirska Bistrica-Grda Draga | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0050 Ureditev križišča v Zg. Koreni | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0051 Ureditev križišča Trnava | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0052 Rekonstrukcija Trojane-Izlake | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0053 Rekonstrukcija ceste Črnolica–Gorica pri Slivnici | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0054 Ureditev križišča Preserje | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0056 Ureditev ceste skozi Ptujsko Goro | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0057 Prestavitev ceste pod mostom čez Dobličico | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0058 Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0059 Ureditev ceste Hrašče in Smrekce | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0061 Ureditev ceste in križišča v Ljutomeru | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0062 Rekonstrukcija ceste Dobliče–Sv.Ana–Stari trg | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0063 Sanacija zidov in ceste Podbrdo–Petrovo Brdo | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0064 Sanacija brežin, usadov in obnova ceste Boharina | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0065 Ureditev krožnega križišča Lipica pri Škofji Loki | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0066 Ureditev ceste in križišča Razkrižje | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0067 Ureditev ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0068 Kolesarske povezave Ptuj-Poljčane | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0069 Ureditev ceste skozi Stranice | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0070 Kolesarska povezava MP Robič-Kobarid-Ladra | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0071 Sanacija zidov in ceste Koprivna–Črna | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0072 Sanacija zidov in ceste Podsreda-Brestanica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0073 Sanacija brežin in ceste Vrhovo | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0074 Sanacija plazov in ceste Rebernice | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0075 Sanacija plazov in ceste Jezersko | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0076 Sanacija usadov in ceste Sorica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0078 Sanacija zidov in ceste Bistrica pri Tržiču | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0079 Ureditev križišča na obvoznici v Ajdovščini | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0080 Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0081 Ureditev križišča v Gornji Radgoni | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0082 Ureditev ceste skozi Kostanjevico in Vojščico | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0083 Ureditev ceste skozi Ig | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0084 Ureditev cest v Velenju | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0085 Rekonstrukcija mostu čez Pivko (KP0017) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0086 Rekonstrukcija ceste Pondor–Tabor | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0087 Ureditev križišča priključek AC Hrušica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0088 Rekonstrukcija ceste Gorje–Bled | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0089 Ureditev ceste v naselju Sp. Kanomlja | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0090 Ureditev ceste Pečnik (Marof)–Žiri | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0091 Rekonstrukcija ceste Sodražica–Hrib–Trava | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0092 Sanacija plazu in ceste Lenart-Benedikt | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0093 Rekonstrukcija ceste Idrija–Podroteja | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0094 Ureditev križišča Kidričevo | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0095 Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce Pečica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0096 Ureditev površin za kolesarje med Framom in Morjem | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0097 Ureditev Ljubljanske ceste v Domžalah | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0098 Ureditev ceste skozi Srebrniče | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0099 Ureditev priključka zah. obvoznice Ivančna Gorica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0100 Ureditev cest v Kranju | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0101 Rekonstrukcija ceste Idrsko–Livek | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0102 Informacijsko modeliranje objektov-BIM | 403810 Upravljanje in varstvo cest | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0103 Rekonstrukcija mostu čez Špehovo Grapo (GO0180) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0104 Rekonstrukcija mostu čez pritok Kolpe (NM0196) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0105 Rekonstrukcija mostu čez Čabranko (NM0166) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0106 Rekonstrukcija podvoza železnica (LJ0263) Črnuče | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0107 Ureditev dveh glavnih cest na območju Dravograda | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0108 Rekonstrukcija mostu čez Dobravo (LJ0226) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0109 Rekonstrukcija križišča v Mozirju | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0110 Dravska kolesarska pot: Dravograd - Maribor | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0111 Slovensko-goriške kolesarske poti | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0112 Rekonstrukcija križišča Maharovec | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2431-19-0113 Rekonstrukcija križišča Škofije | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | 3.746.311,72 EUR | 3.341.100,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo | 2415-11-0002 Upravljanje in varstvo cest | 403810 Upravljanje in varstvo cest | 57.351,00 EUR | 782.274,00 EUR |
| SKUPAJ: | 57.351,00 EUR | 782.274,00 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| Obrazložitev: Pravice porabe se bodo zagotovile s prilivi iz naslova prihodkov po Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo (ZZSIPI), porabile pa se bodo do višine sprejetega plana oz. dovoljene porabe po sklepu Vlade RS za povečanje zgornje meje izdatkov iz naslova namenskih sredstev. Delno se bodo pravice zagotovile z razporeditvijo znotraj proračunske postavke 403810 Upravljanje in varstvo cest. S proračunom za prihodnja leta se lahko na projektih delno ali v celoti spremeni vir financiranja (namenska vs integralna sredstva). |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: / |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Gradiva za uvrščanje projektov v veljavni NRP se ne objavljajo na spletnih straneh ministrstva. |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| mag. Alenka Bratušek MINISTRICA |

PRILOGE:

- Obrazložitev,

- Tabela.

PRILOGA 1 – Obrazložitev

Na državnem cestnem omrežju je potrebno za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti izvesti ukrepe, ki bodo podaljšali življenjsko dobo objektov, izboljšali povezanost, prevoznost, prepustnost, pretočnost ter predvsem prometno varnost, predvsem v povezavi z najbolj ranljivimi udeleženci v prometu (otroci, pešci, kolesarji). Hkrati je cilj povečati ekonomsko učinkovitost in potovalne hitrosti, zmanjšati število konfliktnih točk in emisije hrupa in škodljivih vplivov na okolje ter znižati stroške uporabnikov cest.

Skladno z navedenim in s podatki iz priloženih tabel v prilogi 2 se v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti 90 novih projektov:

- Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrhu

Regionalna cesta R3–707/8801 Spodnja Selnica–Duh na Ostrem vrhu, od km 2,000 do km 13,200, poteka po hribovitem terenu. Cesta je malo prometno obremenjena, vendar okoliškim prebivalcem predstavlja edino cestno povezavo s Spodnjo Selnico. Gre za cestno povezavo, ki je namenjena lokalnemu in regijskemu prometu in povezuje manjše kraje, hkrati pa je tudi povezava z Avstrijo (mejni prehod v kraju Sv. Duh na Ostrem vrhu). Na obravnavanem območju delujejo gozdna podjetja, katera se poslužujejo obravnavane ceste za prevoz hlodovine. Cesta je zelo ozka, širina vozišča znaša med 3,5 m in 4,0, tako da je srečevanje dveh vozil oteženo. Prav tako je vozišče močno poškodovano (mrežaste razpoke, udarne jame).

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 11,2 km, sanacija brežin in usadov, razširitev prepustov v km 2+420 in 3+200, ureditev odvodnjavanja, rušitve in sanacije opornih in podpornih zidov, ureditev avtobusnih postajališč in izgradnja hodnika za pešce v naselju, zaščita in ureditev komunalnih vodov ter ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije.

Vrednost investicije je ocenjena na 9.526.608 EUR z DDV. Sredstva bosta zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo (9.392.187 EUR z DDV) in Občina Selnica ob Dravi (134.421 EUR z DDV). Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih 2019 in 2020, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica

Na odseku RT-911/1123 Rudno–Rovtarica je v km 1,450–1,550, 3,300–3,400 in 5,850–5,970 na določenem delu vozišče ozko makadamsko, ostalo pa z asfaltno prevleko. Cesta s plitvimi vkopi in nizkimi nasipi prehaja območja strmih brežin, ki so zaradi neugodne geološke zgradbe, obilnih padavin in strmega nagiba lokalno stabilnostno ogrožene. Prometno varnost ogrožajo splazitve pobočja pod cesto, ki se odražajo z odlomnimi robovi, posedki in drugimi poškodbami na vozišču, na bankinah in brežinah ob prometnicah.

Z namenom povečanja prometne varnosti ter ohranjanja prevoznosti in dostopnosti so cilji investicije  sanacija plazov, usadov in brežin ter rekonstrukcija ceste v dolžini 320 m. Investicija je ocenjena na 1.881.389 EUR z DDV. Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2019, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazu in ceste Solčavsko

Cesta na odseku R2-428/1252 Sestre Logar–Pavličevo sedlo, od km 3,811 do km 4,252, je zaradi plazov poškodovana, neutrjene so zunanje nasipne brežine, neurejeno je odvodnjavanje površinskih in zalednih voda. Na tem območju sta aktivirana dva zemeljska plazova.

Cilji investicije so sanacija dveh plazov, izvedba podpornih ukrepov oz. pilotnih sten v dolžini 39 m in 67 m, kamnite zložbe v dolžini 114 m in rekonstrukcija ceste na dolžini 441 m. Vrednost je ocenjena na 2.326.251 EUR z DDV. Projektna dokumentacija je izdelana, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2019–2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazu z reko. ceste Bohinjska Bela

Na odseku R1-209/1089 Bled–Soteska, na območju od km 3,000 do km 3,200, prihaja do premikov voziščne konstrukcije. Območje je nevarno, ker se prečne in vzdolžne neravnine pojavljajo na delu ceste izven naselja, kjer so hitrosti vozil velike in prihaja do večjih nihanj vozil med vožnjo. Odsek je bil večkrat preplaščen, vendar je vzrok za poškodbe globlji. Za potrebe sanacije bo potrebno izvesti več geotehničnih sondažnih vrtin do nepremične podlage. Vgraditi bo potrebno več inklinometrov ter spremljati pomike v daljšem časovnem obdobju.

Za povečanje prometne varnosti in ohranjanje prevoznosti in dostopnosti so cilji investicije sanacija plazov, usadov in brežin ter rekonstrukcija ceste na dolžini 200 m. Ocena investicije znaša 2.061.050 EUR z DDV. Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih 2019 in 2020, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih od 2021 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija ceste, plazu in brežin Dolič

Na odseku ceste R3-721/1317 Petrovci–Kuzma, od km 14,415 do km 14,921, je na območju med km 14,421 in 14,512 posedena leva polovica cestišča z odlomno razpoko, ki poteka 1,0 do 2,5 m od levega roba vozišča, med km 14,560 in km 14,610 se je aktiviral zemeljski plaz. Na območju plazu so na vozišču nastale vzdolžne in prečne odlomne razpoke, posedek cestišča in zdrs zunanje bankine in brežine. Odlomna razpoka se je pojavila tudi na brežini nad cesto. Razpoke na cesti se sprotno krpajo z asfaltno maso in na brežini z zemljino. Posedek na cestišču je bil izravnan z asfaltno preplastitvijo. Odvodnjavanje meteorne vode je urejeno z asfaltno muldo ob desnem robu vozišča, na zunanjem levem robu vozišča se meteorna voda odvaja razpršeno preko bankine na brežino. Zaradi poškodb na sistemu za odvod meteorne vode prihaja do zatekanja vode v cesto in brežine, kar povzroča namakanje zemljine v brežinah in s tem nestabilnost pobočja.

Cilji investicije so sanacija plazov, usadov in brežin ter rekonstrukcija ceste na dolžini 506 m. Ocena celotne investicije znaša 1.648.860 EUR z DDV. Projektna dokumentacija je izdelana, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazov in ceste Prelasko

Na odseku R3-684/7460 Prelasko–Buče–Kozje, od km 0,000 do km 0,960, je značilno pojavljanje večjih plazov in številnih usadov na pobočju, ki so posledice posegov v pobočja ter prisotnosti talne vode. Na vozišču so vidne razpoke, posedki ter številne krpe na asfaltni utrditvi, ki so bile izvedene za izravnavo zaradi plazenja nasipnega telesa in pobočja pod cesto. Stabilnost cestnega telesa ogrožata dva plazova (Prelasko 1 od km 0,350 do km 0,620 in Prelasko 2 med km 0,820 do km 0,920). Delovanje plazov se odraža tudi z razpokami in posedki na daljšem odseku vozišča.

Cilji investicije so sanacija plazov, ter rekonstrukcija ceste in izvedba kolesarske steze na dolžini 960 m. Vrednost je ocenjena na 2.680.668 EUR z DDV. Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2019, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazu in ceste Govejk

Na delih odseka ceste R3-610/1371 Pečnik (Marof)–Žiri, v km 5,130–5,260, 5,415–5,560 in 8,460–8,600, so se pojavili manjši usadi ter posedki ceste. Na celotnem območju je cesta ozka. Usadi segajo do sredine obstoječe ceste. Cesta ne dosega minimalnih normativov za svojo kategorijo. Zaradi usadov je vozišče močno poškodovano.

Cilji investicije so sanacija plazov, izvedba podpornih ukrepov ter rekonstrukcija ceste v skupni dolžini 415 m. Ocena celotne investicije znaša 2.079.594 EUR z DDV. Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih od 2019 do 2021, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2021 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazu Krašči

Cesto R2-440/1296 Cankova–Kuzma, od km 3,800 do km 4,500, ob Ledavskem jezeru ogroža nestabilno pobočje. V zaledju so na pobočju vidni opuščeni vodnjaki, ki kažejo na visoke nivoje talne vode, ki se nahaja približno 0,5 m pod površjem ter zamaka pobočne zemljine nad neprepustno podlago. Na nestabilni brežini tik nad cesto, so vidni sledovi precejanja zaledne vode, ki se zbira v obcestnem jarku. Pobočne temljine se v osrednjemu delu plazu narivajo na cesto ter povzročajo poškodbe na voziščni konstrukciji. Plazovi so bili na odseku aktivni že v preteklosti. Promet na omenjeni cesti se močno poveča v poletnih mesecih, s tem pa se še poveča nevarnost za pešce in kolesarje, ki nimajo svojih površin. Na obravnavani lokaciji je bilo v preteklosti že izvedeno nekaj interventnih ukrepov, ki pa kot rešitev za sanacijo niso ustrezni, oziroma dovolj obsežni. Poškodbe se še naprej širijo in se odražajo v razpokani asfaltni površini, poškodovanem sistemu odvodnjavanja ter posedanju bankin levega roba vozišča. Zaradi usedanja in plazenja ceste lahko pride do delne ali popolne zapore ceste.

Cilji investicije so sanacija plazov in usadov, izvedba pločnika za pešce in kolesarske steze ter rekonstrukcija ceste v skupni dolžini 700 m. Ocena celotne investicijske znaša 3.080.486 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (2.934.325 EUR z DDV) in Občina Cankova (146.161 EUR z DDV). Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih od 2019 do 2021, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2021 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica

Cesta na odseku G2-103/1390 Solkan–Nova Gorica–obvoznica Solkan, od km 1,500 do km 1,700, je podvržena plazenju, zato je potrebno nujno izvesti dodatne podporne ukrepe. Vozišče je močno poškodovano, obseg poškodb se širi. Predvsem so to razpoke v asfaltu in sistemu odvodnjavanja, ponekod pa so to večji posedki bankin vozišča. Sanacija bo predvidoma izvedena s pilotnimi stenami. Ker je plazovito območje gosto naseljeno je sanacija še nujnejša. Zaradi usedanja in plazenja ceste lahko pride do delne ali popolne zapore ceste.

Cilji investicije so sanacija plazov, izvedba pilotne stene in rekonstrukcija ceste v dolžini 200 m. Vrednost je ocenjena na 1.544.566 EUR z DDV. Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih od 2019 do 2021, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181)

Predmet investicije je rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181) pri Podkraju na regionalni cesti R3-621/1412 Kalce–Col od km 14,780 do km 14,880. Objekt je v zelo slabem stanju. Stabilnost robnega venca je ogrožena, zato je rekonstrukcija celotnega objekta nujna. Redni pregled objekta je bil s strani pooblaščene inštitucije izveden v letu 2016. Stanje objekta je predvsem na dol-vodni strani slabo. Kamniti obok razpada do te mere, da že prihaja do izpadanja nasipnega materiala.

Cilji investicije so rekonstrukcija premostitvenega objekta, ureditev odvodnjavanja, obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini cca 100 m, ureditev struge vodotoka in ureditev prometne opreme. Celotna investicija je ocenjena na 312.363 EUR z DDV. Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letu 2019, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča v Brestanici

Obstoječe nivojsko križišče med G1-5/0335 Impoljca–Brestanica je trikrako (iz smeri Sevnice, G1-5/0361 Brestanica–Krško, iz smeri Krškega in R2-422/1333 Podsreda–Brestanica, iz smeri Brestanice, nesemaforizirano in kanalizirano. Na glavni prometni smeri je v območju križišča urejen pas za levo zavijanje. Na ustju priključka regionalne ceste pa sta locirana otoka za kanaliziranje prometa (trikotni otok in solza). Glavna cesta poteka na tem delu zunaj naselja, po ravninskem terenu in v smeri stacionaže v iztegnjeni desni krivini. Kolesarji so vodeni na vozišču. Vozišče je v izredno slabem stanju, vidne so razpoke, kolesnice ter asfaltne krpe na lokalnih sanacijah. Pogoste mrežne razpoke kažejo na premajhno nosilnost spodnjega ustroja. Kombinacija iztegnjene trase državne ceste (prevelike hitrosti na glavni cesti in oteženo vključevanje v promet s podrejene regionalne ceste), slabo zaznavnega križišča, mejno urejene cestne razsvetljave in ostale prometne signalizacije in prometne opreme ter slabo stanje voziščne konstrukcije, ne zagotavlja ustreznega nivoja prometne varnosti.

Cilji investicije so izgradnja krožišča in obnova vozišča v dolžini 354 m, izgradnja površin za pešce, izgradnja kamnite zložbe v dolžini 37 m, ureditev cestne razsvetljave, odvodnjavanja, prometne opreme in signalizacije ter priključkov na parkirišče in k stanovanjskemu objektu. Vrednost investicije znaša 518.697 EUR z DDV. Projektna dokumentacija je izdelana, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Goriče–Kal

Obstoječa regionalna cesta R3-622/6848 Goriče–Kal, od km 0,000 do km 12,260, poteka večinoma po gozdnatem območju, izven naselij in ima neustrezne horizontalne elemente ter neutrjene bankine. Ovirano je srečevanje tovornih in osebnih vozil. Regionalna cesta R2-405/6845 Divača–Goriče, od km 0,000 do km 0,960 pa poteka skozi naselje Dolnje Ležeče, kjer je širina vozišča 6 m, površine za pešce niso urejene, cestna razsvetljava je le delno, a neustrezno urejena. Z izgradnjo industrijske cone Neverke se je promet na navedenih cestah precej povečal tako iz smeri Pivke, kot tudi v smeri Goriče, Dolnje Ležeče in avtocesta AC A1 Ljubljana–Koper.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste z razširitvijo v dolžini 13.220 m, rekonstrukcija križišča in izgradnja površin za pešce, ureditev priključkov lokalnih cest in stanovanjskih objektov, cestne razsvetljave, prometne opreme in signalizacije, podaljšanje prepustov, izvedba podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja, širitev nadvoza nad AC. Ocena celotne investicijske vrednosti znaša 10.646.754 EUR z DDV, poleg Direkcije RS za infrastrukturo (10.175.828 EUR z DDV) pa jo bo sofinancirala tudi Občina Divača (470.926 EUR z DDV). V letu 2018 je bil izdelan elaborat predvidenih ukrepov na navedenih cestah, projekta dokumentacija se bo izdelovala v letih 2019 do 2022, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2025. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Protihrupni ukrepi na državnih cestah

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, številka 121/04) in Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, številka 43/18) določata, da upravljavci virov hrupa izvajajo periodičen monitoring hrupa, vsakih pet let. Obratovalni monitoring pomeni izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa, ki nastaja zaradi uporabe ali obratovanja vira hrupa.

Predmet projekta je izvedba:

  - študij hrupa: študija s predlogom protihrupnih ukrepov opredeli s hrupom preobremenjene stavbe z varovanimi prostori glede na presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa ter pripravi predlog ukrepov za zaščito pred hrupom (aktivna in/ali pasivna protihrupna zaščita);

  - elaboratov pasivne zaščite: izvede se preveritev potrebnosti po ukrepih pasivne protihrupne zaščite stavb z varovanimi prostori ter opredeli obseg potrebnih ukrepov;

  - projektne dokumentacije za aktivno protihrupno zaščito.

  - izvedba manjših ukrepov aktivne in pasivne zaščite, ki bodo nujni za izvedbo in bo ocenjena vrednost na podlagi študij in elaboratov nižja od 300.000 EUR.

Celotna vrednost je ocenjena na 6.496.827 EUR z DDV. Izdelava različnih vrst dokumentacije bo potekala v letih od 2019 do 2024. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija mostu čez Idrijco (GO0185)

Most čez Idrijco (GO0185) v Sp. Idriji na regionalni cesti R3-610/1370 Dolenja Trebuša–Sp. Idrija, od km 21,610 do km 21,710, je v zelo slabem stanju, zato je rekonstrukcija celotnega objekta je nujna. V letu 2016 je bil s strani pooblaščene inštitucije izveden redni pregled objekta. Ugotovljeno je bilo, da je zgornji del pilotov razpadel do 50 % površine, prav tako so piloti vmesnega podpornika razkriti, nastale so tudi večje poškodbe na prekladni konstrukciji in robnih vencih.

Cilji investicije so rekonstrukcija premostitvenega objekta in obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini 100 m, ureditev odvodnjavanja, struge vodotoka, priključkov lokalnih cest in stanovanjskih objektov ter prometne opreme.

Ocena celotne investicije znaša 1.051.198 EUR z DDV. Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letu 2019, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Cerkno

Na odseku regionalne ceste R1-210/1113 Sovodenj–Cerkno, od km 10,740 do km 11,746, je vozišče močno poškodovano, odvodnjavanje je neustrezno, površine za pešce in cestna razsvetljava niso urejene. V km 11,580 se nahaja most, ki sicer ni v slabem stanju, vendar so potrebne lokalne sanacije in ureditev hodnika za pešce.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste in izgradnja površin za pešce v dolžini 1 km, sanacija premostitvenega objekta v km 11,580, izgradnja 5 podpornih in 4 opornih zidov, ureditev cestne razsvetljave, odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Celotna vrednost investicije znaša 2.228.261 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.772.375 EUR z DDV) in Občina Cerkno (455.886 EUR z DDV). Izdelana je idejna zasnova, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča Sebeborci

Križišče za naselji Sebeborci in Puconci na regionalni cesti R1-232/1315 Petrovci–Martjanci, od km 14,820 do km 15,220, je z vidika prometne varnosti zelo problematično. Cesta v območju križišča je v premi, kar pomeni dobro preglednost, a hkrati previsoke hitrosti na glavni smeri. V zadnjih letih je bilo zabeleženih 19 prometnih nesreč. Vozišče je močno poškodovano, cestne razsvetljave ni, dostopi do kmetijskih zemljišč niso urejeni.

Cilji investicije so izgradnja krožišča ter obnova voziščne konstrukcije v dolžini 400 m na državni cesti in 300 m na lokalnih cestah, izgradnja površin za pešce za povezavo med avtobusnimi postajališči (južno in severno od krožišča ob regionalni cesti), ureditev dostopov do kmetijskih zemljišč, cestne razsvetljave, odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Investicijska vrednost je ocenjena na 816.526 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (620.008 EUR z DDV) in Občina Moravske Toplice (196.518 EUR z DDV). Izdelana je projektna dokumentacija, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Izvennivojska navezava Trebnje

Regionalna cesta R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska) predstavlja edino navezavo severozahodnega dela Občine Trebnje na avtocesto Ljubljana–Zagreb. Zadnji odsek regionalne ceste (med km 15+100 in 16+100), ki poteka skozi naselji Štefan in Zidani Most, je povsem neprimeren za dejanske prometne obremenitve, saj ne omogoča prevoznosti za tovorna vozila. Prva ovira je neustrezno dimenzionirano Y križišče v Štefanu, druga ovira pa je most čez reko Temenico z največjo dovoljeno nosilnostjo 10 t. Med obema točkama je še križanje regionalne ceste z železniško progo z nezavarovanim prehodom. Iz poročila Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI, ki ga je v letu 2015 izdelalo podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., izhaja, da je vozišče na cesti R3-652/1457 od km 14.936 do km 16.100 v slabem stanju.

Cilji investicije so preureditev regionalne ceste R2-448/0220 Pluska–Trebnje z ureditvijo krožišča K1 in regionalne ceste R3-652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje (Pluska) z ureditvijo krožišča K2, izgradnja cestne povezave pri Zidanem Mostu med krožiščema K1 in K2, izgradnja viadukta »Zidani Most« preko regionalne železniške proge št. 80 d. m.–Metlika–Ljubljana, reke Temenice in dovoznih cest, preureditev obstoječega nivojskega prehoda ter ureditev površin za pešce in kolesarje.

Ocena investicije znaša 7.457.195 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (7.108.798 EUR z DDV) in Občina Trebnje (348.397 EUR z DDV). Občinski prostorski načrt Občine Trebnje je sprejet (Uradni list RS št. 50/13, 35/14-poprv.), izdelana sta prometna študija in idejni projekt, potrebno je izdelati še projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2021 do 2023.

- Novogradnja ceste Kranj–Škofja Loka

Promet med Kranjem in Škofjo Loko se večino odvija po regionalni cesti R1-210/1109 Kranj–Škofja Loka, ki je prometno zelo obremenjena oziroma je na robu zmogljivosti. Povprečni letni dnevni promet za leto 2017 znaša 13.498 vozil/dan. Problematična je jutranja in popoldanska konica, saj je povezava pomembna za dnevne migracije iz Škofje Loke do tovarn Iskra in Sava na Laborah in iz Kranja do industrijske cone Trata. Z vidika prometne varnosti je cesta R1-210/1109 Kranj–Škofja Loka zelo problematična, saj je bilo v obdobju 2011–2016 zabeleženih kar 164 prometnih nesreč.

Predmet investicije je izgradnja nove cestne povezave med Škofjo Loko in Kranjem  v dolžini cca 3,14 km, z navezavo na Trati (industrijska cona) in R1-211/0211 Kranj (Labore)–Jeprca v km 4,810.

Ocena celotne investicije znaša 18.068.491 EUR z DDV, financirali jo bodo Direkcija RS za infrastrukturo (16.699.744 EUR z DDV), Mestna občina Kranj (684.374 EUR z DDV) in Občina Škofja Loka (684.374 EUR z DDV). Izdelana je bila Študija variant nove povezovalne ceste Kranj–Škofja Loka in Analiza obsega prometa za navezovalno cesto Škofja Loka–AC (A2), potrebno je izdelati prostorsko, projektno in investicijsko dokumentacijo, pred gradnjo pa je potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje. V letu 2019 bo pripravljen razpis za izdelavo strokovnih podlag za nadaljnji sprejem prostorskega akta. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2025 do 2027.

- Novogradnja ceste Kidričeva–Polule v Celju

Glavni cesti G2-107/1274 Celje–Šentjur in G1-5/0328 Celje–Šmarjeta sta prometno zelo obremenjeni. Povprečni letni dnevni promet za leto 2017 na odseku Celje–Šentjur znaša 14.048 vozil/dan, kapaciteta v letu 2017 še ni presežena, so pa že zgostitve prometa. Na odseku Celje–Šmarjeta je bila kapaciteta presežena že v letu 2017, povprečni letni dnevni promet znaša 16.112 vozil/dan, pri čemer delež tovornih vozil (srednja, težka, priklopniki) znaša 5,10 %.

Predmet investicije je izgradnja nove cestne povezave med dvema glavnima cestama od Kidričeve ceste do Polul v Celju. Nova cestna povezava se naveže na G2-107/1274 Celje–Šentjur v km 0,550 in G1-5/0328 Celje–Šmarjeta v km 2,900. Cilji investicije so poleg izgradnje nove cestne povezave v dolžini ca 3 km še izgradnja predora, rekonstrukcija obstoječih cest v območju navezave, izgradnja površin za pešce in kolesarje in mostu čez Savinjo, ureditev cestne razsvetljave ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Celotna investicija je ocenjena na 55.227.758 EUR z DDV, financirali jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (51.276.481 EUR z DDV) in Mestna občina Celje (3.951.277 EUR z DDV). Izdelana je bila idejna zasnova za predor pod Zavodenskim hribom, potrebno je izdelati še prostorsko, projektno in investicijsko dokumentacijo, pred gradnjo pa je potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje V letu 2019 bo pripravljen razpis za izdelavo strokovnih podlag za nadaljnji sprejem prostorskega akta. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2027 do 2030.

- Ureditev ceste skozi Šentjakob

Odsek ceste skozi naselje Šentjakob R3-644/1356 Lj (Šmartinska)–Šentjakob, od km 3,500 do km 3,780, je prometno zelo obremenjen, povprečni promet je v letu 2017 znašal 9.793 vozil/dan, delež tovornih vozil (srednja, težka, priklopniki) pa je bil 1,53 %. Križišča in priključki niso ustrezno urejeni, prav tako ne cestna razsvetljava in avtobusna postajališča. Površin za pešce in kolesarje ni. Iz poročila Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI, ki ga je leta 2016 izdelal DRI d. o. o., izhaja, da je vozišče v območju investicije v zelo slabem stanju.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 280 m z razširitvijo ceste za kolesarje ter izgradnja površin za pešce, ureditev cestne razsvetljave, cestnih priključkov in križišč, avtobusnih postajališč, odvodnjavanja ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Ocena celotne investicije znaša 1.230.704 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (751.959 EUR z DDV) in Mestna občina Ljubljana (478.745 EUR z DDV). Izdelana je idejna zasnova, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Straža na Gori

Cesta R3-686/1279 Žiče–Dramlje skozi naselje Straža na Gori, od km 8,300 do km 9,800, je preozka, nepregledna, vozišče je v zelo slabem stanju, delno še makadamsko. Skozi naselje ni urejenih površin za pešce in cestne razsvetljave.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 1,5 km, izgradnja površin za pešce in opornih in podpornih konstrukcij, ureditev priključkov lokalnih cest in stanovanjskih objektov, cestne razsvetljave, avtobusnih postajališč, odvodnjavanja in prometne opreme.

Vrednost investicije je ocenjena na 3.422.418 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (3.254.577 EUR z DDV) in Občina Šentjur (167.841 EUR z DDV). Projekta dokumentacija se bo izdelovala v letih 2019 in 2020, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2022 in 2024. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča Podgrad

Cesta G1-7 predstavlja glavno povezavo od Kozine do Staroda oz. do meje z Republiko Hrvaško in je predvsem v času poletne turistične sezone zelo obremenjena. Prometne obremenitve v območju križišča so visoke, predvsem je visok delež tovornih vozil (srednja, težka, priklopniki). Trikrako križišče cest G1-7/0355 Podgrad–Obrov, G1-7/0356 Starod–Podgrad in R2-404/1379 Podgrad–Ilirska Bistrica v Podgradu (tik pred naseljem) je neustrezno urejeno z vidika prometne varnosti. Vsi priključni kraki so brez dodatnih prometnih pasov za zavijanje. Promet je urejen s prometnimi znaki za odstop prednosti. Preglednost obstoječega križišča je slaba. Horizontalna preglednost pri vožnji skozi krivino ni ustrezna. Na mestu križišča je prav tako neugodna kombinacija konkavne zaokrožitve in prehodnice.

Cilj investicije so izgradnja krožišča in rekonstrukcija krakov vseh treh cest v skupni dolžini 641 m, izgradnja površin za pešce, ureditev cestne razsvetljave, odvodnjavanja ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Investicijska vrednost znaša 947.453 EUR z DDV. Izdelana je idejna zasnova in prometna študija ter idejni projekt ureditve predmetnega križišča. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Štore–Svetina–Laško

Cesta R3-744/2346 Štore–Svetina–Laško poteka od km 1,400 do km 1,500 skozi naselje, v vplivnem območju usada in neurejenega odvodnjavanja meteornih vod ter v blagem vzdolžnem naklonu, v nadaljevanju od km 10,000 do km 10,310 in od km 14,240 do km 14,400 pa se začne polagoma vzpenjati in nato poteka po hribovitem terenu skozi gozd. Na desni strani cestišča so strme vkopne brežine, na levi strani pa strme nasipne brežine. Brežine so mestoma zaščitene s podpornimi in opornimi ukrepi. Asfalt je star, zgornji ustroj ne ustreza strukturi prometa in kaže poškodbe, nastale predvsem zaradi neurejenega odvodnjavanja in dotrajanosti zgornje voziščne konstrukcije. Na nasipni strani so povsod posedeni robovi. Bankine so neurejene, površine pa močno poškodovane zaradi kanalizirane meteorne vode, ki priteka s priključkov desno nad cesto. Širina vozišča je nezadostna. Na obravnavanem območju je bilo izvedeno nekaj interventnih ukrepov, ki pa niso ustrezni za trajno rešitev.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste in ureditev odvodnjavanja v dolžini 570 m, sanacija plazov, usadov in brežin. Celotna vrednost je ocenjena na 1.882.010 EUR z DDV. Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2019, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija brežin, usadov in ceste Davča–Novaki

Na odseku ceste RT-912/7350 Davča–Novaki, od km 0,080 do km 0,700, je potrebna v celoti obnova ustroja cestišča, predvidoma s podpornimi ukrepi v spodnji brežini. Od km 0,560 do km 0,610, kjer je zaradi globokega usada spodnje brežine izveden intervencijski ukrep, je potrebno izvesti podporno konstrukcijo z odvodnjavanjem in obnovo vozišča. Očistiti in zaščititi je potrebno zgornjo brežino. Od km 1,450 do km 1,720 je poseden večji del cestišča, zato je potrebna obnova nasipa oziroma izvedba podporne konstrukcije z vključenimi elementi odvodnjavanja. Na odseku RT-912/3105 Novaki–Cerkno, od km 0,450 do km 0,650, je prišlo do zdrsa spodnje brežine. Zaradi zelo strme brežine, se je vplivno območje usada razširilo vse do obstoječe podporne konstrukcije. Potrebno je obnoviti in urediti elemente odvodnjavanja.

Cilji investicije so sanacija plazu in zidu ter obnova ceste v skupni dolžini 1,1 km. Celotna vrednost je ocenjena na 2.429.655 EUR z DDV. Izdelana projektna dokumentacija je v postopku recenzije. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2021 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča v Parižljah za Poljče

Križišče v Parižljah za Poljče na regionalni cesti R1-225/1246 Soteska–Šentrupert, od km 8,750 do km 8,900, je neustrezno z vidika preglednosti, geometrijskih elementov in prometne varnosti. Iz poročila Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI, ki ga je v letu 2015 izdelalo podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., izhaja, da je vozišče v območju predvidene investicije v slabem stanju. Navedena cestna povezava je prometno zelo obremenjena, povprečni promet znaša 8.494 vozil/dan, pri čemer je delež težkih tovornih vozil 3,2 %.

Cilji investicije so rekonstrukcija križišča, preplastitev ceste v dolžini 150 m, izgradnja površin za pešce in ureditev javne razsvetljave. Vrednost investicije znaša 938.879 EUR z DDV, financirali jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (738.209 EUR z DDV) in Občina Braslovče (200.670 EUR z DDV). Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Lemerje

Cesta R3-715/5645, v kilometrih 7+860–7+930, 8+020–10+790 in 10+810–13+100 (tabla Skakovci) poteka deloma skozi naselje deloma izven naselja ob agrarnih površinah, cesta R3-716/5637, od km 0+000 do km 0+700 pa v celoti skozi naselje. Vozišče obeh cest je široko v povprečju 5,50 m in je v zelo slabem stanju. Vidne so obsežne mrežaste razpoke, udarne jame in veliki posedki robov vozišča. Površine za pešce in kolesarje ob vozišču niso urejene. Cestna razsvetljava je pomanjkljivo nameščena, par avtobusnih postajališč ni lociran v ustreznem medsebojnem zamiku in nima ustreznih horizontalnih elementov. Zaradi navedenega je prometna varnost, predvsem pešcev, ogrožena. Regionalna cesta R3-715/5645 se v km 9+065 križa z regionalno cesto R3-716/5637, ki je glede na prometni režim in prometno signalizacijo prednostna. Regionalna cesta R3-715/5645 v nadaljevanju v dolgi premi poteka skozi naselje. Hitrosti vozil iz smeri Skakovec so na tem poteku previsoke, še posebej, ker pripeljejo v križišče, kjer imajo odvzem prednosti s STOP znakom. Križišče predstavlja konfliktno točko (nesreče).

Cilji investicije so ureditev voziščne konstrukcije v skupni dolžini 5.8 km, križišč in vseh priključkov na regionalno cesto, izgradnja površin za pešce in kolesarske steze, ureditev odvodnjavanja ceste, dograditev obstoječih prepustov, ureditev cestne razsvetljave ter prometne opreme in signalizacije in izvedba dveh avtobusnih postajališč.

Celotna investicija je ocenjena na 10.480.130 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (7.419.038 EUR z DDV) in Občina Puconci (3.061.092 EUR z DDV). Projektna dokumentacije se bo izdelovala v letih 2019 in 2020, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste s kolesarsko potjo Brežice–Dobova

Regionalna cesta R2-420/1335 med Brežicami in Dobovo je v dolžini cca 4,2 km, med stacionažama od km 0,050 (krožišče Trnje) do km 4,250 (Dobova) široka cca 4,8 do 5 m ter mestoma precej dotrajana z neutrjenimi bankinami. Na večjem delu poteka v nasipu. Površine za kolesarje so izvedene samo v krožišču na začetku odseka. V naselju Trnje je v km 1,260 večji prepust pod cesto. Iz poročila Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI, ki ga je v letu 2016 izdelalo podjetje DRI upravljanje investicij d. o.o., izhaja, da je vozišče na regionalni cesti R2-420/1335 Brežice–Dobova–Rigonce v območju predvidene investicije poškodovano, in sicer je stanje v večjem delu zelo sabo.

Cilji investicije so ureditev ceste in izgradnja kolesarske steze v dolžini 4,7 km ter hodnika za pešce na Mostecu v dolžini 450 m, sanacija objektov na potoku Gabernica–most čez Gabernico pri Dobovi in brvi čez Gabernico na Mostecu ter ureditev javne razsvetljave na celotnem obravnavanem odseku.

Celotna vrednost investicije znaša 6.939.643 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (3.851.929 EUR z DDV) in Občina Brežice (3.087.714 EUR z DDV). V letu 2018 izdelana idejna rešitev za izgradnjo kolesarske povezave, nadaljnja projektna in investicijska dokumentacija bo izdelana v letih od 2019 do 2021, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2022 in 2023.

- Obvoznica Gabrovka

Skozi naselje Gabrovka poteka regionalna cesta R2-417/4326 Moravče–Tihaboj–Mirna, ki ne dosega ustreznih tehničnih elementov. Na nekaterih delih je širina vozišča manj kot 3,7 m, kar onemogoča srečevanje dveh tovornjakov, neprimerni so horizontalni elementi, zato je ogrožena prometna varnosti vseh udeležence v prometu, še posebej pešcev in kolesarjev. Problematičen je odsek ceste pri osnovni šoli, saj objekt, v katerem je tudi oddelek Vrtca Gabrovka, na dveh mestih meji neposredno na predmetno regionalno cesto. Prav tako ni urejenih avtobusnih postajališč, zato se vstopanje in izstopanje otrok vrši neposredno na cestišču. Prav tako ni urejenih površin za mirujoči promet. V naselju Gabrovka prav tako ni hodnika za pešce, razen ozkega pločnika ob objektu osnovne šole, kjer je tudi urejen edini prehod za pešce, čeprav gre za regionalno državno cesto. Ker gre za gosto poseljeno območje in zaradi tehničnih elementov ceste, rekonstrukcija obstoječe ceste ni možna, zato se načrtuje izvedba obvoznice, kar je bilo ugotovljeno tudi v predštudiji upravičenosti izgradnje obvoznice, ki je bila izdelana 2009.

Cilji investicije je novogradnja obvoznice v dolžini ca 544 m,  ki bi se na obstoječo cesta priključevala v km 1,188 in km 1,732. Celotna investicija znaša 2.159.496 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.511.644 EUR z DDV) in Občina Litija (647.852 EUR z DDV). V letu 2009 je bila izdelana Predštudija upravičenosti obvoznice naselja Gabrovka. Potrebno je izdelati še vso prostorsko, projektno in investicijsko dokumentacijo. V letu 2019 bo pripravljen razpis za izdelavo strokovnih podlag za nadaljnji sprejem prostorskega akta. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2024 in 2025.

- Nadomestna cesta Ilirska Bistrica–Grda Draga

Obstoječa cesta RT-915/1376 Ilirska Bistrica–Grda Draga je prometno sicer malo obremenjena, povprečni letni dnevni promet za leto 2016 znaša 700 vozil, vendar pa je izredno visok delež tovornih vozil (srednja, težka, priklopniki), ki znaša 10,43 %, ker v bližini delujeta kamnolom in skladišče lesa. Obstoječa cesta, ki vodi skozi naselje, je preozka, nepregledna, brez površin za pešce, pozidava je obojestranska tik ob vozišču, vozišče pa je močno poškodovano.

Cilji investicije so izgradnja nove cestne povezave v dolžini cca 3,8 km, rekonstrukcija obstoječe ceste od km 0,178 do km 0,678 v dolžini 500 m, izgradnja površin za pešce in ureditev prometne opreme in signalizacije. Načrtovana nova oz. nadomestna cestna povezava se na R2-404/1380 Ilirska Bistrica–Pivka naveže v km 1,494 in RT-915/1376 Ilirska Bistrica–Grda Draga v km 2,698.

Ocena celotne investicije znaša 6.502.109 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (5.964.888 EUR z DDV) in Občina Ilirska Bistrica (537.221 EUR z DDV). V letu 2018 je bil izdelan idejni projekt. Potrebno je izdelati še vso prostorsko, projektno in investicijsko dokumentacijo. V letu 2019 bo pripravljen razpis za izdelavo strokovnih podlag za nadaljnji sprejem prostorskega akta. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2026 do 2028.

- Ureditev križišča v Zg. Koreni

V območju trikrakega križišča v Zg. Koreni na regionalni cesti R3-745/4118 Dolge njive–Sp. Duplek, od km 2,725 do km 2,979, se nahaja par slabo urejenih avtobusnih postajališč. Na levi strani ceste je avtobusno postajališče v niši, na desni pa na vozišču. Prednostna smer na trikrakem križišču je v smeri sever-jug iz državne ceste proti lokalni cesti. Priključek je izveden pod kotom 85º. V območju križišča se nahaja tudi več individualnih priključkov, ki so slabo urejeni in neustrezni z vidika zagotavljanja prometne varnosti. Prav tako je v območju križišča osnovna šola. Vozišče na območju križišča je v zelo slabem stanju in poškodovano.

Cilji investicije so rekonstrukcija križišča z obnovo voziščne konstrukcije v dolžini 254 m na državni cesti in 60 m na lokalni cesti, izgradnja površin za pešce ter ureditev avtobusnega postajališča in priključkov stanovanjskih objektov, ureditev cestne razsvetljave, odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Ocena celotne investicije znaša 602.184 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (500.305 EUR z DDV) in Občina Duplek (101.879 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana idejna zasnova za ureditev območja avtobusnega postajališča. Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča Trnava

Križišče v naselju Trnava na regionalni cesti R1-225/1246 Soteska–Šentrupert od km 11,215 do km 11,400 je neustrezno z vidika preglednosti, geometrijskih elementov in prometne varnosti. Iz poročila Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI, ki ga je leta 2015 izdelalo podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., izhaja, da je vozišče v območju predvidene investicije je v mejnem stanju.

Cilji investicije so rekonstrukcija križišča in preplastitev ceste v dolžini 185 m, izgradnja površin za pešce in ureditev javne razsvetljave. Celotna investicija je ocenjena na 978.148 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (767.597 EUR z DDV) in Občina Braslovče (210.551 EUR z DDV). Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija Trojane–Izlake

Regionalna cesta R1-221/1227 ima pomembno regionalno in tranzitno funkcijo, saj je to edina bližnja povezava Zasavja, preko priključka Trojane, z avtocestnim omrežjem. Na odseku 1227 se v smeri proti avtocestnemu omrežju začne trojanski klanec, in sicer na stacionaži 2,700 km, ki ponekod dosega velike naklone (večje od 10 %), kar otežuje prehod težjim tovornim vozilom. Pozimi je klanec za tovorna vozila povsem neprevozen. Posledica tega je, da je pretočnost prometa zmanjšana, kar povečuje obremenitve okolja in stroške uporabnikov. Na delih odseka R1-221, ki potekajo izven naselij, ni ustrezno poskrbljeno za varnost kolesarjev.

Cilji investicije so izgradnja 2 km dolgega tretjega voznega pasu od predora v Zideh v km 0,700 do vznožja trojanskega klanca v km 2,700, in 8,7 km kolesarske steze od km 3,600 (začetek naselja Orehovica) do konca odseka 1227 in od začetka odseka 1218 do km 5,700, kjer se naveže na obstoječo kolesarsko stezo, izgradnja kolesarskih brvi, cestnih prehodov in javne razsvetljave.

Investicijska vrednosti znaša 12.410.110 EUR z DDV. Izdelava projektne dokumentacije bo potekala v letih 2019 do 2021, gradnja pa predvidoma v letih od 2022 do 2024. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Črnolica-Gorica pri Slivnici

Cesta R2-423/1281 Črnolica–Lesično ima ostre ovinke in je mestoma nepregledna, vozišče je močno poškodovano, v naselju niso v celoti urejene površine za pešce in cestna razsvetljava. Cesta je z vidika prometne varnosti zelo problematična, saj je bilo v zadnjih letih zabeleženih 24 prometnih nesreč.

Križišče na začetku odseka je neugodno, saj vozila na glavni smeri Šentjur–Črnolica–Dežno dosegajo visoke hitrosti, kar otežuje priključevanje s smeri Lesično–Črnolica. Predmet investicije je rekonstrukcija ceste od Črnolice do Gorice pri Slivnici na regionalni cesti R2-423/1281 Črnolica–Lesično od km 0,050 do km 1,650 in rekonstrukcija križišča pri Črnolici (pri mostu čez Voglajno) cest R2-424/1225 Dežno–Črnolica od km 11,750 do km 11,800 in R2-423/1226 Šentjur–Črnolica od km 2,270 do km 2,330.

Cilji investicije so rekonstrukcija križišča in rekonstrukcija cest z razširitvijo v krivinah v dolžini 1,7 km, ureditev priključkov lokalnih cest in dostopov do stanovanjskih objektov, izgradnja površin za pešce, ureditev cestne razsvetljave, odvodnjavanja in prometne opreme.

Investicija je ocenjena na 2.207.464 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (2.142.704 EUR z DDV) in Občina Šentjur (64.760 EUR z DDV). Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo. V letu 2019 priprava razpisa za izdelavo projektne dokumentacije oz. začetek projektiranja. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2023 in 2024. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča Preserje

Križišče v naselju Preserje na regionalni cesti R1-225/1246 Soteska–Šentrupert, od km 7,000 do km 7,400, je neustrezno z vidika preglednosti, geometrijskih elementov in prometne varnosti. Iz poročila Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI, ki ga je v letu 2015 izdelalo podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o., izhaja, da je vozišče v območju načrtovane investicije v slabem stanju. Predmetna cesta je prometno zelo obremenjena, povprečni promet znaša 7.400 vozil/dan, pri čemer je delež težkih tovornih vozil dobrih 4 %.

Cilji investicije so rekonstrukcija križišča s preplastitvijo ceste v dolžini 400 m, izgradnja površin za pešce in ureditev javne razsvetljave. Vrednost investicije je ocenjena na 1.038.237 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (806.448 EUR z DDV) in Občina Braslovče (231.789 EUR z DDV). Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo in prometno študijo. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Ptujsko Goro

Regionalna cesta R2-432/1285 Majšperk–Apaški križ povezuje pomembno prometno povezavo G1-2/0393 Šikole–Kidričevo–Hajdina na severu in G2-107/1238 Mestinje–Podplat na jugu ter poteka tudi do mejnega prehoda Rogatec. Gre za pomembno cestno povezavo, ki je namenjena tako lokalnemu kot tudi regijskemu prometu. Obravnavan cestni odsek ceste R2-432/1285, od km 1+060 do km 2+110, v celoti poteka skozi naselje Ptujska Gora ter je prometno nevaren zaradi zelo slabega stanja vozišča (vozišče je močno poškodovano, vidne so številne mrežaste razpoke in krpe) in neustreznih prometno tehnični elementov. Prav tako je cesta nevarna za pešce in kolesarje, saj ni hodnikov, zato se peš in kolesarski promet odvijata na in ob cestišču. Par avtobusnih postajališč ni urejeno v skladu z veljavnim pravilnikom. Odvodnjavanje ni ustrezno urejeno, padavinska voda se razpršeno preliva na travnate površine in njive ob cesti, deloma pa v obcestne jarke.

Cilji investicije so ureditev voziščne konstrukcije ter izgradnja površin za kolesarje in pešce v dolžini 1,1 km, ureditev vseh križišč (z LC 240111, JP 740401, JP 740551) in priključkov, para avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, odvodnjavanja ter horizontalne in vertikalne signalizacije.

Vrednost investicije znaša 1.423.406 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (748.844 EUR z DDV) in Občina Majšperk (674.562 EUR z DDV). V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija, ki jo je financirala občina. Ker projektna rešitev na določenem delu odstopa od predpisov na področju projektiranja javnih cest je potrebno v letu 2019 pridobiti mnenje in poročilo presojevalca prometne varnost. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Prestavitev ceste pod mostom čez Dobličico

Iz regionalne ceste R3-660/1179 (smer Črnomelj–Adlešiči) se na območju od km 0075 do km 0,155, pod mostom čez Dobličico v ostrem ovinku promet priključuje na regionalno cesto R1-218/1212 Podzemelj– Črnomelj. Predvsem v zimskem času in prometnih konicah prihaja do zastojev. Vozišče je preozko in strmo, radiji v krivinah so premajhni. Svetla višina pod mostom je na delu vozišča zmanjšana. Zaradi tehničnih elementov in poteka cesta se težko srečata dve tovorni vozili.

Cilji investicije so prestavitev ceste R3-660/1179 v dolžini 80 metrov, izgradnja novega podpornega zidu visokega 4 metre in dolgega 50 metrov in ureditev priključka na regionalno cesto R3-660 pod mostom čez Dobličico.

Vrednost investicije je ocenjena na 429.679 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (300.777 EUR z DDV) in Občina Črnomelj (128.902 EUR z DDV). V letu 2019 je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji

Obstoječe križišče na glavni cesti G1-7/0354 Obrov–Kozina v naselju Gradišče pri Materiji, od km 2,450 do km 2,650, je štirikrako. Jugovzhodni in severozahodni krak križišča predstavlja glavna cesta, severovzhodni krak je odcep lokalne ceste LC 125031 proti osrednjemu delu naselja Gradišče ter proti nekaterim naseljem v zaledju, jugozahodni krak pa je lokalna cesta LC 625581 oziroma priključek poslovne cone. Glavna smer in priključni kraki niso opremljeni z zavijalnimi pasovi. V območju križišča se trenutno nahajata avtobusni postajališči, in sicer za smer Kozina in Starod. Zaradi prometno zelo obremenjene ceste (povprečni promet je v letu 2017 znašal 7.331 vozil/dan, pri čemer delež tovornih vozil znaša 14,10 %), prihaja predvsem v poletni sezoni do zastojev na glavni smeri, ker na cesti ni pasov za levo zavijanje. Tudi vključevanje vozil s stranske smeri je zelo oteženo.

Cilji investicije so izgradnja krožišča in izvedba deviacij priključkov lokalnih cest ter obnova vozišča v skupni dolžini 300 m, preureditev avtobusnih postajališč, obojestranska ureditev površin za pešce v območju krožišča, izgradnja ločilnega otoka in prehoda za pešce, ureditev odvodnjavanja, cestne razsvetljave ter prometne opreme in signalizacije.

Ocena celotne investicije znaša 830.413 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (667.712 EUR z DDV) in Občina Hrpelje-Kozina (162.701 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana idejna zasnova, potrebno je izdelati še projektno dokumentacijo. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste Hrašče in Smrekce

Odsek ceste R2-409/0306 Postojna–Razdrto, od km 2,000 do km 4,222, med naseljema Hrašče in Smrekce v občini Postojna, je problematičen z vidika prometne varnosti. V zadnjih letih je bilo skupno zabeleženo 15 prometnih nesreč, od tega v širšem območju priključka za Smrekce dve s smrtnim izidom. Cesta je prometno zelo obremenjena, povprečni promet je v letu 2017 znašal 5.536 vozil/dan, pri čemer delež tovornih vozil (srednja, težka, priklopniki) znaša 8,76 %. Lokalna cesta za naselje Smrekce se v km 2,142 pod pravim kotom navezuje na regionalno cesto. Ob robu naselja se nahaja večje parkirišče za tovornjake in oskrbo tovornih vozil z gorivom. Obstoječe križišče nima urejenih pasov za levo zavijanje, neurejena in napačno so locirana avtobusna postajališča, ni hodnikov za pešce, ki bi povezali avtobusno postajališče z naseljem, prav tako ni urejena cestna razsvetljava in odvodnjavanje. Pred Hraščami se v km 3,033 nahaja priključek za vas Hrašče (JP 822 012). Križišče je izvedeno pod ostrim kotom in močno otežuje vključevanje vozil. Podobno velja za izvoz iz Hrašč v km 4,103, katero križišče je neustrezno.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 2,2 km, izgradnja pasov za levo zavijanje ter površin za pešce, ureditev odvodnjavanja in prometne opreme.

Investicijska vrednost znaša 2.614.927 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (2.031.382 EUR z DDV) in Občina Postojna (583.545 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana idejna zasnova za ureditev pasu za levo zavijanje, potrebno je izdelati še projektno dokumentacijo. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2021 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste in križišča v Ljutomeru

Regionalni cesti R1-230/1309 Križevci–Ljutomer, od km 5,930 do km 6,100, in R3-713/4910 Ljutomer–Dornava, od km 0,000 do km 0,040, v celoti potekata skozi strnjeno naselje. Vozišče je na mestih poškodovano oz. dotrajano do te mere, da ni zagotovljene minimalne prometne varnosti (mrežaste razpoke in krpe). Prav tako so poškodovane površine za pešce. Na obravnavanem območju cest se nahaja tudi nesemaforizirano trikrako križišče (v km ca 6,060). Težavo predstavlja vključevanje vozil iz stranske prometne smeri R3-713/4910 na glavno prometno smer R1-230/1309, ker je na glavni prometni smeri dokaj visok povprečni promet, in sicer 5.751 vozil/dan.

Cilji investicije so ureditev regionalne ceste R1-230/1309 Križevci–Ljutomer, od km 5,930 do km 6,100 in regionalne ceste R3-713/4910 Ljutomer–Dornava, od km 0,000 do km 0,040, v skupni dolžini 210 m, izgradnja krožišča na obstoječem trikrakem križišču v km cca 6,060, izgradnja kolesarske steze, ureditev hodnikov za pešce, priključkov na regionalno cesto in odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Investicija je ocenjena na 1.612.832 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.153.695 EUR z DDV) in Mestna občina Ljutomer (459.137 EUR z DDV). Projektna dokumentacija bo izdelana v letih 2019 oz 2020, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste  Dobliče–Sv. Ana–Stari trg

Regionalna cesta R3-658/2517 Dobliče–Sv.Ana–Stari trg je pomembna predvsem z vidika lokalnega prometa za razvoj gospodarstva, ker se ob tem cestnem odseku nahajajo deponije hlodovine in se vrši transport lesa. Vozišče na odseku od km 4,980 do km 9,832 je v zelo slabem stanjem. Na cesti so pogoste mrežaste razpoke čez celotno vozišče, nastajajo udarne jame. Stanje poslabšuje pomanjkljivo urejeno odvodnjavanje cestišča in zalednih brežin, kar vodi k propadanju voziščne konstrukcije in cestnih bankin. Na določenih odsekih so neustrezne tudi varnostne ograje za zavarovanje prometa in prometna oprema.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v skupni dolžini 4,8 km, ureditev odvodnjavanja in prometne opreme. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022, dela pa se bodo skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Pred gradnjo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost investicije je ocenjena na 3.271.103 EUR z DDV.

- Sanacija zidov in ceste Podbrdo–Petrovo Brdo

Predmet investicije je sanacija zidov in usadov ter rekonstrukcija ceste R2-403/1073 Podbrdo–Petrovo Brdo, od km 1,350 do km 4,400. Cesta je edina povezava naselij po dolini Bače s širšo okolico in je izrednega strateškega pomena, saj povezuje matično občino Tolmin z Gorenjsko.

Regionalna cesta je na navedenem odseku v večjem delu omejena s podpornimi zidovi, ki so močno dotrajani, mestoma delno porušeni. Prav tako je močno poškodovano vozišče, na več delih so vidni posedki, odvodnjavanje je neurejeno. Mestoma so zaradi posedkov vozišča za čas trajanja del uvedene polovične zapore ceste, posedki se odpravljajo v sklopu rednega vzdrževanja, vendar je ta rešitev le začasna.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 3 km, sanacija zidov in usadov, ureditev odvodnjavanja, vodotokov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2021–2024, dela pa se bodo skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Pred gradnjo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost projekta je ocenjena na 12.901.804 EUR z DDV.

- Sanacija brežin, usadov in obnova ceste Boharina

Na regionalni cesti R3-701/1430 Pesek–Rogla–Zeče, od km 12,900 do km 16,300, so brežine v neustreznem stanju, na številnih mestih se pojavljajo usadi. Padajoči material predstavlja potencialno nevarnost, zaradi katere je cesta občasno delna zaprta. V slabem stanju je tudi vozišče (mrežne razpoke, neurejene bankine, deformacija oz. posedki vozišča in udarne jame).

Cilji investicije so obnova vozišča v dolžini cca 3,4 km, sanacija nasipnih brežin in usadov, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020–2022, dela pa se bodo skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Pred gradnjo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost projekta je ocenjena na 9.146.170 EUR z DDV.

- Ureditev krožnega križišča Lipica pri Škofji Loki

Križišče na cesti R1-210/1078 Škofja Loka–Jeprca je od km 1,125 do km 1,550 z vidika prometne varnosti problematično, saj je bilo v zadnjih petih letih zabeleženih 16 prometnih nesreč. Cesta je prometno zelo obremenjena, povprečni promet je v letu 2017 znašal 13.464 vozil/dan. Križišče je problematično z vidika prepustnosti (zastoji v jutranji in popoldanski konici). Na stranski cesti je na vozišču takoj za križiščem avtobusno postajališče, ki dodatno predstavlja oviro v prometu.

Cilji investicije so izgradnja krožišča oz. ureditev odseka ceste v dolžini 425 m, ureditev prometnega otoka in priključka obračališča, prestavitev in ureditev avtobusnega postajališča, izgradnja površin za pešce in kolesarje v območju križišča, rekonstrukcija prepusta, obnova cestne razsvetljave ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Ocena vrednosti celotne investicije znaša 1.247.767 EUR z DDV. V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020–2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste in križišča Razkrižje

Cesta R1-231/1325 v naselju Razkrižje je v slabem stanju, cestišče je poškodovano, pojavljajo se mrežaste razpoke in krpe, zaradi izvedenih lokalnih sanacij in krpanj v preteklosti je vozišče neravno. V stičišču regionalnih cest je trikrako nesemaforizirano križišče z usmerjevalnim prometnim otokom. V območju križišča ni urejenih hodnikov za pešce in kolesarje. Na  odsekih 1322 (od km 6+110 do km 5+470) in 1325 (od km 0+000 do km 0+570) so neustrezno urejeni številni priključki/ dovozi do stanovanjskih hiš in kmetijskih površin. Cesta je nevarna tudi za pešce in kolesarje, saj ni urejenih površin za nemotoriziran promet.

Cilji investicije so izgradnja krožnega križišča, ureditev ceste R1-231/1325 in priključevanja cest R1-231/1323 in R1-231/1322 v skupni dolžini 1.3 km, izgradnja površin za pešce in kolesarje  v območju križišča, ureditev prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne), cestne razsvetljave ter ureditev odvodnjavanja.

Celotna investicija znaša 1.798.782 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.284.435 EUR z DDV) in Občina Razkrižje (514.347 EUR z DDV). Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2019, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč

Na odseku R3-701/1430 Pesek–Rogla–Zeče, od km 19,150 do km 20,400, sta problematični dve križišči, prvo je v km 19,500 (Štuklek), kjer se lokalna cesta priključuje pod nepreglednim kotom, drugo križišče pa je v km 20,000 pri avtobusni postaji. Stanje vozišča v obravnavanem območju je mejno. Cesta je prometno obremenjena, povprečni promet znaša 8.777 vozil/dan.

Cilji investicije so obnova vozišča v dolžini 1,3 km, ureditev 2 križišč, prometna ureditev celotnega obravnavanega območja s postavitvijo ustrezne horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja.

Celotna vrednost investicije znaša 1.650.759 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.225.697 EUR z DDV) in Občina Zreče (425.062 EUR z DDV). Projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2019, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Kolesarske povezave Ptuj–Poljčane

Na celotnem območju Spodnjega Podravja ni povezanega in urejenega kolesarskega omrežja. Občine Ptuj, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole in Poljčane načrtujejo celovito mrežo regionalnih kolesarskih povezav, ki bodo povezale ključne generatorje dnevnih potovanj iz zalednih naselij in občin v regijsko središče.

Cilj je izgradnja kolesarske povezave v skupni dolžini 49,3 km za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 6 občinah v Spodnjem Podravju:

  - Ptuj – v dolžini cca 1,0 km od dveh krožnih križišč na Mariborski cesti do meje z občino Hajdina,

  - Hajdina – v dolžini 3,8 km od meje z občino Ptuj ob regionalni cesti R3-710/0247 (Mariborska cesta) in v nadaljevanju ob lokalni cesti LC št. 328291 do meje z občino Kidričevo,

  - Kidričevo – v dolžini 15,4 km od meje z občino Hajdina do meje z občino Majšperk, v večjem delu ob lokalnih cestah,

  - Majšperk – v dolžini 11,2 km od meje z Občino Kidričevo do meje z občino Makole, nato skozi naselji Savinsko in Vrhe do Ptujske Gore in naprej od Majšperka skozi Lešje do meje z Občino Makole,

  - Makole – v dolžini 11,2 km od meje z Občino Majšperk do meje z Občino Poljčane ob obstoječih cestah,

  - Poljčane – v dolžini 6,7 km od meje z Makolami do centra Poljčan (križišče pri Občini).

Celotna vrednosti investicije znaša 15.492.414 EUR z DDV, financirali jo bodo Direkcija RS za infrastrukturo (12.393.931 EUR z DDV) ter občine Ptuj (62.849 EUR z DDV), Hajdina (238.830 EUR z DDV), Kidričevo (967.882 EUR z DDV), Majšperk (703.915 EUR z DDV), Makole (703.915 EUR z DDV) in Poljčane (421.092 EUR z DDV). Izdelane so različne strokovne podlage s strani občin, projektna dokumentacija se bo izdelovala po odsekih v leti od 2019 do 2022, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020–2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Stranice

Cesta R2-431/1350 sodi med povezovalne ceste, saj poteka od občine Zreče do Vitanj in se priključi na G1-4 proti Velenju oziroma Slovenj Gradcu. Odsek skozi naselje Stranice (od km 17,900 do km 18,621) poteka od krožnega križišča Stranice proti priključku za naselje Križevec in naprej do križišča z javnima potema JP986121 Stranice-odcep Marovt in JP985431 Stranice center ter do odcepa za kamnolom Stranice. Številni cestni priključki so neurejeni, prav tako je po celotni dolžini speljan odprti kanal za odvodnjavanje. Ob cestni ni ustrezno urejenih površin za pešce, ni pločnika, dodatno nevarnost predstavlja tudi prečkanje regionalne ceste na mestu priključka javne poti JP985431, ki vodi v Stranice. Cestna razsvetljava je urejena samo na ožjem območju krožišča Stranice.

Cilji investicije so obnova vozišča (preplastitev) v dolžini 721 m in izvedba pločnika v dolžini 471 m, ureditev križišča R2-431/1350 z JP986121 in JP985431 in prehoda za pešce, prometna ureditev celotnega obravnavanega območja s postavitvijo ustrezne horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter cestne razsvetljave in ureditev odvodnjavanja s sanacijo prepusta na območju priključka za Križevec.

Vrednost investicije je ocenjena na 1.349.899 EUR z DDV, financirali jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.010.110 EUR z DDV) in Občina Zreče (339.789 EUR z DDV). Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Kolesarska povezava MP Robič–Kobarid–Ladra

Trasa kolesarske poti od MP Robič do Starega sela bo potekala ob državni cesti G2 102/1031, od km 0+000 do km 5+800. Na odseku od km 11+900 do km 12+100 je predvidena izgradnja nove brvi čez reko Sočo. Načrtovana trasa poteka na začetnem delu po hribovitem terenu, ob desni strani obstoječe ceste G2-102/1031 poteka strmo pobočje hribov Velika glava, Bandera in Bela glava, ki se preko ceste zaključi z reko Nadižo. Od naselja Robič, kjer se trasa odmakne od reke Nadiže, je teren ravninski. Trasa na tem delu poteka večinoma po aluvialni ravnici rek Nadiže in Soče. Predvidena povezava ureja tudi kolesarsko navezavo proti Bovcu ter proti Italiji (MP Robič), kjer je na Italijanski strani v gradnji kolesarska povezava do državne meje. Na območju Kobarida se tako vzpostavi strateško kolesarsko križišče med državnima kolesarskima povezama G1 in G2. Kobarid postane stičišče treh krakov in sicer kraka Tolmin–Kobarid, kraka Bovec–Kobarid in kraka MP Robič (Italija)–Kobarid, kar predstavlja izjemno izhodiščno turistično točko.

Cilj investicije je izgradnja kolesarskih površin v dolžini 6 km in izgradnja brvi v dolžini 100 m.

Celotne investicija je ocenjena na 7.565.567 EUR z DDV. V letu 2018 je bila izdelana idejna zasnova za kolesarsko povezavo Robič–Ladra, potrebno je izdelati še projektno dokumentacijo. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija zidov in ceste Koprivna–Črna

Obravnavani odsek ceste RT-926/6506 Koprivna–Črna, od km od km 7,324 do km 7,644, poteka izven naselja Črna, in sicer po ozki dolini Meže. Cesta poteka večinoma po mešanem profilu, in sicer ob strugi reke Meže s strmimi vkopnimi brežinami ter nasipno brežino, ki je v dolžini približno 150 m podprta s kamnitim zidom. Kamniti zid povprečne višine 3,0 m je močno obraščen, njegovi temelji segajo v strugo reke Meže. V nadaljevanju se struga vodotoka odmakne od ceste, ki pa je ozka s poškodovanimi zidovi na vkopni strani. Voziščna konstrukcija je dotrajana, večinoma z mrežastimi razpokami ter posedenimi površinami po celotni dolžini odseka. Vidne so asfaltne krpe, ki so bile izvedene v preteklosti kot začasni sanacijski ukrep. V osrednjem prevladujočem delu predmetnega odseka se cestišče zoži na 3,3 m z bankinami širine največ do 0,4 m, ki pa so po večini neutrjene ter posedene. Jeklena varovalna ograja na desni strani cestišča je na več mestih poškodovana oz. zvita ter nosilci ograje so potrgani iz točkovnih betonskih temeljev in zato ne zagotavlja več predpisane varnosti.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 320 m, sanacija podpornih zidov in brežin, izvedba hodnika za pešce in ureditev odvodnjavanja. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020–2022, dela pa se bodo skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Pred gradnjo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost projekta je ocenjena na 2.248.021 EUR z DDV.

- Sanacija zidov in ceste Podsreda–Brestanica

Cesta R2-422/1333 Podsreda–Brestanica, od km 0,270 do km 2,100, poteka v mešanem profilu ter v treh serpentinah premaga znatno višinsko razliko, nato z zmanjšanim vzdolžnim nagibom doseže zaselek Gorjane. Na obravnavanem odseku je vozišče sorazmerno ozko 2x2,5 m, slabo utrjene ter ozke so tudi bankine, širine od 0,5 do 0,75 m. Vozišče je ob zunanjem robu na večjem delu odseka zavarovano z betonskimi podpornimi zidovi, ki so poškodovani in razpokani in služijo v glavnem le za pritrditev jeklene odbojne ograje ter ne zagotavljajo zadostne bočne opore voziščni konstrukciji. Na številnih mestih so na vozišču nastale vzdolžne razpoke, ki potrjujejo nezadostno stabilnost zunanjega roba vozišča in cestnih nasipov. Poškodovano vozišče je bilo začasno sanirano z asfaltnimi zaplatami in krpami ob zunanjem robu vozišča. Obstoječi betonski podporni zidovi so poškodovani ter jih bo potrebno nadomestiti z novimi podpornimi ukrepi. Brez izvedbe sanacije lahko usedanje in plazenje ceste povzročita delno ali popolno zaporo.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 1,8 km, sanacija podpornih zidov in ureditev odvodnjavanja. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2019–2022, dela pa se bodo skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Pred gradnjo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost projekta je ocenjena na 4.332.683 EUR z DDV.

- Sanacija brežin in ceste Vrhovo

Cesta R1-216, odsek 1175 Krka–Žužemberk, od km 9,940 do km 10,050, je pomembna prometna povezava Bele krajine z avtocesto A2 v Ivančni Gorici. Na obravnavanem območju je prišlo zaradi pretrtosti kamnine nad priključkom lokalne ceste za Vrhovo do podora hribine v dolžini cca 20 m. Nasproti priključka lokalne ceste je priključek nekategorizirane javne poti, ki se na regionalno cesto priključuje pod ostrim kotom in v strmi niveleti. Vozišče regionalne ceste je v slabem stanju. Razpoke so močno razširjene in nastopajo v obliki termičnih razpok, ki mestoma prehajajo v mrežne. Krpe so posamične, izvedene provizorično.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 110 m, ustrezna zaščita brežin proti padanju kamenja in večjih skal na vozišče in ureditev prometne signalizacije ter odvodnjavanja.

Celotna investicija je ocenjena na 595.852 EUR z DDV, financirali jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (417.096 EUR z DDV) in Občina Žužemberk (178.756 EUR z DDV). Projektna dokumentacija je izdelana, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazov in ceste Rebernice

V območju ceste R2-444/0344 Razdrto–Manče, od km 3,000 do km 3,200, od km 3,500 do km 3,700, od km 3,800 do km 4,000, od km 5,700 do km 5,900, od km 6,300 do km 6,500, se nahajajo vsaj 4 izrazito plazovita območja. Plazovi resno ogrožajo prevoznost in zmanjšujejo nivo uslug na obravnavanem odseku. Cesta poteka v sorazmerno velikem vzdolžnem nagibu ter se s številnimi cestnimi krivinami izogiba večjim grapam na morfološko razgibanem pobočju pod Nanosom. Cestišče je v območju navedenih stacionaž nagubano, razpokano in vidno posedeno. Posedki vozišča so izraziti, redno se jih sanira v smislu izvedbe preplastitev z novim asfaltom. Ponekod so opazne tudi poškodbe opornih konstrukcij in posameznih elementov odvodnjavanja. Utrditev in širina bankin na posameznih odsekih ni ustrezna ter povzroča lokalne poškodbe voziščne konstrukcije.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini enega km, sanacija plazov oz. izvedba podpornih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja z rekonstrukcijo obstoječih prepustov. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020–2023, dela pa se bodo skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Pred gradnjo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost projekta je ocenjena na 10.747.194 EUR z DDV.

- Sanacija plazov in ceste Jezersko

Cesta R1-210/1105 se iz mejnega prehoda Jezerski vrh v serpentinah spušča in poteka po terenu, ki je zelo neugoden za gradnjo in vzdrževanje. Plazenje brežin na območju od km 0,000 do km 1,500 in od km 3,200 do km 3,30 povzroča poškodbe na vozišču (razpoke v asfaltu), na sistemu odvodnjavanja, ponekod so vidni večji posedki bankin desnega roba vozišča. Nadaljnje usedanje in plazenje ceste bi lahko povzročilo delno ali popolno zaporo. V preteklosti je bilo izvedeno nekaj interventnih ukrepov, predvsem preplastitev, ki pa kot trajna rešitev za sanacijo niso ustrezni, oziroma dovolj obsežni, poškodbe se tako še naprej pojavljajo, obseg poškodb se širi.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 1,6 km, sanacija plazov, usadov in brežin oz. izvedba podpornih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja.

Vrednost investicije znaša 8.008.896 EUR z DDV. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2021 do 2023, pred tem je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija usadov in ceste Sorica

Cesta R3-909/1129 Sorica–Petrovo Brdo, od km 1,700 do km 3,400, poteka v mešanem profilu s strmimi vkopnimi brežinami na desni strani ter strmimi nasipnimi brežinami na levi strani. Povprečna širina vozišča je ca 4,0 m z neutrjenimi in neurejenimi bankinami. Odvodnjavanje meteornih in zalednih voda je urejeno z asfaltno muldo na zaledni strani, voda se nekontrolirano preliva po strmem pobočju. Večina prepustov je locirana na območju strmih hudourniških grap, prek katerih voda nanaša drobir, zato zaradi nabranega materiala prepusti niso sposobni odvajati vse meteorne vode ter prihaja do zamakanja cestnega telesa. Na celotnem obravnavanem odseku je voziščna konstrukcija dotrajana, vidne so številne poškodbe, ki kažejo na lokalne splazitve brežin (usade), večje splazitve (plazove), erozijske in zmrzlinske poškodbe ter številne vzdolžne razpoke na vozišču. Kritična je stabilnost brežin in številnih podpornih zidov vzdolž trase. Zaradi nadaljnjega usedanja in plazenja ceste lahko pride delne ali popolne zapore ceste.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 1,7 km, sanacija plazov, usadov in brežin oz. izvedba podpornih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja.

Projektna dokumentacija za sanacija usadov in brežin na cesti R3-909/1129  Sorica–Petrovo Brdo, od km 2,700 do km 3,900, je bila izdelana avgusta 2017, potrebno je izdelati projektno dokumentacijo še za ostali del obravnavanega odseka. Gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Investicija je ocenjena na 3.083.626 EUR z DDV.

- Sanacija zidov in ceste Bistrica pri Tržiču

Cesta na odseku R3-638/1132 Begunje–Bistrica (Tržič), od km 9,547 do km 9,950, je ozka in strma. Na zgornji strani je cestišče omejeno s podpornimi in opornimi zidovi, ki jih je potrebno sanirati. Nad opornimi in podpornimi zidovi so stanovanjska in gospodarska poslopja z dvorišči in nepregledni dovozi na regionalno cesto. Odvodnjavanje na odseku ni urejeno. Na obravnavanem območju je bilo v preteklosti izvedeno nekaj interventnih ukrepov, predvsem preplastitev vozišča, ki pa trajno ne rešujejo problema stabilnosti cestnih objektov. Poškodbe se še naprej pojavljajo, obseg poškodb se širi. Nadaljnje usedanje in plazenje ceste lahko povzroči delno ali popolno zapro ceste za promet.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 403 m, sanacija zidov oz. izvedba podpornih ukrepov. Vrednost investicije je ocenjena na 2.487.448 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (2.254.299 EUR z DDV) in Občina Tržič (233.149 EUR z DDV). Projektna dokumentacija še ni izdelana, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča na obvoznici v Ajdovščini

Križišče regionalne ceste R2-444/0387 Ajdovščina (obvoznica) z lokalno cesto za smer priključek H4/0441 v Ajdovščini, je štirikrako in semaforizirano. Problematična je sedanja ureditev križišča, saj v času jutranje in popoldanske konice nastajajo zastoji in kolone vozil, ki lahko segajo tudi na priključek HC. V letih od 2011 do 2016 je bilo v križišču zabeleženih 5 prometnih nesreč.

Cilji investicije so izgradnja krožišča oz. rekonstrukcija ceste v dolžini 200 m, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije. Celotna vrednost investicije znaša 1.105.466 EUR z DDV, financirali pa o bosta Direkcija RS za infrastrukturo (852.277 EUR z DDV) in Občina Ajdovščina (253.189 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana prometna študija za rekonstrukcijo navedenega križišča. Pred gradnjo, ki bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021, je potrebno izdelati še projektno dokumentacijo. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Zagorje–Bevško

Regionalna cesta R1-221, odsek 1219 Zagorje–Bevško, povezuje Zagorje s Trbovljami. Na območju od km 0,090 do km 1,223 je nujno potrebna rekonstrukcija. Širina vozišča znaša 6,0 m, med km 0,280 in km 0,550 cesta poteka po strnjeno pozidanem območju z majhnimi horizontalnimi radiji, nima razširitev, zato je srečevanje avtobusa z osebnim avtomobilom zelo oteženo. Na večjem delu obravnavanega odseka se nahaja obojestranski pločnik, problematični pa so predvsem deli odseka v km 0,290 in 0,410 desno in v km 0,980 obojestransko, saj na teh mestih objekti segajo praktično do roba vozišča. Pešci hodijo po vozišču. Pločniki na večjem delu obravnavanega odseka nimajo robnikov višjih od nekaj centimetrov, zato pešcem ne zagotavljajo ustrezne varnosti. Avtobusna postajališča niso ustrezno urejena. Na desni strani vozišča se nahajajo v nišah, na levi strani pa na vozišču regionalne ceste. Na celotnem območju se nahaja tudi precej skupinskih in individualnih priključkov, ki nimajo zagotovljene preglednosti. Voziščna konstrukcija je na celotnem odseku v zelo slabem stanju, razpokana in z izraženimi kolesnicami. Cestna razsvetljava je mejno urejena, prehodi za pešce so pomanjkljivo osvetljeni. Odvodnjavanje je neurejeno.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 1,13 km, ureditev priključkov lokalnih cest, avtobusnih postajališč, hodnika za pešce, prehodov za pešce in cestne razsvetljave ter ustrezna ureditev odvodnjavanja.

Celotna investicija je ocenjena na 2.058.587 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.441.013 EUR z DDV) in Občina Zagorje ob Savi (617.574 EUR z DDV). Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča v Gornji Radgoni

Križišče v Gornji Radgoni, na stičišču R2-449/0316 Gornja Radgona (od km 1,868 do km 1,940), R1-230/0366 Gornja Radgona–Radenci (od km 0,000 do km 0,083), R1-230/0327 Most čez Muro–Gornja Radgona (od km 0,922 do km 0,989) in JP 604572 Žepovci–Gasilski dom (od km 0,000 do km 0,039) je semaforizirano. Z vidika prometne varnosti je zelo nevarno, saj je v letih 2011-2015 skupno zabeleženih 30 prometnih nesreč. Prav tako je križišče problematično z vidika prepustnosti. Stanje vozišča v območju križišča je mejno do slabo.

Cilji investicije so izgradnja krožišča oz. rekonstrukcija ceste v dolžini 261 m, ureditev odvodnjavanja, cestne razsvetljave ter prometne opreme in signalizacije.

Vrednost investicije znaša 793.134 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (515.006 EUR z DDV) in Občina Gornja Radgona (278.128 EUR z DDV). V letu 2012 je bila izdelana prometna študija in projektna dokumentacija za rekonstrukcijo navedenega križišča, potrebno je izdelati novelacijo projektne dokumentacije, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Kostanjevico in Vojščico

Cesta R3-614/1048 Opatje selo–Komen, od km 4,300 do km 4,800 in od km 7,800 do km 8,400, poteka skozi naselji Kostanjevica na Krasu in Vojščica. Pozidava se nahaja neposredno ob vozišču, krivine so neustrezne, površine za pešce in cestna razsvetljava niso urejene. Iz poročila Gospodarjenje z vozišči PMS–DRSI iz leta 2016, ki ga je izdelalo podjetje DRI d.o.o., izhaja, da je vozišče v območju investicije močno poškodovano.

Cilji investicije so rekonstrukcija voziščne konstrukcije v dolžini 1,1 km, rušitev stanovanjskega objekta v km 4,700, sanacija zidov, izgradnja hodnika za pešce, ureditev priključkov, cestne razsvetljave, prometne opreme ter ureditev odvodnjavanja.

Vrednost investicije je ocenjena na 1.465.693 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.144.364 EUR z DDV) in Občina Miren-Kostanjevica (321.329 EUR z DDV). Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Ig

Cesta R3-642/1360 Ig–LJ (Peruzzijeva) je namenjena pretežno lokalnem prometu. Na območju od km 0,075 do km 0,670 znaša širina obstoječega vozišča med 5,0 in 6,0 m, odvisno od razpoložljivega prostora. Voziščna konstrukcija je v slabem stanju, odvodnjavanje neustrezno. Cestna razsvetljava ni urejena, površine za pešce so delno, enostransko urejene. Mestoma je cesta nepregledna, kar skupaj z neurejenimi površinami za pešce ne zagotavlja ustrezne prometne varnosti, predvsem za otroke, saj v tem delu poteka tudi šolska pot.

Cilji investicije so rekonstrukcija vozišča v skupni dolžini 595 m (razširitve v krivinah), ureditev priključkov poljskih poti in stanovanjskih priključkov, izgradnja hodnikov za pešce in izvedba ploščadi trapezne oblike s prehodom za pešce, ureditev odvodnjavanja ter vertikalne in horizontalne prometne opreme.

Ocena celotne investicijske vrednosti znaša 723.725 EUR z DDV, financirali jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (551.293 EUR z DDV) in Občina Ig (172.432 EUR z DDV). V letu 2018 je bil izdelan izvedbeni načrt, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev cest v Velenju

Cesto G1-4/1260 Gornji Dolič–Velenje (od km 10,250 do km 11,476) in R3-696/7912 Velenje–Škale (od km 0,000 do km 0,550) v Velenju je z vidika prometne varnosti nujno potrebno urediti. Vozišče je v zelo slabem stanju oz. je močno poškodovano. Zastoje povzroča večje število križišč, ki z vidika prepustnosti niso ustrezno urejena. Ceste skozi mesto so močno obremenjene, zastoji nastajajo v času prometnih konic. Prometne obremenitve se gibljejo med 4.000 in 9.000 povprečnega letnega dnevnega prometa, pri čemer je delež tovornih vozil (srednja, težka in priklopniki) visok, in sicer med 2,45 % in 6,20 %.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 1,78 km, obnova površin za pešce in kolesarje, podaljšanje podhoda »Mastradont« ter ureditev 7 križišč in cestne razsvetljave.

Investicija je ocenjena na 10.036.878 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (7.530.380 EUR z DDV) in Mestna občina Velenje (2.506.498 EUR z DDV). V letih 2019 in 2020 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije, gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija mostu čez Pivko (KP0017)

Most čez Pivko (KP0017) na regionalni cesti R2-409/0306 Postojna–Razdrto v km 1,120 je bil zgrajen v letu 1880 in je v slabem stanju. Ob pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da je potrebno kamnite dele objekta statično ojačiti. Omet odpada in opaziti je zamakanja na nekaj mestih. Ob temeljih opornikov je prisotna erozija. Varnostna ograja je na več delih poškodovana.

Cilji investicije so rekonstrukcija premostitvenega objekta (razširitev z izgradnje kolesarske steze na objektu), rekonstrukcija ceste v območju objekta v dolžini 100 m, ureditev vodotoka ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Vrednost investicije znaša 486.737 EUR z DDV. V letu 2019 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Pondor–Tabor

Na območju R3-732/8215 Pondor–Tabor (na km 0,088–0,680, 0,750–1,150 in 1,200–2,388) so elementi ceste neustrezni, vozišče je zelo ozko (na delu odseka je široko le 2,85 m), bankine niso urejene, na večjem delu obravnavanega območja ni ustreznih površin za pešce in kolesarje.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste v dolžini 2,18 km, dograditev hodnika za pešce, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Celotna investicija je ocenjena na 2.789.070 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (2.602.216 EUR z DDV) in Občina Tabor (186.854 EUR z DDV). V letih 2019 in 2020 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča priključek AC Hrušica

Obstoječe križišče na priključku AC Jesenice zahod (Hrušica) je stičišče regionalnih cest R2-452/0368 Hrušica–Javornik (od km 0,000 do km 0,180) in R1-201/0205 Kraje–Hrušica (od km 3,840 do km 4,030) in je v času prometnih konic problematično. Nastajajo zastoji na AC priključku zaradi oteženega vključevanja na levo, smer Kranjska Gora. Geometrijski elementi regionalne ceste na območju križišča dopuščajo visoke hitrosti. Križišče je evidentirano kot mesto z visoko stopnjo prometnih nesreč. V obdobju od leta 2013 do 2015 se je zgodilo 12 prometnih nesreč.

Cilji investicije so ureditev križišča, postavitev ustrezne horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja.

Vrednost investicije znaša 1.074.986 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (597.805 EUR z DDV) in DARS d. d. (477.181 EUR z DDV). V letih 2019 in 2020 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Gorje–Bled

Podvoz pod železnico na cesti R3-634/1094 Gorje–Bled, ki se nahaja na območju od 0,000 do km 0,700, je neustrezne širine, zato promet poteka izmenično enosmerno. Predmetni del odseka povezuje občini Gorje in Bled in je pomembna prometna povezava tudi s turističnega vidika. Vozišče je v območju obravnavane stacionaže močno poškodovano, odvodnjavanje ni ustrezno urejeno.

Cilji investicije so obnova vozišče konstrukcije z razširitvami v krivinah v dolžini 700 m, razširitev podvoza pod železnico, obnova avtobusnega postajališča, prometna ureditev s postavitvijo ustrezne horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter ureditev odvodnjavanja.

Vrednost investicije znaša 2.072.296 EUR z DDV. V letih 2019 in 2020 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2021 in 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste v naselju Sp. Kanomlja

Cesta R3-610/1370 Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija, od km 20,980 do km 21,540, poteka skozi naselje Spodnja Kanomlja v zaporedju krivin povezanih s prehodnicami. Hitrost na odseku je omejena na 60 km/h. Na voziščni konstrukciji so vidne poškodbe vozišča (razpoke, udarne jame, kolesnice). Največje odstopanje prečnega prereza je locirano v območju podjetja Hidria, kjer so ob državni cesti locirana nekontrolirana in slabo urejena prečkanja delovnih strojev. Površine za pešce so deloma urejene.

Cilji investicije so rekonstrukcija voziščne konstrukcije v dolžini 560 m, podaljšanje obstoječega opornega zidu za 117 m, izgradnja hodnika za pešce, ureditev priključkov in obnova cestne razsvetljave.

Ocena vrednosti celotne investicije znaša 666.232 EUR z DDV. Projektna dokumentacija je bila izdelana leta 2018, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste Pečnik (Marof)–Žiri

Cesta R3-610/1371 Pečnik (Marof)–Žiri, od km 10,068 do km 10,530, poteka skozi naselje Žiri in predstavlja povezavo do Idrije. Ob cesti je obojestranska pozidava tik ob vozišču. Vozišče je močno poškodovano in preozko, peš in kolesarski promet se odvijata po samem vozišču.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 462 m, izgradnja hodnika za pešce, ureditev cestne razsvetljave, izgradnja prepustov, opornih in podpornih zidovi ter ureditev priključka v km 10,300.

Celotna investicija je ocenjena na 1.332.088 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (994.925 EUR z DDV) in Občina Žiri (337.163 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana idejna zasnova, v letu 2019 bo izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Sodražica–Hrib–Trava

Na odsekih cest R3-653/1363 Sodražica–Hrib in R3-653/1364 Hrib–Trava–Podplanina, od km 9,826 do km 10,580 in od km 7,280 do km 8,200, so tehnični elementi ceste neustrezni, vozišče je preozko,odvodnjavanje je neurejeno. V letu 2016 je bila na delu odseka R3-653/1363 izvedena preplastitev vozišča (začasni ukrep), ker je bila voziščna konstrukcija močno poškodovana in je bila cesta nevarna z vidika prometne varnosti. Odsek ceste R3-653/1364 poteka tudi skozi naselje Podpreska. Vozišče je na tem delu odseka močno poškodovano, preozko, površine za pešce niso urejene, cestne razsvetljave ni, prav tako niso ustrezno urejeni priključki do stanovanjskih objektov in bodoče industrijske cone.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije z razširitvami v krivinah v dolžini 1,7 km, izgradnja hodnika za pešce, ureditev cestne razsvetljave in priključkov.

Celotna vrednost investicije znaša 2.639.985 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (2.478.613 EUR z DDV) in Občina Loški potok (161.372 EUR z DDV). V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo dela odseka R3-653/1363 Sodražica–Hrib. V letu 2019 in 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo odseka R3-653/1364, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazu in ceste Lenart–Benedikt

Regionalna cesta R2-449/0315 Lenart–Gornja Radgona povezuje občinski središči Lenart v Slovenskih Goricah in Gornjo Radgono ter omogoča povezavo med avtocesto z obmejno državno cesto v Republiki Avstriji. Za obravnavano cesto je značilna sorazmerno velika prometna obremenitev s tovornimi in osebnimi vozili. Neustrezno stanje in plazenje brežin na odsekih ceste R2-449/0315 Lenart–Gornja Radgona, od km 2,400 do km 2,700 in od km 3,250 do km 3,400, povzroča poškodbe na vozišču, zato je ogrožena prometna varnost uporabnikov infrastrukture. Prihaja tudi do delnih zapor ceste. Na območju plazu »Elblov klanec« se zaradi heterogene zgradbe tal pod vplivom talne vode in težkih prometnih obremenitev pojavljala počasno plazenje cestnega nasipa in pobočja pod cesto. Plaz je bil v preteklosti interventno saniran s sidrano pilotno steno, vendar sanacija ni bila dovolj obsežna, saj se kljub temu vzdolž celotne pilotne stene na vozišču pojavljajo premiki. Plaz »Žerjavci« se je aktiviral na vzhodnem pobočju ter predvidoma sega na območje gozdnih površin pod prometnico. Vzrok plazenja so vplivi talne in površinske vode ter znatne obremenitve prometnice s težkimi tovornimi vozili.

Cilji investicije so sanacija obeh plazov, rekonstrukcija ceste v skupni dolžini 450 m in ureditev odvodnjavanja.

Investicija ja ocenjena na 2.643.050 EUR z DDV. V letu 2019 in 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Idrija–Podroteja

Na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija–Godovič, od km 3,277 do km 3,797 in od km 3,937 do km 4,457, je vozišče na določenih mestih zelo poškodovano, hodniki za pešce in kolesarska steza niso urejeni, prav tako niso ustrezno urejena avtobusna postajališča. Cesta je prometno srednje obremenjena, zaradi zadostne širine vozišča vozila dosegajo visoke hitrosti, kar dodatno ogroža varnost pešcev in kolesarjev.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 1 km, izgradnja kolesarske povezave, izgradnja brvi za kolesarsko stezo preko potoka Ljubevščica, izgradnja kamnite zložbe, ureditev priključkov in obojestranskega avtobusnega postajališča.

Vrednost investicije znaša 1.366.358 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (1.283.176 EUR z DDV) in Občina Idrija (83.182 EUR z DDV). V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev glavne kolesarske povezave G2 Kalce–Modrej, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev križišča Kidričevo

Obstoječe križišče na regionalni cesti R2-432/6276 Apački Križ–Kidričevo, v območju od km 2,100 do km 2,400, je nesemaforizirano in nekanalizirano. Nahaja se takoj na začetku naselja Kidričevo, kjer je hitrost 50 km/h. V križišču ni dodatnih pasov za zavijanje v levo. Površina namenjena pešcem in kolesarjem poteka le južno od križišča in je z zelenico ločena od cestišča. V bližini križišča ni nobenega prehoda za pešce in kolesarje. Cestna razsvetljava na tem kraku je pomanjkljiva. Peš in kolesarski promet se razen na južnem kraku odvija na samem vozišču. Križišče je nepregledno, ima neustrezne tehnične elemente in je problematično z vidika prometne varnosti. V prihodnosti je predvidena gradnja novega naselja, katerega dostopna cesta se bo navezovala na obstoječe križišče. Največja pretočnost križišča bo zagotovljena z izgradnjo štirikrakega krožišča.

Cilji investicije so izgradnja krožišča oz. ureditev ceste v dolžini 300 m, ureditev površin za pešce in kolesarje, cestne razsvetljave ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Celotna investicija je ocenjena na 505.316 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (314.029 EUR z DDV) in Občina Kidričevo (191.287 EUR z DDV). V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo krožišča, gradnja bo predvidoma potekala v letu 2019. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce Pečica

Odsek ceste R1-219/1237 Poljčane–Podplat, od km 6,000 do km 6,400, ima neustrezne tehnične elemente, ni primerno urejenih površin za pešce in kolesarje ter prehodov za pešce. Vozišče regionalne ceste je v slabem stanju. Vzdolž vozišča se pojavljajo izrazite mrežaste razpoke, ki so lokalno (slabo) sanirane. Hkrati z razpokami je zaslediti pojav kolesnic. Vzroki za slabo stanje vozišča so tudi v pomanjkljivem odvodnjavanju in neustrezni dimenziji cestnega telesa. Cestna razsvetljava na obravnavanem odseku ni prisotna. Odsek je neprimerno urejen z vidika prometne varnosti.

Cilji investicije so rekonstrukcijo voziščne konstrukcije v dolžini 400 m, izgradnja hodnika za pešce ob levi strani vozišča, ureditev odvodnjavanja vzdolž ceste, cestne razsvetljave, vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, para avtobusnih postajališč na vozišču ter sanacija brežin s podpornimi konstrukcijami.

Investicija je ocenjena na 629.368 EUR z DDV. V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja bo predvidoma potekala v letu 2019. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev površin za kolesarje med Framom in Morjem

Peš in kolesarski promet na regionalni cesti R2-430/0274 Slivnica–Fram, od km 5,300 do km 6,250, se odvija na 0,5 m široki bankini in predstavlja splošno nevarnost za vse udeležence v prometu. Odvodnjavanje je urejeno z naravnim odtokom padavinskih voda na brežini cestnega telesa. Na levi strani v smeri stacionaže ceste je zemeljski jarek, v katerega se steka površinska voda. Cestne razsvetljave na obravnavanem območju ni.

Cilji investicije so izgradnja kolesarske steze s hodnikom za pešce v dolžini 950 m, ureditev cestne razsvetljave in odvodnjavanja.

Vrednost investicije znaša 518.517 EUR z DDV. V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja bo predvidoma potekala v letu 2019. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev Ljubljanske ceste v Domžalah

Ljubljanska cesta na R3-644/1357 Šentjakob–Domžale predstavlja povezavo med regionalno cesto R2-447/0293 Želodnik–Domžale–Trzin in avtocesto A1 Maribor–Ljubljana. Cestna povezava poteka skozi mesto oz. gosto poseljeno območje Domžal. Cesta je prometno zelo obremenjena predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, ko nastajajo zastoji zaradi dnevnih migracij prebivalcev. Voziščna konstrukcija je na območju od km 4,000 do km 6,180 v slabem stanju. Razširjene so razpoke in posedki. Na večini obravnavanega območja je širina ceste povprečno 6,00 m in je v večjem delu omejena s poškodovanimi robniki in hodniki za pešce. Na tem delu odseka je večje število priključkov, tako stanovanjskih individualnih priključkov kot priključkov lokalnih cest. Avtobusna postajališča so locirana obojestransko.

Cilji investicije so ureditev ceste in pločnikov v dolžini 2,2 km, ureditev 2 krožišč, ureditev postajališča za avtobuse in priključkov, ureditev odvodnjavanja, prometne opreme in cestne razsvetljave.

Celotna investicija je ocenjena na 6.436.065 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (4.505.845 EUR z DDV) in Občina Domžale (1.930.220 EUR z DDV). V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova, projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih od 2019 do 2021, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih od 2019 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Srebrniče

Cestna R2-419/1203, ki poteka tudi skozi naselje Srebrniče ima predvsem povezovalno funkcijo, saj predstavlja pomembno prometno povezavo doline Krke z Novim mestom. Obremenjena je predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, ko nastajajo zastoji zaradi dnevnih migracij prebivalcev. Voziščna konstrukcija je na odseku od km 9,305 do km 10,000 v zelo slabem stanju. Razširjene so razpoke in posedki. Na območju naselja je širina ceste povprečno 6,00 m in je v večjem delu omejena s poškodovanimi robniki brez hodnika za pešce. Hodnik za pešce je le v območju obstoječih avtobusnih postajališč. Odvodnjavanje na tem odseku je preko koritnice in obstoječih vtočnih jaškov, ki so dotrajani. Del ceste se odvodnjava preko bankin po terenu. Na obravnavanem območju naselja je cestna razsvetljava neustrezno urejena.

Cilji investicije so ureditev ceste v dolžini 695 m, izgradnja pločnika, ureditev postajališča za avtobuse in priključkov, ureditev cestne razsvetljave.

Vrednost investicije znaša 1.340.444 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (820.994 EUR z DDV) in Občina Novo mesto (519.450 EUR z DDV). V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev priključka zahodne obvoznice Ivančna Gorica

Obstoječe državno prometno omrežje na območju občine Ivančna Gorica sestavljajo avtocesta A2 ter regionalne ceste R1-216/1367 Ivančna Gorica–Krka, R2-448/1196 Ivančna Gorica–Grm in R3-646/1195 Grosuplje–Ivančna Gorica. Navezava obvoznice Ivančna Gorica na južni strani na regionalno cesto R1/216/1367 Ivančna Gorica–Krka se bo uredila s krožnim križiščem.

Cilji investicije so izgradnja krožnega križišča, hodnikov za pešce, pločnikov, ureditev cestne razsvetljave, odvodnjavanja, prometne opreme.

Investicija je ocenjena na 886.107 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (791.889 EUR z DDV) in Občina Ivančna Gorica (94.218 EUR z DDV). Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v letu 2019, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev cest v Kranju

Odseki regionalnih cest R2-412/0359 KR Kidričeva–Iskra (od km 0,000 do km 0,700, od km 0,888 do km 1,000 in od km 1,170 do km 1,559), R2-412/0210 KR Iskra–Labore (od km 0,000 do km 1,200) in R2-410/1135 Kokrica–Kranj (od km 1,600 do km 2,234) so z vidika prometne varnosti zelo problematični. V zadnjem obdobju je bilo na obravnavanem območju zabeleženih 134 prometnih nesreč. Ceste so prometno zelo obremenjene, saj predstavljajo t.i. zahodno obvoznico Kranja, to je povezava od Zdravstvenega doma, OŠ Franceta Prešerna, mimo nakupovalnega središča Savski otok, železniške postaje ter tovarn Sava in Iskra na Laborah. Predvsem v jutranjih konicah se kolone vozil začnejo cca 500 m severno od Zdravstvenega doma (Bleiweisova cesta – območje »Veliki hrib« pri vojašnici) in se vijejo do Labor. Največjo težavo predstavljajo neustrezno urejena križišča, zaradi katerih nastajajo zastoji, ter površine za pešce in kolesarje, ki niso urejene v celotni dolžini. Prav tako bi bilo potrebno zamenjati varnostne ograje.

Cilj investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 3 km, ureditev/rekonstrukcija 4 križišč ter semaforizacija in ostale ureditve na 6 križiščih, izgradnja podhoda za pešce ter ostalih površin za pešce.

Celotna investicija je ocenjena na 9.343.328 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (6.866.553 EUR z DDV) in Mestna občina Kranj (2.476.775 EUR z DDV). Za ureditev regionalne ceste R2-410/1135 Kokrica–Kranj, od km 1+714 do km 2+247, je bila projektna dokumentacija izdelana leta 2010, za ostali del pa se bo izdelovala v letih od 2019 do 2021. Gradnja bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2023. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija ceste Idrsko–Livek

Cesta RT-903/1021 Idrsko–Livek, od km 1,000 do km 2,300, poteka po hribovitem terenu. Vozišče je močno poškodovano, odvodnjavanje ni urejeno, prav tako so poškodovani zidovi, prepusti in zaščitna ograja. Cestna povezava je pomembna s stališča ohranjanja poselitve podeželja in povezuje naselji Idrsko in Livek.

Cilji investicije so rekonstrukcija ceste (razširitve v krivinah) v dolžini 1,3 km, ureditev priključkov (makadamski dostopi do posameznih parcel), izvedba kamnite zložbe v dolžini 31 m in pilotne stene v dolžini 74 m, sanacija obstoječih zidov v dolžini 169 m, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Investicijska vrednost znaša 1.014.447 EUR z DDV. V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Informacijsko modeliranje objektov-BIM

Nova tehnologija BIM (Building information modeling) je ključnega pomena pri zagotavljanju trajnostne gradnje objektov in načrtovanju investicij v cestno infrastrukturo. Vse več držav se odloča za vzpostavitev BIM procesov, ki zagotavljajo pregledno načrtovanje, vodenje gradnje (z vidika porabe sredstev, doseganja rokov, vplivov na okolje) in vzdrževanje objektov v času njihovega življenjskega cikla. BIM predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu in popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski ciklus objekta. Gradnja informacijskega modela objekta BIM se prične ob sami zamisli gradnje nekega objekta z zbiranjem vseh potrebnih informacij, nadaljuje pri projektiranju z izdelavo 3D gradnikov objekta ter kasneje s pripravo operativnih izvedbenih načrtov, kjer se 3D modelu dodajo še dimenzija časa izvedbe (4D) in stroškov (5D). Model izvedenega projekta se nato uporabi za potrebe vzdrževanja (6D), ki se uporablja vse do konca življenjske dobe oziroma razgradnje objekta.

Cilji investicije so nakup programske opreme za spremljanje, kontrolo in vzdrževanje, strežnika, zmogljivih računalnikov, licenčne programske opreme za izdelavo analiz za projektiranje in nadzora nad izvedbo del, letno obnavljanje licenc ter izvedba izobraževanj zaposlenih.

Investicije je ocenjena na 4.088.554 EUR z DDV.

- Rekonstrukcija mostu čez Špehovo Grapo (GO0180)

Most čez Špehovo Grapo GO0180 pri Pečniku na regionalni cesti R3-610/1371 Pečnik (Marof)–Žiri je v zelo slabem stanju. V letu 2016 je bil s strani pooblaščene inštitucije izveden redni pregled objekta. Ugotovljeno je bilo, da so posamezni elementi mostu tako močno poškodovani, da sanacija ni več mogoča in je potrebno objekt v celoti rekonstruirati. Prav tako je močno poškodovano vozišče v območju objekta.

Cilj investicije je rekonstrukcija premostitvenega objekta, sanacija zidu za objektom, obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini cca 100 m, ureditev odvodnjavanja, struge vodotoka ter ureditev prometne opreme.

Vrednost investicije znaša 377.313 EUR z DDV. V letih 2019 in 2020 bo izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija mostu čez pritok Kolpe (NM0196)

Most čez pritok Kolpe (NM0196) v Dolu na regionalni cesti RT-918/3652 Kot–Grgelj je v zelo slabem stanju. V zadnjih letih se je stanje objekta še poslabšalo, zato sanacija posameznih elementov ni več mogoča in je potrebna celotna rekonstrukcija objekta. Ob pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da na vseh elementih mostu izpada malta iz stičnih reg, ob opornikih 2, 3 in 4 so erozijske zajede, podnice razglednih hodnikov so preperele, ograja je korodirana, večina robnih vencev je razpadla po vsej dolžini, parapeti obokov in vmesni oporniki so čelno poraščeni.

Cilj investicije je rekonstrukcija premostitvenega objekta, obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini cca 100 m in ureditev priključkov stanovanjskih objektov, ureditev odvodnjavanja, struge vodotoka ter ureditev prometne opreme.

Vrednost investicije znaša 394.656 EUR z DDV. V letih 2019 in 2020 bo izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija mostu čez Čabranko (NM0166)

Most čez Čabranko (NM0166) v Osilnici na mejnem prehodu z Republiko Hrvaško, v območju od km 9,450 do km 9,520 regionalne ceste R3-657/1345 Bosljiva Loka–Osilnica, je v zelo slabem stanju. V zadnjih letih se je stanje objekta še dodatno poslabšalo, zato sanacija posameznih elementov ni več mogoča in je potrebna celotna rekonstrukcija objekta. Ob pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da na mestu stika (temelj-lok) prihaja do razpadanja betona, na plošči hodnika in nosilcih odpada zaščitni sloj betona, vidna je armatura, ograja je poškodovana in korodirana, na delih zlomljena ter manjkajo polnila, poškodovana so krilni zidovi mostu (zmrzlinske poškodbe), prav tako so močno poškodovani robni venci, rege na hodniku so poraščene in asfaltna površina hodnika je razpokana.

Cilj investicije je rekonstrukcija premostitvenega objekta, obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini cca 70 m in ureditev priključkov cest, ureditev odvodnjavanja, struge vodotoka ter ureditev prometne opreme.

Ocena investicija je ocenjena na 777.374 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (388.685 EUR z DDV) in Republika Hrvaška (388.689 EUR z DDV). V letih 2019 in 2020 bo izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija podvoza železnica (LJ0263) Črnuče

Podvoz z železnico v Črnučah LJ0263 na glavni cesti G2-104/0087 in odsek ceste 0687 Lj (Črnuče–Tomačevo) na območju od km 0,350 do km 0,500 sta v zelo slabem stanju. V zadnjih dveh letih se je stanje objekta še dodatno poslabšalo, zato sanacija posameznih elementov ni več mogoča. Potrebna je celotna rekonstrukcija objekta. Ob pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da zaradi netesnih dilatacij prihaja do zamakanja na krajne opornike, vidne so močne poškodbe na betonih, močno so poškodovani tudi hodniki in ločilni pas med vozišči, meteorna kanalizacija je dotrajana, prav tako so močno poškodovani robni venci.

Cilj investicije je rekonstrukcija premostitvenega objekta, obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini cca 150 m, ureditev odvodnjavanja in postavitev prometne opreme.

Celotna investicija je ocenjena na 3.658.064 EUR z DDV. V letih 2019 in 2020 bo izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev dveh glavnih cest na območju Dravograda

Cesti G2-112/1256 Ravne–Dravograd in G1-1/1257 Dravograd–Otiški Vrh sta del glavne cestne povezave med Ravnami na Koroškem in Dravogradom. Gre za pomembni cestni povezavi, ki sta namenjeni tako lokalnemu kot regijskemu prometu. Obstoječe križišče na glavni cesti G1-1/1257, od km 0,250 km 0,450, pri policijski postaji je nesemaforizirano. Težavo predstavlja vključevanje vozil na glavno cesto, kjer se na glavni prometni smeri dosega relativno visoke hitrosti. Glavna cesta G2-112/1256 je od km 3,500 do km 6,600 močno poškodovana (mrežaste razpoke, udarne jame, krpe) oz. mestoma dotrajana do te mere, da ni zagotovljene minimalne prometne varnosti. Cesta nima ustrezno urejenega odvodnjavanja ter ustrezno urejenih priključkov do stanovanjskih objektov. Od km ca 5,000 do km ca 6,600 oz. v območju stanovanjskih objektov se nahajajo neurejena avtobusna postajališča, brez hodnikov za pešce in brez prehodov za pešce. Prometno tehnični elementi ceste so neustrezni. Glavna cesta G2-112/1256 Ravne–Dravograd je prometno zelo obremenjena, predvsem je visok delež tovornih vozil (srednja, težka, priklopniki), ki znaša 5,65 %.

Cilji investicije so izgradnja krožišča na glavni cesti G1-1/1257 in uredite ceste v dolžini 200 m, ureditev cestnega odseka G2-112/1256 Ravne–Dravograd v dolžini 3,1 km, ureditev priključkov, dveh parov avtobusnih postajališč, hodnikov za pešce na območju avtobusnih postajališč, ureditev odvodnjavanja ceste, cestne razsvetljave ter postavitev prometne opreme in signalizacije.

Vrednost celotne investicije znaša 5.962.512 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (4.081.754 EUR z DDV) in Občina Dravograd (1.880.758 EUR z DDV). V letih 2019 in 2020 bo izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih od 2020 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija mostu čez Dobravo (LJ0226)

Most čez Dobravo (LJ0226) v Mlačevem, na regionalni cesti R3-647/1368 Mlačevo–Rašica od km 0,950 do km 1,050, je v zelo slabem stanju. V zadnjih dveh letih se je stanje objekta še dodatno poslabšalo, zato sanacija posameznih elementov ni več mogoča in je potrebna celotna rekonstrukcija objekta. Ob pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da so hodniki in robni venci dotrajani in potrebni zamenjave, zaradi dotrajane oziroma deloma neizvedene hidroizolacije zamaka na spodnjo konstrukcijo, kjer prihaja do močnih poškodb na oboku in opornikih. Poškodbe so prisotne tudi na krilnih zidovih.

Cilj investicije je rekonstrukcija premostitvenega objekta, obnova voziščne konstrukcije v območju objekta v dolžini cca 100 m, ureditev odvodnjavanja, struge vodotoka in postavitev prometne opreme.

Vrednost investicije znaša 650.274 EUR z DDV. V letih 2019 in 2020 bo izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2020 in 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija križišča v Mozirju

Obstoječe križišče regionalne ceste R1-225/1248 Radmirje–Mozirje v km 10,320 (od km 10,276 do km 10,500) in Savinjske ceste LC267141 (od km 0,000 do km 0,060) je trikrako in nesemaforizirano, z urejenimi pasovi za levo zavijanje in osvetljenimi prehodi za pešce. V bližini križišča se nahajajo osnovna šola, vrtec in ostali večnamenski objekti, zaradi česar se promet iz Savinske ceste v času prometnih konic zgosti in prihaja do zastojev.

Cilji investicije so izgradnja krožišča in površin za pešce in kolesarje v območju krožišča, avtobusnega postajališča, preplastitev vozišča v dolžini 284 m ter ureditev nove cestne razsvetljave.

Vrednost investicije je ocenjena na 619.714 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (573.330 EUR z DDV) in Občina Mozirje (46.384 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Dravska kolesarska pot: Dravograd–Maribor

Z načrtovano investicijo se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju od Dravograda do Maribora. Obravnavano območje nudi odlične pogoje za razvoj kolesarjenja kot trajnostne oblike prevoza. Predvsem je pomembno povezovanje med mestnimi središči in urbanimi naselji. Poleg izboljšanja pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev bo imela investicija pozitiven vpliv na pogoje za razvoj integralnih turističnih proizvodov.

Načrtovana ureditev kolesarske povezave od Dravograda (po levi strani Drave) do območja Mestne občine Maribor je razdeljena na 8 sklopov oz. odsekov v skupni dolžini 39,0 km in poteka po območju sedmih občin (Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše):

  - prvi sklop obsega izvedbo enostranske dvosmerne kolesarske steze v dolžini 0,7 km na odseku državne kolesarske povezave D3 Vič–Dravograd–Radlje ob Dravi–Maribor v območju občine Dravograd,

  - na istem odseku je predvideva drugi sklop ureditev in razširitev obstoječih poti ob reki Dravi z izvedbo potrebnih podpornih konstrukcij in premostitvenih konstrukcij v dolžini 7,0 km;

  - tretji sklop, prav tako v okviru državne kolesarske povezave D3 Vič–Dravograd–Radlje ob Dravi–Maribor, na območju občine Muta obsega ureditev kolesarske povezave po obstoječih kategoriziranih cestah in gozdnih poteh  z izvedbo potrebnih podpornih konstrukcij v dolžini 4,6 km;

  - sklop 3a na pododseku Zg. Vižinga–Vuhred državne kolesarske povezave D3 obsega novogradnjo kolesarske poti ob reki Dravi od Zg. Vižinge do Dobrove. V nadaljevanju pa je potek predviden po obstoječi lokalni cestni infrastrukturi skozi naselje Spodnja Vižinga v dolžini 7,0 km;

  - v okviru sklopa 4 je na območju občin Radlje ob Dravi in Podvelka načrtovana novogradnja kolesarske poti ob državni cesti G1-1/0243, vključno z ureditvijo zahtevnih podpornih konstrukcij, v dolžini 5,0 km;

  - sklop 5 na območju občine Podvelka predvideva novogradnjo kolesarske poti med državno cesto in reko Dravo, vključno z ureditvijo zahtevnih podpornih in premostitvenih konstrukcij, v dolžini 6,0 km;

  - v okviru sklopa 6 je v občinah Lovrenc na Pohorju in Ruše predvidena novogradnja kolesarske poti med reko Dravo (desni breg) in železniško progo, vključno z ureditvijo zahtevnih podpornih in premostitvenih konstrukcij, v dolžini 3,5 km;

  - sklop 7 pa obsega ureditev kolesarske povezave po obstoječi lokalni kategorizirani in nekategorizirani cestni infrastrukturi v območju občin Selnica ob Dravi in Ruše v dolžini 5,20 km.

Cilji načrtovanih vsebin je izgradnja kolesarskih površin v skupni dolžini 39 km na območju sedmih občin ter izvedba podpornih konstrukcij, premostitvenih objektov in prometna ureditev obstoječih kolesarskih poti.

Vrednost načrtovanih ukrepov znaša 29.627.734 EUR z DDV, vire pa bodo zagotovili Direkcija RS za infrastrukturo (23.704.145 EUR z DDV) in vseh sedem občin (Dravograd 1.363.810 EUR z DDV, Muta 1.212.164 EUR Z DDV, Radlje ob Dravi 134.685 EUR Z DDV, Podvelka 1.081.691 EUR Z DDV, Lovrenc na Pohorju 1.492.449 EUR Z DDV, Selnica ob Dravi 283.057 EUR Z DDV, Ruše 355.735 EUR Z DDV). V letu 2014 je bila izdelana idejna zasnova za ureditev državne kolesarske povezave D3 na pododseku Dravograd–Radlje ob Dravi. Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih 2019–2021, gradnja pa bo predvidoma potekala po odsekih oz. fazah v letih od 2020 do 2026. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Slovensko-goriške kolesarske poti

Z načrtovano investicijo se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena na območju 11 občin. Kolesarska mreža je razdeljena na posamezne trase, ki se navezujejo na kolesarske ureditve posameznih mest, ki imajo sprejete celostne prometne strategije:

  - Trasa 1: Šentilj–Pesnica–rondo Pesnica poteka v občinah Šentilj in Pesnica. Trasa se prične na starem MP Šentilj/Spielfeld na R2-437/0267 in poteka od km 0+000 do 1+620. Na tem odseku je delno že urejena kolesarska steza. Nato trasa poteka od Šentilja do Pesnice ob R2-437/0268 od km 0+000 do km 7+730 in se nadaljuje ob R2-437/0268 od km 7+730 do 10+432 do rondoja Počehova, kjer se naveže na mariborsko kolesarsko mrežo. Delno poteka kolesarska pot ob železniški progi, kjer je predvidenih 5 manjših prepustov. Načrtovana dolžin trase znaša 11,5 km;

  - Trasa 2: Pesnica–Pernica–Lenart poteka v občinah Pesnica in Lenart. Trasa se prične pri rondoju Počehova ob R2-437/0268 in se nadaljuje preko R2-449/0314 do km 0+860, kjer se priključi na lokalno cesto (priključek Dragučova). Nadalje poteka po traktorski cesti ob AC A5 do Pernice ter se nadaljuje na R2-449/0314 do km 12+900 in R2-449/1543 do Lenarta. Predvidenih je 5 prepustov (od tega so 3 manjši). Nadvoz ceste R2-449/1543 pred Lenartom, nad AC MB-MS, je izveden samo za dva prometna pasova, zato je potrebno obdelati 2 varianti, prvo kot souporabo prometnih pasov ali drugo kot novogradnjo kolesarskega podvoza. Dolžina načrtovane trase znaša 14 km;

  - Trasa 3: Lenart–Radehova–Sp. Senarska–Brengova–Cerkvenjak poteka skozi občine Lenart, Sveta Trojica in Cerkvenjak. Trasa se prične ob R2-433/1287 v km 2+950 do km 0+000 in se nadaljuje preko naselij Spodnja Senarska in Brengova do Cerkvenjaka ob R2-439/1525 (od 0+000 do km 6+735). Dolžina načrtovane trase znaša 11,2 km;

  - Trasa 4: Cerkvenjak–Sv. Jurij ob Ščavnici poteka ob R2-439/1305 (od km 6+200 do km 0+500). Dolžina načrtovane trase znaša 5,9 km;

  - Trasa 19: Sp. Porčič–Senarska se prične za naseljem Spodnji Porčič na R3-747/4120 v km 2+900 (Sv. Trojica) in poteka do Zgornje Senarske na R2-433/1287 v km 0+400. Kolesarska pot bo potekala po kategorizirani cesti JP704111 Zg. Porčič–Zg. Senarska pod vznožjem Svete Trojice ob jezeru Trojica, ki je v makadamski izvedbi. Dolžina načrtovane trase znaša 1,9 km;

  - Trasa 20: MP Trate–Apače–Podgrad (Gornja Radgona) se prične za mostom čez reko Muro pri MP Trate na R2-438/1307 in poteka od km 0+000 do km 12+760, kjer se naveže na obstoječo kolesarko MURA-DRAVA.BIKE. Zaključek tase je načrtovan pri priključku obstoječe kolesarke na Gubčevo cesto (pri objektu Radgonske gorice d.d.). Na tem odseku je delno že urejena kolesarska steza, nekateri odseki pa so v fazi priprave projektne dokumentacije ali izvajanja. Že izveden je odsek od naselja Črnci v km 8+800 do naselja Segovci v km 12+055. Skozi naselje Apače je tudi že urejena deloma obojestranska kolesarska cesta (mešan profil). Dolžina načrtovane trase znaša 16,1 km;

  - Trasa 21: Podgrad (Gornja Radgona)–Radenci se prične na Gubčevi cesti (pri objektu Radgonske gorice d.d.) in nato poteka preko Lackove ulice, Panonske ulice, Mladinske ulice, Ceste na stadion, kjer se naveže na Partizansko cesto (R1-230/0327) in naprej preko Ljutomerske ceste po R1-230/0366 do Radencev. Vmesni odseki imajo že urejene kolesarske površine, izveden je tudi odsek kolesarke poti od krožišča (Partizanska/Mariborska/Ljutomerska cesta) do naselja Mele. Dolžina načrtovane trase znaša 9,1 km;

  - Trasa 22: Radenci–Sveti Jurij ob Ščavnici se prične na območju krožišča na R1-230/1308 ter se nadaljuje po R3-941/1541 od km 7+399 do km 0+000 (Grabonoša) ter R3-417/1293 do Sv. Jurija ob Ščavnici (od 2+829 do km 0+000). Večje omejitve umestitve kolesarke v prostor predstavljajo obstoječi železniški podvoz na začetku trase, ozka cesta skozi Kapelske gorice s strnjeno pozidanim območjem ter prečkanje Ščavnice in AC podvoza. Po dolini Grabonoša in Čakove je delno že izvedena ločena asfaltna površina, katera se bo nadgradila v kolesarske površine. Cesta je obdana z vinogradi in je turistično zelo atraktivna. Znotraj naselja Sveti Jurij ob Ščavnici so kolesarske površine delno že urejene. Dolžina načrtovane trase znaša 10,2 km;

  - Trasa 23: Sveti Jurij ob Ščavnici–Juršinci–Ptuj ob R2-439/1304 poteka od km 0+00 do km 2+950 do Žihlave, nato pa po R3-712/1331 od km 0+00 do km 21+173 do Juršincev, Gabernika in Rogoznice. Na začetku trase je čez Jamno že izvedena kolesarska steza, ki se bo nadaljevala do Žihlave. Vse do Juršincev je teren zelo razgiban, zato bodo potrebni posamezni oporni/podporni zidovi. Načrtovana trasa prečka dva večja vodotoka, Pesnica in Rogoznica. Od naselja Juršinci pa trasa preide v ravninski del, kjer pa je do Ptuja že delno izvedena ureditev kolesarskih površin. Dolžina načrtovane trase znaša 23,1 km.

Cilji investicije so izgradnja kolesarskih površin v 11 občinah v skupni dolžini 103 km, izvedba podpornih konstrukcij, premostitvenih objektov in prometna ureditev obstoječih kolesarskih poti.

Vrednost načrtovanih ukrepov znaša 17.435.083 EUR z DDV, financirali pa jih bodo Direkcija RS za infrastrukturo (14.833.737 EUR z DDV) in 11 občin (Šentilj 164.186 EUR Z DDV, Pesnica 164.186 EUR Z DDV, Lenart 315.946 EUR Z DDV, Sveta Trojica v Slovenskih goricah 98.287 EUR Z DDV, Cerkvenjak 147.431 EUR Z DDV, Sveti Jurij ob Ščavnici 49.144 EUR Z DDV, Apače 48.515 EUR Z DDV, Gornja Radgona 339.608 EUR Z DDV, Radenci 196.574 EUR Z DDV, Juršinci 152.112 EUR Z DDV, Ptuj 925.356 EUR Z DDV). Projektna dokumentacija se bo izdelovala v letih 2019–2021, gradnja pa bo predvidoma potekala po odsekih oz. fazah v letih od 2021 in 2025. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija križišča Maharovec

Obstoječe križišče regionalne ceste R2-419/1204 Novo mesto–Šentjernej, od km 12,885 do km 13,166, in lokalne ceste LC394011 za Dolenji Maharovec, od km 0,000 do km 0,137, je nesemaforizirano in brez pasov za zavijanje levo. Avtobusno postajališče je urejeno samo na eni strani, površin za pešce ni, prav tako ni urejena cestna razsvetljava. Odpadna voda s cestišča se izliva na okoliške travnike. Priključek lokalne ceste se na regionalno navezuje pod ostrim kotom. Na regionalno cesto se v obravnavanem območju navezuje še priključek za gostinski lokal in parkirišče za tovorna vozila.

Cilji investicije so rekonstrukcija križišča, izgradnja površin za pešce ob regionalni in lokalni cesti, deviacija lokalne ceste in ureditev priključka poljske poti, obnova voziščne konstrukcije na regionalni cesti v dolžini 220 m, izgradnja para avtobusnega postajališča, prestavitev vodotoka v dolžini 26 m ter postavitev nove cestne razsvetljave.

Vrednost investicije znaša 571.714 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (393.859 EUR z DDV) in Občina Šentjernej (177.855 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija križišča Škofije

Obstoječe križišče regionalne ceste R3-741/0235 Škofije, od km 1,462 do km 1,570, in lokalne ceste LC 177061 Škofije–Tinjan, od km 0,000 do km 0,096, je trikrako in nesemaforizirano, pasovi za levo zavijanje niso urejeni. Regionalna cesta je prometno zelo obremenjena, predvsem v času poletne turistične sezone. Hitrosti so velikokrat prekoračene, kar poslabšuje prometno varnost in vključevanje s stranske smeri iz naselja Tinjan.

Cilji investicije so izgradnja krožnega križišča, hodnikov za pešce v območju krožišča, preplastitev vozišča v skupni dolžini 204 m ter obnova cestne razsvetljave.

Investicija je ocenjena na 549.938 EUR z DDV, financirali pa jo bosta Direkcija RS za infrastrukturo (362.783 EUR z DDV) in Mestna občina Koper (187.155 EUR z DDV). V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija, gradnja pa bo predvidoma potekala v letih 2019 in 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

V veljavnem načrtu razvojnih programov se, upoštevajoč podatke iz novelacije investicijske dokumentacije in podatkov iz tabel v prilogi 2, spremeni naslednjih deset projektov:

- KRIŽ Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju

Za rekonstrukcijo križišča v Šentilju je bil leta 2010 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. V letu 2013 je bila izdelana in nato leta 2017 dopolnjena projekta dokumentacija (PZI). Tekom izdelave te pa je bilo ugotovljeno, da je poleg rekonstrukcije križišča potrebno urediti tudi priključka lokalnih cest v območju od km 0,305 do km 0,420 in v km 0,605, zato se je dolžina načrtovane rekonstrukcije odseka ceste R2-438/1306 Šentilj–Trate podaljšala za 262 m. Marca 2019 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se poveča vrednost investicije na 1.659.841 EUR z DDV.

Cilji investicije so izgradnja krožišča v km 0,185, ureditev regionalne ceste v dolžini 297 m, ureditev dveh priključkov lokalnih cest in priključkov k stanovanjskim objektom. ureditev hodnikov za pešce ob vozišču, ureditev avtobusnega postajališča in obračališča.

V teku je javno naročilo za gradnjo, začetek te pa je predviden julija 2019. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Obnova R1-201 in R1-202: Hrušica–Rateče–Planica

Za predmetno investicijo je bil leta 2010 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. V letu 2019 je bil ponovno opravljen terenski ogled in ugotovljeno je bilo, da je potrebno zaradi slabega stanja vozišča preplastitev izvesti na daljših stacionažah, kot je bilo prvotno načrtovano. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno urediti tudi problematično križišče na začetku Podkorna in v Kranjski Gori, smer smučišča. Aprila 2019 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se poveča vrednost investicije na 10.182.399 EUR z DDV.

Cilja investicije sta obnova voziščne konstrukcije v dolžini 5.979 m in rekonstrukcija dveh križišč.

V pripravi je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, v letu 2020 bodo potekali odkupi zemljišč. Začetek gradnje je predviden v letu 2021. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Rekonstrukcija AC priključka–rondo Šentjernej

Za predmetno investicijo je bil v letu 2016 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. Osnova je bila idejna zasnova in projektna dokumentacija, izdelana v letih od 2006 do 2008. Zaradi nujno potrebne izvedbe hidravličnih izboljšav v cestnem telesu je bila v letu 2018 izdelana dopolnitev projektne dokumentacije. Po spremembi je namesto prvotno načrtovane preplastitve vozišča potreben ukrep rekonstrukcije ceste oz. odseka R2-418/1202 od km 0,050 do km 4.950, saj gre za spremembo tehničnih elementov ceste. Februarja 2019 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se poveča vrednost investicije na 9.799.898 EUR z DDV ter se podaljša časovni načrt izvedbe investicije do 31. 12. 2022.

Cilji investicije so izgradnja dveh obojestranskih avtobusnih postajališč, izgradnja 988 m hodnikov za pešce, rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 4 km ter ureditev križišča v km 0,271.

V teku je javno naročilo za gradnjo, začetek gradnje predviden v drugi polovici leta 2019. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazov in obnova ceste Stročja vas–Pavlovci

Za predmetno investicijo je bil v letu 2016 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. Osnova je bila projektna naloga za projektiranje. V sklopu nadaljnje dokumentacije je bila narejena natančna preučitev geološke sestave odseka. Ugotovljeno je bilo, da je na obravnavanem odseku potreben širši nabor sanacijskih ukrepov. Prvotno so bili za sanacijo predvideni trije krajši odseki v skupni dolžini 180 metrov, zaradi poslabšanja stanja na terenu pa se območje sanacije razširilo na dolžino 592 metrov. Septembra 2018 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se je vrednost investicije povečala na 2.048.170 EUR z DDV.

Cilji investicije so sanacija plazu A v dolžini 40 m, sanacija usada B v dolžini 197 m, sanacija usada C v dolžini 99 m, cestni nasip iz kamnitega materiala na območju usada C, sanacija usada D v dolžini 242 m, 4 kamnite podporne zložbe, obnova voziščne konstrukcije v dolžini 592 m, ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod v dolžini 592 m.

V pripravi je razpis za oddajo del, začetek gradnje pa je predviden v letu 2019. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija plazu in brežine Ščenk

Za predmetno investicijo je bil v letu 2016 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. Osnova je bil Geološko geotehnični elaborat za sanacijo plazu »Ščenk«, ZRMK d.o.o., Ljubljana. V sklopu nadaljnje dokumentacije je bila narejena natančna preučitev geološke sestave odseka in določitev potrebnih ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da je potreben širši nabor sanacijskih ukrepov oz. da je potrebna tudi sanacija odseka ceste v dolžini približno 300 m. Območje predvideno za sanacijo spada v najzahtevnejšo kategorijo geotehničnih del. Septembra 2018 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se je vrednost investicije povečala na 3.363.657 EUR z DDV.

Cilji investicije so ureditev plazu v dolžini 453 m, ureditev hudourniške grape, ureditev odvodnjavanja cestišča v dolžini 453 m, sidrana pilotna stena, kamnita zložba - kamen v betonu, rekonstrukcija ceste v dolžini 453 m, odstranjevanje splaznelega materiala in čiščenje propustov.

V letu 2019 bodo potekali odkupi zemljišč in priprava JN za gradnjo. Začetek gradnje je predviden v letu 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Sanacija brežine Jelični vrh

Za predmetno investicijo je bil v letu 2016 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. Osnova je bila projektna naloga za projektiranje. Spomladi leta 2018 je prišlo do dveh elementarnih dogodkov, ko sta skali padli na mimo vozeča vozila. Izdelana je bila dopolnitev projektne dokumentacije, po kateri se načrtovana galerija in rekonstrukcija ceste podaljša iz 150 m na 250 m ter se v km 6,600 namestijo dodatni podajno lovilni sistemi, sidrane mreže in viseče mreže, v skupni dolžini posega 360 m. Marca 2019 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se je vrednost investicije povečala na 8.551.385 EUR z DDV.

Cilji investicije so stalni in začasni podajno lovilni sistemi v dolžini 610 m, sidrane in viseče visoko natezne mreže v dolžini 610 m, izvedba galerije v dolžini 105 m, nadvišanje obstoječega podpornega zidu v dolžini 17 m, izvedba nizkega podpornega zidu v dolžini 27 m, rekonstrukcija ceste in ureditev odvodnjavanja v skupini dolžini 910 m ter sanacija treh usadov na obvoznih cestah.

V marcu 2019 je bil izveden postopek JN za gradnjo galerije Jelični vrh na cesti G2-102/1034 v km 8,460. Rok za dokončanje gradbenih del je konec leta 2020.

- Ureditev ceste Dole–Šentjur

Za predmetno investicijo je bil leta 2017 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. Osnova je bila takrat izdelana projektna dokumentacija le za ureditev krožnega križišča pri osnovni šoli Šentjur na cesti R1-234/1280 Dole–Šentjur v km 2,418. Pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije za izvedbo krožnega križišča Šentjur center na stičišču krakov cest R1-234/1280 Šentjur, LC 396251 in LC 396271 v km 2,940, se je pokazala potreba tudi po rekonstrukciji križišča v km 2,188 in izgradnji podhoda za pešce pri osnovni šoli. Aprila 2019 izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se poveča vrednost investicije na 3.074.910 EUR z DDV.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 925 m, rekonstrukcija treh križišč, izgradnja podhoda za pešce, obnova in dograditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave.

Projektna dokumentacija je izdelana, v letu 2019 bo izvedena parcelacija, začeli se bodo tudi odkupi zemljišč. Začetek gradnje je predviden v letu 2020. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Ureditev ceste skozi Birčno vas

Za predmetno investicijo je bil leta 2017 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. V letu 2018 je bilo ob izdelavi projektne dokumentacije (PZI) ugotovljeno, da je potrebno zaradi slabega stanja vozišča in zagotavljanja prometne varnosti območje posega podaljšati iz 670 m na 2 km (od km 15,150 do km 17,150). Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno zgraditi avtobusno postajališče in obračališča, propust ter kamnito zložbo. Maja 2019 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se poveča vrednost investicije na 2.439.394 EUR z DDV.

Cilji investicije so preplastitev ceste v dolžini 2 km, izgradnja avtobusnega postajališča in obračališča, propusta ter kamnitih izložb.

V letu 2019 se bo pričel postopek parcelacije, v letu 2020 pa bodo potekali odkupi zemljišč in objava javnega naročila za gradnjo. Gradnja bo potekala v letih od 2021 do 2022. Skladno z 18. členom Zakona o cestah se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

- Zaščita pred padajočim kamenjem in skalnimi podori

Na podlagi terenskih ogledov je bil za predmetno investicijo leta 2017 izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je obravnaval izvedbo potrebnih aktivnosti za 10 letno obdobje. S sklepom je bila potrjena investicija za obdobje dveh let (2018 in 2019).

Sanacije in zaščite brežin so bile v obdobju od januarja 2018 do aprila 2019 izvedene na 16 odsekih cest v skupni dolžini 5.501 m, v teku je izvedba na 7 odsekih cest v skupni dolžini 8.922 m. V letu 2019 je bilo zaradi zagotavljanja prometne varnosti nujno potrebno začeti tudi s sanacijo brežin na odseku G2-102/1037 Dolenja Trebuša–Želin, saj je bilo na odseku zabeleženih več nesreč oz. škodnih dogodkov in je ogrožena prometna varnost. Skupno bodo v okviru navedenega projekta izvedene sanacije na 23 odsekih državnih cest v skupni dolžini 14.423 m.

Gradnja je v teku, skladno z 18. členom Zakona o cestah se dela izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist. Aprila 2019 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije, na podlagi katere se poveča vrednost investicije na 7.651.827 EUR z DDV in se hkrati podaljša zaključek do 31. 12. 2020.

- Ureditev ceste v naselju Sp. Senarska

Leta 2018 je bil za ureditev ceste potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta. Osnova je bil izdelan izvedbeni načrt iz leta 2016 za ureditev ceste in pločnika na cesti R2-439 v naselju Sp. Senarska, od km 4,619 do km 5,773. V letu 2018 je bil izveden postopek javnega naročila za gradnjo, vrednost pa je bila za cca 60 % višja od ocenjene. Hkrati je bilo ugotovljeno, da je potrebno dodatno izvesti kamnito zložbo ter rekonstrukcijo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v celotni širini in ne le delno (levo in desno od sredine, kot je predvidel projekt). Aprila 2019 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije. Izhodiščna vrednost se je povečala na 1.466.536 EUR z DDV.

Cilji investicije so obnova voziščne konstrukcije v dolžini 1.154 m, izgradnja hodnika za pešce, ureditev avtobusnega postajališča, izgradnja opornega zidu, ureditev odvodnjavanja, cestne razsvetljave, priključkov ter ureditev prometne opreme in signalizacije

Dela se skladno z 18. členom Zakona o cestah izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

PRILOGA 2 – Tabela