| Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 4110-159/2021/5 |  |  |  |  |  |  |
| Ljubljana, 28.07.2021 |  |  |  |  |  |  |
| EVA / |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Uvrstitev 25 projektov v Načrt razvojnih programov 2021-2024 - predlog za obravnavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji: S K L E P : V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo: PROJEKTI V VRTCE: 1.; 3330-21-0027; Novogradnja vrtca ob OŠ dr. Janeza Mencingerja. 2.; 3330-21-0028; Vrtec Cankova (prizidava). 3.; 3330-21-0030; Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče. 4.; 2130-19-3163; Izgradnja vrtca Materija. 5.; 3330-21-0033; OŠ in vrtec Veliki Podlog z vrtcem v občini Krško. 6.; 3330-21-0035; Gradnja novega vrtca Mirna. 7.; 3330-21-0036; Dograditev vrtca Podgorci v občini Ormož. 8.; 3330-21-0037; Novogradnja vrtca Ravne na Koroškem. 9.; 2130-16-3248; Novogradnja nizkoenergetskega vrtca Rogatec. 10.; 3330-21-0039; Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi. PROJEKTI V OSNOVNO ŠOLSTVO: 1.; 3330-21-0040; Gimnastična dvorana OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. 2.; 3330-21-0042; Prizidek in telovadnica OŠ Dragotina Ketteja. 3.; 3330-21-0044; Novogradnja OŠ Škofije v Občini Koper. 4.; 3330-21-0045; II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča. 5.; 2130-19-3248; Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu. 6.; 3330-21-0051; Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec. 7.; 3330-21-0053; Športna dvorana s širitvijo OŠ Matije Valjavca. 8.; 3330-21-0054; Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela. 9.; 3330-21-0056; Nova šola Ane Gale v občini Sevnica. 10.; 3330-21-0057; Novogradnja glasbene šole Sežana. 11.; 2130-20-3256; Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje. 12.; 3330-21-0062; Podružnična osnovna šola in vrtec Turjak. 13.; 3330-21-0064; Rekonstrukcija in dozidava glasbene šole Zagorje. PROJEKTI V OSNOVNO ŠOLSTVO – ŠOLSTVO NARODNOSTI: 1.; 3330-21-0065; Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci. 2.; 3330-21-0066; Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava. mag. Janja Garvas Hočevar V.D GENERALNEGA SEKRETARJA PRILOGE: - Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3), - Tabele. SKLEP PREJMEJO: - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, - Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, - Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, - Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prof. dr. Simona Kustec, ministrica, - mag. Boris Munišič, v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije, - Mira Koren Mlačnik, vodja Sektorja za investicije v šolsko in predšolsko infrastrukturo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novih projektov, ki so bili izbrani na podlagi prijave projektov na javnem Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki je bil objavljen 5.2.2021 v Ur. list RS, št. 16/2021 (v nadaljevanju: Razpis 2021-2024) in Sklepa o izboru predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, št. 4110-7/2021/11, z dne 30.4.2021 (v nadaljevanju; Sklep o izboru projektov za sofinanciranje). Za sofinanciranje je bilo izbranih vse skupaj 40 projektov (13 v vrtce, 25 v osnovno šolstvo in 2 v šolstvo narodnosti) od katerih se s predmetnim vladnim gradivom v državni NRP trenutno vključi 25 projektov (10 v vrtce, 13 v osnovno šolstvo in 2 v šolstvo narodnosti), za katere so podatki o projektih usklajeni v občinskih in državnemu NRP, na podlagi predvidenih sredstev sofinanciranja MIZŠ. Večini projektov se sofinanciranje prične v letu 2021 ali v letu 2022, nekaterim se sofinanciranje prične v letu 2023. 9 projektov bo v državni NRP vključenih preko Ministrstva za finance, saj vrednost sofinanciranja s sredstvi proračuna države ne presega 600.000 EUR. Preostalih 6 projektov (2 v vrtce in 4 v osnovno šolstvo) bo pripravljenih za vključitev v državni NRP predvidoma septembra 2021. Na Razpis 2021-2024 je prispelo 160 prijav investicij v vzgojno- izobraževalne objekte, od teh 67 projektov v vrtce in 93 projektov v osnovno šolstvo, med slednjimi so tudi 3 investicije šolstva narodnosti. Na podlagi meril za vrednotenje vlog, ločeno za vrtce in ločeno za osnovno šolstvo, je bilo za sofinanciranje izbranih vse skupaj 40 projektov, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi MIZŠ. Od 13 izbranih projektov v vrtce se s tem gradivom v državni NRP uvršča 10 projektov, od 25 izbranih projektov v osnovno šolstvo se s tem gradivom uvršča 13 projektov, od 2 izbranih projektov šolstva narodnosti se s tem gradivom uvrščata oba projekta. Osnovni namen sofinanciranja investicij v predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v letih 2021-2024 je izvedba investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva zaradi zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov. Za izvedene gradnje bodo občine prejele sofinancerska sredstva v višini, kot so zapisana v izdanem Sklepu o izboru projektov za sofinanciranje. Upravičen strošek je vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (brez DDV) v okviru priznanih normativnih površin izvedene investicije. Z investicijami se bo podprlo mlade družine, kar bo vplivalo na demografski, družbeni, socialni in ekonomski razvoj občin, saj vsak VIZ predstavlja vitalni del kraja in center izobraževalnega dogajanja. Cilj projektov je tudi gospodarski zagon po epidemiji s Covid – 19. Obseg sofinancerskih sredstev MIZŠ za vseh 40 izbranih projektov znaša 42.002.844,16 EUR, od katerih je za investicije v vrtce predvideno 13.076.243,99 EUR, za investicije v osnovno šolstvo 27.212.997,21 EUR in za investicije v šolstvo narodnosti 1.713.602,96 EUR. Zadevno gradivo predstavlja prvi sklop 25 projektov za vključitev v državni NRP, v skupni vrednosti sofinancerskih deležev v višini 29.270.551,23 EUR proračunskih sredstev MIZŠ. Za investicije v vrtce je predvideno 9.558.242,78 EUR, za investicije v osnovno šolstvo 17.998.705,49 EUR ter za investicije šolstva narodnosti 1.713.602,96 EUR sofinancerskih sredstev MIZŠ. Sofinanciranje projektov je predvideno od leta 2021 do vključno leta 2024. Sofinancerska sredstva so zagotovljena na evidenčnih projektih št.: 3330-20-0008 Nove investicije v vrtce, 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole in 3311-07-0002 Nove investicije v OŠ. Drugi sklop projektov za uvrstitev v državni NRP bo pripravljen predvidoma do septembra 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| b) | usklajenost slovenskega pranega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0027 Novogradnja vrtca ob OŠ dr. Janeza Mencingerja |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0028 Vrtec Cankova (prizidava) |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0030 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 2130-19-3163 Izgradnja vrtca Materija |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0033 OŠ in vrtec Veliki Podlog v občini Krško |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0035 Gradnja novega vrtca Mirna |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0036 Dograditev vrtca Podgorci v občini Ormož |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0037 Novogradnja vrtca Ravne na Koroškem |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 2130-16-3248 Novogradnja nizkoenergetskega vrtca Rogatec |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0039 Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0040 Gimnastična dvorana OŠ Danila Lokarja Ajdovščina |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0042 Prizidek in telovadnica OŠ Dragotina Ketteja |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0044 Novogradnja OŠ Škofije v občini Koper |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0045 II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 2130-19-3248 Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0051 Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0053 Športna dvorana s širitvijo OŠ Matije Valjavca |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0054 Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0056 Nova šola Ane Gale v občini Sevnica |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0057 Novogradnja glasbene šole Sežana |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 2130-20-3256 Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0062 Podružnična osnovna šola in vrtec Turjak |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0064 Rekonstrukcija in dozidava glasbene šole Zagorje |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0065 Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci |  | 631710 – Šolstvo narodnosti - investicije |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-21-0066 Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava |  | 631710 – Šolstvo narodnosti - investicije |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-20-0008 Nove investicije v vrtce |  | 437810 – Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | 2.862.240,41 EUR |  |  |  |  | 2.662.209,70 EUR |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole |  | 437710 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 5.412.600,50 EUR |  |  |  |  | 3.629.980,76 EUR |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3311-07-0002 Nove investicije v šolstvo narodnosti |  | 631710 – Šolstvo narodnosti - investicije |  | 1.000.000,00 EUR |  |  |  |  | 713.602,96 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 9.274.840,91 EUR |  |  |  |  | 7.005.793,42 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| prof. dr. Simona Kustec MINISTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge:

- PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade

- PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS

- PRILOGA 4: Obrazložitev

- PRILOGA 5: Tabele (Izpisi projektov iz MFERAC - obrazec 3)

- PRILOGA 6: Sklepi o potrditvi DIIP

PRILOGA 3

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana		T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	…………………..

Datum: 	…………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji:

S K L E P:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo:

PROJEKTI V VRTCE:

| 1. | 3330-21-0027 | Novogradnja vrtca ob OŠ dr. Janeza Mencingerja |
| --- | --- | --- |
| 2. | 3330-21-0028 | Vrtec Cankova (prizidava) |
| 3. | 3330-21-0030 | Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče |
| 4. | 2130-19-3163 | Izgradnja vrtca Materija |
| 5. | 3330-21-0033 | OŠ in vrtec Veliki Podlog z vrtcem v občini Krško |
| 6. | 3330-21-0035 | Gradnja novega vrtca Mirna |
| 7. | 3330-21-0036 | Dograditev vrtca Podgorci v občini Ormož |
| 8. | 3330-21-0037 | Novogradnja vrtca Ravne na Koroškem |
| 9. | 2130-16-3248 | Novogradnja nizkoenergetskega vrtca Rogatec |
| 10. | 3330-21-0039 | Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi |

PROJEKTI V OSNOVNO ŠOLSTVO:

| 1. | 3330-21-0040 | Gimnastična dvorana OŠ Danila Lokarja Ajdovščina |
| --- | --- | --- |
| 2. | 3330-21-0042 | Prizidek in telovadnica OŠ Dragotina Ketteja |
| 3. | 3330-21-0044 | Novogradnja OŠ Škofije v Občini Koper |
| 4. | 3330-21-0045 | II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča |
| 5. | 2130-19-3248 | Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu |
| 6. | 3330-21-0051 | Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec |
| 7. | 3330-21-0053 | Športna dvorana s širitvijo OŠ Matije Valjavca |
| 8. | 3330-21-0054 | Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela |
| 9. | 3330-21-0056 | Nova šola Ane Gale v občini Sevnica |
| 10. | 3330-21-0057 | Novogradnja glasbene šole Sežana |
| 11. | 2130-20-3256 | Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje |
| 12. | 3330-21-0062 | Podružnična osnovna šola in vrtec Turjak |
| 13. | 3330-21-0064 | Rekonstrukcija in dozidava glasbene šole Zagorje |

PROJEKTI V OSNOVNO ŠOLSTVO – ŠOLSTVO NARODNOSTI:

| 1. | 3330-21-0065 | Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci |
| --- | --- | --- |
| 2. | 3330-21-0066 | Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava |

mag. Janja Garvas Hočevar

V.D GENERALNEGA SEKRETARJA

PRILOGE:

- Tabele.

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,

- Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

Priloga 4: OBRAZLOŽITEV

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novih projektov, ki so bili izbrani na podlagi prijave projektov na javnem Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki je bil objavljen 5.2.2021 v Ur. list RS, št. 16/2021 (v nadaljevanju: Razpis 2021-2024) in Sklepa o izboru predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, št. 4110-7/2021/11, z dne 30.4.2021 (v nadaljevanju; Sklep o izboru projektov za sofinanciranje). Za sofinanciranje je bilo izbranih vse skupaj 40 projektov (13 v vrtce, 25 v osnovno šolstvo in 2 v šolstvo narodnosti) od katerih se s predmetnim vladnim gradivom v državni NRP trenutno vključi 25 projektov (10 v vrtce, 13 v osnovno šolstvo in 2 v šolstvo narodnosti), za katere so podatki o projektih usklajeni v občinskih in državnemu NRP, na podlagi predvidenih sredstev sofinanciranja  MIZŠ. Večini projektov se sofinanciranje prične v letu 2021 ali v letu 2022, nekaterim se sofinanciranje prične v letu 2023. 9 projektov bo v državni NRP vključenih preko Ministrstva za finance, saj vrednost sofinanciranja s sredstvi proračuna države ne presega 600.000 EUR. Preostalih 6 projektov (2 v vrtce in 4 v osnovno šolstvo) bo pripravljenih za vključitev v državni NRP predvidoma septembra 2021.

Na Razpis 2021-2024  je prispelo 160 prijav investicij v vzgojno- izobraževalne objekte, od teh 67 projektov v vrtce in 93 projektov v osnovno šolstvo, med slednjimi so tudi 3 investicije šolstva narodnosti. Na podlagi meril za vrednotenje vlog, ločeno za vrtce in ločeno za osnovno šolstvo, je bilo za  sofinanciranje izbranih vse skupaj 40 projektov, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi MIZŠ. Od  13 izbranih projektov v vrtce se s tem gradivom v državni NRP uvršča 10 projektov, od 25 izbranih projektov v osnovno šolstvo se s tem gradivom uvršča 13 projektov, od 2 izbranih projektov šolstva narodnosti se s tem gradivom uvrščata oba projekta.

Osnovni namen sofinanciranja investicij v predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v letih 2021-2024 je izvedba investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva zaradi zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov. Za izvedene gradnje bodo občine prejele sofinancerska sredstva v višini, kot so zapisana v izdanem Sklepu o izboru projektov za sofinanciranje. Upravičen strošek  je vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (brez DDV) v okviru priznanih normativnih površin izvedene investicije. Z investicijami se bo podprlo mlade družine, kar bo vplivalo na demografski, družbeni, socialni in ekonomski razvoj občin, saj vsak VIZ predstavlja vitalni del kraja in center izobraževalnega dogajanja. Cilj projektov je tudi gospodarski zagon po epidemiji s Covid – 19.

Obseg sofinancerskih sredstev MIZŠ za vseh 40  izbranih projektov znaša 42.002.844,16 EUR, od katerih je za investicije v vrtce predvideno 13.076.243,99 EUR, za investicije v osnovno šolstvo 27.212.997,21 EUR in za investicije v šolstvo narodnosti 1.713.602,96 EUR. Zadevno gradivo predstavlja prvi sklop 25 projektov za vključitev v državni NRP, v skupni vrednosti sofinancerskih deležev v višini 29.270.551,23 EUR proračunskih sredstev MIZŠ. Za investicije v vrtce je predvideno  9.558.242,78 EUR, za investicije v osnovno šolstvo 17.998.705,49 EUR ter za investicije šolstva narodnosti 1.713.602,96 EUR sofinancerskih sredstev MIZŠ. Sofinanciranje projektov je predvideno od leta 2021 do vključno leta 2024.

Sofinancerska sredstva so zagotovljena na evidenčnih projektih št.: 3330-20-0008 Nove investicije v vrtce, 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole in 3311-07-0002 Nove investicije v OŠ. Drugi sklop projektov za uvrstitev v državni NRP bo pripravljen predvidoma do septembra 2021.

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH:

- Projekt 3330-21-0027  »Novogradnja vrtca ob OŠ dr. Janeza Mencingerja«

Namen projekta je povečanje obstoječih kapacitet vrtca, saj obstoječe ne zadoščajo minimalnim predpisom v skladu z obstoječo zakonodajo. Vrtec spada v sklop zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici.

Cilj projekta je izgradnja prostorov v skladu z veljavno zakonodajo v velikosti 2105,3 m2 uporabne površine stavbe, ter ureditev zunanjih igralnih površin in prometne dostopnosti do novega vrtca. Nov vrtec bo obsegal 11 oddelkov.

Opis stanja: V letu 2020 je bila pripravljena projektna dokumentacija in oddana vloga DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, projekt je bil na podlagi DIIP potrjen na občinskem svetu Občine Bohinj. V mesecu juniju bo dokončana PZI dokumentacija in objavljen razpis za izbor izvajalca GOI del. Dela se bodo predvidoma začela izvajati septembra 2021 in bodo zaključena do septembra 2022. Konec leta 2021 bo izveden tudi JN za dobavo in montažo opreme, ki je prav tako predvidena do septembra 2022. V proračunu Občine Bohinj je odprt projekt št.: OB004-08-0022 Projekt prestavitve vrtca ob OŠ dr. J. Mencinger. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2024.

Vrednost projekta: 5.660.929,58 EUR

Sofinancerski delež MIZŠ: 1.172.667,00 EUR, izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Bohinj

Datum zaključka projekta: 31.12.2025

- Projekt 3330-21-0028  »Vrtec Cankova (prizidava)«

Namen projekta je pridobitev ustrezne prostorske kapacitete namenjene nemotenemu izvajanju predšolskega programa.

Cilj projekta je prizidava igralnic in rekonstrukcija  s skupno neto tlorisno površino 620,04 m2 ter ureditev zunanjih igralnih površin. Z izgradnjo prizidka k osnovni šoli se bo: povečalo prostorske kapacitete, združevalo vrtčevske oddelke na enem mestu, zgradilo večnamenski prostor, izboljšalo delovne in bivalne pogoje uporabnikov stavbe, zmanjšalo operativne stroške izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, optimiziralo organizacijo izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje. S sodobno tehnologijo gradnje se bo prispevalo tudi k varovanju okolja, učinkovitejši rabi energije ter zmanjšanji operativnih stroškov.

Opis stanja:Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izbran je izvajalec GOI del, s katerim je podpisana pogodba o pričetku del. GOI dela se bodo začela izvajati v juniju 2021 in bodo zaključena v avgustu 2022. V letu 2022 bo izvedeno tudi JN za izbor dobavitelja opreme. V proračunu občine Cankova je v okviru postavke PP401902 Inv.in inv. vzdrževanje vrtcev za sofinanciranje investicije odprt projekt št. OB-152-11-0007 - Vrtec Cankova (prizidava).

Vrednost projekta: 1.449.211,51 EUR

Sofinancerski delež MIZŠ: 738.141,31 EUR, izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2023

Drugi viri financiranja: občina Cankova; Eko Sklad – Slovenski okoljski javni sklad

Datum zaključka projekta: 31.12.2023

- Projekt 3330-21-0030 »Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče«

Namen naložbe je ureditev infrastrukture vrtca Hoče, ki bo namenjen za potrebe varstva in izobraževanja otrok do 6. leta starosti (predšolska vzgoja).

Cilji investicije so izgradnja (rušitev in rekonstrukcija) novega nizko energetskega vrtca v velikosti 2.039,00 m2, zagotovitev enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vseh otrok, zgraditi otrokom, staršen in zaposlenim prijazen vrtec, zagotovitev kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa, zagotovitev pogojev za strokovno in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev, zgraditi regionalno javno infrastrukturo , ki bo pripomogla k skladnejšemu razvoju regij ter omogočiti dodatno zaposlovanje.

Opis stanja: Investicija je skoraj v celoti realizirana. V letu 2021 so predvideni še manjši posegi oz. dopolnitve v višini 26.640,00 EUR. V teku je izbor izvajalca za ureditev prezračevalnega sistema v kuhinji in pralnici vrtca. V proračunu občine Hoče-Slivnica je odprt projekt št. OB160-15-0034 - Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2023.

Vrednost projekta: 4.290.064,00 EUR

Sofinancerski delež MIZŠ: 1.172.667,07 EUR, izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2023.

Drugi viri financiranja: občina Cankova; Eko Sklad – Slovenski okoljski javni sklad

Datum zaključka projekta: 31.12.2023

- Projekt 2130-19-3163 »Izgradnja vrtca Materija«

Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za vzgojno-izobraževalni proces za predšolske otroke iz občine Hrpelje-Kozina.

Cilj investicije je izvedba pritlične novogradnje ter pridobitev 376,12 m2 novih neto tlorisnih površin, kar obsega:   dve igralnici, večnamenski prostor, sanitarije, ostale servisne prostore po pravilniku.

Opis stanja: Za projekt je bila v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden javni razpis za izbor izvajalca GOI del. Dela so se pričela v  2020, rok dokončanja predvidoma  v letu 2021. V proračunu občine Makole je odprt projekt št. OB198-15-0018 - Jedilnica v Osnovni šoli za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 2022.

Vrednost projekta: 712.814,95 EUR

Sofinancerski delež MIZŠ: 378.279,25 EUR, izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: MGRT; Dana posojila občinam

Datum zaključka projekta: 31.12.2022

- Projekt 3330-21-0033 »OŠ in vrtec Veliki Podlog v občini Krško«

Namen projekta je zagotovitev varnih prostorov podružnične šole.

Cilj projekta je izgradnja nove osnovne podružnične šole z vrtcem v Velikem Podlogu, ki spada pod OŠ Leskovec pri Krškem, v velikosti 1.512,35 m2 novih površin vrtca in šole neto notranjih in pokritih zunanjih površin.

Opis stanja: Na predmetnem  projektu je že  izdelana projektna in  investicijska dokumentacija, ravno tako je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.  Izvajalec gradbenih del je že izbran, gradbena dela so se že začela izvajati v mesecu aprilu 2021 in bodo zaključena do  junija leta 2022. V letu 2022 bo še izvedeno  JN za izbor dobavitelja opreme. Dobava in montaža opreme je predvidena  v začetku leta 2022. V juniju leta 2022 sledi le še finančni zaključek projekta. V proračunu Občine Krško je odprt projekt št.  OB054-19-0012 Osnovna šola in vrtec Veliki Podlog za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2024.

Skupna vrednost projekta: 3.548.793,24 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.136.698,64 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Krško

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0035 »Gradnja novega vrtca Mirna«

Namen projekta je zagotovitev s standardi in normativi skladne prostore za dolgoročno kakovostno izvajanje predšolske vzgoje na enem mestu v občini Mirna.

Cilj projekta je izgradnja 8-oddelčnega objekta vrtca skupne površine celotnega objekta 2.451,21 m2; od tega obsega novogradnja 313,38 m2, rekonstrukcija obstoječega objekta pa 2.137,83 m2.

Opis stanja: V letu 2020 je bil izveden nakup stavbe v vrednosti 547.410,00 EUR. Potrjen je DIIP "Vrtec Mirna", št. 478-0018/2019-2 z dne 6. 2. 2020 in DIIP "Gradnja novega vrtca" - 1. novelacija, št. 302-0001/2020-18 z dne 26.2.2021. V izdelavi sta PIZ in IP, ki bosta dokončana in potrjena predvidoma  avgusta 2021. Stroški za izdelavo projektne dokumentacije bodo poravnani v letu 2021. V začetku leta 2022 sledi izvedba JN za izvajalca GOI del in pričetek del (1. faza). V letu 2023 se nadaljujejo gradbena dela, v letu 2024 se načrtuje zaključek gradbenih del in izvedba postopkov JN za izbiro dobavitelja opreme in ureditev okolice. V proračunu občine Mirna je odprt projekt št. OB212-18-0006 - Gradnja novega vrtca za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2023 in 2024.

Skupna vrednost projekta: 2.689.182,91 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.172.667,07 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2023 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Mirna

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0036 »Dograditev vrtca Podgorci v občini Ormož«

Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorov za potrebe  vrtca Podgorci.

Cilj projekta z dograditvijo in prenovo pridobiti dodatni dve igralnic z zunanjim pokritim delom v sklopu obstoječega vrtca, združitev obstoječih ločenih kuhinj za šolo in vrtec v eno skupno jedilnico, ureditev skupnega kvalitetnega prostora za prireditve otrok, izboljšati pogoje za kvalitetno izvajanje varstva v vrtcu in preureditev igralnice v obstoječem vrtcu. Objekt vrtca je bil zgrajen leta 1979 kot tipski leseni montažni objekt, namenjen za 3 oddelke predšolske vzgoje in ne zagotavlja predpisane notranje igralne površine na otroka, ki je najmanj 3 m2 na otroka (trenutno imajo vpisanih 60 otrok in zato zagotavljajo le 2,02 m2 notranje površine na otroka). Pred kratkim se je na njem izvedla energetska sanacija, na zunanji strani je bila dodana plast termoizolacije in menjano stavbno pohištvo. V notranjosti je objekt še vedno pretežno v originalnem stanju in kot tak precej dotrajan. Kuhinja je ustrezne velikosti glede na število otrok, vendar precej dotrajana, zato se  odstrani in nadomesti v sklopu nove skupne kuhinje. Ogrevalni sistem ni optimiziran, iz sanitarij se širi neprijeten vonj, talne in stenske obloge so dotrajane ipd. Kuhinja šole trenutno pripravlja 80 malic, 70 kosil ter 50 popoldanskih malic dnevno, kuhinja  v vrtcu poskrbi za obroke do 60 otrok. Ob jedilnici v nadstropju je prenovljena kuhinja, ki pa je premajhna glede na številu otrok.

Opis stanja: Izdelan je dokument identifikacije investicijskega projekta, pridobljeno je gradbeno dovoljenje in novelacija IP, gradnja je v teku. Konec leta 2021 je predviden zaključek gradnje. Sofinanciranje MIZŠ se nadaljuje do leta 2023.

Skupna vrednost projekta: 1.526.328,31 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.012.240,41 EUR, izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Ormož

Datum zaključka projekta: 31.12.2022

- Projekt 3330-21-0037 »Novogradnja vrtca Ravne na Koroškem«

Namen novogradnje je pridobiti ustrezne in dodatne prostorske kapacitete namenjene nemotenemu izvajanju predšolskega programa.

Cilj investicije, rešiti dolgoročno prostorsko stisko  varstva predšolskih otrok na več lokacijah bo dosežen z izgradnjo nove 12-oddelčne stavbe za namene izvajanja predšolske vzgoje v Vrtcu Ravne na Koroškem. Nova stavba bo skoraj nič-energijska, posledično bodo nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Neto površina novega vrtca bo okoli 1.900 m2   Novogradnja predvideva prostorske kapacitete za 12 oddelkov, šest oddelkov prve starostne skupine in šest oddelke druge starostne skupine.

Opis stanja: Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija, pridobljeno GD. Na Portalu JN je bilo objavljeno javno naročilo za novogradnjo vrtca Ravne na Koroškem, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, dne 19.11.2020, pod št. objave JN007234/2020-B01. Dne 15.2.2021 je bila izdana Odločitev o oddaji naročila št. 351-0012/2020-26 in dne 26.2.2021 podpisana pogodba z najugodnejšim ponudnikom Vertikala-X d.o.o. Dela so se pričela izvajati v mesecu aprilu 2021. Predvidoma bo  gradnja trajala okoli leto in pol, odprtje vrtca se planira jeseni leta 2022. V proračunu Občine Ravne na Koroškem je odprt projekt št. OB103-21-0001 - Novogradnja vrtca Ravne na Koroškem za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2024.

Skupna vrednost projekta: 3.272.911,40 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.172.667,07 EUR, izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Ravne na Koroškem; EKO Sklad – Slovenski okoljski javni sklad

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 2130-16-3248 »Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Rogatec«

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje v občini.

Cilj projekta je izgradnja novega vrtca kot prizidka k osnovni šoli. Lokacija novega vrtca je bila predvidena že pri gradnji Osnovne šole Rogatec, natančno pa opredeljena v lokacijskem načrtu, ki ga je sprejela Občina Rogatec v septembru 2006. Zgradilo se bo sodoben 6 oddelčni otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo; neto notranja površina vrtca 917 m2. Zgrajen bo iz naravnih materialov in v čim večji meri naj bi za svoje obratovanje uporabljal obnovljive vire energije tako, da bi se uvrščal med skoraj nič-energetske objekte. Uredilo se bo tudi  primerne pripadajoče zunanje igralne površine.

Opis stanja: V letu 2016 je bil zdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo šest oddelčnega vrtca v Rogatcu. Občina Rogatec ima izbranega izvajalca za gradbena dela, za strokovni nadzor in varnost in koordinacijo pri delu. Dela so se pričela izvajati v juniju 2021, predviden zaključek junij 2022. Konec leta 2021 bo izvedeno javno naročilo za izbor dobavitelja opreme. Dobava in montaža predvidena v prvi polovici leta 2022. V proračunu Občine Rogatec je odprt projekt št.: OB107-15-0002 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Rogatec. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2024.

Skupna vrednost projekta: 2.252.875,70 EUR

Sofinancerski delež RS: 917.176,70 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Rogatec; EKO Sklad – Slovenski okoljski javni sklad

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0039 »Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi«

Namen je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotovitev manjkajočih prostorov in površin za dejavnost vrtca ter otrokom in zaposlenim vrtca Vipava, nuditi boljše pogoje za izvajanje predšolske vzgoje.

Cilj je z dograditvijo otroškega vrtca v Vipavi pridobiti 4 nove igralnice za izvajanje predšolske vzgoje in nujne spremljevalne gospodarske in vzgojno svetovalne prostore s funkcionalno povezavo vseh prostorov objekta kot celote. S tem se bo izboljšalo počutje otrok in zaposlenih v vrtcu, dvignil se bo nivo predšolske vzgoje in omogočil se bo nadaljnji razvoj vzgojno-izobraževalne dejavnosti v občini Vipava. Cilj projekta je dozidava objekta v obsegu 816 m2.

Opis stanja: V skladu s projektno dokumentacijo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2018 za predvideno dozidavo vrtca. V proračunu občine Vipava je odprt projekt št. OB136-21-0005 Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi za sofinanciranje predmetnega projekta. V letu 2020 in je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije, gradnja se bo predvidoma začela v letu 2023 in zaključila v letu 2024. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2023 in 2024.

Skupna vrednost projekta: 1.307.408,21 EUR

Sofinancerski delež RS: 685.038,19 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2023 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Vipava

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V OSNOVNO ŠOLSTVO:

- Projekt 3330-21-0040 »Gimnastična dvorana OŠ Danila Lokarja Ajdovščina«

Namen je zagotovitev manjkajočih športnih površin ter s tem zagotovitev osnovnih pogojev za varno in kvalitetno izvajanje osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa v matični OŠ Danila Lokarja Ajdovščina.

Cilj projekta je izgradnja nove večnamenske gimnastične dvorane za OŠ Danila Lokarja, skupne neto tlorisne površine 1.032,87 m2, za potrebe izvajanja osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa. Gre za novogradnjo zahtevnega objekta, namembnost CC-SI 12650 Stavbe za šport. Z izgradnjo se bo zagotovilo urejeno, varno in zdravo okolje za športno udejstvovanje in izobraževanje osnovnošolcev ter ustrezne pogoje za kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo učiteljev in drugega osebja.

Opis stanja: Za investicijo večnamenska gimnastična dvorana je že izdelana projektna dokumentacija DGD, PZI ter  investicijska dokumentacija, gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Javni razpis za izbiro izvajalca bo objavljen v mesecu avgustu 2021, pričetek izvedbe del se planira oktobra 2021 (označitve gradbišča, pripravljalna gradbena dela, izvedba temeljev objekta). Dela bodo zaključena do oktobra leta 2022. V proračunu občine Ajdovščina je odprt projekt št. OB001-18-0023 - Večnamenska gimnastična dvorana v Ajdovščini.  Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2022 in 2024.

Skupna vrednost projekta: 2.089.255,97 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.144.355,09 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2022 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Ajdovščina

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0042 »Prizidek in telovadnica OŠ Dragotin Ketteja«

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za kvalitetno in varno izvajanje osnovnošolskega vzgojno izobraževalnega programa v osnovni šoli Dragotin Kette.

Cilji investicijskega projekta so: zgraditi nov prizidek k obstoječi stavbi Osnovne šole Dragotin Kette Ilirska Bistrica, odstraniti staro telovadnico, zgraditi novo telovadnico in rekonstruirati prostore v obstoječi zgradbi ter s tem zagotoviti osnovne pogoje za izvajanje osnovnošolskega pouka. Z izvedbo projekta se bo pridobilo novo telovadnico s spremljajočimi prostori v površini 3.833,84 m2, prizidek k osnovni šoli v površini 1.080,27 m2 in rekonstruiralo obstoječe prostore šole v površini 1.747,06 m2.

Opis stanja: V sklopu projekta je izdelana IZD projektna dokumentacijam v teku je pridobivanje soglasij in izdelava PGD in PZI dokumentacije. V letu 2021 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba javnega razpisa za izvedbo gradbenih del in gradbenega nadzora gradnje. Gradbena dela se bodo pričela v letu 2022 z rušitvijo telovadnice in izgradnjo nove športne dvorane in prizidka osnovne šole. V letu 2024 se bo pričela izvedba rekonstrukcije obstoječih prostorov. Vsa dela bodo zaključena v letu 2024. Projekt je načrtovan v proračunu občine Ilirska Bistrica pod šifro OB038-07-0121Telovadnica na OŠ DK ter bo vrednostno in poimensko usklajen. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2022 do leta 2024.

Skupna vrednost projekta: 8.793.760,00 EUR

Sofinancerski delež RS: 2.348.677,50 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2022 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Ilirska Bistrica

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0044 »Novogradnja OŠ Škofije v občini Koper«

Namen projekta je zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje osnovnega šolstva, zmanjšati onesnaževanje okolja zaradi nižjih izpustov toplogrednih plinov zaradi nove energetsko varčne stavbe in energetsko sanirane telovadnice.

Cilj investicijskega projekta je stvarne narave in sicer v načrtovanem obdobju porušiti  obstoječo stavbo osnovne šole ter zgraditi novo stavbo z vsemi potrebnimi prostori, obnoviti obstoječo šolsko telovadnico ter na novo urediti vse pripadajoče zunanje površine osnovne šole. V okviru operacije se bo zagotovilo skupaj 4.745,70 m2 neto tlorisne površine zaprtih površin, od katerih je 2.103,06 m2 namenjenih pouku, poleg tega pa se energetsko sanira šolska telovadnica s 397,14 m2 neto tlorisne površine.

Opis stanja: MOK je pridobila GD, PZI dokumentacija je predana in je v recenziji, investicijska dokumentacija je potrjena. Ko bo projektna dokumentacija pregledana in ustrezno popravljena  bo izveden razpis za izbiro izvajalca GOI del, predvidoma v letu 2021. Razpis za rušitev obstoječega objekta je v zaključni fazi, v teku so tudi vse aktivnosti povezane z selitvijo otrok v nadomestne prostore s 1. septembrom 2021. V proračunu Mestne občine Koper je odprt projekt št. OB 050-19-0168 OŠ Škofije. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2022 do leta 2024.

Skupna vrednost projekta: 15.919.693,85 EUR

Sofinancerski delež RS: 2.348.677,50 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2022 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: Mestna občina Koper

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0045 »II. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča«

Namen investicije je zagotoviti celovito prenovo obstoječega Navinškovega objekta OŠ Riharda Jakopiča v obsegu 3.104,68m2, zaradi zmanjšane potresne varnosti in zmanjšane požarne zasnove.

Cilji investicije so: zagotoviti statično in požarnovarnostno sanacijo objekta šole, izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike stavbe, izboljšati prostorske pogoje in varnost uporabnikov, urediti dostop do vseh programov za gibalno ovirane osebe.

Opis stanja: Projekt je že v fazi izvedbe. Uvedba v delo z izvajalcem GOI del je bila izvedena 18.05.2021. Uporabno dovoljenje je predvideno v avgustu 2021 in pričetek obratovanja šole s 01.09.2021. Dobavo opreme je vključena v popis k izvajalcu GOI del. V letu 2022 je predvidena le finančna zaključitev projekta. V proračunu občine Ljubljana je odprt projekt št. NRP 7560-20-0975 za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 2022.

Skupna vrednost projekta: 3.716.088,46 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.335.194,28 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: Mestna občina Ljubljana

Datum zaključka projekta: 31.12.2022

- Projekt 2130-19-3248  »Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu«

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja v OŠ Miren.

Cilj je dokončati obnovo Osnovne šole vključno s telovadnico v skladu z standardi za devetletko, ki jih določa področna zakonodaja. Sama gradnja bo potekala v treh fazah, in sicer:  I. FAZA zajema: delna rušitev obstoječega prizidka do obstoječe telovadnice ter novogradnja prizidka do obstoječe telovadnice z odmikom 1,50 m (rušitev obstoječega prizidka vezanega dela stavbe med historično šolo in obstoječo telovadnico, gradnjo prve prizidave šole do finalizirane faze kleti z delno rekonstrukcijo historičnega dela stavbe matične šole, gradnjo pritličja in prvega nadstropja prizidka ter zunanjo ureditev z novo dostopno cesto z obračališčem za dostavo otrok in manjšim parkiriščem) - že zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje  II. FAZA zajema: novogradnjo športne dvorane s funkcionalno navezavo na kletno etažo in pritličjem izvedenim v okviru I. Faze  III. FAZA zajema: rušitev obstoječe športne dvorane (telovadnice) in novogradnjo drugega dela prizidka šole

Opis stanja: Po izvedeni I. fazi projekta in pridobitvi uporabnega dovoljenja  se pripravlja recenzija oz. racionalizacija že sprojektirane II. in III. faze PZI projektov. Po pripravi projektne dokumentacije - popravljenih popisov del bo v prvi polovici leta 2021 objavljen razpis za izvajalca del. Predviden začetek izvajanja del je pred zaključkom šolskega leta 2020/2021, dokončanje v letu 2022. K posamezni etapi je načrtovana fazna izvedba pripadajoče komunalne infrastrukture ter zunanja ureditev. Pri prvi etapi med slednje spada ustrezna energetska oskrba in komunalni priključki dimenzionirani za celoten šolski kompleks. V drugi fazi z zgradnjo telovadnice je načrtovana rekonstrukcija dostopov in zunanja ureditev promenade ob objektu.  V proračunu občine 2021 je odprt projekt št. 19002070- Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2022.

Skupna vrednost projekta: 6.617.163,45 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.193.865,13 EUR,  izplačilo predvideno od leta 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Miren – Kostanjevica; MGRT

Datum zaključka projekta: 31.12.2023

- Projekt 3330-21-0051 »Dozidava osnovne šole in vrtca Otočec«

Namen investicije je rešitev prostorske problematika OŠ in vrtca Otočec, saj je premalo prostora v obstoječi OŠ, poleg tega so obstoječi prostori vrtca Marjetica neustrezni.

Cilj investicije je dozidava OŠ in vrtca Otočec. Obravnavana investicija zajema: dozidavo 6 učilnic in spremljajočih prostorov OŠ,  dozidavo 3 igralnic in spremljajočih prostorov za delovanje vrtca Marjetica,  ureditev osebnega dvigala in nivojske povezave med vsemi etažami novega in obstoječega dela,  rekonstrukcijo v obstoječem delu z vgradnjo dvigala za premostitev obstoječe višinske razlike v pritličju.

Opis stanja: Za projekt je bila v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden javni razpis za izbor izvajalca GOI del. Dela so se pričela septembra 2020, rok dokončanja pa je september 2021. V letu 2021 izvedeno še JN za dobavo opreme. Obravnavana investicija je vključena v NRP občine za obdobje 2021-2024, in sicer: OB085-16-0135 Vrtec Otočec in OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 20022.

Skupna vrednost projekta: 2.974.583,00 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.241.049,81 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Novo Mesto

Datum zaključka projekta: 31.12.2022

- Projekt 3330-21-0053 »Športna dvorana s širitvijo OŠ Matije Valjavca«

Namen projekta je pridobitev ustreznega števila prostorov za pouk (manjkajoče športne površine, učilnice ter pripadajoči prostori - kabinet in sanitarije) in urediti ustrezno navezavo na kuhinjo (locirana v drugi stavbi, v vrtcu) ter urediti jedilnico, ki bo namenjena prehranjevanju učencev ter hkrati večnamenskemu prostoru.

Cilj projekta je z novogradnjo in rekonstrukcijo zagotoviti sodobne in ustrezne prostore za izvajanje pouka po programu šole s petimi dodatnimi učilnicami s sanitarnimi prostori in kabineti za učitelje ter jedilnice  z delilno kuhinjo in ureditev ustreznih prostorov  za potrebe šolske športne vzgoje z dvema vadbenima enotama. OŠ obstoječe brez posegov 3.251,20 m2, OŠ novogradnja 4.437,99 m2 (Šola 481 m2, ŠP 3957,10 m2), OŠ rekonstruirano 102,75 m2. Objekt OŠ sestavljajo trije med seboj povezani trakti stavbe: dva trakta s šolskimi prostori in trakt z šolsko telovadnico. Neto površina šolske stavbe znaša 3.517,32 m2, od tega prostori telovadnice znašajo 389,54 m2. Obstoječa šolska stavba je masivno grajena v 4 etažah. Objekt ima en glavni vhod z vzhodne strani ter dva stranska vhoda. Stavba je bila pred leti nadzidana in energetsko sanirana, vgrajeno je bilo dvigalo. Šolska telovadnica je masivno grajen trakt v 1 etaži (P).

Opis stanja: DIIP je izdelan, IP je v fazi izdelave. Za gradnjo se pridobiva gradbeno dovoljenje na UE Kranj. V pripravi je razpisna dokumentacija za objavo javnega naročila. Do konca leta 2021 je predviden izbor izvajalca GOI del. Izvedba je predvidena v obdobju 2022-2024. Objekt je bil pred leti energetsko saniran. V proračunu občine Preddvor je odprt projekt št.  OB-095-20-0006 - Graditev športne dvorane s širitvijo šole. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2022 do 2024.

Skupna vrednost projekta: 7.500.000,00 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.285.492,54 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2022 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Preddvor

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0054 »Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela«

Namen investicije je zagotovitev novih  prostorov za izvajanje pouka športa na OŠ Kapela.

Cilj projekta je izgradnja nove telovadnice s povezovalnim hodnikom ob OŠ Kapela v velikosti novih vadbenih površin (skupaj s spremljajočimi prostori) površine 1.571,39 m2 in novih šolskih prostorov površine 429,26 m2.

Opis stanja: Projekt je v teku, gradbena dela bodo zaključena predvidoma do 3.12.2021, uporabno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno do 31.01.2022. Dela so oddana po načeli ključ v roke, občina dodatnih stroškov z opremo nima. V proračunu občine je odprt projekt št. OB100-17-0010, telovadnica ob OŠ Kapela. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2021 do 2022.

Skupna vrednost projekta: 2.928.000,00 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.005.644,58 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Radenci

Datum zaključka projekta: 31.12.2022

- Projekt 3330-21-0056 »Nova šola Ane Gale v občini Sevnica«

Namen projekta je zagotoviti nove prostore za izvajanje izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami za osnovno šolo Ane Gale Sevnica. Izboljšali se bodo prostorski pogoji bivanja in strokovnega izobraževanja.

Cilj projekta je rekonstrukcija prostorov in dozidava obstoječega projekta. rekonstrukcija obsega 270 m2, dozidava pa 956 m2.

Opis stanja: Po terminskem planu bo do konca leta 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje, hkrati bo do konca leta izdelana ostala dokumentacija (PZI in IP). V letu 2022 bo izvedeno JN za izbor izvajalca del, začetek gradnje se predvideva septembra 2022, zaključek gradnje aprila 2024 in dobava opreme predvidoma konec avgusta 2024. V proračunu občine je odprt projekt št. OB110-19-0039- Nova Šola Ana Gale za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2023 do leta 2024.

Skupna vrednost projekta: 2.913.789,56 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.096.897,26 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2023 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Sevnica

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0057 »Novogradnja glasbene šole Sežana«

Namen projekta je zagotovitev novih prostorov za potrebe glasbene šole.

Cilj projekta pa je  izgradnja prostorov v obsegu 1.545,99 m2. Glasbena šola, zaradi prostorske stiske že nekaj let gostuje tudi v prostorih drugih javnih zavodov (Ljudska univerza, Osnovna šola Sežana, stari gasilski dom). Prostori, v katerih trenutno deluje, niso ustrezni, zato je potrebno v prihodnje zagotoviti druge prostore. Občina je že v letu 2018 sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za območje, kjer je predviden objekt nove glasbene šole.

Opis stanja: Občina je že v letu 2018 sprejela Občinski podrobni prostorski načrt za območje, kjer je predviden objekt nove glasbene šole. Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi sklepa o izboru predlogov projektov za sofinanciranje investicij v šolstvu predvidelo sredstva  v višini 1.172.667,07 EUR  za izgradnjo nove glasbene šole. V  letu 2021 bo občina  namenila sredstva za odkup stanovanja v objektu predvidenem za rušenje, sredstva za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in popise za rušenje obstoječega objekta, da se lahko v nadaljevanju prične z novogradnjo. Za leto 2021 bo občina v ta namen zagotovila sredstva v višini 150.000 EUR.  Trenutno je v teku postopek pridobivanja potrebne dokumentacije, kar bo podlaga za kasnejši izbor izvajalca del. GOI dela se bodo predvidoma začela izvajati v letu 2022, predviden zaključek gradnje je v letu 2024. V proračunu občine Sežana je odprt projekt št. 351-155/2021 na proračunski postavki št. 190321 Glasbena šola-novogradnja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2023 do leta 2024.

Skupna vrednost projekta: 3.593.257,41  EUR

Sofinancerski delež RS: 1.172.667,07 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2023 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Sežana

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 2130-20-3256» Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje«

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje osnovno šolskega izobraževanja, saj bo le na takšen način otrokom, učiteljem in ostalim zaposlenim zagotovljeno prijetno, funkcionalno, kvalitetno, energetsko varčno, okolju prijazno, zdravo in varno delovno okolje.

Cilj projekta je izgradnja prizidka  v obsegu  367,48 m2 in rekonstrukcija obstoječe kuhinje v obsegu  209,27m2.

Opis stanja: Investicija je izvedbeno in finančno razdeljena na tri faze. V letu 2019 je v skladu z gradbenim dovoljenjem izvedena 1. faza projekta, ki vključuje gradnjo prizidka P+1 do zaključene 3. gradbene faze oz. do faze, ki omogoča nemoteno izvedbo energetske sanacije OŠ Šmarje pri Jelšah. V 2020 je bila izvedena finalizacija pritličja in prostorov v 1. nadstropju prizidka in ovoj stavbe ter pridobljeno uporabno dovoljenje za 1. in 2. fazo, št. 351-719/2020-8 z dne 16.12.2020. V letu 2021 se načrtuje izvedbo 3. faze (rekonstrukcija obstoječe kuhinje) in s tem zaključek celotne investicije. Izbran je izvajalec gradbenih del, prav tako izvajalec tehnološke opreme kuhinje. Z deli se bo predvidoma zaključilo do novega šolskega leta. V proračunu občine je odprt projekt št. OB124-19-0001- Stroški amortizacije OŠ Šmarje pri Jelšah za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo od leta 2021 do leta 2022.

Skupna vrednost projekta: 1.105.857,42  EUR

Sofinancerski delež RS: 568.182,06 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Šmarje pri Jelšah; MGRT

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0062 »Podružnična osnovna šola in vrtec Turjak«

Namen projekta je zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na podružnični šoli Turjak. Ta se sedaj izvaja v dotrajani in premajhni stavbi. Število otrok se na območju Turjaka v zadnjih letih povečuje. Iz tega izhaja tudi  umestitev enote vrtca v sklop nove podružnične šole. S tem se zmanjša prostorska stiska v obstoječem vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in omogoči sprejem otok, ki so sedaj vključeni v drugih vrtcih izven občine.

Cilj projekta je novogradnja šolskih prostorov v obsegu 2.143 m2. V sklopu šole so predvideni prostori: štiri učilnice, razdelilna kuhinja, jedilnica, športna dvorana, knjižnica, kabineti, servisni in dodatni prostori. V sklopu vrtca so predvidene štiri igralnice in ostali spremljajoči prostori. Ob stavbi je predvidena zunanja ureditev, vključno z igrali in navezava na obstoječe igrišče.

Opis stanja: Za projekt je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, pridobljeno GD in izbran izvajalec del. Uvedba izvajalca v delo je bila 29.3.2021, z deli je pričel v aprilu 2021. GOI dela se že izvajajo in bodo glede na terminski plan zaključena do maja 2022. Konec leta 2021 bo izvedeno JN za izbor dobavitelja opreme. Vgradnja opreme in zunanja ureditev bo potekala v letu 2022. v letu 2023 sledi zaključek projekta in morebitna nepredvidena dela. V proračunu Občine Velike Lašče odprt projekt OB134-16-0013 POŠ in vrtec Turjak. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2021 do 2024.

Skupna vrednost projekta: 3.350.000,00  EUR

Sofinancerski delež RS: 2.259.357,27 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2024

Drugi viri financiranja: občina Velike Lašče

Datum zaključka projekta: 31.12.2024

- Projekt 3330-21-0064 »Rekonstrukcija in dozidava Glasbene šole Zagorje«

Namen projekta je izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje Glasbene šole Zagorje s ciljem prestavitve izvajanja dejavnosti glasbene šole v nove prostore bivše upravne stavbe SVEA. Svoj prostor na omenjeni lokaciji bo tako dobila tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Cilj projekta je rekonstrukcija ter energetska sanacija nekdanjega poslovnega objekta SVEA v skupni kvadraturi 1520 m2 z 68 m2 novogradnje.

Opis stanja: Projekt je že v teku. GOI dela so v teku. Vse pogodbene obveznosti bodo do septembra izvedene.  V proračunu Občine Zagorje ob Savi  je odprt projekt št. OB142-17-0020- Glasbena šola Zagorje - novi prostori za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2021 do 2022.

Skupna vrednost projekta: 2.539.831,09 EUR

Sofinancerski delež RS: 998.645,50 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Zagorje ob Savi

Datum zaključka projekta: 31.12.2022

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ŠOLSTVO NARODNOSTI:

- Projekt 3330-21-0065 »Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci«

Namen investicije je izboljšati kakovost in povečati varnost pri izvajanju dvojezičnega izobraževalnega procesa v Dvojezični osnovni šoli (DOŠ) Prosenjakovci ter s tem izboljšati kvaliteto bivanja in možnosti za razvoj narodnostno mešanega območja šolskega okoliša DOŠ Prosenjakovci.

Cilj projekta je rekonstrukcija obstoječega objekta DOŠ Prosenjakovci v obsegu 1.831 m2 in novogradnja objektov v obsegu 90 m2.

Opis stanja: V okviru projekta je že bila izdelana projektna (DGD, PZI) in investicijska (DIIP, IP) dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v letu 2020. Opravljen je bil izbor izvajalca GOI del. GOI dela se bodo začela izvajati v juniju 2021 in bodo zaključena do julija leta 2022. Zaključek projekta je predviden septembra 2022. V proračunu Občine Moravske Toplice je odprt projekt št. OB078-07-00096 Rekonstrukcija DOŠ Prosenjakovci za sofinanciranje predmetnega projekta. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih od 2021 do 2022.

Skupna vrednost projekta: 858.256,68 EUR

Sofinancerski delež RS: 702.968,50 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Moravske Toplice

Datum zaključka projekta: 31.12.2022

- Projekt 3330-21-0066 »Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ  I Lendava«

Namen izvedbe investicijskega projekta je zagotovitev osnovnih pogojev za varno in kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževalnega procesa v obstoječem objektu Dvojezične osnovne šole I Lendava ter dvig kakovosti življenja ruralnega prebivalstva.

Cilj naložbe je izgradnja prizidka objekta osnovne šole, s čemer se bodo povečale površine za izvajanje programa osnovnega šolstva ter s tem povečalo tudi število učencev, ki bodo lahko tako pridobivali dodatna znanja.  Cilj projekta je dozidava prizidka k objektu za osnovnošolsko dejavnost v obsegu 828,62 m2, s čimer se zagotovijo dodatne 4 učilnice za pouk ter pripadajoči skupni prostori (avla, dvorana, stopnišče, sanitarije, kabineti itd.).

Opis stanja: Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija (DIIP) ter izdelana projektna dokumentacije (IDG, DGD). Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana PZI dokumentacija. Izbrani je ponudnik za izvedbo gradnje, nabavo opreme, izvedbo nadzora ter izvedbo koordinacije varstva in zdravja pri delu. V proračunu Občine Lendava je odprt projekt 190039 Izgradnja prizidka k Dvojezični OŠ I Lendava. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje projekta se zagotavljajo v letih 2021 in 2022.

Skupna vrednost projekta: 1.232.835,45 EUR

Sofinancerski delež RS: 1.010.634,46 EUR,  izplačilo predvideno v letu 2021 do vključno leta 2022

Drugi viri financiranja: občina Lendava

Datum zaključka projekta: 31.12.2022