| Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 4110-123/2020/23 |  |  |  |  |  |  |
| Ljubljana, 26. 5. 2021 |  |  |  |  |  |  |
| EVA / |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta 3330-19-0041 – Telovadnica–Srednja zdravstvena šola Murska Sobota v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 – predlog za obravnavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21-ZDUOP) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji: S K L E P: V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se skladno s prilogo poveča vrednost projekta 3330-19-0041 Telovadnica–Srednja zdravstvena šola Murska Sobota. mag. Janja Garvas Hočevar V.D GENERALNEGA SEKRETARJA PRILOGI: - Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3) - Tabela. SKLEP PREJMEJO: - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, - Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, - Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, - Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prof. dr. Simona Kustec, ministrica, - mag. Boris Munišič, v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije, - Mira Koren Mlačnik, vodja Sektorja za investicije v šolsko in predšolsko infrastrukturo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekom izvajanje projekta 3330-19-0041 Telovadnica–Srednja zdravstvena šola Murska Sobota je prišlo do povečanja njegove vrednosti. V skladu s potrjenim investicijskim dokumentom je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) pripravilo predmetno vladno gradivo za povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov. Predinvesticijska zasnova projekta, ki je bila potrjena dne 26. 4. 2019, je predvidevala stroške investicije v višini 4.465.438,39 EUR z DDV. Nato je sledila izdelava detajlne projektne dokumentacije s podrobnejšo projektantsko oceno del na podlagi celotnega popisa GOI del, kjer so bili točno definirani posamezni elementi projekta in izvedbe del. Na podlagi te dokumentacije je bil izdelan investicijski program za projekt, ki je bil potrjen s sklepom št. 4/12 z dne 9. 7. 2020 in je predvideval stroške investicije v višini 5.257.714,09 EUR z DDV. Novelacija investicijskega programa pa predvideva stroške investicije v višini 5.957.714,09 EUR z DDV. Ključni razlog za povečanje investicijskih stroškov je posledica sprememb na trgu in s tem povečanja investicijskih stroškov. Izvedeno je bilo javno naročilo za izvajalca GOI del, na katerem je bila pridobljena trenutna vrednost del na trgu, ki je večja od 20 odstotkov ocenjene vrednosti. Zato je bila pripravljena novelacija investicijskega programa, ki je bila potrjena dne 6. 4. 2021. V novelaciji investicijskega programa so v skladu z 2. odstavkom 6. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ugotovljeni odmiki na katere načrtovalci niso mogli vplivati. Odmiki pri novelaciji investicijskega programa so v mejah odmikov analize občutljivosti. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta v višini 600.000 EUR bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v višini 100.000 EUR bo zagotovila Srednja zdravstvena šola Murska Sobota. V skladu s potrjeno novelacijo investicijskega programa se predlaga povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz 4.465.438,39 EUR na 5.957.714,09 EUR, to je za 1.492.275,70 EUR oz. 33,42%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-19-0041 Telovadnica–Srednja zdravstvena šola Murska Sobota |  | 631810 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu |  | 1.656.910,00 EUR |  |  |  |  | 2.566.000,00 EUR |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-19-0041 Telovadnica– srednja zdravstvena šola Murska Sobota |  | 860110 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 1.656.910,00 EUR |  |  |  |  | 2.566.000,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |  | 3330-18-0019 Ravnanje s stvarnim premoženjem |  | 860110 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja |  | 489.999,94 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 489.999,94 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| prof. dr. Simona Kustec MINISTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge:

- PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade

- PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS

- PRILOGA 4: Obrazložitev

- PRILOGA 5: Potrditev Novelacije IP z dne 6. 4. 2021

- PRILOGA 6: Tabela

PRILOGA 3

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana		T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	…………………..

Datum: 	…………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21-ZDUOP) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji:

S K L E P:

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se skladno s prilogo poveča vrednost projekta 3330-19-0041 Telovadnica–Srednja zdravstvena šola Murska Sobota.

mag. Janja Garvas Hočevar

V.D GENERALNEGA SEKRETARJA

PRILOGA:

- Tabela.

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,

- Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

Priloga 4: OBRAZLOŽITEV

Tekom izvajanje projekta 3330-19-0041 Telovadnica–Srednja zdravstvena šola Murska Sobota je prišlo do povečanja njegove vrednosti. V skladu s potrjenim investicijskim dokumentom je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) pripravilo predmetno vladno gradivo za povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov.

Osnovni namen investicije je pridobiti ustrezne prostorske kapacitete za šport, ki so skladne s prostorskimi standardi in normativi za izvajanje športne dejavnosti za Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota in Biotehniško šolo Rakičan. Cilj omenjene investicije je novogradnja športne dvorane s spremljevalnimi prostori (kabineti, garderobe, sanitarije, plesne dvorane) v površini 2.137 m2, dozidava jedilnice in ene dodatne učilnice v površini 106 m2, rekonstrukcija in prenova prostorov, kjer se novo športna dvorana naveže na obstoječi šolski kompleks v površini 263 m2. To vse skupaj znese več kot 2.500 m2 skupnih površin. V sklopu projekta je predvidena še izvedba zunanje ureditve z ureditvijo zunanjih športnih površin v skupni izmeri 7.950 m2.

Predinvesticijska zasnova projekta, ki je bila potrjena dne 26. 4. 2019, je predvidevala stroške investicije v višini 4.465.438,39 EUR z DDV. Predvideni so bili naslednji viri financiranja:

- proračun MIZŠ: 3.459.788,31 EUR

- zavod SZŠ MS: 446.186,48 EUR

- sredstva Eko Sklada j.s. : 559.463,60 EUR

Nato je sledila izdelava detajlne projektne dokumentacije s podrobnejšo projektantsko oceno del na podlagi celotnega popisa GOI del, kjer so bili točno definirani posamezni elementi projekta in izvedbe del. Na podlagi te dokumentacije je bil izdelan investicijski program za projekt, ki je bil potrjen s sklepom št. 4/12 z dne 9. 7. 2020 in je predvideval stroške investicije v višini 5.257.714,09 EUR z DDV. Predvideni so bili naslednji viri financiranja:

- proračun MIZŠ: 4.245.892,90 EUR

- zavod SZŠ MS: 456.497,18 EUR

- sredstva Eko Sklada j.s.: 555.324,01 EUR

Sledila je objava javnega naročila za izvajalca GOI del, na katerem je bila pridobljena trenutna vrednost del na trgu, ki je večja od  ocenjene vrednosti. Zato je bila skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) pripravljena novelacija investicijskega programa, ki je bila potrjena dne 6. 4. 2021. Novelacija investicijskega programa pa predvideva stroške investicije v višini 5.957.714,09 EUR z DDV. Ključni razlog za povečanje investicijskih stroškov je posledica sprememb na trgu in s tem povečanja investicijskih stroškov. Predvideni so naslednji viri financiranja:

- proračun MIZŠ: 4.845.892,90 EUR

- zavod SZŠ MS: 556.497,18 EUR

- sredstva Eko Sklada j.s. : 555.324,01 EUR

V novelaciji investicijskega programa so v skladu z 2. odstavkom 6. člena Uredbe ugotovljeni odmiki na katere načrtovalci niso mogli vplivati. Odmiki pri novelaciji investicijskega programa so v mejah odmikov analize občutljivosti. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta v višini 600.000 EUR bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v višini 100.000 EUR Srednja zdravstvena šola Murska Sobota.

V skladu s potrjeno novelacijo investicijskega programa se predlaga povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz 4.465.438,39 EUR na 5.957.714,09 EUR, to je za 1.492.275,70 EUR oz. 33,42%.