| Številka: 410-19/2021-47 |
| --- |
| Ljubljana, dne 12. 03. 2021 |
| EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Predlog za spremembo veljavnega načrta razvojnih programov – novelacija veljavnih projektov: »1914-19-0001 - Lahka kolesna oklepna vozila 4x4« in 1914-20-0002 – Opremljanje z glavno vojaško opremo« - predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14 in 55/17) in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/2020) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji SKLEP V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 se skladno s priloženim obrazcem spremeni vrednost projekta nad 20% izhodiščne vrednosti in sicer za projekt 1914-19-0001 – Lahka kolesna oklepna vozila 4x4 in 1914-20-0002 – Opremljanje z glavno vojaško opremo. mag. Janja Garvas Hočevar Vršilka dolžnosti generalnega sekretarja Priloga: 1914-19-0001 – obrazec 3 »Lahka kolesna oklepna vozila 4x4« 1914-20-0002 – obrazec 3 »Opremljanje z glavno vojaško opremo« Prejmejo: Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za finance, |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| mag. Marko Doblekar, generalni sekretar |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| (Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.) |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| (Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.) |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 1914-20-0002 – Opremljanje z glavno vojaško opremo V okviru projekta Opremljanje z glavno vojaško opremo investitor spreminja dinamiko realizacije in znižuje vrednost projekta. S ciljem transparentnosti nakupa vojaške opreme, bo investitor predlagal odprtje več samostojnih projektov, za katere ima že izdelano investicijsko dokumentacijo, projekt Opremljanje z glavno vojaško opremo pa bo konec leta 2021 zaključil. Nova izhodiščna vrednost znaša 37.000.000,00 EUR. 1914-19-0001 – Lahka oklepna kolesna vozila 4x4 V okviru projekta LKOV 4x4 namerava investitor izvesti nakup novih lahkih kolesnih oklepnih vozil ter tako povečati razvoj ključnih vojaških zmogljivosti, s ciljem, da bo SV sposobna izvajati naloge v nacionalnem prostoru in v mednarodnih operacijah pod okriljem NATO, EU in drugih mednarodnih organizacij. Za nakup LKOV 4x4 je izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija. Investitor spreminja dinamiko realizacije in povečuje vrednost investicije na 124.000.000 EUR za kar ima izdelano novelacijo investicijskega programa NIP št. 1 (DLO, št. 4301-2/2016-139, z dne 5. 2. 2021) in potrditev NIP št. 1 (GŠSV, št. 4301-2/2016-141, z dne 11. 2. 2021). |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SV | 1914-19-0001 Lahka kolesna oklepna vozila 4x4 | 5858 Modernizacija enot Slovenske vojske | 36.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| SV | 1914-20-0002 Opremljanje z glavno vojaško opremo | 5858 Modernizacija enot Slovenske vojske | 19.071.531,98 | 0,00 |
| SKUPAJ | 55.071.531,98 | 23.000.000,00 |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14 in 164/20) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| mag. Matej Tonin MINISTER |

Poslano:

  - naslovniku

  - SGS

OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti v načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 pri proračunskemu uporabniku 1914 – Slovenska vojska, ki ga v skladu s petim odstavkom 31. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 - 2022 (Uradni list RS št. 174/2020), potrjuje Vlada Republike Slovenije in sicer:

Na področju proračunske porabe:

07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA,

glavni program 0702 – Vojaška obramba,

podprogram 070203 – Infrastruktura in opremljenost SV,

proračunski postavki 5858 – Modernizacija enot Slovenske vojske .

1914-19-0001 – Lahka kolesna oklepna vozila 4x4

V okviru projekta LKOV 4x4 namerava investitor izvesti nakup novih lahkih kolesnih oklepnih vozil ter tako povečati razvoj ključnih vojaških zmogljivosti, s ciljem, da bo SV sposobna izvajati naloge v nacionalnem prostoru in v mednarodnih operacijah pod okriljem NATO, EU in drugih mednarodnih organizacij. Za nakup LKOV 4x4 je izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija.

Investitor spreminja dinamiko realizacije in povečuje vrednost investicije, za kar ima izdelano novelacijo investicijskega programa NIP št. 1 (DLO, št. 4301-2/2016-139, z dne 5. 2. 2021) in potrditev NIP št. 1 (GŠSV, št. 4301-2/2016-141, z dne 11. 2. 2021).

1914-20-0002 – Opremljanje z glavno vojaško opremo

Slovenska vojska ima za obdobje 2020 do 2021 aktiven projekt 1914-20-0002, ki je namenjen opremljanju SV z oborožitvenimi sistemi in glavno vojaško opremo s ciljem razvoja ključnih vojaških zmogljivosti, s katerimi bo SV sposobna izvajati ključne naloge v nacionalnem prostoru in v mednarodnih operacijah in misijah.

Realizacija projekta v letu 2020 je bila 17.928.468,02 evrov, za leto 2021 pa ocenjujemo realizacijo v višini 19.071.531,99 evrov, skupaj na projektu 37 mio evrov v obdobju veljavnosti.

S ciljem transparentnosti nakupa vojaške opreme, smo v Slovenski vojski predlagali odprtje več samostojnih projektov, za katere je že izdelana investicijska dokumentacija, projekt Opremljanje z glavno vojaško opremo pa bomo konec leta 2021 zaključili.

Ker se sedanja izhodiščna vrednost projekta (100 mio evrov), z zaprtjem le-tega konec leta 2021, spremeni za več kot 20 odstotkov, smo s sklepom o potrditvi ID št. 410-19/2021-25, z dne 18. 2. 2021 predlagali spremembo izhodiščne vrednosti na 37.000.000,00 EUR.

Ministrstvo za obrambo