Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzip@gov.si

www.mzip.gov.si

| Številka: 476-1/2018/219-00261728 |
| --- |
| Ljubljana, 29. 4. 2021 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Sprejetje Novelacije investicijskega programa za projekt Drugi tir Divača – Koper – gradivo za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi drugega odstavka 11. člena in v zvezi s prvim odstavkom 6. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (Uradni list RS št. 51/18) je Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, kot ustanovitelj in edini družbenik družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. na …… seji dne …….... sprejela naslednji SKLEP: Vlada Republike Slovenije je sprejela Novelacijo investicijskega program za projekt Drugi tir Divača – Koper. Poslovodstvo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., poskrbi za vpis sklepa iz prejšnje točke v knjigo sklepov družbe. Mag. Janja Garvas Hočevar v.d. generalnega sekretarja Prejmejo: Ministrstvo za infrastrukturo 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (izvirnik) Ministrstvo za finance Služba vlade za zakonodajo Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije Priloge: Novelacija investicijskega programa za projekt Drugi tir Divača - Koper |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| - Aleš Mihelič, državni sekretar - dr. Anita Goršek, namestnica generalne direktorice Direktorata za kopenski promet |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| Gradivo je predložila družba 2TDK d.o.o., ki je investitor projekta. Pri pripravi so sodelovali sodelavci Prometnega inštituta Ljubljana in KF Finance d.o.o. |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Vlada Republike Slovenije v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. sprejema Novelacijo Investicijskega programa za projekt Drugi tir Divača – Koper. Sklep se sprejema na podlagi drugega odstavka 11. člena ZIUGDT, ki določa, da investicijski program za izvedbo investicije v drugi tir sprejme skupščina družbe. V skladu s prvim odstavkom 6. člena ZIUGDT Vlada Republike Slovenije upravlja z deležem RS v družbi 2TDK in uresničuje pravice RS kot družbenika v družbi. Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture in Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ mora investitor izdelati novelacijo investicijskega programa, če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa če bodo odmiki investicijskih stroškov večji kot 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta ali če bo časovni načrt izvedbe podaljšan za več kot eno leto. Zaradi kasnejšega pričetka izvajanja glavnih gradbenih del in natančnejših pogodbenih oz. ocenjenih vrednosti iz javnih razpisov od predvidenih v investicijskem programu, se je družba 2TDK d.o.o. odločila, da pristopi k izdelavi novelacije investicijskega programa. Med glavnimi spremembami sta časovnica projekta in investicijska vrednost. Vrednost projekta se je znižala pod 1 mlrd EUR in znaša 997,0 mio EUR (v veljavnem IP je vrednost projekta ocenjena na 1.194 mio EUR). Časovnica predvideva začetek obratovanja proge v l. 2026, kar je tudi v skladu z načrtom črpanja sredstev EU. Višja je tudi ekonomska interna stopnja donosnosti, ki znaša 8,22%. K Novelaciji investicijskega programa je nadzorni svet družbe 2TDK d.o.o. dal 21. 4. 2021 pozitivno mnenje, Projektno-finančni svet je dal soglasje 29. 4. 2021. Oba dokumenta sta priložena. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih Sam dokument kot tak ne predstavlja neposredne pravne podlage za nastop finančnih posledic, temveč jih zgolj podrobneje izračunava in pojasnjuje. O projektu je bilo odločeno z zakonom (ZIUGDT), v katerem so bile prav tako navedene finančne posledice projekta. Po uveljavitvi zakona je za investitorja nastopila obveznost izvedbe projekta. Za Republiko Slovenijo bodo v tem okviru nastale finančne posledice iz njenega statusa družbenika investitorja 2TDK d.o.o., pri čemer bodo vladi predloženi v odločitev posebni sklepi o povečanju osnovnega kapitala, v katerih bodo tudi navedene finančne posledice vladnih gradiv. Ne glede na to se zaradi transparentnosti navajajo odhodki proračuna v zvezi s projektom v naslednjih dveh letih. | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2411-07-0016 Nova železniška povezava Divača-Koper | 170069 PN7.1-Železniški program-14-20-EU | 22.930.186,00 EUR | 33.715.978,00 EUR |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2411-07-0016 Nova železniška povezava Divača-Koper | 170070 PN7.1-Železniški program-14-20-slovenska udeležba | 4.046.503,00 EUR | 5.949.878,00 EUR |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2411-07-0016 Nova železniška povezava Divača-Koper | 160101 Železniški program - IPE (nac. ovojnica) -14-20- EU | 13.482.832,09 EUR | 0,00 EUR |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2411-07-0016 Nova železniška povezava Divača-Koper | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir | 203.196,61 EUR | 2.451.437,96 EUR |
| SKUPAJ |  |  | 40.662.717,70 EUR | 42.117.293,96 EUR |
| Ministrstvo za finance | Ukrep 1611-19-0002 | PP 5848 - Povečanje kapitalskih naložb RS za povečanje kapitala 2TDK | 169.000.000, 00 EUR | 108.000.000,00 EUR |
| Ministrstvo za finance | Ukrep 1611-19-0002 | PP 190030 - Pribitek k cestnini | 11.754.916,34 EUR | 15.900.000,00 EUR |
| SKUPAJ | 180.754.916,34 EUR | 123.900.000,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): Povečanje prihodkov državnega proračuna za Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| Blaž Košorok Državni sekretar |

Priloge:

- Obrazložitev

- Novelacija investicijskega programa za projekt Drugi tir Divača  - Koper

- Mnenje Nadzornega sveta 2TDK d.o.o. z dne 21. 4. 2021

- Soglasje Projektno-finančnega sveta z dne 29. 4. 2021

OBRAZLOŽITEV

Družba 2TDK d.o.o. je investitor projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper. Za projekt je Vlada Republike Slovenije kot skupščina družbe 29. 1. 2019 sprejela investicijski program (v nadaljevanju: IP).

Skladno z 11. členom Uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) in 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 27/16) mora investitor izdelati novelacijo investicijskega programa, če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji kot 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta ali če bo časovni načrt izvedbe podaljšan za več kot eno leto.

Zaradi kasnejšega pričetka glavnih gradbenih del in natančnejših pogodbenih oziroma. ocenjenih vrednosti iz javnih razpisov od vrednosti,  predvidenih v investicijskem programu, se je družba 2TDK d.o.o. odločila, da pristopi k izdelavi novelacije investicijskega programa. Poleg nove časovnice in investicijske vrednosti so v novelaciji IP upoštevane tudi ostale spremembe, ki so na kratko predstavljane v nadaljevanju.

Investicijski stroški in viri financiranja

Stroški projekta in viri financiranja morajo biti uravnoteženi, slednji pa morajo biti zagotovljeni, da se projekt oziroma načrtovani postopki javnega naročanja lahko nemoteno izvajajo  ter se nemoteno prevzemajo finančne obveznosti, ki izhajajo iz teh postopkov.

V novelaciji IP so pri stroških projekta upoštevane vrednosti do sedaj sklenjenih pogodb. Pri glavnih gradbenih delih, ki predstavljajo izvedbeno z vidika zadostnega zagotavljanja virov največje tveganje za projekt, se v novelaciji IP upoštevajo vrednosti za sklop 1 in sklop 2, kjer so naročila že oddana. Dodatno je določena splošna rezerva v višini 4% vrednosti izvedbenih del ter vrednosti storitev. Družba 2TDK se je za tak pristop odločila, ker se s tako določeno višino stroškov projekta zagotavlja relativno robustna finančna konstrukcija (viri) za izvedbo projekta.

Poleg dveh večjih skupin stroškov (investicijskih in operativnih stroškov) je dodana še nova skupina stroškov, tj. nabava osnovnih in neopredmetenih sredstev.

Z vidika zagotavljanja virov financiranja noveliran investicijski program omogoča, da družba 2TDK v letu 2021 sodeluje pri razpisih za dodatna nepovratna sredstva (predvidoma) iz naslova IPE-kohezijska ovojnica (razpis nove finančne perspektive 2021-2027), kot možni izbor pa hkrati vseeno nadaljuje postopke za pridobitev posojila mednarodnih finančnih institucij (EIB). S tem bo družba lahko optimizirala finančno konstrukcijo projekta ter znižala stroške financiranja, hkrati pa vseeno ohranila prilagodljivost virov financiranja.

V nadaljevanju je prikazana tabela investicijskih stroškov projekta (v višini 940,1 mio EUR ), ter  tabela, kjer so izkazani še drugi stroški projekta (opredmetena osnovna sredstva, operativni stroški in stroški financiranja). Predvidena skupna vrednost projekta v času gradnje je tako 997,0 mio EUR , to je tudi višina virov financiranja, potrebnih za financiranje projekta v času gradnje. Glede na veljavni investicijski program iz januarja 2019, kjer je ta znesek 1.194 mio EUR (investicijski stroški 1.150 mio EUR) gre za 18% znižanje vrednosti investicijskih stroškov, celotna vrednost projekta pa se znižuje za 16%.

Ostale spremembe, upoštevane v novelaciji IP:

-	Analiza povpraševanja

Revizija prometnih napovedi je bila v zadnjem kvartalu 2020 dokončno usklajena z EIB. Njene ugotovitve so upoštevane pri novelaciji IP. Iz tega naslova se nekoliko znižujejo prilivi povečane uporabnine, ter pribitka k cestnini in takse na pretovor.

-	Časovnica investicije

Osnovo za časovnico predstavlja projektantski terminski plan ter podpis pogodbe za  Sklop 1 in Sklop 2 v drugem kvartalu 2021, zaključek vseh del do konca leta 2025 in začetek obratovanja v letu 2026.

-	Analiza zaposlovanja

V veljavnem investicijskem programu je predvideno na 2TDK 34 zaposlenih, v času obratovanja pa 8 zaposlenih. Novelacija IP upošteva 8 dodatnih zaposlitev v letu 2021 ter reorganizacijo družbe.

-	Prihodki

V novelaciji IP je upoštevana nižja realizacija prihodkov na projektu (takse na pretovor in pribitka na cestnino), ki je bila predvsem v letu 2020 posledica manjših prometnih tokov zaradi posledic epidemije COVID- 19. Upoštevane so bile tudi uskladitve infrastrukturne pristojbine, ki se upošteva pri izračunu pribitka k cestnini.

-	Operativni stroški in stroški vzdrževanja

V novelaciji IP je bila upoštevana realizacija operativnih stroškov, ki so bili v veljavnem investicijskem programu močno podcenjeni oziroma računovodsko neustrezno razmejeni med investicijske stroške in operativne stroške, ter njena ekstrapolacija v prihodnja leta, pri tem pa se upošteva razmejitev skladno s študijo E&Y, julij 2020.