Številka: 411-1/2021-4

Datum: 5. 3. 2021

PROGRAM

SOFINANCIRANJA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO INVESTICIJ V LOKALNO JAVNO INFRASTRUKTURO V LETIH 2021 IN 2022 V OBČINAH PIVKA IN BREŽICE ZARADI OBREMENITEV, KI JIH POVZROČA DELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE

UVOD

Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo iz sredstev državnega proračuna obsega investicije, ki so povezane z uporabo lokalne javne infrastrukture na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna (strelišče Bač). Lokalna javna infrastruktura je zaradi uporabe s strani Slovenske vojske bistveno bolj obremenjena kot zaradi uporabe s strani lokalne skupnosti. Zaradi izvajanja aktivnosti Slovenske vojske na strelišču Bač je treba zagotoviti ustrezno normalno in varno funkcioniranje cestne infrastrukture do strelišča Bač, ki je 
nujna prometnica Slovenski vojski, ob vsaki izvedbi streljanj na Osrednjem vadišču Slovenske 
vojske ( strelišče Bač, predvsem ob razvozu pripadnikov, ki izvajajo zavarovanje na stražarskih mestih.

Sofinanciranje skupnega projekta z občino Pivka v letih 2021 in 2022 (dostop do strelišča Bač) zaradi uporabe lokalne javne infrastrukture s strani Slovenske vojske se v skladu s sklenjenim Dodatkom 
št. 3 šteje za sofinanciranje obdobja od 2020 do vključno 2024.

Na območju vojaškega Letališča Cerklje ob Krki se medsebojno sodelovanje zaradi uporabe lokalne javne infrastrukture s strani Slovenske vojske izvaja s sofinanciranjem investicij, ki so neposredno povezane z uporabo lokalne javne infrastrukture, ter zagotavljanjem višje stopnje ukrepov zaščite pred požarom na območju vojaškega Letališča Cerklje ob Krki. Posodobitev cestne infrastrukture je nujno potrebna glede na načrtovanje povečanih prometnih tokov za potrebe Slovenske vojske, prevozov vojaških vozil večjih gabaritov, vezanih na aktivnosti Vojašnice Jerneja Molana, in nemotenega delovanje vojaškega Letališča Cerklje, zaradi zagotovitve ustrezne varnosti v cestnem prometu.

Medsebojno sodelovanje v občini Brežice (posodobitev cestne infrastrukture in višja stopnja ukrepov varstva pred požarom) zaradi uporabe lokalne javne infrastrukture s strani Slovenske vojske se ureja za 2-letno obdobje 2021 in 2022.

Program temelji na sklenjenih Dogovorih z dvema občinama na teh območjih, in sicer:

  - Dogovor med Ministrstvom za obrambo in Občino Pivka o pogojih in načinih medsebojnega sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo na območju občine Pivka (št. 478-10/2007-6 z dne 6. 6. 2008);

  - Dodatek št. 3 k Dogovoru št. 478-10/2007-6 z dne 6. 6. 2008 med Ministrstvom za obrambo in Občino Pivka (št. 411-2/2020-6 z dne 12. 11. 2020);

  - Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega Letališča 
Cerklje ob Krki, sklenjen med Ministrstvom za obrambo in Občino Brežice (št. 351-3280/2007-1 
z dne 4. 7. 2007);

  - Dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega Letališča Cerklje ob Krki z dne 4. 7. 2007 med Ministrstvom za obrambo in Občino Brežice 
(št. 411-2/2013-82 z dne 16. 4. 2019);

  - Dodatek št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega Letališča Cerklje ob Krki z dne 4. 7. 2007 med Ministrstvom za obrambo in Občino Brežice 
(št. 411-2/2013-116 z dne 5. 10. 2020).

Izgradnja, obnova in vzdrževanje lokalne javne infrastrukture bo izvedena po postopkih in določbah Zakona o javnem naročanju. Postopke bosta kot investitor vodili Občina Pivka in Občina Brežice pod nadzorom Ministrstva za obrambo. Ministrstvo za obrambo bo na podlagi izvedenih del plačalo dogovorjeni delež investicij posamezni občini po predložitvi dokazil o izvedbi investicij oziroma izvedbi in plačilu del.

Glavni kriteriji za določitev višine sofinanciranja so prisotnost delovanja Slovenske vojske na območju občin in sporazumno ugotovljena frekvenca aktivnosti Slovenske vojske in lokalnih dejavnikov na takem območju. Plačilo sofinanciranja lokalne javne infrastrukture bo Ministrstvo za obrambo izvedlo s plačilom sofinanciranja iz državnega proračuna na račun upravičenca.

Način plačila bo Ministrstvo za obrambo opredelilo v pogodbi o sofinanciranju, ki jo bo na podlagi sprejetega Programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2021 in 2022 v občinah Pivka in Brežice zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske, sklenilo z upravičencem sofinanciranja.

- OSREDNJE VADIŠČE SLOVENSKE VOJSKE POSTOJNA – strelišče Bač

Ministrstvo za obrambo ima na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske sklenjen Dogovor z Občino Pivka o pogojih in načinih medsebojnega sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo na območju občine ter njene neposredne soseščine s ciljem zagotoviti njeno dolgoročno uporabo z upoštevanjem interesov lokalne skupnosti, povezanih z uporabo te infrastrukture. S tem dogovorom se določijo tudi medsebojna razmerja ter sofinanciranje Ministrstva za obrambo v skupne projekte.

  - Občina Pivka – program sofinanciranja se izvaja v letih 2021 in 2022

V letih 2021 in 2022 je predvideno iz državnega proračuna sofinanciranje projekta posodobitve lokalne javne infrastrukture v višini 500.000 €.

Ocenjena vrednost investicije, ki se nahaja v občini Pivka je skupaj 628.129,63 €. Dejanska 
vrednost investicije bo določena na osnovi dosežene najugodnejše cene izbranega izvajalca na javnem razpisu, pri čemer je višina sofinanciranja, na podlagi sporazumno določenih kriterijev, 
80 % (MO) : 20 % (Občina Pivka).

Osnova za sofinanciranje so sporazumno določeni kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganja finančnih sredstev za financiranje rekonstrukcije infrastrukturnih objektov v uporabi in Občine Pivka in Ministrstva za obrambo št. 411-2/2020-12 z dne 4.2.2021.

Projekt Prenova ceste Parje–Juršče je poimensko in vrednostno ustrezno uvrščen v NRP občine Pivka.

Za realizacijo Dogovora sta Ministrstvo za obrambo in Občina Pivka sklenila Dodatek št. 3 k Dogovoru št. 478-10/2007-6 z dne 6. 6. 2008 med Ministrstvom za obrambo in Občino Pivka (št. 411-2/2020-6 
z dne 12. 11. 2020).

    - Prenova ceste Parje–Juršče

V letu 2021 in 2022 se bo izvajal projekt Prenova ceste Parje–Juršče:

  - razmerje financiranja je 80 % (MO) : 20 % (Občina Pivka),

  - vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 500.000 €,

  - vrednost deleža Občine Pivka je 128.129,63 €.

Dejanska vrednost investicije bo določena na osnovi dosežene najugodnejše cene izbranega izvajalca na javnem razpisu, pri čemer je višina sofinanciranja, na podlagi sporazumno določenih kriterijev, 80 % (MO) : 20 % (Občina Pivka).

Razmerje financiranja 80 % (MO) oziroma 20 % (ostali uporabniki) je določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, sedanje in predvidene uporabe ter na podlagi dejstva, da je ureditev cestne pogoj za zagotovitev ustrezne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

2. 	VOJAŠKO LETALIŠČE CERKLJE OB KRKI

2.1 Občina Brežice – program sofinanciranja se izvaja v letu 2021 in 2022

Letališče Cerklje ob Krki je osrednje vojaško letališče v državi. V letu 2006 se je začel projekt posodobitve letališča, ki se delno financira tudi iz sredstev Natovega investicijskega programa. Že ob pripravi državnega prostorskega načrta, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v letu 2008, je potekalo tudi usklajevanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v vplivnem območju letališča. Z Občino Brežice je bil julija 2007 sklenjen Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega Letališča Cerklje ob Krki, s katerim Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice sporazumno določata medsebojno urejanje zadev ter način sodelovanja glede projekta posodobitve vojaškega Letališča Cerklje ob Krki, ki ga izvaja Ministrstvo za obrambo.

V letih 2021 in 2022 je predvideno iz državnega proračuna sofinanciranje določenega projekta posodobitve lokalne javne infrastrukture in sofinanciranje nakupa opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev v višini 820.000 € (740.000 € za sofinanciranje projektov lokalne javne infrastrukture in 80.000 € za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev).

Ocenjena vrednost investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki se nahaja v občini Brežice je skupaj 1.092.500 €.

Osnova za sofinanciranje so sporazumno določeni kriteriji za ugotavljanje deležev vlaganja finančnih sredstev za financiranje rekonstrukcije infrastrukturnih objektov v uporabi Občine Brežice in Ministrstva za obrambo v letu 2021 in 2022 št. 354-1/2021 z dne 4. 1. 2021.

Na osnovi pisne izjave Občine Brežice št. 354-1/2021 z dne 4. 2. 2021 so projekti lokalne javne infrastrukture uvrščeni v NRP Občine Brežice in bodo ob spremembi proračuna vrednostno pravilno usklajeni z zneskom sofinanciranja. Projekt nakupa opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev pa bo vključen v proračuna z načrtom razvojnih programov za leto 2021.

Za realizacijo Dogovora sta Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice sklenila Dodatek št. 3 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega Letališča Cerklje ob Krki 
z dne 4. 7. 2007 (št. 411-2/2013-116 z dne 5. 10. 2020).

    - Obnova LC 024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici – I. prioriteta (nadaljevanje projekta Obnova lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici – II. prioriteta iz let 2019 in 2020):

V letih 2021 in 2022 se bo izvajal projekt Obnova lokalne ceste LC 024051 na odseku od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici – I. prioriteta (nadaljevanje projekta Obnova lokalne ceste LC 024050 na odseku 1 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici – II. prioriteta iz let 2019 in 2020):

  - razmerje financiranja je 75 % (MO) : 25 % (Občina Brežice),

  - vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 225.000 €,

  - vrednost deleža Občine Brežice je do 75.000 €.

Razmerje financiranja 75 % (MO) oziroma največ 225.000 € in 25 % (ostali uporabniki) je določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, sedanje in predvidene uporabe infrastrukturnega objekta ter na podlagi dejstva, da je obnova ceste nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu.

    - Obnova LC 024011 Cerklje–Črešnjice in izgradnja pločnika – II. prioriteta

V letu 2021 in 2022 se bo izvajal projekt Obnova LC 024011 Cerklje–Črešnjice in izgradnja 
pločnika – II. prioriteta:

  - razmerje financiranja je 75 % (MO) : 25 % (Občina Brežice),

  - vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 356.250 €,

  - vrednost deleža Občine Brežice je do 118.750 €.

Razmerje financiranja 75 % (MO) oziroma največ 356.250 € in 25 % (ostali uporabniki) je določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, sedanje in 
predvidene uporabe infrastrukturnega objekta, ki je vključen v potek trase Drnovo in povezovalne ceste Drnovo–Črešnjice ter na podlagi dejstva, da je ureditev križišča nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu.

    - Obnova odseka LC Velike Malence–Vrhovska vas – III. prioriteta

V letih 2021 in 2022 se bo izvajal projekt Obnova odseka lokalne ceste Velike 
Malence–Vrhovska vas – III. Prioriteta (nadaljevanje projekta Obnova odseka lokalne ceste 
LC 024060 Velike Malence–Vrhovska vas v dolžini 2000 m – III. prioriteta iz let 2019 in 2020):

  - razmerje financiranja je 50 % (MO) : 50 % (Občina Brežice),

  - vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 108.750 €,

  - vrednost deleža Občine Brežice je do 108.750 €.

Razmerje financiranja 50 % (MO) oziroma največ 108.750 € in 50 % (ostali uporabniki) je določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, sedanje in predvidene uporabe infrastrukturnega objekta ter na podlagi dejstva, da je obnova ceste nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu.

    - Modernizacija JP Skopice – IV. prioriteta:

V letu 2021 in 2022 se bo izvajal projekt Modernizacija JP Skopice:

  - razmerje financiranja je 50 % (MO) : 50 % (Občina Brežice),

  - vrednost deleža Ministrstva za obrambo je največ 50.000 €,

  - vrednost deleža Občine Brežice je do 50.000 €.

Razmerje financiranja 50 % (MO) oziroma največ 108.750 € in 50 % (ostali uporabniki) je določeno na podlagi zgoraj navedenih sporazumno določenih kriterijev na podlagi pretekle, sedanje in predvidene uporabe infrastrukturnega objekta ter na podlagi dejstva, da je obnova javne poti nujna za zagotovitev ustrezne varnosti v cestnem prometu.

    - Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev

Ministrstvo za obrambo bo v letih 2021 in 2022 sofinanciralo nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilskih društev v višini 80.000 €, in sicer v letu 2021 40.000 € in v letu 2022 40.000 €.

ZAKLJUČEK

Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo lokalne javne infrastrukture je omejen le na lokalno javno infrastrukturo, ki jo Slovenska vojska souporablja za delovanje Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna – strelišče Bač in vojaškega Letališča Cerklje ob Krki ter je prilagojen stanju javnih financ in obrambnemu proračunu.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO