| Številka: 4101-2/2022/103 |
| --- |
| Ljubljana, 14. 4. 2022 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0913 – Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na seji dne………………sprejela naslednji SKLEP: V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, spremeni izhodiščna vrednost projekta, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0002 – Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema domov za starejše, SV zavodov, in sicer 2611-21-0913 – Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje, ki spada v skupino projektov, 2611-11-S018 – Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe. Številka: V Ljubljani, dne mag. Janja Garvas Hočevar v.d. generalnega sekretarja Prejmejo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Andrej Grdiša, generalni direktor Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo, MDDSZ Mag- Lidija Kodrič Vuk, sekretarka na Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo, MDDSZ |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Gradivo se nanaša na spremembo projekta v veljavnem Načrtu razvojnih programov in sicer za izgradnjo Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirane enote Kozje. Ocenjena vrednost investicije po noveliranem investicijskem programu znaša 5.778.544,00 EUR z DDV, kot sofinancer se vključuje Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, projekt pa se podaljšuje v letu 2024. Izvedena investicija bo uporabnikom omogočila institucionalno varstvo, socialno oskrbo in zdravstvene storitve in jim bo ohranila socialno vključenost z njihovo osebno in širšo socialno mrežo lokalnega okolja. Načrtovani objekt predstavlja pridobitev v neposrednem lokalnem okolju z vidika koristi možnih gospodarskih dejavnosti, možnosti novih delovnih mest, možnega generacijskega sodelovanja in druženja. Projekt zasleduje cilj izboljšanja kakovosti skupnostnih storitev oskrbe starejših oseb omogočeno življenje v primerni institucionalni obliki zunaj matične družine, kvalitetnejše vključevanje v okolje ter razširitev socialne mreže, pri čemer pa bodo lahko ostali blizu trenutnega doma. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/NE |
| c) | administrativne posledice | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/NE |
| e) | socialno področje | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| MDDSZ | 2611-21-0913 - Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje | 7884 - Program mreže domov za starostnike | 1.376.734,07 | 2.336.114,06 |
| SKUPAJ | 1.376.734,07 | 2.336.114,06 |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| MDDSZ | 2611-13-0002 Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema za star., SV zavode | 7884 - Program mreže domov za starostnike | 630.953,16 | 0 |
| SKUPAJ | 630.953,16 | 0 |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | DA/NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA/NE |
| Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA/NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | DA/NE |
| Janez Cigler Kralj minister Priloge: Obrazložitev, Predlog Sklepa Vlade RS, Obrazec 3: Načrt razvojnih programov, Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije. |

OBRAZLOŽITEV

Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: dom) je javni socialno varstveni zavod, ki nudi varnost starejšim osebam vse od leta 1976. Kot osnovno dejavnost opravlja socialno varstvo in zdravstvo na področju institucionalnega varstva starejših oseb. Dom sprejme 214 stanovalcev. Slednjim je na voljo namestitev v 118 sobah: v 36 enoposteljnih sobah, 68 dvoposteljnih sobah, ter 14 triposteljnih. V okviru institucionalnega varstva ponuja koncept stanovanjskih skupin, dnevno varstvo in nastanitev za krajši čas. Stanovalcem nudi celovito skrb, ki zajema bivanje, socialno oskrbo in zdravstveno nego.

Z investicijo je predvidena gradnja dislocirane enote Kozje kot sodobnega večnamenskega objekta za institucionalno varstvo starejših s kapacitetami za 49 stanovalcev, ki bodo bivali v treh gospodinjskih skupnostih. Pretežni del sob bo enoposteljnih: predvideno je 27 enoposteljnih sob in 11 dvoposteljnih sob.

Investicija se načrtuje tako, da bo uporabnikom omogočila institucionalno varstvo, socialno oskrbo in zdravstvene storitve in jim bo ohranila socialno vključenost z njihovo osebno in širšo socialno mrežo lokalnega okolja. Načrtovani objekt predstavlja pridobitev v neposrednem lokalnem okolju z vidika koristi možnih gospodarskih dejavnosti, možnosti novih delovnih mest, možnega generacijskega sodelovanja in druženja. Projekt zasleduje cilj izboljšanja kakovosti skupnostnih storitev oskrbe starejših oseb

Ocena investicijske vrednosti v investicijskem programu je bila prikazana na podlagi izkušenj projektanta in pripravljavca investicijske dokumentacije s podobnimi projekti. Zaradi zaostrenih razmer na trgu gradbenih storitev kot posledice epidemioloških razmer in aktualnih varnostnih razmer v Evropi, na katere investitor nima vpliva, je v zadnjih šestih mesecih prišlo do izrazitih dvigov cen tako materialov kot storitev. Zaradi pomanjkanja posameznih surovin so se podaljšali roki dobav, kar močno vpliva na dinamiko izvajanja investicij. Posledično se izhodiščna vrednost projekta zvišuje, kot soinvestitor se v projekt vključuje Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, projekt pa se podaljšuje v leto 2024.

Ocenjena vrednost po investicijskem programu je bila 3.738.983,40 EUR (z DDV). Po noveliranem investicijskem programu pa ocenjena vrednost znaša 5.245.000,00 EUR (brez DDV) in 5.778.544,00 EUR (z DDV). V letu 2021 je ministrstvo za izvedbo investicije namenilo 26.135,27 EUR.

Sredstva za izvedbo investicije bosta zagotovila ministrstvo in dom, in sicer:

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDDSZ | 26.135,27 | 2.007.687,23 | 2.336.114,06 | 406.440,22 | 4.776.376,78 |
| DU Šmarje pri Jelšah | - | - | 60.186,42 | 938.980,80 | 999.167,22 |
| SKUPAJ | 26.135,27 | 2.007.687,23 | 2.396.300,48 | 1.345.421,02 | 5.775.544,00 |

Zaključek investicije je predviden v letu 2024.

PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:

Ljubljana, dne

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 - ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na seji dne………………sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 se, v skladu s podatki iz priložene tabele, spremeni izhodiščna vrednost projekta, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0002 – Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema domov za starejše, SV zavodov, in sicer 2611-21-0913 – Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje, ki spada v skupino projektov, 2611-11-S018 – Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

mag. Janja Garvas Hočevar

v.d. generalnega sekretarja

Prejmejo:

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- Ministrstvo za finance.