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Številka: 	
Datum:	 

 Izvedbeni načrt za izpolnjevanje kriterijev in zavez Republike Slovenije za Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (PESCO) 
Pravna podlaga: Zavezujoče skupne zaveze (Council Decision (CFSP) 2017/2315: 11 December 2017)

“(a) sodelovati od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, da bi dosegle dogovorjene cilje glede višine odhodkov za naložbe v obrambno opremo in te cilje redno preverjale ob upoštevanju varnostnega okolja in mednarodnih odgovornosti Unije.” 

Zaveza 1: Redno bodo zviševale obrambne proračune z namenom doseči dogovorjene cilje.    

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	Do 2025
2023-2025 
(predvideno)

	Obrambni izdatki
	648.165.688 € 
	698.939.223 €
	791.518.042 € v 2023
in
929.802.485 € v 2025

	Obrambni izdatki kot % BDP
	1,29 % BDP
	1,31 % BDP
	1,41 % BDP v 2023
in
1,51 % BDP v 2025




Zaveza 2: Izdatke za obrambne naložbe bodo zaporedno srednjeročno povečevale do 20 % celotne porabe za obrambne namene (skupna ciljna vrednost) z namenom zapolniti vrzeli na področju strateških zmogljivosti s sodelovanjem v projektih za obrambne zmogljivosti, skladno s skupno obrambno politiko in Usklajenim letnim pregledom na področju obrambe (CARD).

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Investicijski odhodki                                                                                                                                                                                       
	92.779.781 €
	122.978.078 €
	178.064.509 € v 2023 in
293.872.685 € v 2025

	Investicijski odhodki                                                                                                                                                                                       kot % OI
	14 % OI
	18 % OI
	22 % OI v 2023 in
32 % OI v 2025



Zaveza 3: Povečevale bodo združene in "skupne" projekte za strateško-obrambne zmogljivosti. Tovrstne združene in skupne projekte bi moral podpreti evropski obrambni sklad, če se to zahteva in če je primerno.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 3
	Interna pravna podlaga na MO za aktivno sodelovanje v EDF: SKLEP o imenovanju delovne skupine za implementacijo uredbe o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada (dok. št.  511-46/2021-85, z dne 21. 6. 2021) in SKLEP o imenovanju predstavnikov v programski odbor Evropske komisije za Evropski obrambni sklad (dok. št. 511-46/2021-93, z dne 5. 7. 2021).
Skupni kolaborativni projekti za raziskave in tehnologijo (R&T):
18 % skupnih R&T izdatkov je bilo namenjenih kolaborativnim R&T projektom. 20 % praga nismo dosegli zaradi podaljšanega postopka EDA za podpis za nekatere CAT B projekte.  V primeru pravočasnega podpisa, bi bil odstotek za R&T bistveno višji od 20 %. 


1. Uspešni EDF projekti (razpis 2020):
	

V letu 2022 načrtujemo doseganje 25 % vseh R&T izdatkov za R&T kolaborativne projekte. 

V letu 2021 se je število prijav slovenskih subjektov na EDF projekte povečalo, dodatno povečanje načrtujemo tudi v letu 2022 in naprej. 


	
V obdobju od 2023 do 2025, načrtujemo doseganje najman 20 % vseh R&T izdatkov za R&T kolaborativne projekte.

Slovenija načrtuje aktivno sodelovanje v EDF in ostalih kolaborativnih projektih, najmanj v treutnem obsegu. 




	
	1. CBRN RSS (Chemical, Biological, radiological and Nuclear Reconnaissance and Surveillance Systems)
	
konzorcij: 6,7 MEUR (finaciranje EU)
	

	
	2. FIIST  (Future Integrated Indoor Soldier Training)
	konzorcij: 1,8 MEUR (finaciranje EU)
	

	
	3. AI4DEF (AI for Defence)
	konzorcij: 7 MEUR (finaciranje EU); 0,09 MEUR prispevek MORS
	Predvidoma v letu 2023 je predviden prispevek MORS v okvirnem znesku 0,08 MEUR  

	
	4. DRONEEDGE (razpis 2019 EDF)

	konzorcij: 1,95 MEUR (finaciranje EU)

Na razpis EDF v letu 2021 se je prijavilo 11 projektov, okvirna  vrednost je 13,3 MEUR
	

	
	1. EDA CatB kolaborativni R&T projekti
	
	

	
	1. Hybridt II
	0,1 MEUR
	0,1 MEUR (2023)


	
	2. IAPUNIT II
	0,125 MEUR
	0,375 MEUR (2023-2025)


	
	3. ELUVAT
	0,3 MEUR
	0 (2023-2024)


	
	4. AMALIA (financiran – sredstva EDA)
	0
	/


	
	5. PASSEI II
	0,15 MEUR
	0,2 MEUR


	
	6. SF CIED
	0
	0

	
	
1. PESCO projekti

	
	





Zaveza 4: Povečevale bodo delež izdatkov, namenjenih za obrambne raziskave in tehnologijo s ciljem, da se približajo 2 % celotne porabe za obrambne namene (skupna referenčna vrednost).

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Obseg sredstev za raziskave in tehnologijo 
	V letu 2021 so izdatki za raziskave in tehnologijo (R&T) na obrambnem področju znašali 1.090.114 €, kar predstavlja 0,17 % obrambnih izdatkov.  

V letu 2021 nismo investirali sredstev v skupne EU R&T projekte zaradi izjemno dolgih postopkov predvsem pri usklajevanju projekta EDA CatB ELUVAT in tudi drugih projektov (IAPUNIT II in HybriDT II), kar se je prestavilo v januar 2022 oz. še poteka, tako da smo za to predvidena proračunska sredstva v 2021 izgubili. Pravočasno smo o tem EDA večkrat opozarjali. Slednje je tudi razlog za zmanjšan skupni R&T proračun, poleg situacije s Covid 19.

	
V letu 2022 je predviden porast izdatkov za R&T na obrambnem področju na 2.310.000 €, kar obsega 0,33 % obrambnih izdatkov.


	Postopoma se približujemo kazalniku 2 % za R&T izdatke, kar bo odvisno predvsem od zagotovitve dodatnega ekspertnega kadra. 

2.310.000 € v 2023 in
3.243.843 € v 2025

	Obseg sredstev za raziskave in tehnologijo kot % OI
	0,17 % OI

	0,33 % OI
	0,29 % OI v 2023 in
0,35 % OI v 2025






Zaveza 5: Uvedle bodo redne preglede teh obveznosti (s ciljem, da jih odobri Svet).

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 5
	Delovna skupina PESCO na Ministrstvu za obrambo se je redno srečevala in preverjala stanje na področju PESCO. Slovenija je zagotovila redni letni pregled izvedbenega načrta in izpolnjevanja zavez. 
Pred srečanji delovnih skupin v okviru pobud, projektov ali procesov EU so bili seznanjeni vsi zainteresirani deležniki znotraj MO, stališča so bila notranje usklajena, nosilci področij so predali relevantne novosti in informacije deležnikom v Ministrstvu. 

Na nacionalni ravni so bili izvedeni letni pregled nacionalnih načrtov, v okviru Nato je Slovenija zagotovila potrebne podatke v sklopu DPCS in EUMCQ. 

Vsi nacionalni dokumenti iz področja planiranja vključujejo zaveze glede sodelovanja v Skupni obrambni in varnostni politiki ter posledično spremljanje izpolnjevanja vključenih zavez. Izvajanje zavez strateških in dolgoročnih dokumentov spremljata, odvisno od dokumenta, Vlada ali Državni zbor RS skupaj z pristojnimi telesi.
	Slovenija bo zagotavljala preglede nacionalnih planskih dokumentov.

Spomladi 2022 bodo v okviru CARD izpeljani dvostranski pogovori z EDA.

Slovenija bo z namenom transparentnosti omogočila vpogled v ključna poročila tako EU kot Natu.

V okviru PESCO bo nadaljevala z izpolnjevanjem svojih obveznosti in letno poročala o napredku v okviru nacionalnih izvedbenih načrtov (NIP).

V okviru teh procesov bo Ministrstvo pred pripravo odgovorov izdalo navodila notranjim enotam za njihovo pripravo in uskladitev stališč, ta okvir bo hkrati omogočil pregled zavez.
	Delovna skupina PESCO na Ministrstvu se bo nadalje srečevala in preverjala stanje na področju PESCO. Slovenija bo zagotovila redni letni pregled izvedbenega načrta in izpolnjevanja zavez.

Izpolnjevanje zavez bo preverjeno preko nacionalnih pregledov in v sklopu procesov CARD, PESCO ter preko posredovanja odgovorov v okviru DPCS in EUMCQ.





“(b) med seboj, kolikor je mogoče, prilagoditi svoje obrambne sisteme, zlasti z usklajenim ugotavljanjem vojaških potreb, združevanjem in po potrebi s specializacijo svojih obrambnih sredstev in zmogljivosti ter spodbujanjem sodelovanja pri usposabljanju in logistiki.”

Zaveza 6: Igrale bodo pomembno vlogo pri razvoju zmogljivosti znotraj EU in v okviru CARD z namenom zagotoviti razpoložljivost potrebnih zmogljivosti za doseganje ravni ambicij v Evropi.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025
(predvideno)

	Zaveza 6
	Slovenija je stremela k vzpostavitvi podlag za prihodnjo krepitev obrambnih zmogljivosti s ciljem izgraditi sodobno vojaško organizacijo, ki bo sposobna zagotavljati varnost lastnega ozemlja ter sodelovati v skupnih operacijah z zavezniškimi in partnerskimi državami. 

V letu 2021 je bil pripravljen predlog ReSDPRO SV 2035, ki ustrezno naslavlja prednostna področja Načrta razvoja zmogljivosti (CDP). Začela se je priprava SOPR 2026. Oba dokumenta upoštevata evropske prioritete in zaveze ter naslavljata sodelovanje v iniciativah.

[bookmark: _GoBack]Največ aktivnosti predvidevata v okviru prioritete kopenskih zmogljivosti, razvoj SV bo prednostno usmerjen v oblikovanje srednjega pehotnega bataljona in srednjega bojnega izvidniškega bataljona ter v razvoj zmogljivosti specialnih sil. Slovenija je začela je s postopki za ratifikacijo sporazuma z OCCAR.

Načrtovan je razvoj zmogljivosti zračnega transporta s srednjimi transportnimi letali in helikopterji, kar bo prispevalo h krepitvi zmogljivosti v okviru zračne mobilnosti. Slovenija je podpisala medvladni dogovor z Republiko Italijo o nabavi taktičnega transportnega letala C27J Spartan. V sklopu tega projekta potekajo postopki za pridružitev EDA projektu C27J AHWG. 

Na področju operacij za kibernetsko odzivanje načrtuje vzpostavitev premestljive vojaško kibernetske zmogljivosti v sodelovanju s strateškim partnerjem.

Slovenija namerava posodobiti komunikacijsko informacijske sisteme ter vzpostaviti varno in prilagodljivo komunikacijsko-informacijsko infrastrukturo z visoko razpoložljivostjo v sklopu zagotavljanja informacijske superiornosti. 

V okviru prioritete okrepljena logistika in medicinske zmogljivosti je predvidena posodobitev logistične podpore, informacijskega sistema logistike ter razvoj premestljive logistične zmogljivosti. V tem okviru želi nasloviti tudi prednostno področje vojaške mobilnosti. 

Na področju zračne prevlade načrtuje razvoj zmogljivosti za neposredno zračno obrambo elementov razporeditve sil SV. 

Slovenija se je v okviru šestih identificiranih prednostih področij, skladno z nacionalnimi načrti in ambicijami, osredotočila na zmogljivosti v okviru sistemov za opremo vojaka, kjer smo začeli z nabavo, boja proti sistemom brezpilotnih zrakoplovov/preprečevanje dostopa/zaseganja območij in okrepljeno vojaško mobilnost. 

Glavni nacionalni projekti opremljanja so podrobneje definirani v tabeli priloženi zavezi 15.

	V letu 2022 bodo predvidoma sprejeti novi planski dokumenti (ReSDPRO SV 2035 in SOPR 2026), ki bodo predstavljali podlago za predviden razvoj. 

S sprejetjem ReSDPRO SV 2035 se bo začela prva razvojna faza dokumenta. Nadaljevala bo z uresničevanjem ciljev zastavljenih v ReSDPRO SV 2035 in SOPR 2026.

V novem SOPR 2026 bodo opredeljene zmogljivosti in projekti, ki so potencialno predvideni za sofinanciranje preko EDF. Prav tako bo dokument na področju razvoja zmogljivosti, investicij in raziskovalno tehnoloških projektov upošteval sinhronizacijo zahtev vzpostavitve zmogljivosti med EU in Natom.

Dokument načrtuje povečanje sodelovanja z državami članicami EU, kot tudi partnerskimi državami in organizacijami na področju skupne varnostne in obrambne politike EU preko sodelovanja pri projektih, delovnih skupinah in obrambnih iniciativah EU.

Predvidoma bo ratificiran sporazum med RS in OCCAR.

Slovenija se bo v okviru nabave letala C27J Spartan pridružila EDA skupini C27J AHWG.

Začeti želi z izgradnjo enote za kibernetsko obrambo ter nabavo taktičnih komunikacijski in informacijski sistemi za podporo premestljivim silam ter opreme za kibernetsko varnost in obrambo. 

Slovenija bo iskala sinergije pri opremljanju na področju oklepnih vozil, artilerije, zračne obrambe in lahke premične zdravstvene zmogljivosti.

	V tem obdobju bo uresničen večji del 1. faze predloga ReSDPRO SV 2035.

V okviru kopenskih zmogljivosti bodo prejeta prva bojna vozila Boxer preko programa OCCAR. Skupno bo nabavila 45 vozil, kar bo osnova za izgradnjo Srednjega pehotnega bataljona v letu 2026

Na področju zračne mobilnosti bo prevzeto taktično transportno letalo C27J Spartan ter zagotovljena dva večnamenska srednja helikopterja. Sodelovala bo v EDA C27J AHWG.

Slovenija bo nadalje iskala sinergije pri opremljanju ter se, če bo mogoče, prednostno posluževala skupnih iniciativ.

Ministrstvo bo upoštevalo priporočila in ugotovitve procesa CARD pri odločitvah o sodelovanju v skupnih zmogljivostnih projektih PESCO in EDF, ki bodo prispevali k zapolnitvi zmogljivostnih primanjkljajev EU




Zaveza 7: Zavezale se bodo podpreti CARD v največji možni meri, pri čemer bodo upoštevale prostovoljno naravo pregleda in individualne omejitve sodelujočih držav članic.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025
(predvideno)

	Zaveza 7
	Slovenija je prispevala podatke za potrebe Evropske obrambne agencije (EDA) ter Vojaškega odbora EU (EUMC) preko izpolnjevanja vprašalnika Vojaškega odbora EU (EUMCQ) in zbirke podatkov (CODABA) ter nove podatkovne baze EUCLID (EU sodelovanje na obrambnem področju). 

Aktivno smo sodelovali na konferenci o nadgradnji CARD. Slovenija je bila predlagateljica izdelave krajšega individualnega dokumenta za DČ v okviru CARD. 

Pripravljen je bil predlog nove Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 (nadalje ReSDPRO SV 2035), ki je v postopku sprejema v Državnem zboru, prav tako je začela z izdelavo SOPR 2026. Pri pripravi dokumentov so bile upoštevane ugotovitve CARD in pregleda PESCO.

	Slovenija bo redno posodabljala podatke posredovane v podatkovne zbirke CODABA in EUCLID. Nadaljevala bo z posredovanjem podatkov za EUMCQ. Tekom procesa CARD bo predložila potrebne podatke. 

Pri izdelavi SOPR 2026 bomo upoštevali prioritete CDP, ugotovitve CARD in strateškega pregleda PESCO. 

V okviru CDP bo skupaj z drugimi DČ še naprej prispevala k identifikaciji prioritet za razvoj zmogljivosti EU, njihovi konkretizaciji v okviru Strateških kontekstualnih primerov (SCC) in v srednjeročnem obdobju sodelovala v procesu prenove CDP po sprejetju smernic strateškega kompasa v letu 2022. 

Ministrstvo bo s svojim nadaljnjim sodelovanjem v CARD prispevalo k pregledu celovitega stanja nad razvojem zmogljivosti EU. Pri tem se bodo upoštevala priporočila in ugotovitve procesa pri odločitvah o sodelovanju v skupnih zmogljivostnih projektih PESCO in EDF, ki bodo prispevali k zapolnitvi zmogljivostnih primanjkljajev EU
	Slovenija bo tudi v prihodnje sodelovala v pregledih CARD ter zagotavljala podatke za potrebe Evropske obrambne agencije (EDA) preko izpolnjevanja vprašalnika Vojaškega odbora EU (EUMCQ) in zbirk podatkov (CODABA, EUCLID). Sodelovali bomo v Natovem pregledu DPCS, kjer se bomo nadalje zavzemali za skupno uporabo posredovanih podatkov tako za namen Nata, kot EU. Izbrani projekti bodo vključeni v nacionalne planske dokumente.



Zaveza 8: Zavezale se bodo, da bo prihodnji evropski obrambni sklad intenzivno vključen v večnacionalna javna naročila, pri katerih je ugotovljena dodana vrednost za EU.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 8
	S sprejemom obrambnih pobud se je okrepilo število kolaborativnih projektov, predvsem v okviru Evropskega obrambnega sklada (EDF). Veliko napora je bilo usmerjenega v ustrezno informiranje zainteresiranih raziskovalnih organizacij ter malih in srednjih podjetij za spodbudo k krepitvi sodelovanja, kar je bil velik uspeh. 

Za razpis EDF 2020 so bili prijavljeni 3 projekti (skladno z zavezo 3) – pismo o interesu je bilo izdano za vse, kar pomeni, da se pričakujejo skupne nabave ali uporaba tehnologije. 

Za razpis EDF 2021 se je prijavilo 11 konzorcijev s sodelovanjem Slovenije, pismo o interesu je bilo izdano za 8 konzorcijev, kar pomeni, da se pričakujejo skupne nabave ali uporaba tehnologije.

Uspešni projekti EDF (razpis):
	V letu 2022 je načrtovano, da bo doseženih 25 % skupnih raziskovalnih in tehnoloških izdatkov za kolaborative projekte. 

V letu 2021 se je v okviru razpisa EDF število slovenskih prijav povečalo, tudi v letu 2022 načrtujemo povečanje sodelovanja v projektih EDF.  
	
V obdobjU med leti 2023 in 2025 načrtujemo doseganje najmanj 20 % skupnih raziskav in tehnologije za kolaborativne projekte raziskav in tehnologije. 


Slovenija načrtuje aktivno udležbo v EDF kot tudi ostalih kolaborativnih projektih vsaj v enakem obsegu kot v letu 2022. 


	
	1.	CBRN RSS (Chemical, Biological, radiological and Nuclear Reconnaissance and Surveillance Systems
	Konzorcij: 6,7 MEUR (financiranje EU)

	

	
	2.	FIIST – Future Integrated Indoor Soldier Training
	Konzorcij: 1,8 MEUR (financiranje EU)

	

	
	3.	AI4DEF (AI for Defence)
	Konzorcij: 7 MEUR (financiranje EU); 0,09 MEUR prispevek MORS 
	Predvidoma v letu 2023 je predviden prispevek MORS v okvirnem znesku 0,08 MEUR  

	
	4.	DRONEEDGE (razpis 2019 EDF)
	Konzorcij: 1,95 MEUR (financiranje EU)

Na razpis EDF v letu 2021 se je prijavilo 11 projektov, okvirna  vrednost je 13,3 MEUR 
	




Zaveza 9: Zavezale se bodo k pripravi usklajenih (harmonized) zahtev za vse projekte razvoja zmogljivosti, za katere so se dogovorile sodelujoče države članice.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Nadzor JRKB kot storitev (CBRN SaaS)
	Projekt poteka skladno z načrtom projektnega dogovora, brez posebnosti. 
V letu 2021 je bil oblikovan industrijski konzorcij, ki vodi podjetja, ki so vključena v projekt.
Delovna skupina za standardizacijo (EG STAN) je usklajevala in pripravila seznam standardov, ki so vezani na projekt.
Ekspertna skupina specialistov (EG TQC) je sodelovala na delovnih sestankih z industrijskim konzorcijem in skupino za standardizacijo in nudila pomoč pri nejasnostih, ki so se pojavile v okviru sprejetih tehničnih zahtev za UAS in UGS. 
Izvajale so se aktivnosti na področju priprav za izvedbo testiranja tehnološkega demonstratorja (vinjete, playbook).
Podpisan sporazum o nepovratnih sredstvih med Evropsko komisijo in industrijskim konzorcijem.
Podpisano dopolnilo projektnega dogovora št. 2.
	Razprave na temo nadaljevanja projekta v t.i. drugi fazi – izgradnja mednarodne zmogljivosti za UAS in UGS pod okriljem vodilne države (Avstrija) (FOOD FOR THOUGHT), (Predstavitev CONOPS).
Sestanki delovnih skupin (PROJECT ARRANGEMENT MANAGEMENT GROUP (PAMG), EG STAN in EG TQC) 
9. sestanek PAMG (od 6. do 8. 4. 2022, Budimpešta)
10. sestanek PAMG (SEP/OKT organizira Slovenija) 
	

	Omrežje za pomorski nadzor (Maritime Surveillance – MARSUR)
	Slovenija sodeluje v skupini MARSUR kot “Participating Member States (pMS)” s statusom osnovnega brezplačnega članstva, oziroma opazovalke. Udeležili smo se rednega letnega srečanja držav članic MARSUR ter srečanja Management Group. Oba srečanje je gostila predsedujoča država Portugalska.

	Po potrebi nadaljevati z udeležbo Slovenije v upravni skupini MMG. 
Pod trenutnimi pogoji delovanja MARSUR, Slovenija v projektu kot polnopravna članica ne bo sodelovala.
	

	Večnacionalna medicinska enota (Multinational Medical Modular Unit - M3U)
	V letu 2021 smo se udeležili samo enega sestanka M3U, drugih se zaradi preobremenjenosti s COVID-19 situacijo nismo udeležili. 
	V letu 2022 se nadaljuje sodelovanje na sestankih v M3U fizično ali preko avdio-video conference.
	

	
Souporaba rezervnih delov (Sharing of Spare Parts – SoSP)

	V 2021 je prišlo do spremembe v predsedovanju SoSP MC. S strani Evie Coulier iz Belgije (BEL) je bil mandat 2021-2023 predan Steliosu Kritikos iz Cipra (CYP).

Slovenija je gostila šesti sestanek Upravnega odbora SoSP. 

V okviru Sporazuma o izmenjavi nadomestnih delov, ki ga je leta 2016 skupaj z drugimi 11 državami podpisala tudi Slovenija, se največ transakcij izvede med NLD in BEL, slednja jih je v tem letu izvedla 42. Slovenija je od Belgije prejela dva zahtevka, ki pa nista bila izvedljiva, ker je šlo za sredstva, ki jih SV ne uporablja in zato nadomestnih delov ni na zalogi.  

O pristopu k projektu sta dodatno izrazili interes Italija in Nemčija, ki sta se v preteklosti kot opazovalki že udeležili nekaterih sestankov, nedavno pa tudi Avstrija in Poljska. Pristop novih držav ima močno podporo pri obstoječih članicah. 

	V letu 2022 se načrtuje Izvedba vaje/delavnice po SoSP in hkratno testiranje informacijskega orodja ter v 2023 nadaljuje z Razvojem koncepta usposabljanja za SoSP ter pričetek priprave osnutka novega PA, ker obstoječi v letu 2025 po desetih letih preneha veljati. 

V letu 2024 naj bi bil postopek SoSP v celoti implementiran in pripravljen osnutek novega PA. 
Prihodnji sestanki MC in AHWG SoSP bodo predvidoma: 
20. AHWG in delavnica v mar/apr 2022 v Bruslju, 
21. AHWG septembra 2022 na Cipru, 
7. MC oktobra 2022 v Estorilu, PRT. 

	

	Trg satelitskih komunikacij EU SATCOM
	V letu 2021 sta predstavnika Slovenske vojske v projektu EU SATCOM market, ohranila stik z aktivnostmi in novostmi, medtem ko pa se predvidenega letnega srečanja v fizični obliki nista udeležila. 
Slovenska vojska v letu 2021 ni realizirala storitev projekta, ker so za operativne potrebe zadoščale storitve iz pogodb, ki smo jih sklenili pred pristopom k projektu (jan 2020).
	V letu 2022 se načrtuje izvajanje aktivnosti na enakem nivoju. V kolikor se operativne potrebe spremenijo se lahko v letu 2022 naročijo materialna sredstva ali storitve iz EU SATCOM market kataloga. 
	

	Program helikopterskih vaj (Helicopter Exercise Programme -HEP)
	V letu 2021 je bila izvedena vaja MVV HOT BLADE, ki je potekala na Portugalskem od 13.6. do 2.7.2021. Vrednost udeležbe je 115.875,14 EUR. 

Nerealizirane so bile naslednje aktivnosti: Helicopter tactics course (EDA HTC)
Electronic warfare course (AS 532), COMAO planning course EDA. 
	V letu 2022 je predvideno sodelovanje na naslednjih aktivnostih: MVV FIRE BLADE-Madžarska, HTC (Helicopter Tactics Course), COMAO Planning Course,
-EW Course in HTIC (Helicopter Tactics Instructor Course).
	

	Diplomatska dovoljenja za prelete vojaških zrakoplovov (Diplomatic Clearances-DIC)
	Po pristopu k podpisu tehničnega sporazuma leta 2019, se je vsebina dokumenta v letu 2021 tudi izvajala. VLO GŠSV ostaja skrbnik informacij, ki jih je RS objavila na portal EDA DIC.
	V skladu z vsebino dokumenta (TA).
	




Zaveza 10: Zavezale se bodo k razmisleku o združeni uporabi obstoječih zmogljivosti z namenom optimiziranja razpoložljivih sredstev in izboljšanja njihove splošne učinkovitosti. 

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 10
	Slovenija je ostalim državam članicam dala na razpolago nacionalne zmogljivosti Letališča Cerklje ob Krki ter v omejenem obsegu za potrebe usposabljanja in vaj tudi osrednje vadišče Poček. 

	Slovenija bo vzdrževala enako ponudbo uporabe vojaške infrastrukture kot v letu 2021, tj. nacionalne zmogljivosti Letališča Cerklje ob Krki ter v omejenem obsegu za potrebe usposabljanja in vaj tudi osrednje vadišče Poček. 

	Slovenija bo vzdrževala enako ponudbo uporabe vojaške infrastrukture kot v letu 2021, tj. nacionalne zmogljivosti Letališča Cerklje ob Krki ter v omejenem obsegu za potrebe usposabljanja in vaj tudi osrednje vadišče Poček. 






Zaveza 11: Zavezale se bodo k zagotavljanju večjih prizadevanj v okviru sodelovanja na področju kibernetske obrambe, npr. z izmenjavo informacij, usposabljanji in operativno podporo. 

Načrt povečanja sodelovanja na področju kibernetske obrambe (Plan how to increase cooperation in cyber defence)
	
	2021
	Plan za 2022
	Plan za 2023-2025

	Zaveza 11
	Slovenija aktivno sodeluje v delu projektne skupine EDA PT CD, v letu 2021 je gostila sestanek EDA PT CD v hibridni obliki.
Slovenija je sodelovala na tehničnem in strateškem delu vaje MIC 21 (MilCERT Interoperability Conference). Slovenija od leta 2013 redno sodeluje na NATO vaji Cyber Coalition. Leta 2021 smo prvič sodelovali na tehnični vaji Locked Shields.
V okviru PESCO projektov je Slovenija opazovalka na projektih CRRTs in EU CA&IH. V novembru 2021 je v projektu CRRTs zaprosila za aktivno članstvo. 
Na področju raziskav in razvoja Slovenija v CapTech Cyber sodeluje pri pripravi tipa B projekta, ki bo predvidoma začel z delom leta 2022.
V letu 2021 smo začeli z uporabo izobraževanj ESDC s kibernetskimi vsebinami. Za specialistična tehnična izobraževanja koristimo možnosti v okviru NATO.
Za izmenjavo informacij uporabljamo NATO MISP ter z NATO izmenjujemo informacije v skladu s Sporazumom o sodelovanju (MJU).
Slovenija je članica NATO Centra odličnosti za kibernetsko sodelovanje v Talinu.
MO z ZDA sodeluje pri razvoju Kibernetskega centra MO, ki bo združeval vlogo varnostnega operativnega centra MO in upravljalca kibernetskega vadbišča.
	Slovenija bo aktivno sodelovala v EDA PT CD. V letu 2022 bo s področja kibernetske obrambe aktivna članica PESCO projekta CRRTs, na PESCO projektu EU CA&IH bo ostala opazovalka. Podpirala bo pripravo PESCO projekta tipa A mreža vojaških CERT EU.
V okviru skupnega razvojnega projekta CapTech Land in CapTech Cyber bo Slovenija sodelovala v enem razvojnem projektu, za katerega bo v letu 2022 predvidoma prispevala 100.000 EUR, in se pripravljala na sodelovanje v najmanj še enem razvojnem projektu s področja kiberntske obrambe. 
Slovenija bo v okviru Kibernetskega centra MO in kibernetskih zmogljivosti SV razvijala multilateralno in bilateralno sodelovanje z državami EU in NATO, predvsem v okviru PESCO projekta CRRTs in EDA PT CD.
Slovenija bo podpirala pobudo Francije za vzpostavitev Kibernetskega centra zahodnega Balkana.

	Slovenija bo aktivno sodelovala v EDA PT CD.
Slovenija bo članica najmanj dveh PESCO projektov s področja kibernetske obrambe. 
V CapTech Cyber bo Slovenija vsako leto sodelovala v najmanj enem projektu, ki bo vključeval kibernetske vsebine. Za leto 2023 je v ta namen že predvidela 200.000 EUR 
Slovenija bo multilateralno in bilateralno mednarodno sodelovanje razvijala v okviru Kibernetskega centra MO in kibernetskih zmogljivosti SV.
Slovenija bo na kibernetskem področju vzpostavila karierni model, ki bo skladen s kariernim modelom EU in NATO. Pomemben element pridobivanja, zadrževanja in ravoja kadrov na pdročju kiberntske obrambe bodo možnosti strokovnega razvoja v okviru sodelovanja z EU, NATO in partnerskimi državami.
Slovenija bo zaradi svojih značilnosti (majhna država z omejenimi viri) še naprej zasledovala možnosti razvoja lastnih in skupnih zmogljivosti v okviru mednarodnega sodelovanja, predvsem z EU in NATO.




Delež mednarodnih kibernetskih vaj v kibernetskih vajah, ki se jih redno udeležujemo
	2021
	Plan za 2022
	Plan za 2023-2025

	Razmerje mednarodne/vse vaje: 90% (9/10)
Seznam vaj:
· Locked Shields 21 (mednarodna)
· Cyber Coalition 21 (mednarodna in nacionalna, šteta dvakrat)
· Cyber Endeavour (mednarodna)
· A5 + CPE (mednarodna)
· Cyber Integration (mednarodna)
· KIVA 21 (mednarodna) 
· MIC 21 MilCERTs' Interoperability Conference (konferenca ter strateška  in tehnična mednarodna vaja, šteta dvakrat)
· Amber Mist 2021 (mednarodna vaja, Slovenija je sodelovala z enim članom v ekipi PESCO projekta CRRTs)

	Razmerje mednarodne/vse vaje: 92% (11/12)
Seznam vaj:
· Locked Shields 22 (mednarodna)
· Cyber Coalition 22 (šteje se dvakrat, kot mednarodna in nacionalna)
· Cyber Europe 2022 (mednarodna)
· Cyber Endeavour (mednarodna)
· A5+ CPE (mednarodna)
· Cyber Integration (mednarodna)
· KIVA 22 (mednarodna)
· MIC 22 (konferenca ter strateška  in tehnična mednarodna vaja, šteta dvakrat)
· Amber Mist 2022 (mednarodna vaja, Slovenija sodeluje v okviru PESCO zmogljivosti CRRTs)
· Vaja v okviru PESCO CRRTs projekta (mednarodna)
	Razmerje mednarodne/vse vaje: 78% (11/14)
Seznam vaj:
· Locked Shields (mednarodna vaja)
· Cyber Coalition (mednarodna in nacionalna vaja, šteta dvakrat)
· Cyber Europe (mednarodna, vsako drugo leto)
· Cyber Endeavour (mednarodna)
· Cyber Phalanx (mednarodna)
· 2 x MIC  vaje EU vojaških CERT v okviru PESCO tipa A projekta 
· Amber Mist  (mednarodna vaja)
· 3 x vojaška vaja (mednarodna)
· 1 x tehnična vaja na kibernetskem vadbišču MO (nacionalna) 
· 1 x strateška vaja v organizaciji Uprave RS za informacijsko varnost (nacionalna). 



Sodelovanje  in nameravano sodelovanja v skupnih dejavnostih kibernetske obrambe, vključno s projekti PESCO
	Ime aktivnosti
	Opis/tip aktivnost

	Aktivnosti 2021
	Plan 2022
	Plan 2023-2025

	EDA PT CD 
	Sodelovanje pri delu in aktivnostih projektne skupine EDA PT CD. 
	Slovenija aktivno sodeluje pri delu projektne skupine EDA PT CD, decembra 2021 je gostila sestanek EDA PT CD v hibridni obliki.
	Slovenija aktivno sodeluje pri delu projektne skupine EDA PT CD in pri pripravi PESCO projekta tipa A Mreža MilCert EU.
	Aktivno sodelovanje v EDA PT CD. 

	
PESCO projekt CRRTs 
	PESCO projekt tipa B Skupine za hitro odzivanje in medsebojno pomoč pri kibernetski varnosti (Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security) pod vodstvom Litve, članice so Hrvaška, Poljska, Estonija, Nizozemska, Romunija.
	Od leta 2018 je bila Slovenija opazovalka na projektu, novembra 2021 smo zaprosili za članstvo v projektu. Že v letu 2021 smo se udeležili nekaterih aktivnosti projekta: sodelovanje v ekipi CRRTs na vaji AmberMist 21, usposabljanje na Poljskem.
	Podpis MoU projekta, članica projekta, aktivno sodelovanje  pri upravljanju projekta, sodelovanje z najmanj enim tehničnim ekspertom v skupini za hitro odzivanje, sodelovanje na skupnih  vajah, usposabljanjih, odzivanjih.   
	Nadaljevanje  sodelovanje v aktivnostih PESCO projekta/zmogljivosti.

	PESCO projekt EU CA&IH
	PESCO projekt tipa B Cyber Academia and Innovation Hub, vodeča država Portugalska, sodeluje Španija.
	Slovenija je na projektu opazovalka. Kot opazovalka je sodelovala na dveh virtualnih sestankih projekta. 
	Spremljanje projekta. 
	Odločitev o nadaljnjem statusu v projektu. 

	PESCO projekt Mreža vojaških CERT EU
	PESCO projekt tipa A Mreža vojaških CERT EU kot pobuda in nadgradnja  konference MIC  (MilCert Interoperability Conference) vojaških CERT. V okviru vaje MIC 21 so udeleženci tako tehničnega kot strateškega dela konference izrazili potrebo po sodelovanju (mreži) vojaških CERT EU.
	Podpora EU EDA PT CD pri pripravi projekta tipa A.
	Podpora in pomoč pri pripravi projekta tipa A. 
	Sodelovanje v projektu/zmogljivosti. 

	MIC konferenca 
	MIC  (MilCert Interoperability Conference) Konferenca vojaških CERT EU.
	Sodelovanje na tehničnem in strateškem delu konference MIC 21.
	Sodelovanje na konferenci MIC 22 v organizaciji EDA PT CD in Francije kot predsedujoče države Sveta EU.
	Redno sodelovanje na samostojnih konferencah ali na konferencah v okviru PESCO projekta/zmogljivosti mreže vojaških CERT.

	CapTech Cyber
	Slovenija sodeluje v CapTech Cyber od njegove vzpostavitve v drugi polovici leta 2020.
	Slovenija je sodelovala na vseh sestanki CapTech Cyber skupine z nacionalnim predstavnikom in predstavnikom industrije. Aktivno sodelujemo pri prioritizaciji  projektov. Sodelujemo pri pripravi skupnega projekta CapTech Cyber in CapTech Land z naslovom PASEI II.
	Sodelovanje pri delu CapTech Cyber z nacionalnim predstavnikom in predstavnikom industrije. Sodelovanje v projektu PASEI II. Priprava na sodelovanju v še enem projektu CapTech Cyber.
	Sodelovanje pri delu CapTech Cyber skupine z nacionalnim predstavnikom in predstavnikom industrije. V letu 2023 zaključek projekta PASEI II. Vsako leto bomo aktivni člani vsaj enega projekta CapTech Cyber.




“(c) sprejeti konkretne ukrepe za krepitev razpoložljivosti, interoperabilnosti, prožnosti in sposobnosti razmeščanja sil, zlasti z oblikovanjem skupnih ciljev glede uporabe sil, vključno z morebitnim preverjanjem nacionalnih postopkov odločanja.”

Zaveza 12: V zvezi z razpoložljivostjo in premestljivostjo sil se sodelujoče države članice zavezujejo naslednje:

· 12.1. Poleg možne napotitve bojne skupine EU bodo zagotovile formacije, ki so strateško premestljive, z namenom uresničitve ravni ambicij EU. Ta obveza ne zajema sil določene stopnje pripravljenosti, stalnih sil, prav tako ne sil v pripravljenosti. 
Nosilna OE in kontaktna oseba: GŠSV -  N SVPSP
Sodelujoča OE in kontaktna oseba: DOP-SMOM
· 12.2. Razvile bodo zanesljivo orodje (npr. bazo podatkov), ki bo dostopno samo sodelujočim državam članicam in državam, ki prispevajo sile za evidentiranje razpoložljivih in hitro premestljivih zmogljivosti z namenom omogočiti in pospešiti proces oblikovanja sil.
Nosilna OE in kontaktna oseba: GŠSV -  N SVPSP
· 12.3. Prizadevale si bodo za hitro sprejete politične zaveze na nacionalni ravni, vključno z možnim pregledom svojih nacionalnih postopkov odločanja.
Nosilna OE in kontaktna oseba: DOP-SMOM 
Sodelujoča OE in kontaktna oseba: GŠSV 
· 12.4. Zagotovile bodo precejšnjo podporo operacijam (npr. EUFOR) in misijam (npr. misije EU za usposabljanje) SVOP v okviru sredstev in zmogljivosti (z osebjem, sredstvi, usposabljanji, podporo vaj, infrastrukturo ali drugim), o katerih je soglasno odločil Svet, brez poseganja v kakršenkoli sklep o prispevanju v operacije SVOP in brez poseganja v kakršnekoli ustavne omejitve.
· 12.5. Pomembno bodo prispevale v bojno skupino EU z načelno potrditvijo prispevkov vsaj štiri leta vnaprej, pri čemer veljata obdobje pripravljenosti v skladu s konceptom bojne skupine EU ter obveznost izvedbe vaj bojne skupine EU za paket sil bojne skupine EU (vodilna država) in/ali sodelovanja v teh vajah (vse države članice EU, ki sodelujejo v bojni skupini EU).
· 12.6. Poenostavile in standardizirale bodo čezmejni vojaški prevoz v Evropi, da bi omogočile hitre premestitve vojaških sredstev in osebja.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	Do 2025 
2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 12.1


	Slovenija je v 2. polovici 2021 v bojno skupino EUBG prispevala zmogljivost lahke pehotne čete in elemente v poveljstvu bataljona, v skupnem obsegu 185 pripadnikov Slovenske vojske.
	Slovenija v okviru podaljšanja sodelovanja v EUBG lahko pehotno četo in elemente v poveljstvu, v skupnem obsegu 185 pripadnikov Slovenske vojske zagotavlja do konca junija 2022.
	Slovenija bo nadaljevala z usklajenim razvojem premestljivih in vzdržljivih zmogljivosti ter s tem prispevala tudi k doseganju prihodnje ravni ambicij EU.

	Zaveza 12.2


	Slovenija je v bazo podatkov hitrega odzivanja deklarirala zmogljivosti, ki jih je prispevala v EUBG, in sicer lahko pehotno četo in elemente v poveljstvu bataljona v skupnem obsegu 185 pripadnikov Slovenske vojske. 
	Slovenija v 1. polletju 2022, v sklopu podaljšanja sodelovanja v EUBG, v kopenski del hitro odzivnih sil EU nadalje prispeva zmogljivost lahke pehotne čete in elemente v poveljstvu.
	Slovenija bo tudi v bodoče redno sodelovala na koordinacijskih konferencah vojaškega hitrega odzivanja (MilRRCC) ter skladno z možnostmi prispevala zmogljivosti v bazo podatkov hitrega odzivanja. 

	Zaveza 12.3


	Odločanje o sodelovanju Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) poteka skladno z veljavno zakonodajo (Zakon o obrambi), Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti, Strategijo sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah, določbami dolgoročnih in srednjeročnih dokumentov, vladnimi sklepi in resorskim pravilnikom za področje mednarodnih operacij in misij. Tovrstna ureditev omogoča ustrezno odzivnost in prožnost ter hkrati transparentnost in legitimnost sprejemanja političnih odločitev o sodelovanju Slovenije v MOM in hitro odzivnih silah. Odločanje o aktiviranju deklariranih vojaških zmogljivosti Slovenije v hitro odzivnih silah je v pristojnosti Vlade RS. Strategija MOM ob potrebi po hitrem sprejemu odločitve v primeru napotitve sil za hitro odzivanje v okviru EU omogoča krajši in hitrejši postopek odločanja. Sodelovanje na mednarodnih vajah s področja kriznega odzivanja je zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, potekalo v omejenem obsegu.
	V okviru celovitih vaj obrambnega sistema se bo izvajalo preverjanje načrtovanih postopkov, skladno z zakonskimi, podzakonskimi in drugimi formalno-pravnimi podlagami in načrti ter odzivanja ministrstev, vladnih služb in drugih deležnikov, vključenih v obrambne aktivnosti ter krizno upravljanje in odzivanje, v primeru zaostrovanja razmer v ožjem in širšem mednarodnem okolju, v primeru hibridnih in kibernetskih groženj ter drugih kriz, ki bi pomenile tveganja nacionalni varnosti Slovenije. Ob tem se bo na nacionalni ravni preverjalo tudi postopke v okviru kriznega upravljanja. POLEX ni predvidena, saj se nacionalne procedure odločanja, tudi za primer aktivacije odzivnih sil, preverja v sklopu širših mednarodnih  (EU in Nato) vaj s področja kriznega upravljanja. Predviden je pričetek revizije Strategije o sodelovanju Slovenije v MOM.
	Predvideno je sodelovanje na različnih vajah s področja kriznega upravljanja/odzivanja, v katerih se preizkušajo nacionalni postopki sprejemanja političnih odločitev. Pri tem bomo usmerjeni v ohranjanje odzivnosti in transparentnosti postopkov sprejemanja odločitev o sodelovanju Slovenije v MOM ter hitro odzivnih silah in implementacijo morebitnih, pri tem ugotovljenih, možnosti za izboljšave postopkov usklajevanja in odločanja.


	Zaveza 12.4


	V letu 2021 je Slovenija ohranila sodelovanje v pomorski operaciji EUNAVFOR MED Irini v obstoječem obsegu (3 pripadniki SV), povečala prispevek v misiji EUTM Mali (na 9 pripadnikov SV) ter bistveno okrepila sodelovanje v operaciji EUFOR Althea v BiH s prevzemom Skupine za povezovanje in opazovanje (Liaision and Observation Team) Banja Luka na 16 pripadnikov SV.
	Ohranilo se bo sodelovanje v EUNAVFOR MED Irini, EUTM Mali in EUFOR Althea v obstoječem obsegu in strukturi. Glede na zmožnosti se načrtuje povečanje prispevka v EUTM Mali za enega pripadnika SV.
	Predvideno je ohranjanje prispevka na ravni leta  2022. Ob tem se načrtuje preučitev možnosti krepitve sodelovanja v SVOP MOM (morebitni prispevek v EUNAVFOR MED Irini) ob upoštevanju mednarodnih potreb ter nacionalnih možnosti in prioritet.

	Zaveza 12.5


	Slovenija je v 2. polovici leta 2021 v bojno skupino EUBG, z vodilno državo Italijo, prispevala zmogljivost lahke pehotne čete in elemente v poveljstvu bataljona, v skupnem obsegu 185 pripadnikov SV.

	Slovenija v okviru podaljšanja sodelovanja v EUBG, pod vodstvom Italije,  lahko pehotno četo in elemente v poveljstvu, v skupnem obsegu 185 pripadnikov Slovenske vojske, zagotavlja do konca junija 2022.

	Slovenija predvideva sodelovanje v EUBG v tem obdobju, vendar politična odločitev o tem še ni bila sprejeta.

	Zaveza 12.6


	12. 6. 1. Medresorska skupina za vojaško
mobilnost
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je s sklepom št. 02401-22/2018/5, z dne 22. 11. 2018 imenovala Stalno medresorsko koordinacijsko skupino za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti (v nadaljevanju medresorska skupina). Vodenje medresorske skupine je v pristojnosti Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju MO). V medresorsko skupino so vključeni predstavniki MO, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za finance, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za zdravje. Medresorska skupina spremlja in usmerja implementacijo ukrepov na področju vojaške mobilnosti. Njene naloge so določene v Sklepu št. 02401-22/2018/5, z dne 22. 11. 2018, izhodiščem zapisanim v Skupnem sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu Izboljšanje vojaške mobilnosti v Evropski uniji (v nadaljevanju EU), JOIN(2017)41 final, 10. 11. 2017, Skupnemu sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za vojaško mobilnost JOIN(2018) final 5, 28. 3. 2018 ter Izvedbenemu načrtu izpolnitve kriterijev in zavez Republike Slovenije za vključitev v PESCO za področje vojaške mobilnosti. Pri svojem delu obravnava različne vidike s področja prehodov meja, carin, transporta, prometa, prometne infrastrukture, izdaje diplomatskih dovoljenj, obrambe, zunanjih in notranjih zadev. V letu 2021 se je medresorska skupina sestala na dveh sejah. Medresorska skupina se je redno seznanjala z narejenim napredkom na različnih področjih, ki vplivajo na lažje prehajanje vojaškega osebja, opreme in materiala. Na podlagi posodobljene analize vrzeli med vojaškimi zahtevami in civilnimi TEN-T zahtevami (Joint Staff Working Document on the updated Gap Analysis between the Military Requirements and the Trans-European Transport Network Requirements, dokument številka 9805/20 z dne 17. 7.
2020) je medresorska skupina posodobila t. i. seznam »zrelih« projektov, s katerimi bo RS lahko kandidirala za sredstva namenjena za sofinanciranje infrastrukturnih projektov namenjenih dvojni rabi na razpisu Instrument za povezovanje Evrope. Ob tem so bila prizadevanja medresorske skupine usmerjena tudi na normativno področje. 
12. 6. 2. Napredek pri izvajanju Akcijskega načrta EU za vojaško mobilnost (JOIN(2018) final 5, 28. 3. 2018)
V letu 2021 je posodobljen seznam »zrelih« infrastrukturnih projektov, ki temelji na posodobljeni analizi vrzeli med vojaškimi zahtevami in civilnimi TEN-T zahtevami (Joint Staff Working Document on the updated Gap Analysis between the Military Requirements and the Trans- European Transport Network Requirements, dokument številka 9805/20 z dne 17. 7. 2020). Seznam vsebuje infrastrukturne projekte, ki ležijo na TEN-T omrežju (avtoceste, železnice in pomorstvo). Njihova realizacija bo izboljšala strateške premike. Seznam je vključen v Načrt vojaške mobilnosti RS, ki ga je pripravila in medsebojno usklajevala medresorska skupina. Načrt vojaške mobilnosti predstavlja aktualno stanje vojaške mobilnosti in njen napredek v RS, ter ključne obveze, ki jih bo RS v prihodnosti realizirala oz. jih že izvaja. Načrt vojaške mobilnosti bo vključen v Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za vojaško mobilnost za leto 2021.
12. 6. 3. Instrument za povezovanje Evrope 2021 - 2027
RS bo s svojimi infrastrukturnimi projekti sodelovala na razpisu Instrument za povezovanje Evrope, ki se nanaša na prilagoditev TEN-T omrežja dvojni civilnovojaški rabi in je bil objavljen 16. 9. 2021. Projekt ACCESS2KOPERPORT bo okrepil vlogo Luke Koper v smislu strateškega premika in vstopne točke za Srednjo in Vzhodno Evropo. V želji izboljšanja čezmejnih sinergij, ki so ključne za izboljšanje vojaških premikov, so se predstavniki medresorske skupine sestali s predstavniki Republike Madžarske z namenom seznaniti se z infrastrukturnimi projekti vojaške mobilnosti na skupnih TEN-T koridorjih in možnosti medsebojne podpore.
12. 6. 4. Sodelovanje predstavnikov MO in Ministrstva za finance in Finančne uprave RS v okviru delovne skupine EDA AHWG CBMP in AHWG Customs in PESCO vojaška mobilnost
RS je aktivno sodelovala pri pripravi Projektnega dogovora med članicami projekta ter upravnih dogovorov med članicami projekta in Združenimi državami Amerike, Kanado in Norveško, ki se nanašajo na projekt Vojaška mobilnost v okviru stalnega strukturnega sodelovanja EU (PESCO). Podpis dogovorov je v zaključni fazi in načrtovan za začetek leta 2022. Na zakonodajnem delu vojaške mobilnosti je RS pod okriljem EU aktivno sodelovala pri usklajevanju in pripravi pravnih podlag za optimizacijo izdaje diplomatskih dovoljenj za čezmejne premike vojaškega osebja in opreme po zraku in kopnem ter na področju carinske zakonodaje. Predstavniki MO so tudi v letu 2021 aktivno sodelovali v vseh delovnih telesih in delovnih skupinah EDA vezanih na vojaško mobilnost (MC, CBMP, AHWG CBMP Surface, AHWG CBMP Air in AHWG Customs). Predstavniki Ministrstva za finance in Finančne uprave RS neposredno niso sodelovali v aktivnostih delovne skupine AHWG Customs, vendar je bila z njimi za potrebe delovne skupine AHWG Customs izvedena redna izmenjava informacij. Programski dogovor št. A.PRG.CAP.671 o usklajevanju vojaških zahtev, povezanih s carino je bil podpisan 26. 2. 2021. Obrazec EU FORM 302 bo v prihodnosti digitaliziran, kar bo olajšalo poslovanje in preglednost transporta tovora posamezne države. DG TAXUD je pripravil smernice glede carinskih postopkov v povezavi z vojaško mobilnostjo, ki bodo kot delovni pripomoček služile vsem uporabnikom. RS je že realizirala potrebne zakonske spremembe na področju trošarin, ki jih je uvedla sprejeta Direktiva Sveta (EU) 2019/2235 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije. Na področju davka na dodano vrednost pa bo predlog spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost v obravnavi v Državnem zboru RS v začetku leta 2022. Ukrepi bodo morali biti realizirani s 1. 7. 2022. RS je v okviru delovnih skupin EDA aktivno sodelovala pri pripravi tehničnih sporazumov za optimizacijo čezmejnih premikov vojaškega osebja in opreme po kopnem (TA CBMP SURFACE, Cat. A) in zraku (TA CBMP AIR, Cat. A). Pristop Republike Slovenije k tem sporazumom na nacionalni ravni je v zaključni fazi. Nova tehnična sporazuma nadgrajujeta predhodna sporazuma. Posledično bo lahko prišlo do ukinitve predhodnih tehničnih sporazumov (Technical Arrangement for European Military Border Crossing and Transit for Surface Movement, Cat. B in Technical Arrangement Concerning DIC for Paritcipants' Military Transport Aircraft in Their Respective National Airspace or Territoris, TA DIC, Cat. B). RS z vladnim načrtom podpore države gostiteljice (Host Nation Support – HNS), kjer so opredeljeni postopki za prehod državnih meja, ki v veliki meri sovpadajo s PESCO zahtevami, uresničuje izdajo dovoljenj v roku petih delovnih dni.
12. 6. 5. Nacionalna kontaktna točka za obravnavo prošenj za izdajo diplomatskih dovoljenj za čezmejne premike vojaškega ozemlja in opreme za zagotavljanje vojaške mobilnosti 
RS je pri imenovanju nacionalne kontaktne točke (NPOC) za obravnavo prošenj za izdajo diplomatskih dovoljenj za čezmejne premike vojaškega osebja upoštevala že določeni NPOC v okviru izvajanja podpore države gostiteljice (HNS). Na operativni ravni ostaja kot NPOC za vojaško mobilnost Poveljstvo sil Slovenske vojske (PSSV), ki komunicira z vsemi pristojnimi deležniki. Na strateški ravni kot NPOC za vojaško mobilnost ostaja Direktorat za obrambne zadeve. Izdaja dovoljenj za kopenske in pomorske premike in transporte je v pristojnosti ministra za obrambo. Izdaja diplomatskih dovoljenj za prelete je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve.
12. 6. 6. Vaje
Vaje v RS so bile izvedene skladno z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021, ki ga je Vlada RS sprejela. SV je v letu 2021 izvajala vojaško mobilnost v sklopu rednih dejavnosti v skladu z obstoječimi normativi v Natu in EU ter skladno s podpisanimi mednarodnimi dogovori. Preigravanje standardov in postopkov premikov transporta je bilo vključeno v vojaške vaje in usposabljanja Slovenske vojske. V okviru PSEU je SV izvedla večjo mednarodno vojaško vajo na področju vojaške mobilnosti Disaster Relief and Military Mobility Exercise 2021 (DRM2EX21). V sklopu vaje je bil izpostavljen pomen izmenjave informacij in zmogljivosti, zmanjšanja časovnega okvira pridobivanja dovoljenj za premike, ter sodelovanja med državami. Izpostavljena je bila tudi potrebna civilnovojaška interakcija na področju vojaške mobilnosti.
	12. 6. 1. Medresorska skupina za vojaško
mobilnost
Delo medresorske skupine v letu 2022 se bo nadaljevalo skladno z izvajanjem in implementacijo nalog in aktivnosti opredeljenih v Akcijskem načrtu EU za vojaško mobilnost (JOIN(2018) final 5, 28.3.2018) ter skladno z implementacijo zavez iz Izvedbenega načrtu izpolnitve kriterijev in zavez Republike Slovenije za vključitev v Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe EU (PESCO) za področje vojaške mobilnosti na nacionalni ravni. Pri implementaciji nalog na področju vojaške mobilnosti na nacionalni ravni bo medresorska skupina izhajala iz načela enotnega nabora zmogljivosti in komplementarnosti z Nato v želji izogiba podvajanja zmogljivosti.
12. 6. 2. Napredek pri izvajanju Akcijskega
načrta EU za vojaško mobilnost (JOIN(2018) final 5, 28. 3. 2018)
V obdobju 2022-2023 RS načrtuje posodobitev Vladnega načrta za zagotavljanje podpore države gostiteljice, ki bo v največji možni meri povezan, s področjem vojaške mobilnosti. Tako se bomo izognili nepotrebnim podvajanjem. V tem načrtu bodo operacionalizirani tudi posamezni postopki v RS.
12. 6. 3 Instrument za povezovanje Evrope 2021-2027
RS bo tudi v letu 2022 kandidirala za sofinanciranje civilno-vojaških projektov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021-2027 s potrjenim seznamom »zrelih projektov« prometne infrastrukture.
12. 6. 4 Sodelovanje predstavnikov Ministrstva za obrambo in Ministrstva za finance in Finančne uprave RS v okviru delovne skupine EDA AHWG CBMP in AHWG Customs in PESCO vojaška mobilnost
V začetku leta 2022 se bo Vlada RS seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu projektnega dogovora med članicami projekta ter upravnih dogovorov med članicami projekta in Združenimi državami Amerike, Kanado in Norveško, ki se nanašajo na projekt Vojaška mobilnost v okviru (PESCO). Podpis dogovorov je pričakovan v začetku leta 2022 V letu 2022 se pričakuje podpis obeh tehničnih sporazumov za optimizacijo čezmejnih premikov vojaškega osebja in opreme po kopnem (TA CBMP Surface, Cat. A) in zraku (TA CBMP AIR, Cat B). V okviru delovne skupine »Ad Hoc Working Group on Harmonizing Military Requirement relating to Customs«, se načrtuje sodelovanje v aktivnostih vezanih na »Assessment process for digitalised system capability to facilitate military customs related activities – Assessment of needs, gains and risks for the development of a Military Customs Systems (MCS)« in posledično digitalizacijo carinskih vojaških postopkov. V letu 2022 je načrtovano sprejetje predloga spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost. V letu 2022 se bo na enak način kot v letu predtem nadaljevalo z aktivnim sodelovanjem v vseh delovnih telesih in delovnih skupinah EDA vezanih na vojaško mobilnost.  Ob identificiranju morebitnih novih zakonodajnih zahtev EU za potrebe vojaške mobilnosti se bo zagotovilo sodelovanje pri usklajevanju skupnih rešitev in na osnovi tega izvedba na nacionalni ravni s prilagoditvijo nacionalne zakonodaje.
12. 6. 5. Nacionalna kontaktna točka za obravnavo prošenj za izdajo diplomatskih dovoljenj za čezmejne premike vojaškega ozemlja in opreme za zagotavljanje vojaške mobilnosti
Po potrebi se izvede dodatna usklajevanja. Spremembe glede NPOC niso predvidene. 
12. 6. 6. Vaje
Vaje v RS v letu 2022 bodo izvedene skladno z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022, ki je predviden za sprejem na VRS. SV v letu 2022 načrtuje izvajanje vojaške mobilnost v sklopu rednih dejavnosti v skladu z obstoječimi normativi v Natu in EU ter skladno s podpisanimi mednarodnimi dogovori. Preigravanje standardov in postopkov premikov transporta bo vključeno v vojaške vaje in usposabljanja Slovenske vojske. Prizadevanja na področju vojaške mobilnosti in podpore države gostiteljice bodo osredotočeni na dosledno izvajanje sprejetih zavez v EU in Natu, na implementiranje sprejetih rešitev ter s tem aktivnemu prispevanju k izvajanju SVOP, ter nacionalne in kolektivne varnosti tudi v okviru vaj.
	12. 6. 1. Medresorska skupina za vojaško
mobilnost
V obdobju od 2023 do 2025 se načrtuje nadaljevanje dela medresorske skupine za vojaško mobilnost skladno z izvajanjem in implementacijo nalog in aktivnosti opredeljenih v Akcijskem načrtu EU za vojaško mobilnost (JOIN(2018) final 5, 28.3.2018), ter skladno z implementacijo zavez iz Izvedbenega načrtu izpolnitve kriterijev in zavez Republike Slovenije za vključitev  v Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe EU (PESCO) za področje vojaške mobilnosti. Medresorska skupina bo pri implementaciji nalog na področju vojaške mobilnosti na nacionalni ravni izhajala iz načela enotnega nabora zmogljivosti in komplementarnosti z Natom. Z izvajanjem aktivnosti vezanih na izboljšanje vojaške mobilnosti se bodo nadaljevalo tudi po letu 2025 še zlasti na področju posodabljanja seznama »zrelih« projektov, ki se nanašajo na prometno infrastrukturo in potrebnim dopolnjevanjem Načrta do leta 2030. Po potrebi se bo nadaljevalo tudi z aktivnostmi za poenotenje in optimiziranje potrebne nacionalne zakonodaje za optimizacijo čezmejnih premikov.
12. 6. 2. Napredek pri izvajanju Akcijskega
načrta EU za vojaško mobilnost (JOIN(2018)
final 5, 28. 3. 2018)
Za potrebe izboljšanja vojaške mobilnosti se gradi oziroma prilagodi prometno infrastrukturo skladno z zahtevami TENT-T oz. skladno z vojaškimi zahtevami, ki se ne razlikujejo od TEN-T zahtev, kar pomeni, da se obstoječa prometna infrastruktura, ki več ne dosega TEN-T standardov, prilagodi zahtevam. Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11.2016) in Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Sklep Vlade RS št.: 37000-3/2015/8 z dne, 29. 7. 2015) Ministrstvo pristojno za infrastrukturo s ciljem postopne odprave vrzeli, ki vplivajo na vojaško mobilnost na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi opredeljenih minimalnih vojaških infrastrukturnih zahtev (Joint Staff Working Document on the updated Gap Analysis between the Military Requirements and the Trans-European Transport Network Requirements, dokument št. 9805/20 z dne
17. 7. 2020), nadaljuje vrednotenje stanja
obstoječih prometnih infrastrukturnih objektov na TEN-T koridorjih v Republiki Sloveniji. Po ovrednotenju odstopanj obstoječih objektov prometne infrastrukturne (vojaške zahteve in obstoječi infrastrukturni objekti), izdeluje noveliran prioritetni seznam potrebnih nadgradenj/prilagoditev prometne infrastrukture, ki jih vključi v nacionalni načrt posodobitve prometne infrastrukture. RS se bo še naprej povezovala s sosednjimi državami, skozi katere potekajo isti TEN-T koridorji kot v Republiki Sloveniji. 
12. 6. 3. Instrument za povezovanje Evrope 2021 - 2027
Za obdobje 2021 - 2027 je načrtovana prijava projektov, ki so realno izvedljivi in so vezani na odpravo najnujnejših vrzeli na prometni infrastrukturi.
12. 6. 4. Sodelovanje predstavnikov Ministrstva za obrambo in Ministrstva za finance in Finančne uprave RS v okviru delovne skupine EDA AHWG CBMP in AHWG Customs in PESCO vojaška mobilnost
Načrtovana je implementacija obeh tehničnih sporazumov za optimizacijo čezmejnih premikov vojaškega osebja in opreme po kopnem (TA CBMP SURFACE, Cat. A) in zraku (TA CBMP AIR, Cat. A) ter nadaljevanje aktivnosti v zvezi z digitalizacijo carinskega sistema vezanega na uporabo EU carinskega obrazca Form 302 za potrebe vojaške mobilnosti. Sprejete rešitve na področju vojaške mobilnosti v zvezi z optimizacijo čezmejnih premikov vojaškega osebja in opreme v Evropi za potrebe zagotavljanja nacionalne in kolektivne varnosti bodo nadgradile in optimizirale rešitve v Načrtu zagotavljanja države podpore gostiteljice v Republiki Sloveniji ter bodo pripomogle tudi k optimiziranju premikov zavezniških sil čez ozemlje Republike Slovenije, njene teritorialne vode in zračni prostor. Napori MO na področju vojaške mobilnosti in podpore države gostiteljice so osredotočeni na dosledno izvajanje sprejetih zavez v EU in Natu, implementiranje sprejetih rešitev ter s tem aktivnemu prispevanju k zagotavljanju nacionalne in kolektivne varnosti.V obdobju se bo na enak način kot v preteklih letih nadaljevalo z aktivnim sodelovanjem predstavnikov MO v vseh delovnih telesih in delovnih skupinah EDA vezanih na vojaško mobilnost,, v kolikor se bodo aktivnosti na ravni EDA še vedno izvajale.Ob identificiranju morebitnih novih zakonodajnih zahtev EU za potrebe vojaške mobilnosti se bo zagotovilo sodelovanje pri usklajevanju skupnih rešitev in posledična implementacija na nacionalni ravni v okviru prilagoditve nacionalne zakonodaje.
12. 6. 5. Nacionalna kontaktna točka za obravnavo prošenj za izdajo diplomatskih dovoljenj za čezmejne premike vojaškega ozemlja in opreme za zagotavljanje vojaške mobilnosti
Po potrebi se izvede dodatna usklajevanja. Spremembe glede NPOC niso predvidene.
12. 6. 6. Vaje
Vaje v RS bodo v obdobju 2023 – 2025 izvedene skladno z Načrti vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katere bo sprejela Vlada Republike Slovenije. SV v obdobju 2023 - 2025 načrtuje izvajanje vojaške mobilnost v sklopu rednih dejavnosti v skladu z obstoječimi normativi v Natu in EU ter skladno s podpisanimi mednarodnimi dogovori. Preigravanje standardov in postopkov premikov transporta bo vključeno v vojaške vaje in usposabljanja SV. Prizadevanja na področju vojaške mobilnosti in podpore države gostiteljice bodo osredotočena na dosledno izvajanje sprejetih zavez v EU in Natu, na implementiranje sprejetih rešitev ter s tem aktivnemu prispevanju k izvajanju SVOP ter nacionalne in kolektivne varnosti tudi v okviru vaj.



Zaveza 13:  V zvezi s povezljivostjo sil se sodelujoče države članice zavezujejo, da bodo razvijale povezljivost svojih sil z naslednjim:

· 13.1. zavezo, da se bodo dogovorile o skupnih merilih za evalvacijo in potrjevanje paketa sil bojne skupine EU, ki bodo usklajeni s standardi Nata, pri tem pa ohranile nacionalno certifikacijo;. 
· 13.2. zavezo, da se bodo dogovorile o skupnih tehničnih in operativnih standardih sil, pri čemer bodo upoštevale, da je treba zagotoviti povezljivost z Natom.
· 13.3. Optimizacija večnacionalnih struktur: sodelujoče države članice bi se lahko zavezale k pristopu in igranju dejavne vloge pri glavnih obstoječih in možnih prihodnjih strukturah, ki bodo sodelovale v evropskih zunanjih ukrepih na vojaškem področju (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCCE/ATARES/SEOS). 

	

	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 13.1

	Slovenija je v celoti podpirala in se zavzema za poenotenje in standardizacijo bojnih skupin EU (EUBG) ter uskladitev kriterijev z Natom. Slovenija je zavezana k interoperabilnosti svojih zmogljivosti. Za deklarirane zmogljivosti EUBG je nacionalni certifikacijski proces v celoti skladen s Pripravljalnim vodnikom za bojne skupine EU (Preparation Guide EUBG) in konceptom EUBG.
	Slovenija v celoti podpira poenotenje oz. uskladitev certificiranja EUGB z Natovimi odzivnimi standardi, pri čemer naj standardizacija zajame tako tehnični kot operativni vidik.
	Slovenija v celoti podpira poenotenje oz. uskladitev certificiranja EUGB z Natovimi odzivnimi standardi, pri čemer naj standardizacija zajame tako tehnični kot operativni vidik.

	Zaveza 13.2

	Slovenija v celoti podpira razvoj enotnih standardov, ki bodo zagotavljali povezljivost z Natom. Vse deklarirane zmogljivosti, tako za EU kot Nato so certificirane skladno z standardi Nata.  Posledično je Slovenija zavezana k popolni standardizaciji EUBG in pri tem nima nobenih nacionalnih omejitev. Standardizacija se v Sloveniji izvaja s privzemom, uveljavitvijo in izvajanjem Natovih standardov in nacionalnih obrambnih standardov. Pri razvoju evropskih zmogljivosti Slovenija uporablja tudi standard dobre prakse, vsebovane v EDSTAR (Evropski referenčni sistem obrambnih standardov). Standardi se redno implementirajo in distribuirajo vsem strukturam. 
	Slovenija v celoti podpira enotne tehnične in operativne standarde za zagotavljanje medsebojne povezljivosti ter povezljivosti z Natom.
	Slovenija bo tudi v prihodnje podpirala in sodelovala pri razvoju enotnih tehničnih in operativnih standardov za zagotavljanje medsebojne povezljivosti in povezljivosti z Natom.

	Zaveza 13.3

	V letu 2021 je Slovenija nadaljevala s sodelovanjem s Centrom za usklajevanje premikov v Evropi (Movement Coordination Centre Europe – MCCE) 

Preko MCCE sodeluje v pobudi za zagotavljanje in izmenjavo zmogljivosti zračnega transporta ter prečrpavanja goriva v zraku (Air Transport and Air-to-Air Refuelling and other Exchange of Services - ATARES). Slovenija v pobudo prispeva ure letenja iz pobud SAC in SALIS ter lastne letalske transportne zmogljivosti. 

V letu 2021 se je Slovenija pridružila še pobudi za izmenjavo storitev v kopenskem in pomorskem transportu (Surface Exchange of Services – SEOS). Slovenija v pobudo prispeva zmogljivosti za kopenski transport.
	V letu 2022 bo Slovenija nadaljevala s sodelovanjem z MCCE v obeh pobudah – ATARES in SEOS.

	Skladno z interesi, potrebami in drugimi mednarodnimi obveznostmi  si bo Slovenija tudi v prihodnje prizadevala za vključevanje v strukture, ki so vključene v zunanje delovanje EU na vojaškem področju ter popolnjevanje dolžnosti znotraj večnacionalnih struktur. Pri tem bo upoštevala načelo enotnega nabora sil.





Zaveza 14: Sodelujoče države članice si bodo prizadevale za ambiciozen pristop k skupnemu financiranju vojaških operacij in misij SVOP, kar bo po sklepu sveta Athena opredeljeno kot skupni strošek. 

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 14
	721.076,66 € za EU operacije, misije in ukrepe pomoči (plačnik stroška je od leta 2021 Ministrstvo za finance)
	2.100.000 € za EU operacije, misije in ukrepe pomoči
	2.600.000 € v letu 2023 in 3.600.000 € v 2025 za EU operacije, misije in ukrepe pomoči







“(d) sodelovati, da bi zagotovile sprejetje potrebnih ukrepov za zapolnitev vrzeli ugotovljenih v okviru "Mehanizma razvoja zmogljivosti" tudi z več-državnim pristopom in brez poseganja v naloge v okviru Organizacije Severnoatlantske pogodbe.”

Zaveza 15: Pomagale bodo preseči primanjkljaje v zmogljivostih, ki so bili ugotovljeni v okviru načrta za razvoj zmogljivosti (CDP) in CARD. Ti projekti za zmogljivosti bodo povečali strateško avtonomijo Evrope ter okrepili evropsko obrambno tehnološko in industrijsko bazo (EDTIB).

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 15
	V letu 2021 je v okviru 4. sklica PESCO kot članica pristopila k projektu Nova generacija malih brezpilotnih letal (NGSR), s katerim bo naslovila prioritete zračne premoči, pomorske prehodnosti, kopenskih zmogljivosti in informacijske premoči ter prednostno področje boja proti sistemom brezpilotnih zrakoplovov/preprečevanje dostopa/zaseganja območij. Kot opazovalka je pristopila k projektom Strateški zračni prevoz velikega tovora (SATOC), ki naslavlja prioriteto zračna mobilnost ter Matične postaje za roj brezpilotnih letalnikov (RDS) in Manjša prilagodljiva orožja z daljšim časom zadrževanja (SSW), ki naslavljata prioriteto zračna premoč.

V procesu priprave novih nacionalnih dokumentov so bile identificirane nabave opreme. 
Načrtovane nabave v okviru posameznih CDP prioritet bodo do leta 2025 znašale 583 MEUR v sklopu kopenskih zmogljivosti, 20 MEUR za zračno premoč, 184 MEUR za zračno mobilnost, 17 MEUR za pomorsko premičnost, 74 MEUR za okrepljeno logistiko in medicinske zmogljivosti, 112 MEUR za informacijsko premoč ter 9 MEUR za operacije za kibernetsko odzivanje.

Na področju kopenskih zmogljivosti je Vlada RS Državnemu zboru vložila v potrjevanje Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, na podlagi katerega želi nabaviti oklepnike Boxer preko programa OCCAR. Začela je s postopki nabave in implementacije vozil 4x4. Začeli smo z nabavo opreme bojevnika, opreme za specialne sile in pehotne oborožitve.

Na področju zmogljivosti zračnega transporta je Slovenija podpisala dogovor o medvladnem nakupu taktičnega transportnega letala C27J Spartan z Republiko Italijo. Prav tako je začela z nadgradnjo obstoječih zračnih plovil. 

Na področju informacijske premoči je začela z nadgradnjo statičnih komunikacijski in informacijski sistemov ter nadgradnjo telefonskega sistema SV.

V okviru prioritete okrepljena logistika in medicinske zmogljivosti je začela z nabavo taktičnih vozil in medicinske opreme. 

Na področju zračne prevlade je začela z nadgradnjo radarjev ter nakupom JTAC opreme. 

Na področju podvodnega nadzora za odpornost na morju je začela z nabavo opreme protiminskih potapljačev.

Slovenija se je v okviru šestih identificiranih prednostih področij, skladno z nacionalnimi načrti in ambicijami, osredotočila na zmogljivosti v okviru sistemov za opremo vojaka, boja proti sistemom brezpilotnih zrakoplovov/preprečevanje dostopa/zaseganja območij in okrepljeno vojaško mobilnost.

Za doseganje prioritet CDP ter zapolnitev primanjkljajev, identificiranih v okviru CARD, posebej na izpostavljenih področjih, je nadaljevala sodelovanje v predhodnih PESCO in EDA projektih. 

V priloženi tabeli so navedeni nekateri glavni nacionalni projekti in njihov vpliv na evropsko obrambno okolje. 

	Novi dolgoročni in srednjeročni obrambni planski dokumenti bodo vključevali in opredelili nacionalne zmogljivosti in projekte, ki bodo hkrati naslovili prioritete CDP, vključno s Strateškimi kontekstualnimi primeri (SCC) in primanjkljaji ugotovljenimi v okviru CARD.

V primeru potencialnih projektov bomo najprej preverili možna sodelovanja v okviru EU industrije.

Slovenija namerava nadalje aktivno sodelovati v projektih, kjer že sodeluje, ter iskati nove priložnosti za sodelovanje. 

Na področju kopenskih zmogljivosti bo predvidoma ratificirala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, kar bo osnova za nabavo osemkolesnikov Boxer za potrebe srednje bataljonske bojne skupine. Nadaljevala se bo nabava vozil 4x4, opreme bojevnika, opreme za specialne sile in pehotne oborožitve.

Na področju zračne mobilnosti bo pristopila v EDA skupino C27J AHWG. Nadaljevala bo z nadgradnjo obstoječih zračnih plovil.

Na področju zračne prevlade bo začeta nadgradnja radarjev ter opreme za JTAC.

Na področju operacij za kibernetsko odzivanje načrtuje začetek nabave opreme za kibernetsko varnost in obrambo.

Na področju informacijske premoči bo nadaljevala z nadgradnjo statičnih komunikacijski in informacijski sistemov ter nadgradnjo telefonskega sistema SV. Začela bo z nabavo taktični komunikacijskih in informacijskih sistemov za podporo premestljivim silam in kopenskih senzorjev za izvidovanje in zaščito sil.

V okviru prioritete okrepljena logistika in medicinske zmogljivosti bo nadaljevala z nabavo taktičnih vozil in medicinske opreme. 

Na področju podvodnega nadzora za odpornost na morju bo nadaljevala z nabavo opreme protiminskih potapljačev.

Slovenija bo v okviru šestih identificiranih prednostih področij, skladno z nacionalnimi načrti in ambicijami, nadalje osredotočena na zmogljivosti v okviru sistemov za opremo vojaka, boja proti sistemom brezpilotnih zrakoplovov/preprečevanje dostopa/zaseganja območij in okrepljeno vojaško mobilnost.

K doseganju prioritet CDP ter zapolnitve primanjkljajev v identificiranih v okviru CARD, posebej na izpostavljenih področjih, bo nadaljevala sodelovanje v predhodnih PESCO in EDA projektih.
	Novi srednje in dolgoročni obrambni planski dokumenti bodo vključevali in opredelili nacionalne zmogljivosti in projekte, ki bodo hkrati predstavljali zapolnitev primanjkljajev opredeljenih v CDP, vključno SCC in CARD. V primeru potencialnih projektov bomo najprej preverili možna sodelovanja v okviru EU industrije.

Slovenija namerava nadalje aktivno sodelovati v obstoječih projektih ter iskati nove priložnosti za sodelovanje.

Na področju kopenskih zmogljivosti bo predvidoma prejela prva vozila 8x8 tipa Boxer, nabavljena preko programa OCCAR. Zaključena bo nabava vozil 4x4. Nadaljevala bo z nabavo opreme bojevnika in pehotne oborožitve ter zaključila nabave opreme za specialne sile.

Prejela bo letalo C27J ter sodelovala v EDA skupini C27J AHWG. Nadaljevala bo z nadgradnjo obstoječih zračnih plovil ter začela z postopki nabave novih helikopterjev. 
Dodatno bo izvedla srednje-življenjsko nadgradnjo obstoječih helikopterjev Bell 412 in Cougar

Na področju zračne prevlade bo zaključena nadgradnja radarjev, nadaljevala se bo nabava opreme za JTAC

Na področju operacij za kibernetsko odzivanje načrtuje nadaljevanje nabave opreme za kibernetsko varnost in obrambo.

Na področju informacijske premoči bo nadaljevala z nadgradnjo statičnih komunikacijski in informacijski sistemov ter nadgradnjo telefonskega sistema SV in z nabavo taktični komunikacijskih in informacijskih sistemov za podporo premestljivim silam in kopenskih senzorjev za izvidovanje in zaščito sil.

V okviru prioritete okrepljena logistika in medicinske zmogljivosti bo nadaljevala z nabavo taktičnih vozil in medicinske opreme. 

Na področju podvodnega nadzora za odpornost na morju bo nadaljevala z nabavo opreme protiminskih potapljačev.

Nadgradili in modernizirali bomo patruljno plovilo (večnamenska ladja Triglav).

Slovenija bo v okviru šestih identificiranih prednostih področij, skladno z nacionalnimi načrti in ambicijami, nadalje osredotočena na zmogljivosti v okviru sistemov za opremo vojaka, boja proti sistemom brezpilotnih zrakoplovov/preprečevanje dostopa/zaseganja območij in okrepljeno vojaško mobilnost.

K doseganju prioritet CDP ter zapolnitve primanjkljajev v identificiranih v okviru CARD, posebej na izpostavljenih področjih, bo nadaljevala sodelovanje v predhodnih PESCO in EDA projektih.



Dodatno: glavni projekti opremljanja SV
	Title of the programme / project /activity 
	Coherence of the European capability landscape 
	Intended impact 

	Progress achieved / expected Budget 

	
	EU Capability Development Priority
	SCC module
	CARD findings 
	
	

	Bojno kolesno vozilo 8x8
	Ground combat capabilities
	Upgrade, Modernise and Develop Land Platforms Module
	armoured wheeled vehicles
	Izgradnja srednje bataljonske bojne skupine, kar bo omogočilo delovanje v operacijah visoke intenzivnosti v različnih geografskih okoljih. 
	V letu 2022 se predvideva podpis sporazuma z OCCAR za nakup vozil 8x8 tipa Boxer. 

	Lahka kolesna oklepna vozila 4x4
	Ground combat capabilities
	Upgrade, Modernise and Develop Land Platforms Module
	armoured wheeled vehicles
	Izgradnja srednje bataljonske bojne skupine, kar bo omogočilo delovanje v operacijah visoke intenzivnosti v različnih geografskih okoljih.
	Projekt je v teku

	Taktično transportno letalo
	Air mobility
	Tactical Air transport, including air medical evacuation
	Focus area military mobility
	Zagotavljanje taktičnega transporta in evakuacije. 
	Podpisan medvladni sporazum o nabavi letala C27J spartan z Republiko Italijo, tečejo postopki za pristop k EDA skupini AHWG C27J.

	Pehotna oborožitev 
	Ground combat capabilities
	Enhance Force Protection Module
	Focus area soldier systems
	Izgradnja srednje bataljonske bojne skupine, kar bo omogočilo delovanje v operacijah visoke intenzivnosti v različnih geografskih okoljih, krepitev splošne bojne pripravljenosti SV. 
	Projekt je v teku, predviden zaključek leta 2023.  

	Oprema bojevnika
	Ground combat capabilities
	Enhance Force Protection Module
	Focus area soldier systems
	Izgradnja srednje bataljonske bojne skupine, kar bo omogočilo delovanje v operacijah visoke intenzivnosti v različnih geografskih okoljih, krepitev splošne bojne pripravljenosti SV
	Projekt je v teku, predviden zaključek leta 2023.  

	Komunikacijski in informacijski sistem SV
	Information superiority
	Tactital CIS modeule
	Tactical CIS
	Krepitev informacijske povezljivosti in varnosti. 
	Projekt je v teku. 

	Kibernetska varnost in obramba
	Enabling capabilities for Cyber Responsive operations
	Addressing cyber defence challenges in Air, Space, Maritime and Land Addressing cyber defence challenges in Air, Space, Maritime and Land Addressing cyber defence challenges in Air, Space, Maritime and Land.
	Cyber R&T
	Izgradnja kibernetskih zmogljivosti. 
	Projekt se bo predvidoma izvedel leta 2022.



Zaveza 16: Prednostno bodo uporabile skupni evropski pristop z namenom zapolniti primanjkljaje v zmogljivostih, ki so bili ugotovljeni na nacionalni ravni, izključno nacionalni pristop pa bodo, kot splošno pravilo, uporabile le, če je bilo tovrstno preverjanje že opravljeno.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 16
	Pri izgradnji zmogljivosti se je preverilo tudi možnosti nabave ali razvoja v okviru skupnih iniciativ in sodelovanja v okviru EU industrije.

Vlada RS je Državnemu zboru vložila v potrjevanje Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, na podlagi katerega želi nabaviti oklepnike Boxer preko programa OCCAR. 

Podpisala je dogovor o medvladnem nakupu taktičnega transportnega letala z Republiko Italijo. Začel se je postopek pridružitve EDA projektu C27J AHWG. 

	Novi srednje in dolgoročni dokumenti bodo podrobneje definirali potrebne zmogljivosti. Pri njihovi izgradnji se bo Slovenija, če bo mogoče, posluževala tudi nabav in razvoja v okviru projektov in iniciativ EU. Po njihovem sprejemu bodo dokumenti vnešeni v bazo EUCLID. 

Slovenija bo predvidoma ratificirala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, kar bo osnova za nabavo vozil 8x8 tipa Boxer za potrebe srednje bataljonske bojne skupine. 

Predvidoma se bo pridružila EDA projektu C27J AHWG.
	Slovenija se bo pri izgradnji potrebnih zmogljivosti, ki jih bodo podrobneje definirali novi srednje in dolgoročni dokumenti, če bo mogoče, posluževala tudi nabav in razvoja v okviru projektov in iniciativ EU.

Začela se bo dobava 8x8 vozil tipa Boxer preko programa OCCAR. Sodelovala bo v EDA projektu C27J AHWG.





Zaveza 17: Sodelovale bodo v najmanj enem projektu v okviru PESCO za razvoj ali zagotavljanje zmogljivosti, ki so jih države članice spoznale za strateško pomembne.

	Projekt
	Prispevek SLO  - VIRI (kadrovski, finančni, ipd.)
	Opis predvidenega strateškega vpliva projekta

	Članica:

Vojaška mobilnost 

(ang: Military Mobility)


	Ministrstvo za obrambo je imenovalo predstavnike, ki se redno udeležujejo sestankov na področju vojaške mobilnosti v okviru PESCO projekta in iniciativ za izboljšanje vojaške mobilnosti, ki potekajo v okviru Evropske obrambne agencije. Ministrstvo za obrambo zagotavlja dostopnost kontaktnih točk, ki so na voljo 24/7. Skladno z zavezo Sveta za zunanje zadeve, z dne 25. 6. 2018, so predstavniki RS v okviru projekta obravnavali dokument »Terms of Reference for European Union National Point of Contacts Network Concerning Facilitating Interconnected Communication Between Participating EU MS«. V okviru razpisov Instrumenta za povezovanje Evrope je pričakovano, da bo RS delno sofinancirala infrastrukturne projekte, ki bodo namenjeni dvojni rabi in bo s tem sledila Akcijskemu načrtu EU za vojaško mobilnost in nacionalnemu izvedbenemu načrtu.
	Projekt bo dolgoročno olajšal in standardiziral postopke za prehajanje meja za vojaško osebje, opremo in material. Ključni cilj predstavlja prosto gibanje vojaškega osebja in opreme znotraj EU. Potrebno je odpraviti dolgotrajne administrativne ovire, ki otežujejo premike, in zagotoviti standardizirane postopke po celotni EU, ki bodo zmanjšali odzivni čas za odobritev in samo izvedbo premikov.  Standardizirane postopke bo v prihodnosti potrebno digitalizirati in hkrati zagotoviti njihovo kibernetsko odpornost.  Slovenija si bo še naprej prizadevala za čezmejno sodelovanje, ki bo olajšalo vojaško mobilnost tudi na infrastrukturnem področju. Sodelovanje na razpisih Instrumenta za povezovanje Evrope bo pripomoglo k nacionalnim prizadevanjem za odpravo infrastrukturnih vrzelih, ki onemogočajo ali otežujejo premike večjih vojaških vozil in opreme. Vedno večja vključenost držav v projekt Vojaška mobilnost in sama implementacija zavez ima potencial za t. i. spill-over efekt, ki bo mobilnost izboljšal tudi zunaj meja EU.  

	Članica:


Mreža logističnih vozlišč v Evropi in podpora za operacije 

(ang: Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations)


	V EU PESCO projektu Mreža logističnih vozlišč v Evropi in podpora za operacijam sodelujeta predstavnik GŠSV, ki je nosilec projekta ter predstavnik DOZ, ki v projektu sodeluje z vidika komplementarnosti z EU PESCO projektom Vojaška mobilnost kot tudi povezljivosti v okviru podpore države gostiteljice. 
Mreža logističnih vozlišč v Evropi in podpora za operacije: je komplementaren PESCO projekt projektu Vojaška mobilnost, katerega cilj je vzpostaviti večnacionalno omrežje, ki bo temeljilo na obstoječi logistični vojaški infrastrukturi, kjer bo mogoče pripraviti vojaško opremo za transport na območja delovanja, izvajati pretovore med različnimi vrstami transporta, uporabiti skladiščne prostore tako za splošni tovor kot tudi nevarno blago ter izvajati procese za uskladitev dejavnosti premikov in transporta ter začasno kratko namestitev vojaških oseb. Na ta način se bo posledično zmanjšal odzivni čas za odziv EU na krizna stanja ali podporo EU misijam. 
Republika Slovenija je 14. 1. 2021 podpisala partnerski dogovor (Project Management Arrangement - PMA), ki je med drugim vzpostavlja delovanje nadzornega odbora (Project management Committee (PMC), ki upravlja projekt, le-ta pa po oblikuje potrebna delovna telesa za delovanje projekta, tako je PMC vzpostavil delovanje petih delovnih teles (Workstrand - WS). PMC prav tako usklajuje delo vseh podskupin, potrjuje njihove predloge in izdelane dokumente ter poročila.
Prvi sestanek upravnega odpora PMC je bil 1. 6. 2021, kjer smo potrdili delo podskupin WS. Na tem sestanku smo potrdili, ključni SOP za delovanje projekta »Policy, Doctrine and Concept«.
V okviru projekta so 4 države že 2 leti opazovalke, zato je vodilna država poslala opazovalkam pismo s prošnjo, da se dokončno opredelijo o njihovem pristopu v projekt. 
Nemčija je formacijsko oblikovala Joint Coordination Centre (JCC) v okviru Logističnega Centra v Wilhelshavenu z namenom upravljanja s projektom in zagotovila, da je JCC vzpostavljen v dobrobit celotnega projekta in v pomoč vsem članicam projekta in kot tak je zaupanja vredno telo, tako imenovano »Trust agent«. Kljub vsemu, pa se članice projekta še niso jasno opredelile do te zadeve.
Slovenija je v okviru projekta opredelila vojašnico Postojno s skladiščem Mačkovec, skladišče Kidričevo in vojašnico Cerklje ob Krki z bodočim skladiščnim kompleksom Gazice. Zaradi dotrajanosti se skladiščni prostori postopoma prilagajajo zavezniškim standardom. 
Slovenija je k projektu pristopili na način »ne podvajanja resursov«, kar pomeni, da smo v okviru projekta opredelili tiste logistična vozlišča/skladišča, ki smo jih že opredelili v okviru NATO projekta HNS Capability Catalogue in Main Supply Routes, kjer redno letno poročamo v SHAPE. 12 držav od 15 v projektu, smo že opredelili logistična vozlišča. V okviru časovnice projekta je načrtovano, da projekt do 2024 doseže polno zmogljivost (full operation capability FOC). Neznanka še vedno ostaja kriterije za dosego FOC. Članice projekta smo dosegle začetne operativne zmogljivosti (Initial operational capability IOC) v letu 2020 z opredelitvijo svojih vozlišč/skladišč. 
Naslednja večja neznanka je, kako izvesti varnostno pošiljanje podatkov, glede na to, da EU nima vzpostavljenega varnostnega omrežja. EU naj bi v začetku 2022 vzpostavil delovanje EU operational WAN, ki bi olajšal delo članic. Trenutno je v Sloveniji vzpostavljeno centralno vozlišče, vendar še ni razvejano do uporabnikov. Nemci predlagajo uporabo varnostnega oblaka ZEUS (server base network), ki pa med članicami nima popolnega odobravanja, zaradi nejasnosti načina upravljanja. Nemčija zagotavlja, da je njihov JCC zaupanja vredna struktura za potrebe delovanja projekta in da skrbno ravnajo z vsemi prejetimi podatki s strani članic projekta. Želja v okviru projekta je ta, da bi lahko informacijsko neposredno povezali vse opredeljena nacionalna vozlišča.
V okviru projekta smo opredelili nAP National Access Point) oziroma povedano drugače, gre za enotna nacionalna kontaktna točka (National Point of Contact NPOC). V Sloveniji smo za potrebe koordinacije premikov NMCC) in delo na področju podpore države gostiteljice (HNS) kot tudi za delo v projektu (EU PESCO Log Hub) zadeve združili v eno nacionalno kontaktno točko, ki je v J4 PSSV. Na ta način smo smiselno zadevo združili ter s tem pospešili delo.
	S povezljivostjo z drugimi podobnimi projekti v okviru EU PESCO projektov in NATO aktivnostmi, projekt omogoča širši vpogled v zagotavljanju logistične podpore članicam obeh organizacij z nepotrebnim podvajanjem zmogljivosti.

	Članica:

Kemični, biološki, radiološki in jedrski nadzor kot storitev 

(ang: CBRN Surveillance as a Service (Saas)


	Kadrovski viri
a) sodelovanje na projektu v smislu projektne skupine:
· 1 os. v nadzorno-usmerjevalnem odboru PAMG in 2 os. za podporo oz. stike, 
· 2 os. v strokovni skupini za standardizacijo,
· 2 os.  v skupini za testiranje, kakovost in certificiranje;
b) sodelovanje na projektu v smislu delovne skupine 
· 9 os. za področje JRKB,
· 1 os. za področje procesiranja slike,
· 1 os. za področje geoinformatike.
To predstavlja 10 vojaških oseb, 3 osebe iz logistike, 2 osebi iz informatike in komunikacij, 1 oseba iz obveščevalno varnostnega področja in 1 oseba s strani obrambne politike, skupno 17 oseb samo za izvajanje projekta. 
Finančni viri. V letu 2020 ni bilo zagotovljenih finančnih virov, saj je bil prispevek SI (MORS) zagotovljen v letu 2019 v vrednosti 400.000 EUR, za Cat B verzijo projekta.  
To predstavlja ca 4% vrednosti celotnega projekta CBRN SaaS, ki je finančno sestavljen iz:
·  Cat B verzije (prispevki ministrstev AT,  HR, HU, SI) za opremo v višini ca 3,5 MEUR in 
· EDIDP CBRN RSS verzije (sofinanciran delež s strani EK za industrijski konzorcij) za integracijo in storitve v višini ca 6,4 MEUR. 

	Strateški vpliv na obrambne zmogljivosti EU 
CBRN SaaS je pomemben projekt ne samo iz vojaškega vidika, ampak tudi v širšem smislu EU prostora in sicer zaradi:
· odziva JRKB enot na varovanje dogodkov višje stopnje ogroženosti (srečanja VIP, svetovna prvenstva, …),
· konfliktov visoke intenzitete,
· naravnih  in drugih nesreč (odziv SV po večji nesreči, ki vključuje JRKB snovi),
· vojaška napotitev na mednarodne operacije (bojna skupina EU).
V okviru EU zmogljivosti za kopensko bojevanje, premoč v zraku in informacijsko premoč pa lahko rečemo, da bodo povečane: 
1. zmogljivost JRKB zaznavanja,
2. zmogljivost JRKB nadzora,
3. zmogljivost mrežne podprtosti (UGS/UAS).

· Postopno se vpeljuje Načrt upravljanja s standardizacijo na projektu, ki bi lahko služil kot primer ostalim projektom.
· Smiselno se povezujemo tudi z delovanjem skozi EDSTAR in tako širimo strokovno znanje in izkušnje iz vrst industrije kot obrambnih ministrstev prispevajočih držav v EU prostor.
· V okviru testiranja je SI prevzela vlogo izvedbe testiranja na področju radiologije, kar pomeni, da bomo učinkovito implementirali tudi znanje JRKBO enot SV za potrebe testiranja nastajajoče skupne obrambne zmogljivosti. 
Napredek v letu 2021:
· priprava testnih scenarijev in pravil delovanja;
· oblikovanje nabora ekspertov za so-oblikovanje standardov
· sklenjeno Dopolnilo št. 2 k Projektnemu dogovoru med AT, HR, HU, SI in EDA;
· podpisan Sporazum o nepovratnih sredstvih med EK in industrijskim konzorcijem.

	Članica:

Integriran evropski  center za skupno usposabljanje in simulacije 

(ang: Integrated European Joint Training and Simulation Centre- EUROSIM)


	V okviru tretjega kroga PESCO projektov se je Slovenija vključila kot sodelujoča država članica v projekt (Integriran Skupni Center za usposabljanje in simulacije - EUROSIM), ki ga vodi Madžarska. Projekt s svojo vsebino vključuje pomembne raziskovalno tehnološke prioritete ministrstva: simulacije, usposabljanje, kibernetiko, upravljanje z vele podatki ter avtonomnost. V zasnovi projekta smo prepoznali možnosti in priložnost za sodelovanje slovenskih visokotehnoloških podjetji. Opisana zasnova predstavlja dobro priložnost za koriščenje sredstev iz Evropskega obrambnega sklada. Na ravni ministrstva za obrambo bo imenovana kontaktno osebo, ki se bo udeleževala začetnih sestankov v zvezi s projektom. Projekt bo voden kot Cat B projekt preko EDA. Vsebinski dogovori glede oblikovanja projekta še potekajo. Programski dogovor še ni sklenjen. Evropska komisija predvideva sofinanciranje raziskovalno razvojnega dela tega projekta preko Evropskega sklada za razvoj obrambne industrije EDIDP v višini 3,5 MEUR. Konzorcij evropskih podjetij je oddal ponudbo EUFBL, s katero kandidira na sredstva za sofinanciranje projekta. V konzorcij evropskih podjetij je vključeno tudi slovensko podjetje.

Ponudba EUFBL ni bila sprejeta in zato vsebinski dogovori še potekajo.

	Osnovni namen projekta je vzpostaviti središče/hub za usposabljanje in urjenje, ki bi vključeval večnacionalne zmogljivosti za usposabljanje s katero bi vključili vse evropske nacionalne simulacijske centre, v enoten, povezan in distribuiran sistem. V hub-u bi bile storitve (projekt EUFBL) modeliranja, simulacij, preigravanj in analiz na voljo vsem članicam.
Cilj je izpolniti zmogljivostne cilje, s katerimi bi zagotavljali manjkajoče zmogljivosti na področju večnacionalnih skupnih usposabljanj in vojaških vaj na taktičnem, operativnem in strateškem nivoju ter rabo združenih zvrsti (kopenske, zračne, pomorske, vesoljske in kibernetske) ter različnih scenarije od spopadov z visoko intenzivnostjo do uveljavljanja miru, civilno-vojaškega sodelovanja in pomoči ob nesrečah.

	Članica:

Energetska operativna funkcija

(ang: Energy Operational Function EOF)


	MORS je pristopil k projektu v letu 2021. V ministrstvu pri projektu sodeluje DLO kot nosilna organizacija, GŠSV ter DOP. Finančnih virov ni bilo predvidenih, niti ni prišlo do porabe. Vodilna država (FR) je organizirala dva sestanka preko video konference. V pripravi je načrt aktivnosti projekta za naslednje leto, kjer bo potrebno angažirati finančna sredstva za udeležbo na fizičnih sestankih.
Na sestanku, kjer so članice potrdile članstvo SI pri projektu, smo predstavili aktivnosti MORS na področju in izpostavili naše sodelovanje v CF SEDSS, EDA EnE WG, sodelovanje pri EDA CatB zadevnih projektih in tesno sodelovanje s slovensko znanostjo in industrijo, ki jo povezujemo v Slovensko partnerstvo za energijo in okolje (SiEnE). Predvsem slednje lahko nudi projektu visoko tehnično znanje in priložnosti za sodelovanje.
Vsebine in vključevanje SI so bile intenzivno predstavljene na različnih forumih o okviru PSEU.
	Projekt nudi visok potencial izgradnje nacionalnih in EU zmogljivosti vzpostavitve energetsko učinkovitih premestljivih baz. Projekt posredno krepi mednarodno industrijsko bazo in omogoča nabor potencialnih skupnih projektov za razvoj visoko učinkovitih in okolju prijaznih rešitev na področju začasnih namestitvenih kapacitet. Rešitve bodo pripomogle k uresničevanju ciljev, ki so navedeni v dokumentu EEAS 12741/20, Climate Change and Defence Rodemap. Projektne aktivnosti so tesno povezane z EDA EnE WG, CF SEDSS in pripravo programa EDF na energetskem in okoljskem področju. 
Skupaj z EEAS in EDA EnE WG TBB podpira nacionalni razvoj zmogljivosti in usmerja nacionalno raziskovalno razvojni potencial.
Mednarodno sodelovanje se predvideva na področju povezovanja različnih eksperimentalnih energetsko učinkovitih baz, s projekti  tipa B preko EDA, s sodelovanjem znanosti in industrije v projektih EDF in s povezovanjem grozdov zadevne industrije v tesnejše mednarodne povezave.

	Članica:

Nova generacija malih brezpilotnih letal 

(ang: Next Generation Small RPAS - NGSR )

	V letu 2021 je v okviru 4. sklica PESCO Slovenija kot članica pristopila k projektu RPAS-NGSR, ki je namenjen razvoju nove generacije taktičnih brezpilotnih letalnih sistemov. Zasnova in pričakovane letalne sposobnosti BLS ga delajo primerne za uporabo v taktičnih enotah kopenske vojske (na ravni brigade ali višje) ter v mornarici in letalstvu, hkrati z možnostjo dvonamenske uporabe v policiji ali sistemu zaščite in reševanja. S svojo večnamensko zasnovo bo poveljnikom omogočal različne taktične rešitve, s svojo avtonomnostjo delovanja pa bodo ti BLS zmanjšali delo in obremenitev operaterjev oz. pilotov. Vzlet in pristanek bosta mogoče brez uporabe vzletne steze, doseg letala bo do 200 km, avtonomija leta pa od 5 do 10 ur. Sodobna tehnologija bo omogočala odprto arhitekturo, modularnost koristnega tovora ter interoperabilnost za čim večjo učinkovitost sistema. 
	Projekt bo zahteval pomemben razvoj na področju elektrooptičnih in infrardečih senzorjev, sistemov za oskrbo z energijo in sodobnih radijskih zvez. V slovenskem prostoru je več znanstvenih in gospodarskih deležnikov, ki bi sodelovali pri razvoju in potencialno proizvajali taka taktična brezpilotna letala za domač in svetovni trg.

	Opazovalci

Enote za hitro odzivanje in  kibernetske grožnje in medsebojna pomoč na področju kibernetske varnosti   

(ang: Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security)
	Slovenija je bila v PESCO projektu CRRTs opazovalka od začetka projekta leta 2018. Dne 11.11.2021  je Slovenija na EU PESCO sekretariat poslala prošnjo za spremembo statusa na projektu iz opazovalke v članico projekta, dne 12.1.2022 je prošnjo naslovila še na Litvo kot vodilno članico projekta. Pričakujemo, da bo Svet projekta CRRTs odobril našo prošnjo in da bomo v prvi polovici leta 2022  podpisali MoU projekta CRRTs ter tako postali sedma polnopravna članica PESCO projekta CRRTs.
V letu 2021 se je Slovenija na povabilo projekta CRRTs udeležila nekaterih aktivnosti projekta. V ekipi CRRTs je sodelovala na vaji AmberMist21 ter se udeležila enotedenskega usposabljanja ekipe CRRTs na Poljskem.
Kot članica projekta bo Slovenija v skladu z zahtevami projekta prispevala enega ali več kibernetskih specialistov v skupino CRRTs ter sodelovala v skupnih aktivnostih projekta (vaje, usposabljana, odzivanje na incidente, razvoj tehnik in orodij). Slovenija bo krila lastne stroške sodelovanja in aktivnosti v projektu ter zagotavljala opremo za lastno delo v CRRTs.
	S članstvom v PESCO projektu oziroma zmogljivosti CRRTs bo Ministrstvo za obrambo (MO) izboljšalo možnosti razvoja lastnih kibernetskih zmogljivosti, izboljšalo kibernetsko varnost Slovenije ter prispevalo k izboljšanju skupne kibernetske varnosti EU. V primeru kibernetskih groženj in incidentov bo lahko Slovenija dobila neformalno ali formalno pomoč vrhunskih kibernetskih specialistov, ki so združeni v okviru PESCO projekta CRRTs, in solidarnostno v okviru CRRTs prispevala svoje kibernetske zmogljivosti.
S članstvom v PESCO projektu CRRTs dobijo kibernetski strokovnjaki MO možnost sodelovanja z vrhunskimi kibernetskimi strokovnjaki drugih držav na skupnih vajah, izobraževanjih in tudi realih odzivanjih. Na ta način se omogoči strokovnjakom strokovni razvoj in atraktivno karierno pot, posledično pa MO postane tudi zanimivejši zaposlovalec za mlade kibernetske talente.

	Opazovalci

Posredna strelna podpora

(Ang: Indirect Fire Support Capability)
	Na podlagi Sklepa o določitvi odgovornih nosilcev za stalno strukturno sodelovanje imamo na ravni ministrstva določeno kontaktno osebo, ki je odgovorna za pokrivanje vsebine projekta in udeleževanja sestankov. 

	Gre za razvoj precizne mobilne artilerijske platforme, ki bo 
prispevala k bojnim zmogljivostim EU v vojaških operacijah. 

	Opazovalci

Operativno jedro za odzivanje na krize pri EUFOR

(ang: EUFOR Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC)
	Na podlagi Sklepa o določitvi odgovornih nosilcev za stalno strukturno sodelovanje imamo na ravni ministrstva določeno kontaktno osebo, ki je odgovorna za pokrivanje vsebine projekta in udeleževanja sestankov. 

V letu 2021 aktivnosti, sestankov in drugih delovnih srečanj s tega področja ni bilo.
	Projekt bo izboljšal krizno upravljanje zmogljivosti EU. Prva faza projekta se je začela z implementacijsko študijo. 


	Opazovalci

Akademsko in inovacijsko vozlišče EU za kibernetsko varnost

(ang: EU Cyber Academia and Innovation Hub
-EU CAIH)
	Na podlagi Sklepa o določitvi odgovornih nosilcev za stalno strukturno sodelovanje imamo na ravni ministrstva določeno kontaktno osebo, ki je odgovorna za pokrivanje vsebine projekta in udeleževanja sestankov. 
V letu 2021 smo sodelovali na dveh virtualnih sestankih projekta.
	Pridobljene izkušnje in informacije se aplicirajo na sorodne vsebine v okviru MO. 

	Opazovalci

Strateški zračni prevoz velikega tovora 

(ang: Strategic Air Transport for Outsized Cargo – SATOC)


	V letu 2021 se je Slovenija v okviru 4. sklica PESCO kot opazovalka pristopila k projektu SATOC, ki naslavlja prioriteto zračna mobilnost. Prvotno se je Slovenija v projektu SATOC pridružila kot članica. Po pridobitvi dodatnih informacij o projektu in ponovni preučitvi projekta, tudi z vidika predloga ReSDPRO SV 35 in usmeritev za pripravo SOPR 2021 – 2026, je bilo ugotavljeno da SATOC presega ambicije Slovenije, zato smo status spremenili v opazovalko. Slovenija si storitve strateškega zračnega transporta zagotavlja v okviru SAC, SALIS in MCCE (mehanizma ATARES in SEOS), v okviru tovrstnih rešitev jih želi zagotavljati tudi v prihodnje. Predstavljeni projekt SATOC je usmerjen v izdelavo nove platforme (letala), kar presega ambicije RS, tudi z vidika nakupa lastnega vojaškega transportnega letala za oskrbo lastnih sil v tujini. Projekt je prvenstveno namenjen kot nekakšno nadomestilo programu SALIS, ki je bil prvotno zamišljen le do leta 2030, vendar po zagotovilih lastnikov flote letal An-124, se bo operativnost letal z investicijskem vzdrževanjem v naslednjih letih podaljšala do leta 2035. 
	Na osnovi razvoja in stanja projekta bomo v prihodnje ponovno presodili o statusu v projektu. SV bo spremljala aktivnosti na področju projekta in se ustrezno odzivala.

	Opazovalci

Matične postaje za roj brezpilotnih letalnikov 

Rotocraft Docking 
Station for Drones – RDS 


	Na temo RDS-D smo se udeležili AVK PESCO dne 7. 9. 2021 v delu 4. sklopa (Initial Grouping 3 - Air, Systems).
Projekt opredeljuje zagotovitev nove zmogljivosti, ki bo okrepila učinkovitost in vzdržljivost helikopterjev z razvojem sistema, ki bo zmožen izstreliti, upravljati in ponovno zbrati veliko število manjših brezpilotnih letalnih sistemov (BLS) kategorije mini-mikro iz helikopterskih platform. Usklajene in porazdeljene zmogljivosti bodo zagotavljale povečano operativno prilagodljivost. Kratkoročni mejniki so razvoj in proizvodnja matične postaje zasnovane za namestitev na helikopterje, ki bo sposobna izstreliti in ponovno zbrati BLS kategorije mini-mikro (v vlogi senzorjev ali oborožitve) za ponovno uporabo. Sistem bo omogočal združevanje v skupine in povezljivost med letali s posadko in BLS z naslednjimi značilnostmi: Izstrelitev manjših BLS kategorije mini-mikro, ki bodo pogrešljivi in zamenljivi; upravljanje rojev BLS; ter ponovno zbiranje manjših BLS kategorije mini-mikro. Matična postaja bo razširila nabor potencialnih načinov uporabe BLS, povečala njihov doseg ter omogočila izmenjavo informacij na nizkih višinah in kratkih razdaljah. Celostno gledano bo z uvedbo sistema povečana učinkovitost helikopterjev (PESCO).
Gre za matično postajo za roj brezpilotnih letalnih sistemov razreda mini/mikro, ki jo bo mogoče kot tovor namestiti na helikopter.
Projekt vsebinsko ustreza ambicijam Slovenske vojske, kot je to opredeljeno v dokumentu Poslovni plan (PosP) Slovenske vojske za leti 2021 in 2022 (GŠSV, št. 0100-113/2020-36 z dne 31. 12. 2020) v poglavju Modernizacija SV: »Nadgrajevala se bo obstoječa flota brezpilotnih letalnih sistemov (BLS) z naprednejšimi dnevno nočnimi senzorskimi sistemi, izvajalo se bo opremljanje z večrotorskimi BLS kategorij mini, micro in nano (…)«
	Slovenska vojska s spremljanjem projekta RDS-D pridobi vpogled v sodobni trend razvoja rojev brezpilotnih letalnih sistemov (BLS) v vlogi senzorjev ali orožja za bojno delovanje z možnostjo odpoklica ter informacijske povezljivosti in sodelovanja letal s posadko in BLS v taktični situaciji. To bo v primeru načrtovanega posodabljanja in uvajanja brezpilotnih letalnih sistemov omogočilo informirano odločitev o potencialni vključitvi tovrstnih sistemov evropskih proizvajalcev v oborožitev SV ter prispevalo k ohranjanju relevantnosti njenih oboroženih sil na sodobnem bojišču.


	Opazovalci

Manjša prilagodljiva orožja z daljšim časom zadrževanja

(ang: Small Scalable Weapons – SSW) 


	Na temo SSW smo se udeležili AVK PESCO dne 7. 9. 2021 v delu 4. sklopa (Initial Grouping 3 - Air, Systems).
Projekt opredeljuje razvoj in zagotovitev novega, majhnega in cenovno ugodnega orožja, ki bo imelo zmogljivost prilagoditve učinkov in zmožnost zadrževanja nad območjem cilja ter odpoklica. Orožje bo namenjeno za namestitev na konvencionalna letala in helikopterje s posadko ter brezpilotna letala. Namenjeno bo za delovanje na premikajoče cilje ter slabše oklepljena vozila v realnem času z zanemarljivo postransko škodo in z vključenimi nekaterimi značilnostmi avtomatskega delovanja, pri čemer bo v ciklu odločanja vedno prisoten človek. Dodatno bo orožje imelo zmogljivost zadrževanja nad ciljem ter odpoklica iznad cilja, medtem ko bo možno izbirati in spreminjati izbiro ciljev. Kratkoročni mejniki projekta predvidevajo opredelitev uporabnikov in sistemskih zahtev, izvedo študij izvedljivosti, testiranja podpornih tehnologij na tleh, ter izdelava demonstratorja zmogljivosti. Srednjeročni mejnik projekta je izpopolniti zmogljivosti orožja, izvedba testov verifikacije in validacije v poletu, priprava sistema za vojaško uporabo ter začetek proizvodne faze v kratkem času (PESCO).
Gre torej za manjše (tovor <10 kg), cenovno ugodno orožje kratkega dosega s prilagodljivim učinkom, z električnim pogonom, možnostjo podaljšanega zadrževanja nad ciljem ter možnostjo prekinitve pred delovanjem na cilj. Osnovni koncept je izstrelitev orožja iz zračne platforme (letala s posadko, BLS majhni/taktični/MALE/HALE) za delovanje na cilje na kopnem – vozila.
Projekt vsebinsko ustreza ambicijam Slovenske vojske, kot je to opredeljeno v dokumentu Poslovni plan (PosP) Slovenske vojske za leti 2021 in 2022 (GŠSV, št. 0100-113/2020-36 z dne 31. 12. 2020) v poglavju Modernizacija SV: »(op. SV bo) izvedla priprave za uvajanje taktičnih BLS. (…) Do leta 2026 bo (op. zmogljivost vojaškega letalstva SV) zagotovila vse pogoje za postopno nadgradnjo dela flote letal v hibridno upravljana letala ter izvedla postopke za uvedbo oboroženih BLS v SV.« 
Trend je opredeljen tudi v dokumentu Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) brezpilotni letalni sistemi (BLS) SV kategorij taktični, majhni, mini in mikro (TM3)(ZSNP GŠSV, št. 8041-42/2020-6 z dne 6. 7. 2021)(i) v poglavju Razvoj zmogljivosti BLS v SV za izvajanje delovanja na cilje (oboroženi BLS). Možnost namestitve oborožitvenih sistemov je opredeljena tudi v dokumentu Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) vzpostavitev zmogljivosti izvidovanja in bojnega delovanja iz zraka (VZIBDZ)(GŠSV, št. 4301-26/2021-5 z dne 15. 11. 2021) v poglavju Izvidniško bojno hibridno letalo.
	Slovenska vojska s spremljanjem projekta SSW pridobi vpogled v sodobni trend razvoja oborožitve z možnostjo zadrževanja nad ciljem in odpoklica, prilagoditvijo učinka in omejitvijo postranske škode. Gre za tretjo komponento v trikotniku BLS platforme – senzorji – oborožitev. To bo v primeru načrtovanega posodabljanja in uvajanja brezpilotnih letalnih sistemov z možnostjo oborožitve omogočilo informirano odločitev o potencialni vključitvi tovrstnega orožja evropskih proizvajalcev v oborožitev SV ter prispevalo k ohranjanju relevantnosti njenih oboroženih sil na sodobnem bojišču.




“(e) sodelovati, kjer je to primerno, pri razvoju večjih skupnih ali evropskih programov opremljanja v okviru Evropske obrambne agencije.”

Zaveza 18: Zavezale se bodo k uporabi EDA kot evropskega foruma za skupno razvijanje zmogljivosti in Organizacijo vzajemnega sodelovanja na področju oborožitve (OCCAR) obravnavale kot prednostno organizacijo za vodenje programa sodelovanja.
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	Zaveza 18
	Vlada RS je Državnemu zboru vložila v potrjevanje Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, na podlagi katerega želi nabaviti oklepnike Boxer preko programa OCCAR.
	Slovenija bo predvidoma ratificirala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, podpisalo MoU ter pogodbo (ProgD) za dobavo vozil 8x8 tipa Boxer za potrebe srednje bataljonske bojne skupine.
	Izvajale se bodo dobave BKV 8x8 tipa Boxer preko programa OCCAR.





Zaveza 19: Zagotovile bodo, da bodo vsi projekti, povezani z zmogljivostmi, ki jih vodijo sodelujoče države članice, povečali konkurenčnost evropske obrambne industrije s pomočjo ustrezne industrijske politike, ki se izogiba prekrivanju.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 19
	Slovenija nima v lasti “državne obrambne industrije”. Tesno sodelujemo z industrijo, ki je v zasebni lasti, v večini primerov gre za srednja in mala podjetja (SME). V Sloveniji imamo vzpostavljeno trajno sodelovanje z gospodarskim interesnim združenjem Grozd obrambne industrije Slovenije g.i.z. (GOIS), ki je reprezentančno gospodarsko interesno združenje na obrambnem področju. Z GOIS ima MORS podpisan krovni dokument o sodelovanju - plan sodelovanja med MORS in GOIS. Na podlagi plana sodelovanja z GOIS je izdelan in potrjen vsakoletni načrt sodelovanja z GOIS. Omenjeni dokument podpira tudi večnacionalno sodelovanje. V 2021 je bilo z GOIS realizirano 15 večjih dogodkov. Obrambni industriji je bilo omogočena predstavitev na mednarodnem sejmu IDEX v Abu Dhabi in na sejmu Sobra v Gornji Radgoni. GOIS in člani so sodelovali na informativnem dnevu razpisa EK na področju obrambnih raziskav in razvoja (evropski obrambni sklad), na AV konferenci SBRA in MORS na temo predstavitev razpisov evropskega obrambnega sklada 2021, na informativnem dnevu in mreženju podjetij, ki jih je organizirala EK, na AV konferenci SBRA in MORS o malih in srednjih podjetjih in obrambnih iniciativah. Obrambni industriji so bili predstavljeni investicijski projekti. Obrambni industriji je bilo za potrebe razvoja omogočeno testiranje sistema za prečiščevanje vode, testiranje in modifikacije pištole REX, preizkušanje zmogljivosti izvidovanja in šolanja z letali domače proizvodnje Pipistrel. Omogočeno in spodbujeno je bilo sodelovanje med GOIS in Slovenskim partnerstvom za energijo in okolje na obrambnem področju. Vsa področja sodelovanja so v sinergiji z večnacionalnimi projekti in se ne prekrivajo, ampak kvečjemudopolnjujejo in zagotavljajo samozadostnost na nacionalnem nivoju.
	Z obrambno industrijskim sodelovanjem bomo nadaljevali v približno enakem obsegu kot doslej. Na področju sodelovanja z obrambno industrijo bomo zagotavljali realizacijo Programa sodelovanja z Grozdom obrambne industrije Slovenije za leto 2022. Še naprej bomo zagotavljali podporo obrambni industriji, predstavili investicije ter preizkušali novo opremo oziroma obrambni industriji zagotavljali primerne pogoje za izvajanje preizkušanja njihovih izdelkov v pred-produkcijski in produkcijski fazi ter jim nudili ustrezno testno okolje, skupaj s strokovnjaki na posameznih tehničnih področjih, s čimer jim bomo zagotavljali domače reference in izboljšali položaj za vključevanje v mednarodne projekte. Nadaljevali bomo z aktivnostmi seznanjanja in vključevanja obrambne industrije v projekte v okviru razpisov evropskega obrambnega sklada.

V 2022 predvidevamo sodelovanje
industrije v nacionalnih projektih na področjih:
- Energijsko področje in okolje
- Avtonomni in avtomatizirani sistemi
- Izboljšanje učinkovitosti vojaka
- Kibernetika
- Izvidovanje
- Šolanje
- Simulacije 

Slovenija poleg omenjenega sodelovanja z GOIS tudi tesno sodeluje  z novoustanovljenim partnerstvom za energijo in okolje (SiEnE), z različnimi SRIP (strateško razvojno inovacijsko partnerstvo) SRIP: PSiDL – pametne stavbe in dom z lesno verigo, SRIP MATPRO – materiali, SRIP HRANA, SRIP TOVARNE PRIHODNOSTI, SRIP IKT. Vse entitete redno obveščamo tudi o EDIDP in EDF in jih vabimo k sodelovanju. Tesno sodelujemo tudi z znanstvenimi organizacijami in univerzami. 

Nabave se izvajajo v skladu s SOPR in finančnimi načrti. Ob pripravi investicijske dokumentacije preučimo tudi možnost skupnih nabav preko različnih organizacij (tudi OCCAR - Boxer) ali na način vlada – vladi (transportno letalo – IT). 

	Z industrijskim sodelovanjem bomo nadaljevali v enakem obsegu kot doslej.
V letih 2023 - 2025 bomo nadaljevali
sodelovanje na že omenjenih nacionalnih prednostnih področjih iz leta 2021. Po potrebi bomo vključevali nova, aktualna področja, če bodo izkazane potrebe. Po Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026 Ministrstvu za obrambo gospodarskim subjektom s sedežem v naši državi enkrat letno, v okviru Grozda obrambne industrije Slovenije, organizira predstavitev investicij, določenih z letnim načrtom, ki ga sprejme vlada. To gospodarskim subjektom omogoča boljše predvidevanje tržnega razvoja ter morebitno sodelovanje v investicijskih projektih in naročilih.
Na področju EDF nameravamo v letih 2023 do 2025 nadaljevati z informiranjem in spodbujanjem podjetij za sodelovanje na razpisih obrambnega sklada in mreženja, ter v ta namen omogočiti njihovo udeležbo na informativnih dogodkih.






Zaveza 20: Zagotovile bodo, da bodo programi sodelovanja (ki morajo koristiti samo subjektom, ki dokazano zagotavljajo dodano vrednost na območju EU) in strategije nabave, ki so jih sprejele sodelujoče države članice, pozitivno vplivali na EDTIB.

	
	2021
(samoocena)
	2022 (predvideno)
	2023-2025 
(predvideno)

	Zaveza 20
	V letu 2021 smo pomagali, informirali ter usmerjali podjetja in ustanove (predvsem raziskovalne), da so se aktivno vključevali v mednarodne projekte ter povezovali v konzorcije s ciljem pozitivnega skupnega vpliva na EDTIB.

(Primeri povezovanja so navedeni v prejšnjih odgovorih.)
	Še naprej bomo aktivno podpirali pobude, kjer se lahko slovenska podjetja in ustanove razvijajo in pripomorejo na pozitiven vpliv na EDTIB.
	Izvajanje aktivne politike podpore vključevanja in povezovanja podjetij in ustanov s pozitivnim vplivom na na EDTIB.
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