REPUBLIKA SLOVENIJA, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, (v nadaljnjem 
besedilu: vlada)

ID za DDV: SI17659957

Matična št.: 5854814000

in

KOBILARNA LIPICA d. o. o., Lipica 5, 6210 Sežana, ki jo zastopa direktorica mag. Tatjana Vošinek Pucer, (v nadaljnjem besedilu: kobilarna)

ID za DDV: SI 11587687

Matična št.: 8331499000

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 0835 656, odprt pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana

skleneta

POGODBO O FINANCIRANJU IZVEDBE INVESTICIJE

ZAMENJAVA STREHE HLEVA 6 IN 7 V KOBILARNI LIPICA

št. C2180-23-080018

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je bila dne 29. 1. 2020 sklenjena Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe Kobilarne Lipica, št. C2130-20-080008 (v nadaljnjem besedilu: koncesijska pogodba), ki v 
VIII. točki definira pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem investicijske dejavnosti;

- da je bil dne 26. 5. 2020 sklenjen Dodatek št. 1 h koncesijski pogodbi;

- da je bil dne 28. 12. 2021 sklenjen Dodatek št. 2 h koncesijski pogodbi;

- da je bil dne 5. 5. 2022 sklenjen Dodatek št. 3 h koncesijski pogodbi;

- da je bil dne 13. 4. 2023 sklenjen Dodatek št. 4 h koncesijski pogodbi;

- da je minister za gospodarstvo, turizem in šport dne 8. 9. 2023 izdal soglasje k Spremembam in dopolnitvam Poslovnega načrta Kobilarne Lipica, d. o. o., za leto 2023 št. 322-1/2023/84;

- da je minister za gospodarstvo, turizem in šport potrdil dokument identifikacije investicijskih projektov (v nadaljnjem besedilu: DIIP), in sicer dne 19. 9. 2023 za »Zamenjava strehe hleva 6 in 7 v Kobilarni Lipica«;

- da so proračunska sredstva za izvedbo investicijskega projekta zagotovljena na proračunski postavki 231504 – Kobilarna Lipica;

- da se ta pogodba sklepa na podlagi tretjega odstavka 26. člena koncesijske pogodbe;

- da se ta pogodba sklepa za čas do izpolnitve obveznosti obeh pogodbenih strank;

- da je projekt uvrščen v državni Načrt razvojnih programov 2023–2026, in sicer pod številko:

2180-23-0010: Zamenjava strehe hleva 6 in 7 v Kobilarni Lipica.

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se ta pogodba sklepa na podlagi in v skladu z:

- Zakonom o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljnjem besedilu: ZKL-1);

- Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 
18/23 – ZDU-1O in 76/23);

- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, 
št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23);

- Proračunom Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 150/22, 65/23 in 97/23);

- Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23);

- Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ‒ uradno prečiščeno besedilo,158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

- člen

Predmet te pogodbe je investicijski projekt Zamenjava strehe hleva 6 in 7 v Kobilarni Lipica – skladno z investicijsko dokumentacijo, v okviru katere so predvideni naslednji posegi:

- zamenjava azbestne kritine z novo v opečnati barvi v imitaciji korca,

- obnova vseh žlebov, žlot, dimnikov, strelovodov ter ostalih elementov ostrešja, vključno z obnovo dotrajanih elementov fasade ter stavbnega pohištva.

- člen

Kobilarna bo v imenu in za račun vlade investicijo izvedla v okviru načrtovanih pravic porabe za ta namen, v okviru finančnega načrta ministrstva in v obsegu, kot je opredeljen v Poslovnem načrtu Kobilarne Lipica, d. o. o., za leto 2023.

- člen

Kobilarna na podlagi te pogodbe izvaja naslednje naloge:

- izvedba celotnega postopka oddaje javnih naročil za izbor izvajalcev/dobaviteljev v skladu s predpisi, ki urejajo postopke javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili,

- oddaja naročila oziroma sklenitev pogodbe o dobavi blaga, izvedba gradbenih del ali storitev z zunanjimi izvajalci,

- vodenje postopkov, povezanih z dostopom do informacij javnega značaja,

- operativno vodenje investicije,

- izvajanje upravljavskega in tehničnega nadzora nad izvajanjem investicije,

- sklicevanje in vodenje operativnih sestankov,

- potrjevanje izvedenih del s strani zunanjih izvajalcev, vključno s podpisom primopredajnega zapisnika,

- hranjenje dokumentacije o investiciji,

- morebitne druge naloge, povezane z izvedbo investicije.

- člen

Vlada je naročnik investicije in investitor. Kobilarna nastopa v tujem imenu in za tuj račun in na podlagi izvedene storitve, gradnje in dobave blaga izstavi Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) račun v višini izvedenih storitev, gradenj in dobav blaga s strani tretjih oseb ter morebitnih drugih stroškov, potrebnih za izvedbo investicije, če ti stroški niso kriti že v okviru nadomestila za izvajanje nalog javne službe, opredeljenega v koncesijski pogodbi. Kobilarna bo za izvedene storitve, gradnje in dobave blaga iz te pogodbe izstavila račun po podpisu te pogodbe. Vsi računi izvajalcev so priloga računu.

Višina stroškov investicije je določena z umestitvijo projekta v veljavni Načrt razvojnih programov 
2023–2026 na podlagi investicijske dokumentacije in ni del nadomestila za izvajanje nalog javne službe, opredeljenega v koncesijski pogodbi.

- člen

Celotna vrednost investicije iz 3. člena te pogodbe znaša 187.270,00 EUR (z besedo: 
sto sedeminosemdeset tisoč dvesto sedemdeset evrov 00/100) z DDV.

Sredstva, ki jih zagotavlja ministrstvo, so zagotovljena na proračunski postavki »231504 – Kobilarna Lipica«.

Pogodbeni stranki zagotovita, da je pred izplačilom računa za izvedbo investicije podpisan prevzemni zapisnik za osnovna sredstva.

- člen

Ministrstvo bo račun za izvedene aktivnosti po tej pogodbi kobilarni izplačalo v roku, določenem v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna, šteto od dne uradnega prejema popolnega računa, na transakcijski račun kobilarne.

- člen

Kobilarna se zavezuje, da bo skrbno nadzirala izbranega izvajalca, da bo izvedel investicije iz 3. člena te pogodbe strokovno, vestno in kakovostno v skladu z zakonodajo, investicijsko dokumentacijo in Poslovnim načrtom Kobilarne Lipica, d. o. o., za leto 2023.

Kobilarna se zavezuje, da bo pri izvajanju investicije dosledno upoštevala načela gospodarnosti.

Kobilarna se zavezuje, da ne bo odstopila ali odstopila v zavarovanje terjatve do vlade iz naslova te pogodbe tretjim osebam, ter na svojih terjatvah do vlade iz naslova te pogodbe ne bo ustanovila zastavne pravice in s sredstvi, pridobljenimi po tej pogodbi, ne bo razpolagala na način, ki je (ali bi bil) v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.

Sredstva so strogo namenska in jih sme kobilarna uporabljati izključno za namen in v skladu s pogoji, določenimi v tej pogodbi in v ZKL-1.

V primeru ugotovljenih kršitev določil prejšnjih odstavkov tega člena lahko ministrstvo zaustavi plačila do izvedbe naloženih popravljalnih ukrepov ali odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva vlade, povečanih za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR kobilarne do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.

- člen

Vlada spremlja in nadzoruje izvajanje aktivnosti po tej pogodbi. V okviru kontrole vlade je kobilarna dolžna:

- ministrstvu ali drugim organom na zahtevo vlade omogočiti pregled poslovanja ter pripraviti poročila o poslovanju ter nastalih stroških za izvedbo investicije, katere izvedbo je naročilo ministrstvo. Če vlada ugotovi, da ravnanje kobilarne ni skladno s predpisi, z njegovimi splošnimi akti ali z določili te pogodbe, lahko zahteva vračilo preveč plačane ali neizvedene storitve.

- revizijskim organom, ministrstvu oziroma zunanji instituciji, ki jo je pooblastilo ministrstvo, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo.

Kobilarna se zavezuje, da bo zaradi zagotavljanja izvajanja te pogodbe oziroma nadzora nad izvajanjem ministrstvu posredovala vse podatke, ki jih bo zahtevalo in za katere jamči točnost in pravilnost. Podatki bodo poslani v obliki, ki jo bosta sporazumno dogovorili pogodbeni stranki.

- člen

Vlada lahko odstopi od pogodbe v primeru, da:

- kobilarna ne izvede investicij v obsegu, opredeljenem v investicijski dokumentaciji in Poslovnem načrtu Kobilarne Lipica, d. o. o., za leto 2023,

- kobilarna krši katero od določil te pogodbe ali ne izvede popravljalnih ukrepov, ki ji jih je ministrstvo naložilo v povezavi z morebitnimi kršitvami pogodbenih določil.

V primeru, da vlada odstopi od pogodbe, lahko ministrstvo zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 (tridesetih) dni od pisnega poziva vlade, povečanih za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR kobilarne do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.

- člen

Na zahtevo vlade je kobilarna dolžna izdelati poročilo o izvedbi investicije, ki mora vsebovati obseg opravljenih investicijsko vzdrževalnih del in izvedenih investicij.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta druga drugo sproti pisno obveščati o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje te pogodbe.

Morebitne spremembe pogodbenih določil bosta pogodbeni stranki urejali z dodatki k tej pogodbi, razen zamenjave skrbnikov iz 15. člena te pogodbe, za kar zadostuje pisno obvestilo drugi stranki.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

Če se ugotovi, da je ta pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je na podlagi pogodbe prejela. Stranka, ki je kriva za ničnost pogodbe, odgovarja drugi stranki tudi za škodo zaradi ničnosti pogodbe.

- člen

Skrbnica pogodbe na strani vlade je Klaudija Redenšek, na strani kobilarne pa mag. Tatjana Vošinek Pucer.

- člen

Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. V primeru, da pogodbeni stranki ne bi dosegli sporazuma, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank.

- člen

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme ministrstvo 3 (tri) izvode in kobilarna 2 (dva) izvoda.

Številka: 	Številka: 322-1/2023/100

Kraj in datum: 	Kraj in datum:

| Kobilarna Lipica d. o. o. mag. Tatjana Vošinek Pucer direktorica | Republika Slovenije Vlada Republike Slovenije po pooblastilu št. 41000-13/2023/4 z dne 9. 11. 2023 Matjaž Han minister za gospodarstvo, turizem in šport |
| --- | --- |