PRILOGA 3

Program odprave posledic neposredne škode zaradi poplav z neurji 2. junija 2022

| ## Sektor območja Drave |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.št.vloge - tabela škod | ID vloge | vodotok | objekt, odsek | opis problematike | opis ukrepov | občina | ocena potrebnih sredstev |  |
| 0058-11027288-501-0018 | 1184781 | MID 8291 / ID 71149 (Rutnikov potok) | Gorvodno od hiše z naslovom Tolsti Vrh 22a | Na obravnavanem odseku je bila struga Rutnikovega potoka v neurju močno poškodovana. Na več mestih so se pojavile zajede v brežinah struge, dno se je poglabljalo dolvodno od obstoječih ustalitvenih objektov. | Predvidena je stabilizacija struge v območju erozijskih poškodb. | RAVNE NA KOROŠKEM | 41.000,00 € |  |
| 0058-11027113-501-0019 | 1184754 | MID 8192 / ID 115791 (Levi pritok nad Justinovo pregrado) | Spodnji tek (območje hiš) | Na obravnavanem odseku so visoke vode močno poškodovale strugo, v priobalnih zemljiščih so nastale večje zajede, v strugo so se sprožili zemeljski usadi. | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočne sposobnosti struge ter sanacija erozije. | MISLINJA | 32.000,00 € |  |
| 0058-11027385-501-0008 | 1184630 | MID 7817 / ID 130031 (Selčnica) | Gorvodno od hiše Vrhe 19 | Na obravnavanem odseku so visoke vode poglobile dno, v brežinah so nastale večje zajede, ki ogrožajo priobalna zemljišča. | Predvidena je stabilizacija dna struge z ustalitvenim pragom ter zavarovanje poškodovanih brežin s kamnito zložbo. | SLOVENJ GRADEC | 33.000,00 € |  |
| 0058-11027113-501-0026 | 1184772 | Hud. pod Medvedom (naselje nad Zoisovim parkom) | Gorvodno od hiše Gozdarska cesta 99 | Visoke vode so poškodovale brežine naravne struge ter poglobile dno gorvodno od hiše Gozdarska cesta 99. | Predvidena je ustalitev dna ter utrditev brežin na obravnavanem odseku | MISLINJA | 28.000,00 € |  |
| 0058-11027288-501-0020 | 1184785 | MID 8306 / ID 71150 (Jankov potok) | Gorvodno od uvajalnega praga nad lokalno cesto | V neurju je bila poškodovana obrežna vegetacija ter naravna struga. V strugo so se sprožili desno-obrežni zemeljski usadi, ki ogrožajo priobalna zemljišča. | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija erozijskih poškodb. | RAVNE NA KOROŠKEM | 20.000,00 € |  |
| 0058-11026788-501-0002 | 1184640 | MID 9091 / ID 71633 (Potočnikov potok) | Odsek med hišo Črneče 183 in kmetijo Potočnik | V neurju je bila poškodovana obrežna vegetacija, ki ovira pretočno sposobnost struge. Visoke vode so povzročile erozijo v brežinah in dnu naravne struge. | Predvidena je vzpostavitev pretočnosti struge ter sanacija struge v območju erozije. | DRAVOGRAD | 20.000,00 € |  |
| 0058-11027113-501-0015 | 1184745 | MID 8129 / ID 129855 (Dovžanka) | Odsek med hišama Dovže 22a in Mala Mislinja 30 | V neurju so visoke vode povzročile erozijo v brežinah struge, lokalno je prišlo do poglabljanje dna, zaradi lokalnih nanosov naplavin je na več mestih povečana poplavna ogroženost. | Predvidena je vzpostavitev normalne pretočnosti struge ter sanacija erozije na odsekih, ki so bili v neurju najbolj prizadeti. | MISLINJA | 50.000,00 € |  |
| 0058-11027288-501-0023 | 1184795 | MID 8345 / ID 130299 (Suha) | Gorvodno od hiše Ob suhi 34 | Pretočnost na obravnavanem odseku ovira podrta obrežna vegetacija ter naplavine odložene v pretočnem profilu. Lokalno je poškodovana obstoječa vodna infrastruktura. | Predvidena je vzpostavitev pretočnosti ter sanacija obstoječe vodne infrastrukture. | RAVNE NA KOROŠKEM | 37.000,00 € |  |
| 0058-11027288-501-0022 | 1184792 | MID 8311 / ID 71656 (DP Črnega potoka) | Izlivni odsek | V neurju je dolvodno od cestnega prepusta pri hiši Brdinje 122 prišlo do erozijskih poškodb na strugi Desnega pritoka Črnega potoka. | Predvidena je stabilizacija struge na izlivnem odseku. | RAVNE NA KOROŠKEM | 12.553,00 € |  |
| 0058-21428043-501-0018 | 1184618 | MID 8546 / ID 45435 (Potok na Poljani) | Srednji tek | Pretočnost na obravnavanem odseku ovira podrta obrežna vegetacija ter naplavine odložene v pretočnem profilu. Brežine struge so lokalno poškodovane, v območju hiše Lokovica 1 je poškodovano desno-obrežno zavarovanje. | Predvidena je vzpostavitev pretočnosti struge ter stabilizacija poškodovanih brežin v območju hiše z naslovom Lokovica 1 | PREVALJE | 35.000,00 € |  |
| 0058-11027105-501-0005 | 1184615 | MID 7770 / ID 130223 (Meža) | Odsek med Pustnikovim jezom in jezom na Poleni | Visoke vode so premeščale večje količine erozijskega materiala, ki se je nato odlagal na razširjenih delih struge in delih struge z manjšim padcem dna ter v območju zaplavnih prostorov. | Predvidena je odstranitev naplavin iz zaplavnega prostora jeza na Poleni ter obnova obrežnih zavarovanj dolvodno. | MEŽICA | 100.000,00 € |  |
| 0058-11027113-501-0013 | 1184734 | MID 7771 / ID 129660 (Mislinja) | Mislinjski graben | Visoke vode so poškodovale obstoječo vodno infrastrukturo, v naravnih brežinah so nastale večje zajede. Naplavine so se odložile v pretočni profil na odsekih z manjšim padcem in širšim dnom. | Predvidena je vzpostavitev pretočnosti na odseku ter sanacija obstoječe vodne infrastrukture in erozije v brežinah. | MISLINJA | 95.207,00 € |  |
|  |  |  |  |  | Skupaj |  | 503.760,00 € |  |

| ## Sektor območja Savinje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.št.vloge - tabela škod | ID vloge | vodotok | objekt, odsek | opis problematike | opis ukrepov | občina | ocena potrebnih sredstev |  |
| 0058-11027113-501-0009 | 1184574 | Neimenovani potok | Movže, Mislinja | Erozijske poškodbe brežin in obstoječih zavarovanj. Prodni nanosi in plavni čepi zmanjšujejo pretočnost. | Sanacija obrežnih zavarovanj, stabilizacija dna in čiščenje naplavin in plavja. | Mislinja | 60.000,00 € |  |
| 0058-11027113-501-0012 | 1184582 | Turjaščica | Gornji Dolič, Tolsti Vrh | Erozijske poškodbe brežin in obstoječih zavarovanj. Prodni nanosi in plavni čepi zmanjšujejo pretočnost. | Sanacija obrežnih zavarovanj, stabilizacija dna in čiščenje naplavin in plavja. | Mislinja | 70.000,00 € |  |
| 0058-21427632-501-0005 | 1184594 | Periše | Trebče, Bistrica ob Sotli | Erozijske poškodbe brežin, dna in obstoječih ukrepov. Prodni nanosi in plavje zmanjšujejo pretočnost. | Sanacija obrežnih zavarovanj, stabilizacija dna in čiščenje naplavin in plavja. | Bistrica ob Sotli | 51.447,00 € |  |
| 0058-11027512-501-0001 | 1184589 | Dolgi potok | Babna Gora | Erozijske poškodbe brežin in obstoječih zavarovanj. Prodni nanosi in plavni čepi zmanjšujejo pretočnost. | Sanacija obrežnih zavarovanj, stabilizacija dna in čiščenje naplavin in plavja. | Šmarje pri Jelšah | 94.793,00 € |  |
| 0058-11026974-501-0011 | 1184593 | Mlačni graben | Podsreda, Kozje | Erozijske poškodbe brežin in obstoječih zavarovanj. Prodni nanosi in plavni čepi zmanjšujejo pretočnost. | Sanacija obrežnih zavarovanj oz. brežin, stabilizacija dna in čiščenje naplavin | Kozje | 20.000,00 € |  |
|  |  |  |  |  | Skupaj |  | 296.240,00 € |  |