Številka: 	41013-1/2025/2

Datum: 	16. 1. 2025

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na 136. redni seji dne 16. 1. 2025 pod točko 8B sprejela naslednji

S K L E P :

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost in datum zaključka projekta 2711-21-0055 UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19, in sicer:

- vrednost projekta se spremeni na 74.454.146,00 EUR

- datum zaključka se spremeni na 31. 12. 2028.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Priloga:

- tabela

Prejmejo:

- Ministrstvo za zdravje

- Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

- Ministrstvo za finance

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje