Številka: 	35400-13/2024/13

Datum: 	5. 3. 2026

LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI OBILNEGA DEŽEVJA S POPLAVAMI IN PLAZOVI OD 14. DO 23. MAJA 2023 za leto 2026

Vsebina letnega programa:

- Uvod

- Pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2025

- Določitev prednostnih nalog v letu 2026

- Določitev prednostnih projektov

- Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

- Uvod

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-13/2024/3 z dne 22. 8. 2024 (v nadaljnjem besedilu: Program).

Ker izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, so v Programu določene tudi obvezne vsebine letnih programov ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za naravne vire, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo. Natančnejša opredelitev dinamike izvajanja posameznih ukrepov se določi z letnimi programi. Letni program se predloži Vladi Republike Slovenije v obravnavo najpozneje do konca meseca maja v posameznem koledarskem letu.

Izračun ocenjene višine sredstev potrebnih za izvedbo Programa je bil pripravljen na podlagi določb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP, 
117/23 – ZIUOPZP-A in 83/25; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05 in 95/10), upoštevajoč ocenjeno višino škode za objekte, kjer predstavlja škoda nezanemarljiv znesek.

Celovita projektantska ocenjena sredstva, potrebna za obnovo objektov, v času priprave in sprejemanja programa še niso bila podana in investicijska dokumentacija še ni bila pripravljena, kar je bila temeljna vsebina Letnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 za leto 2025, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-13/2024/6 z dne 3. 7. 2025.

V letu 2025 so občine vložile veliko število projektov, ki so za lokalne skupnosti prioritetne, zato je bila predlagana potreba za povečanje sredstev za odpiranje projektov v načrtu razvojnih programov s spremembo Letnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 za leto 2025 – sprememba št. 1, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-13/2024/9 z dne 26. 11. 2025.

V letu 2026 se obnova nadaljuje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi od 
14. do 23. maja 2023 s podrobnejšim načrtom izvedbe programa v letu 2026, vključno s poročilom za izvedena obnovitvena dela v preteklem proračunskem letu.

- Pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2025

V letu 2025 so se izvajali vsebinski ukrepi, predvideni s programom. Skupna realizacija programa v 
letu 2025 je bila 7.112.574,74 evra.

V sklopu obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari se je izvajala obnova na 34 projektih v skupni višini 6.065.060,44 evra. Pregled realizacije je podan v Preglednici 1.

Preglednica 1: Pregled realizacije – občinska infrastruktura ter izvedba geotehničnih ukrepov v letu 2025

| Naslov projekta | Realizacija v letu 2025 (v EUR) |
| --- | --- |
| 2560-24-0153 - Podčetrtek - Plaz Pristava 9c, neurje 14.-23.5.23 | 201.791,87 |
| 2560-24-0154 - Usad Rudnice-Zaborovec, Roginska gorca,14-23.5.23 | 330.525,87 |
| 2560-24-0157 - Podlehnik - plaz Sedlašek - poplave 14.-23.5.23 | 510.730,97 |
| 2560-24-0187 - Sevnica, plaz Zabukovje - poplave 14.-23.5.23 | 442.425,36 |
| 2560-24-0202 - Šentjur - plaz Žegar 4 - poplave 14. - 23. maj 23 | 32.978,67 |
| 2560-24-0206 - Kozje - plaz Gubno, poplave 14.-23.5.23 | 343.765,83 |
| 2560-24-0259 - Dobrna, most preko Dobrnice, poplave 14.-23.5.23 | 142.007,16 |
| 2560-25-0021 - Trnovska vas - plaz Murko, poplave 14-23.5.23 | 37.470,64 |
| 2560-25-0024 - Trnovska vas - plaz Druzovič, poplave 14.-23.5.23 | 90.574,04 |
| 2560-25-0035 - Žetale - Plaz Širec, poplave 14-23 maj, 23 | 320.661,57 |
| 2560-25-0072 - Šoštanj - plaz Zavodje, poplave 14.-23.5.23 | 203.274,92 |
| 2560-25-0097 - Mozirje - plaz Lepa Njiva 41a, poplave 14.-23.5.23 | 63.281,53 |
| 2560-25-0115 - Juršinci - rekonstrukcija JP Hlaponci,14.-23.5.23 | 205.701,78 |
| 2560-25-0140 - Juršinci - sanacija plazu Senčak, 14.-23.5.23 | 112.454,91 |
| 2560-25-0158 - Benedikt - sanacija plazu Fekonja, 14.-23.5.23 | 199.123,11 |
| 2560-25-0164 - Juršinci - sanacija plazu Sakušak, 14.-23.5.23 | 90.407,07 |
| 2560-25-0181 - Andraž, cesta Hvaletinci - Kocuvan, 14.-23.5. 23 | 64.576,11 |
| 2560-25-0189 - Andraž, cesta Kukovec-pod ogradi, 14.-23.5.23 | 53.122,05 |
| 2560-25-0190 - Andraž, cesta Vitomarška ves, 14.-23.5.23 | 44.972,13 |
| 2560-25-0191 - Pesnica, plaz Globoki klanec-Drankovec,14.-23.5.23 | 257.692,96 |
| 2560-25-0372 - Lovrenc na Pohorju, Činžat, 14-23.5.23 | 399.410,04 |
| 2560-25-0407 - Trnovska vas, plaz Pelcl 14-23.5.23 | 127.050,65 |
| 2560-25-0413 - Žetale, plaz Jus, 14.-23.5.23 | 56.044,36 |
| 2560-25-0432 - Laško, plaz Laško-Šmihel, poplave 14.-23.5.23 | 73.649,34 |
| 2560-25-0444 - Laško-sanacija 2 plazov v Rečici, 14.-23.maj 2023 | 273.295,76 |
| 2560-25-0509 - Sveta Trojica - plaz Gočova, 14.-23.5.2023 | 26.257,14 |
| 2560-25-0517 - Andraž, Plaz Smolinski vrh,14.-23.5. 23 | 55.303,58 |
| 2560-25-0529 - Šmarje, plaz Sveti Štefan, 14-23.5.23 | 217.400,00 |
| 2560-25-0536 - Prevalje, cesta na Fari-odsek Hani, 14.-23.5.23 | 278.022,06 |
| 2560-25-0537 - Mislinja, cesta Šentlenart - Zlodej, 14.-23.5.2023 | 418.866,50 |
| 2560-25-0543 - Laško, Plaz Laška vas-Loke, 14. - 23. 5. 23 | 59.893,69 |
| 2560-25-0544 - Laško, Plaz Gozdec-Štarkl, 14. - 23. 5. 23 | 68.241,70 |
| 2560-25-0551 - Podčetrtek, cesta Ortnice, poplave 14-23.5.2023 | 95.376,42 |
| 2560-25-0554 - Podčetrtek, sanacija Žamerk, poplave 14-23.5.2023 | 168.710,65 |
|  | 6.065.060,44 |

# V sklopu obnove objektov vodne infrastrukture se je izvajala obnova na 2 oz. 3 projektih v skupni višini 962.004,50 evra. Realizacija po projektih:

- 2560-25-0224 – Porečje Drave s pritoki – poplave 14.-23.5.23, v višini 627.522,93 evra,

- 2560-25-0225 – Porečje Mure s pritoki – poplave 14.-23.5.23, v višini 334.481,57 evra,

- 2560-25-0226 – Porečje srednje Save – poplave 14.-23.5.23, v višini 0,00 evra.

Za izvedbo programa se je zagotavlja strokovno-tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0056 – Strokovna pomoč upravičencem – poplave 14.5.23 je bila v letu 2025 realizacija v višini 85.509,80 evra.

3.	 Določitev prednostnih nalog v letu 2026

V letu 2026 ostajajo prednostne naloge izvajanje vseh ukrepov, ki so predvideni v programu, s ciljem realizacije, ki bo odražala konkretno obnovo objektov, ki jih je treba obnoviti zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve.

Lokalna infrastruktura in izvedba geotehničnih ukrepov

Ocena stroškov za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbo geotehničnih ukrepov v danem trenutku (stanje januar 2026) pretežno izhaja iz projektov, ki so potrjeni ali v postopku spremembe, ter iz predložene investicijske dokumentacije oz. je pripravljena projektantska ocena potrebnih sredstev za obnovo. Pregled objektov za obnovo z ocenjeno vrednostjo stroška obnove in predvideno dinamiko tudi v letu 2026 na objekte natančno je podan v Preglednici 2.

Preglednica 2: Pregled objektov za obnovo, z ocenjeno vrednostjo obnove

| Občina, Naziv objekta | ID objekta | Ocenjena vrednost obnove (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| Trnovska vas, JP 560-793 Pelcl, plaz ¦v 2026¦ | 1221437 | 381.570,60 |
| Lovrenc na Pohorju, Činžat ¦v 2026¦ | 1222149 | 190.679,27 |
| Šmarje, plaz Sv. Štefan ¦v 2026¦ | 1222675 | 124.146,03 |
| Mislinja, cesta Šentlenart-Zlodej ¦v 2026¦ | 1222660 | 91.000,00 |
| Žetale, plaz Jus ¦v 2026-2027¦ | 1220415 | 916.047,51 |
| Dobrna, LC 465011 Lovska koča - Jurk | 1219913 | 635.751,70 |
| Dobrna, LC 465001 Zavrh – Brdce – Daje – Krištaje – Sv. Jošt (Krivec - Martin) | 1219902 | 533.000,00 |
| Šentilj, plaz na LC 392003, Zg. Velka 101 | 1220109 | 352.127,27 |
| Šentilj, plaz pri Štrihovec 73a | 1220314 | 99.919,90 |
| Šentilj, plaz na LC 310112 Zg. Dobrenje - Kresnica, pri Cirknica4 | 1220315 | 109.909,95 |
| Šentilj, plaz pri Šomat 7 | 1220106 | 297.142,30 |
| Šentilj, plaz pri Sladki vrh 42 | 1220105 | 267.882,70 |
| Vransko, plaz na JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar | 1221950 | 133.552,16 |
| Ruše, Ruše - Smolnik - Šumik | 1219837 | 5.485,00 |
| Ruše, Odcep Vršič | 1219772 | 63.160,00 |
| Ruše, Bistrica - Log - Pečke | 1220413 | 182.715,44 |
| Ruše, LC360671, Vinska pot, Kukovec, usad (Vinska pot 10) | 1220509 | 10.736,00 |
| Sv. Andraž, LC203232 Košarjak – Muže | 1222073 | 22.483,43 |
| Šentjur, Plaz na JP 896971 - Visoče 7 | 1221887 | 491.900,00 |
| Sevnica, plaz na LC 372101 Spodnje Vranje - Lončarjev dol | 1220358 | 1.560.457,10 |
| Slovenj Gradec, Sanacija plazu na GC 112236 (Zg. Kunej-Rožej) | 1221842 | 313.434,33 |
| Videm, cesta Trdobojci OTEN – JP 956591 – LC 456461 – Oten – Hejs - II. del do doline | 1221059 | 233.600,00 |
| Videm, LC 456421 Dravinjski Vrh – Soviče | 1221006 | 188.400,00 |
| Slovenska Bistrica, plaz na JP 944671 Vrhole pri Konjicah 78A | 1219590 | 121.545,00 |
| Slovenska Bistrica, Zgornja Ložnica 37 plaz | 1220347 | 111.376,00 |
| Slovenska Bistrica, plaz na LC 440021 Šmartno | 1219612 | 137.081,00 |
| Slovenska Bistrica, plaz JP 944671 Vrhole | 1219590 | 121.545,00 |
| Pesnica, usad na LC 310122 Pernica- Dragučova | 1222782 | 195.809,39 |
| Pesnica, plaz na LC 310151 Ročica- Zg. Hlapje-Zg. Jakobski Dol | 1447302 | 206.035,48 |
| Pesnica, plazu na JP 810681 Pak-Slatenik-Verbošt-Polička vas, Vukovski Dol 47 | 1221228 | 532.577,70 |
| Pesnica, plaz na JP 810931 Fras - Mulec | 1222762 | 300.273,24 |
| Pesnica, plaz na LC 310071 Vukovski Dol - Polički Vrh | 1222785 | 492.180,99 |
| Duplek, plaz pod objektom Ciglence 59 | 1222684 | 329.957,00 |
| Sv. Andraž, plaz na LC203401 proti avtocesti | 1221560 | 390.000,00 |
| Sv. Andraž, plaz na kolesarki | 1221478 | 42.009,00 |
| Podlehnik, Zgornje Gruškovje - LC 456481 Mala Varnica - Zgornje Gruškovje - Tri vode - faza 3 | 1219609 | 745.122,93 |
| Zavrč, Plaz na JP983681 Hrastovec-Glažar | 1221095 | 447.186,00 |
| Vojnik, LC 464031(Jankova-Črešnjice) | 1220488 | 497.000,00 |
| Tabor, Sanacija javne poti JP 992398 loke - Drnolšek | 1221035 | 17.424,89 |
| Skupaj |  | 11.892.224,31 |
| Od skupnega zneska v letu 2026 predvideno državnih sredstev v višini |  | 2.750.000,00 |

Višina potrebnih sredstev upošteva zmožnosti izvedbe obnove objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinski infrastrukturi in javnih objektov ter izvedbe geotehničnih ukrepov.

Za obnovo prioritetnih objektov, za katere se sredstva v letu 2026 ne bodo zagotavljala, se sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev z drugih postavk oz. se dinamika izvedbe predvidi v letu 2027.

V primeru, da višine projektov presegajo zmožnost financiranja, se sledi sorazmernosti dodelitve sredstev med občinami ter prednostnim projektom, kot je opredeljeno v poglavju 5.

Objekti v lasti oseb zasebnega prava, namenjeni bivanju

Namen zakona je zagotovitev bivanja prebivalcem, ki imajo poškodovane domove. Prednostna naloga ostaja dodeljevane sredstev državnega proračuna oz. zagotavljanje sofinanciranja obnove stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih lastniki obnavljajo. Pri obnovah, predvsem celovitejših obnovah, pri obnovi sodeluje oz. se vključuje tudi tehnična pisarna. Višina potrebnih sredstev, upoštevajoč zmožnosti izvedbe obnove objektov v lasti oseb zasebnega prava – obnova stanovanj ter izvajanje zakonskih in upravnih postopkov za dodelitev sredstev za leto 2026, znaša ocenjeno 120.000,00 evra.

Podpora izvedbi programa

Za izvedbo programa se zagotavlja strokovno-tehnična podpora izvedbi ukrepov v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. V okviru ukrepa šifra 2560-25-0056 – Strokovna pomoč upravičencem – poplave 14.5.23 oz. z dolgim nazivom Strokovno-tehnična pomoč upravičencem pri odpravi posledic neurij s poplavami med 14. in 23. majem 2023 se v letu 2026 planira v višini 
30.000 evrov.

- Določitev prednostnih projektov

Določanje prednostnih projektov temelji na več ključnih merilih, ki zagotavljajo učinkovito, pravočasno in smotrno izvedbo. Pri tem se upoštevajo naslednji dejavniki:

- Nujnost izvedbe – prednost imajo projekti, ki so ključni za varnost, osnovno funkcionalnost in stabilnost infrastrukture, ter tisti, katerih izvedba je časovno kritična;

- Stopnja pripravljenosti – prednost imajo projekti, za katere je že pripravljena celovita tehnična in investicijska dokumentacija, vključno s pozitivno recenzijo, saj omogočajo hitrejši začetek izvajanja in nemoteno črpanje sredstev;

- Vpliv na širše okolje – upoštevajo se projekti, ki imajo širši pomen in bistveno vplivajo na lokalno ali državno infrastrukturo, gospodarstvo ter kakovost življenja prebivalcev;

- Izvedljivost v relaciji z razpoložljivimi viri – prednost dobijo projekti, ki so izvedljivi glede na trenutne kapacitete izvajalcev in zagotovljena finančna sredstva.

Z upoštevanjem teh meril se zagotavlja, da se v omejenem časovnem in finančnem okviru izvedejo tisti projekti, ki prinašajo največji doprinos in hitro obnovo infrastrukture ter normalizacijo življenjskih pogojev.

Na podlagi predložene investicijske in tehnične dokumentacije se prednostno obravnavajo objekti, ki izpolnjujejo določene kriterije iz prejšnjega odstavka, v okviru razpoložljivih virov. Pri določitvi prednostnih projektov se zato upoštevata predvsem obnova ključne infrastrukture ter izvedba geotehničnih ukrepov za stabilizacijo in zaščito objektov.

Za izvedbo postopkov pri obnovi objektov v lasti oseb zasebnega prava so bili lastniki objektov obveščeni o zakonskih možnostih, vključujoč predložitev dokazil o izvedeni obnovi, s čimer se zagotavljata preglednost postopka in možnost nadaljnjih zakonskih ter upravnih postopkov. Skrajšani postopek imajo pri obravnavi tisti lastniki, ki so potrdili, da so obnovo zaključili, saj je v teh primerih mogoče hitreje izvesti upravne postopke. Pri nekaterih bolj kompleksnih obnovah, kjer so potrebne dodatne tehnične preveritve, postopki potekajo v sodelovanju s tehnično pisarno, ki zagotavlja strokovno podporo pri usklajevanju dokumentacije, tehničnih pregledih in potrjevanju izvedenih del.

- Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Iz predloženih vsebin v poglavju 3 izhaja ocenjena višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh za leto 2026.

V letu 2026 se zagotavljajo sredstva s proračunske postavke 241077 – Programi odprave posledic nesreč – naravne nesreče 14.–23. maj 2023 v višini 2.500.000,00 evra.

Dodatna sredstva se v letu 2026 zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev s proračunske postavke 
261057 – Programi odprave posledic naravnih nesreč – naravne nesreče med 5. in 7. majem 2025 v višini 400.000,00 evra za namen obnove lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov.

Preglednica 3: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2026

| Ukrep | Višina sredstev državnega proračuna v letu 2026 (v EUR) |
| --- | --- |
| Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov | 2.750.000 |
| Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava | 120.000 |
| Podpora pri izvedbi programa | 30.000 |
| SKUPAJ | 2.900.000 |

Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2026, predvsem za izvedbo prednostnih projektov.

V Preglednici 4 je podan predlog noveliranega pregleda ocene potrebnih sredstev po ukrepih, ki je bil podan v programu, oz. predlog rebalansa programa z ocenjeno višino sredstev za obnovo po ukrepih.

Skupna ocenjena višina sredstev za obnovo, kot navedena v programu, je nižja, spremenjena je tudi dinamika.

Preglednica 4: Noveliran pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih po letih (v EUR)

| UKREP | Realizacija programa v letu 2024 | Realizacija programa v letu 2025 | Ocena za leto 2026 | Ocena za leto 2027 | Ocenjena višina sredstev za obnovo skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov in presežna sredstva | 1.548.924 | 6.065.060 | 2.750.000 | 1.700.000 | 17.272.927 * |
| Obnova objektov vodne infrastrukture | 0 | 962.005 | 0 | 0 | 962.005 |
| Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava | 0 | 0 | 120.000 | 70.000 | 190.000 |
| Podpora pri izvedbi programa | 0 | 85.510 | 30.000 | 30.000 | 145.510 |
| SKUPAJ | 1.548.924 | 7.112.575 | 2.900.000 | 1.800.000 | 18.570.442 |

Opomba:

* V znesku upoštevana že dodeljena predplačila iz predhodnega programa v višini 5.208.943,00 evrov od skupnega zneska 5.231.568,00 evra (razliko v skupni višini 22.643,00 evra predstavljajo neizplačana sredstva 12.029,00 evra in del vrnjenih predhodno dodeljenih sredstev v višini 
10.614,00 evra).

Za obdobje po letu 2026 je podana ocenjena višina državnih sredstev, ki jih bo treba planirati oziroma zagotoviti, upoštevajoč ustrezno pripravljeno dokumentacijo za izvedbo obnove.