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	EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)
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	ZADEVA: Uvrstitev projekta 2555-23-0004 »Oskrba rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 - predlog za obravnavo

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne ……………… sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2023 – 2026  se skladno s prilogami uvrsti projekt:

· 2555-23-0004 Oskrba rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo
Priloga:

· Obrazec 3 za projekt 2555-23-0004
                                                                Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA
Sklep prejmejo:

· Ministrstvo za naravne vire in prostor, (gp.mnvp@gov.si)
· Direkcija Republike Slovenije za vode (gp.drsv@gov.si)

· Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si) 
· Generalni sekretariat Vlade RS (gp.gs@gov.si)

                                   

	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· mag. Neža Kodre, v.d. direktorja Direkcije RS za vode
· mag. Rok Penec, vodja Sektorja za GJS in investicije, Direkcija RS za vode

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	2555-23-0004 Oskrba rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo
Namen investicije je skupna priprava in izvedba nujnih investicijskih del na medobčinskem oziroma regionalnem vodovodnem omrežju na področju devetih občin, ki ga upravljata Rižanski vodovod Koper in Kraški vodovod Sežana. Glavni cilj načrtovane investicije so možnost dobave dodatnih količin vode iz KVS (Kraški vodovod Sežana), možnost dobave dodatnih količin vode iz tržaškega vodovoda in iz vodnega vira Sv. Ivan, možnost stabilnejše proizvodnje vode v vodarni Gabrijeli, zagotavljanje kakovostne in nemotene oskrbe s pitno vodo, povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo tako z vidika porabe, okolja in dobrega počutja uporabnikov. Ocenjena skupna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 4.462.298 EUR z DDV.


	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA/NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA/NE

	c)
	administrativne posledice
	DA/NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	DA/NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA/NE

	e)
	socialno področje
	DA/NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	DA/NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Ocenjena skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4.462.298 EUR z DDV. Investicija  bo financirana s strani Kraškega vodovoda Sežana v višini 374.899 EUR z DDV, s strani Rižanskega vodovoda Koper v višini 1.493.615 EUR z DDV ter s strani Direkcije RS za vode iz sredstev sklada za vode v višini 2.593.784 EUR z DDV.  Projekt se bo predvidoma izvajal do konca leta 2024.


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	Direkcija RS za vode
	2555-23-0004    Oskrba rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo

	190133   Sklad za vode
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	0,00
	0,00

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	Direkcija RS za vode
	2550-18-0005  Financiranje projektov sklada za vode po ZV-1
	190133   Sklad za vode
	1.293.019,00
	1.300.765,00

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	1.293.019,00
	1.300.765,00

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

· proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev



	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

· pristojnosti občin,

· delovanje občin,

· financiranje občin.


	DA/NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

· Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

· v celoti,

· večinoma,

· delno,

· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA/NE

	(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

	(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: ………

V razpravo so bili vključeni: 

· nevladne organizacije, 

· predstavniki zainteresirane javnosti,

· predstavniki strokovne javnosti.

· .

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:

· v celoti,

· večinoma,

· delno,

· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)



	10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:
	DA/NE

	11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
	DA/NE

	                                                       Uroš BREŽAN
                                                          MINISTER



PRILOGE:

· Priloga 1: Obrazložitev gradiva

· Priloga 2: Izpis obrazca 3 iz MFERAC – Načrt razvojnih programov

· Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance
PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV
Oskrba prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti problematike uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture. Področje ima zaradi kraške krajine, na področju Obale težave z nemoteno, količinsko zadostno in kakovostno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. (v nadaljevanju RVK) in Kraški vodovod Sežana d.o.o. (v nadaljevanju KVS) se že nekaj let spopadata s težavami pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju na katerem opravljata to gospodarsko javno službo. Po zadnjem kritičnem poletnem obdobju je bilo prepoznanih nekaj kratkoročnih ukrepov, ki bi zagotovili dodatne količine pitne vode z ukrepi zmanjšanja tveganj pri zagotavljanju vodooskrbe. 
Največja problematika obalnega in kraškega vodovodnega sistema se kaže v pomanjkanju količin pitne vode, posebej v poletnih mesecih, ko se potrebe po vodi povečajo zaradi povečanja turističnega obiska, na drugi strani pa to obdobje po navadi sovpade s poletno sušo. Obstoječa vodovodna sistema sta na več mestih pod dimenzionirana ali dotrajana.
Glavni vodni vir v slovenski Istri predstavlja reka Rižana, ki se napaja iz kraškega zaledja in je, celoletno gledano, sorazmerno dovolj vodnata. V poletnem času, ko so potrebe po vodi največje, pa tudi presahne. Slovenska Istra je zaradi pomanjkanja lastnih vodnih virov že dolga desetletja, vezana na dobavo vode iz oddaljenih virov (od leta 1970 Gradole - Istrski vodovod, od 1994 Klariči - Kraški vodovod). Iz teh virov se v kritičnih razmerah in ob največji porabi zagotavlja celo do dve tretjini potrebne vode. Razpoložljive količine vode so ob dolgih sušah tudi na teh virih omejene, zato v kriznih razmerah oskrba s pitno vodo slovenske Istre ni zanesljiva.
Predmet investicije je skupna priprava in izvedba nujnih investicijskih del na medobčinskem oziroma regionalnem vodovodnem omrežju na področju vseh devetih občin, ki ga upravljata Rižanski vodovod Koper in Kraški vodovod Sežana. Glavni cilj načrtovane investicije so možnost dobave dodatnih količin vode iz KVS, možnost dobave dodatnih količin vode iz tržaškega vodovoda in iz vodnega vira Sv. Ivan, možnost stabilnejše proizvodnje vode v vodarni Gabrijeli, zagotavljanje kakovostne in nemotene oskrbe s pitno vodo, povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo tako z vidika porabe, okolja in dobrega počutja uporabnikov. 

V okviru investicije so predvidene naslednje ureditve:
1. Črpališče v Klaričih (KVS): 

· Z gradbenim dovoljenjem je predvidena vgradnja črpalke kapacitete do 100 l/s. Načrt lastnikov in upravljalca vodovodnih naprav na tem področju je namreč, da se s pomočjo opreme vodnjaka B-10/06 omogoči postopno saniranje treh obstoječih vodnjakov, ki so v obratovanju že 40 let in jih je treba revitalizirati. Z aktiviranjem vodnjaka B-10/06 bo možno polno obratovanje čistilne naprave za pitno vodo Sela, katere kapaciteta je 300 l/s. 

· Predvidi se prometna ureditev priključka v km 9.5+412.65 regionalne ceste R3-616/1056 Gorjansko-Klariči (ki pa niso predmet tega DIIP). 
2. Mejni prehod sv. Barbara (RVK): 

· Predvidena je obnova povezovalnega cevovoda s sistemom relining (cev v cev). 

· Povezava tega cevovoda z vodohranom Kašteljer, kar bo omogočilo bolj konstantni dotok dodatnih količin v vodovod RVK ter optimalno obratovanje. 

· Iz tega razloga je potrebna investicija v povezavo z vodovodnim sistemom občine Trst na mejnem prehodu Sv. Barbara. 
3. Magistralni cevovod Rodik-vodarna Rižana (RVK): 

· Za pritok dodatnih količin vode je predvideno na obstoječem sistemu transportnega cevovoda (od vodohrana Rodik do vodarne Rižana) izvesti izboljšave na objektih, predvsem je predvidena odprava »ozkih grl«. 
· Predvidena je nadgradnja tehničnih karakteristik obstoječih objektov (vodomerni jašek objekt št. 140-priključitev vodovoda Rodik-Rižana na sistem KVS, vodohran Brezje, vodohran Črni Kal, odcep Stepani, odcep Tinjan in vodarna Rižana).
· Za vse objekte na vodovodu DN500 predvidena preveritev in po potrebi zamenjava vodovodne, merilne in redukcijske armature.

4. Vodarna Gabrijeli (RVK): 

· Predvidena je izgradnja novega sistema filtriranja in ostale opreme v vodarni Gabrijeli. 
5. RZ Slušnica-RZ (RVK): 

· Predvidena je navezava na sistem istrskega vodovoda, kar pomeni, da se izvede povezava dveh vodohranov Gradin in Hrib, s tem bo v vodovodni sistem RVK omogočen dotok dodatnih količin vode iz vodovodnega sistema Istrskega vodovoda Buzet, vodni vir sv. Ivan. 

Skupna ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4.462.298 EUR z DDV. Projekt bo financiran s strani Kraškega vodovoda Sežana v višini 374.899 EUR z DDV, s strani Rižanskega vodovoda Koper v višini 1.493.615 EUR z DDV ter s strani Direkcije RS za vode iz sklada za vode v višini 2.593.784 EUR z DDV.  

Iz sredstev sklada za vode se bodo financirala dela v sklopu Kraškega vodovoda Sežana in Rižanskega vodovoda Koper v skupni višini 2.440.000 EUR z DDV ter nadzor in inženirske storitve v skupni višini 153.784 EUR z DDV. Projekt se bo izvajal v letih 2023 in 2024. Sredstva Sklada za vode se bodo v sklopu projekta porabljala namensko za gradnjo vodne infrastrukture, skladno z določili 162. člena ZV-1 in skladno s prilivi.
Z dnem 25.1.2023 se je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) preoblikovalo v Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP), s tem da je Direkcija RS za vode v okviru pravnega nasledstva prešla iz MOP na MNVP. Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan še v času Ministrstva za okolje in prostor, potrjen pa je bil s sklepom v.d. direktorja Direkcije RS za vode številka 190133/2023-1, z dne 26.01.2023, že v času delovanja MNVP.
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