Številka: 	35000-15/2024/4

Datum: 	28. 11. 2024

Na podlagi prvega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) je Vlada Republike Slovenije na 130. redni seji dne 28. 11. 2024 pod točko 1.6 sprejela

S k l e p

o pripravi državnega prostorskega načrta za

plavajočo sončno elektrarno Družmirje

- Vrsta postopka državnega prostorskega načrtovanja

Postopek priprave in sprejetja državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno Družmirje se izvede na podlagi 91. do 97. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3).

Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: DPN) za plavajočo sončno elektrarno Družmirje je pripravljen na podlagi pobude Direktorata za energijo pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (dopis: 360-259/2023-2570/7 z dne 21.2. 2024), elaborata Pobuda za državni prostorski načrt za plavajočo sončno elektrarno Družmirje (HSE Invest d. o. o., št. projekta HIDJ-8338/2023, januar 2024) in analize smernic, ki jo je izdelal HSE Invest d. o. o. (št. proj.: HIDJ-8338/2023, avgusta 2024, dopolnitev oktobra 2024). Predlog sklepa je v skladu z drugim odstavkom 92. člena ZUreP-3 na seji dne 6. 11. 2024 pripravila projektna skupina, imenovana s sklepom Ministrstva za naravne vire in prostor št. 35009-1/2024-2560-24 z dne: 4. 6. 2024 (v nadaljnjem besedilu: projektna skupina).

- Cilj načrtovane prostorske ureditve

Osnovni cilj načrtovane prostorske ureditve je izgradnja sončne elektrarne ter s tem prispevati k izpolnjevanju ključnih ciljev nacionalne energetske politike k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo ter povečanju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije. Za zanesljivo oskrbo države je treba zagotoviti dobro razvita in zanesljiva omrežja in čezmejne povezave, primerno razpršitev virov in dobavnih poti ter določeno mero samooskrbe in skladiščenja, kjer je to okoljsko in ekonomsko upravičeno. Okoljski cilji so vezani na skupna prizadevanja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje, zato je potrebno zagotavljanje rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije, diverzifikacija primarnih virov energije, okoljska sprejemljivost pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in rabi vseh vrst energije.

- Opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi ter okvirno območje in občine, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev

Predmet pobude za pričetek državnega prostorskega načrtovanja je umestitev plavajoče sončne elektrarne Družmirje (v nadaljnjem besedilu: PSE Družmirje), moči okvirno 140 MWp na Družmirskem jezeru s spremljajočimi in funkcionalno povezanimi prostorskimi ureditvami. Poleg PSE Družmirje bodo izvedene še dostopne poti, elektroenergetski kablovodi, razdelilna transformatorska postaja ter ukrepi za zagotavljanje varnosti uporabnikov jezera in ohranjanje narave.

Območje pobude se v celoti nahaja v občini Šoštanj.

- Odločitev o načrtovanju v variantah z obrazložitvijo ter opis izvedljivih variant, ki se preverijo v študiji variant

Strokovna rešitev načrtovane sončne elektrarne se utemelji v študiji variant (utemeljitvi rešitve). PSE Družmirje se postavi na vodno zemljišče v obliki plavajoče konstrukcije, s površino do maksimalno 50 % površine jezera.

- Odločitev o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti državnega prostorskega načrta

V postopku priprave državnega prostorskega načrta se, kot določa prvi odstavek 
84. člena ZureP-3, izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje.

- Udeleženci postopka državnega prostorskega načrta

- Pobudnik je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pobudnik).

- Pripravljavec sta Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, in projektna skupina.

- Investitor priprave državnega prostorskega načrta je Holding Slovenske 
elektrarne d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: investitor).

- Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta v okviru projektne skupine, so predstavniki naslednjih ministrstev:

- Ministrstva za naravne vire in prostor,

- Ministrstva za okolje, podnebje in energijo,

- Ministrstva za infrastrukturo,

- Ministrstva za kulturo,

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Ministrstva za zdravje,

- Ministrstva za obrambo in

- Ministrstva za digitalno preobrazbo.

- Lokalni nosilec urejanja prostora, ki sodeluje pri pripravi državnega prostorskega načrta, je Občna Šoštanj.

- Seznam podatkov in strokovnih podlag, ki se pripravijo v fazi načrtovanja rešitve in sprejema državnega prostorskega načrta

- podrobnejše idejne rešitve;

- geodetski načrt;

- okoljsko poročilo, vključno s posebnimi strokovnimi podlagami za njegovo izdelavo, predvsem:

- popis habitatnih tipov in rastlinskih vrst,

- študija vpliva na ptice in za izdelavo potrebne ornitološke raziskave,

- ihtiološka študija in zanjo izvedene potrebne raziskave,

- študija vplivov na dvoživke,

- študija vplivov na rake,

- popis flore v litoralnem pasu;

- popis invazivnih in tujerodnih vodnih živalskih vrst;

- ocena vpliva na kmetijska zemljišča;

- ocena vplivov na stanje podzemnih voda (vsebine po prilogi 5 splošnih smernic s področja upravljanja z vodami);

- ocena vplivov na stanje površinskih voda (vsebine po prilogi 3 splošnih smernic s področja upravljanja z vodami za stoječe vode);

- analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode;

- analiza tveganja na podnebne spremembe;

- ocena vpliva na svetlobno onesnaženje (bleščanje);

- ocena hrupa v času gradnje in obratovanja;

- ocena vpliva na termiko jezera;

- strokovna podlaga z vidika varstva krajinskih značilnosti in vizualnih kakovosti prostora;

- načrt ravnanja z odpadki;

- ocena ogroženosti in načrt ravnanja med naravnimi in drugimi nesrečami;

- načrt ureditve gradbišča, vključno z ukrepi v času gradnje;

- morebitne druge strokovne podlage, potrebne za vrednotenje in utemeljitev rešitve;

- sintezni predlog najustreznejše variante oziroma utemeljitev rešitve;

- strokovne podlage, potrebne za izdelavo državnega prostorskega načrta;

- predlog državnega prostorskega načrta.

- Obveznosti udeležencev glede zagotavljanja podatkov, strokovnih podlag in izvedbe postopka državnega prostorskega načrta ter s tem povezani roki in financiranje

- Pobudnik:

- sodeluje pri objavah javnih naznanil v posameznih fazah priprave državnega prostorskega načrta;

- sodeluje pri pripravi vseh gradiv, potrebnih za izdelavo državnega prostorskega načrta;

- se udeležuje vseh sestankov v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, javnih obravnav, razprav in drugih dogodkov v postopku priprave državnega prostorskega načrta;

- sodeluje pri pripravi gradiv za Vlado Republike Slovenije.

- Projektna skupina opravlja naloge, ki jih določa ZUreP-3.

- Investitor:

- pripravi projektne naloge za dokumentacijo v postopku priprave državnega prostorskega načrta in jih pred izvedbo razpisov uskladi s pripravljavcem;

- izbere izdelovalca te dokumentacije in strokovnih podlag za njeno izdelavo;

- sodeluje pri pripravi dokumentacije ter gradiv za Vlado Republike Slovenije;

- udeležuje se sestankov, javnih obravnav in drugih dogodkov v postopku priprave državnega prostorskega načrta, skupaj z izdelovalci dokumentacije, ki jo naroča;

- naroči in plača dokumentacijo v postopku priprave državnega prostorskega načrta;

- naroči in plača morebitne druge strokovne podlage, če se v postopku priprave državnega prostorskega načrta izkaže, da je njihova izdelava potrebna in utemeljena.

- Roki in financiranje:

Roki za izvedbo posameznih aktivnosti še niso določeni. Investitor zagotovi sredstva za pripravo strokovnih podlag in dokumentacije v postopku priprave državnega prostorskega načrta.

- Aktivnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti

Izvedejo se vse aktivnosti, ki jih določa ZUreP-3, po potrebi pa tudi dodatne aktivnosti in sicer:

- Investitor bo sprotno objavljal informacije o poteku projekta tudi na svoji spletni strani www.hse.si/sl/projekti/plavajoca-soncna -elektrarna-druzmirje/.

- Na spletni strani investitorja bo naveden e-naslov, preko katerega bo mogoče podajati pobude, vprašanja in predloge.

- Vzpostavljena bo informacijska točka v lokalnem okolju, kjer bo predstavnik investitorja na razpolago za podrobnejše informacije o investiciji najmanj enkrat mesečno. Info točka se nahaja na sedežu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka