Številka: 	35400-13/2024/9

Datum: 	26. 11. 2025

LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI OBILNEGA DEŽEVJA S POPLAVAMI IN PLAZOVI OD 14. DO 23. MAJA 2023 ZA LETO 
2025 - SPREMEMBA ŠT. 1

- Uvod

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-13/2024/3 z dne 22. 8. 2024 (v nadaljnjem besedilu: program).

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 za leto 2025, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 35400-13/2024/6 z dne 3. 7. 2025 (v nadaljnjem besedilu: letni program).

Ocenjena sredstva potrebna za obnovo občinske infrastrukture in javnih objektov ter izvedbo geotehničnih ukrepov v letu 2025 so bila v času priprave letnega programa utemeljena na predvideni realizaciji v letu 2025. Vendar so občine vložile veliko večje število projektov, ki so za lokalne skupnosti prioritetne, zato je predlagana potreba za povečanje sredstev na proračunski postavki 240177 v letu 2025 za odpiranje projektov v načrtu razvojnih programov, s spremembo letnega programa.

Zaradi navedenega je Ministrstvo za naravne vire in prostor, Vladi Republike Slovenije predložilo spremembo letnega programa št. 1.

- Sprememba letnega programa

Spreminja se višina in dinamika zagotavljanja sredstev na proračunski postavki 240177 (Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 14. - 23. maj 2023) v času izvajanja programa. Tako se za obnovo lokalne infrastrukture in izvedba geotehničnih ukrepov v letu 2025 prerazporedi dodatnih 1.500.000,00 evra iz proračunske postavke 251022 (Programi odprave posledic nesreč – naravne nesreče med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023).

V 2025 se zagotavljajo sredstva s proračunske postavke 241077 - Programi odprave posledic nesreč - naravne nesreče 14. - 23. maj 2023 v višini 8.500.000,00 evra.

Glede na navedeno se spremeni besedilo letnega programa in sicer :

- Preglednici 4 in 5 se v 6. točki spremenita tako, da se glasita:

»Preglednica 4: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2025

| Ukrep | Višina sredstev državnega proračuna v letu 2025 (v EUR) |
| --- | --- |
| Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov | 6.750.000 |
| Obnova objektov vodne infrastrukture | 1.500.000 |
| Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava | 150.000 |
| Podpora pri izvedbi programa | 100.000 |
| SKUPAJ | 8.500.000 |

Preglednica 5: Noveliran pregled ocene potrebnih sredstev po ukrepih po letih (v EUR)

| UKREP | Realizacija programa v letu 2024 | Ocena za leto 2025 | Ocena za leto 2026 | Ocenjena višina sredstev za obnovo skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obnova lokalne infrastrukture, izvedba geotehničnih ukrepov in presežna sredstva | 1.548.924 | 6.750.000 | 2.100.000 | 15.630.492 * |
| Obnova objektov vodne infrastrukture | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava | 0 | 150.000 | 350.000 | 500.000 |
| Podpora pri izvedbi programa | 0 | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| SKUPAJ | 1.548.924 | 8.500.000 | 2.500.000 | 17.780.492 |

«.